FirstHome Navigator AI

개발공유용 확장기획서 v5

now.zip 실구현 분석 반영본 · v4.1 이후 AI/API Key 연동 단계 정리

| 제품 한 줄 정의 | 사회초년생이 소유형 공공분양 청약 후보 중 희망 면적·예산 범위에 맞는 공고와 주택형 옵션을 찾고, 공식 공고문 기준 자금 로드맵·확인 체크리스트·AI 코치 답변을 받는 첫 집 소유 준비 웹서비스. |
| --- | --- |
| v5 작성 목적 | v4.1의 mock 분석 골격 이후 now.zip에서 실제 PDF 파서, LLM adapter, /api/ai/chat, 옵션 기반 Funding 흐름이 어느 수준까지 구현되었는지 코드 기준으로 정리한다. |
| 현재 구현 수준 | LLM API Key 자체는 공유 ZIP에 포함되어 있지 않지만, AI_PROVIDER=openai/local, OPENAI_API_KEY, AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION, AI_ENABLE_LLM_CHAT 설정과 chat_completion 호출부가 코드에 구현되어 있다. PDF 분석은 규칙 추출 우선, 실패/경고 시 LLM structured output 보조, 최종 실패 시 mock 보존 흐름이다. |
| 기획서 대비 핵심 변화 | v4.1의 다음 과제였던 /api/ai/chat, AiChatLog, llm_extractors.py, pdf_parser.py, validators.py, option_id 기반 funding, 프론트 타입/API wrapper/상세 화면/채팅 연결이 now.zip에 반영되었다. |
| 주의 사항 | Django 패키지와 프론트 node_modules가 컨테이너에 설치되어 있지 않아 이 문서 작성 환경에서는 test/build 재현 실행을 완료하지 못했다. 대신 소스 파일, URL 라우팅, serializer, 타입, 화면 연결을 기준으로 정적 검증했다. |
| 다음 핵심 과제 | 실제 LH 원격 PDF 다운로드 adapter, 표 파싱 고도화, LLM JSON schema 응답 호환 검증, 비용/로그/재시도 정책, 옵션 단위 즐겨찾기, E2E 시나리오 테스트를 완료한다. |

# 0. 현재 개발 현황 요약

## 0-1. v4.1 대비 구현 완료/변경 항목

| 영역 | v4.1 상태 | now.zip v5 코드 기준 확인 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 채팅 | 프론트 플로팅 채팅은 있으나 백엔드 /api/ai/chat 미구현 | config/urls.py에 /api/ai/chat 등록, ai_coach.views.coach_chat_view, prompt_templates.coach_chat, AiChatLog 모델 구현. 프론트 FloatingCoachChat.vue와 api/firsthome.ts의 askCoachChat 연결 확인. | 구현 완료. 다만 실제 API Key는 ZIP에 포함되지 않아 실행 환경별 .env 설정 필요. |
| LLM API adapter | LLM/API Key 연결 전 단계 | ai_client.py에 AI_PROVIDER=openai/local/template, OPENAI_API_KEY, OPENAI_BASE_URL, response_schema, timeout 처리 구현. settings.py와 .env.example에 관련 변수 존재. | 연동 코드 완료. 라이브 성공 여부는 사용자 로컬 .env와 네트워크 환경에서 검증해야 함. |
| PDF 파서 | PDF discovery/parser/evidence 저장 미구현 | notice_docs/services/pdf_parser.py가 pypdf 기반 텍스트 추출 및 local file resolve 구현. analysis.py가 parse_pdf_text를 호출. | 로컬 PDF 분석 파이프라인 구현. 원격 HTTP PDF 다운로드는 아직 직접 구현되지 않음. |
| LLM structured extraction | 검증 안정화 후 연결 예정 | llm_extractors.py가 후보 chunk 생성, AiExtractionResult 캐시, chat_completion response_schema 호출, unit_options/checklists payload 변환 구현. | 구현 완료 단계. 실제 OpenAI JSON schema 응답 형식 호환·실패 로그 검증 필요. |
| 추출 검증 | 금액 합계, 날짜, 단위, evidence 검증 추가 예정 | validators.py가 필수 필드, payment_schedules 존재, source_text, 계약금·중도금·잔금 합계와 분양가 차이 8% 초과 경고를 검증. | 기본 검증 구현. 날짜·단위·table row index 등은 추가 필요. |
| FundingPage 통합 | PaymentSchedule과 FundingPage 통합 전 | funding/calculator.py에 calculate_option_funding_plan, funding_plan(option_id) 구현. Recommendation API와 프론트 fetchFundingPlan(optionId) 연결. | 핵심 통합 완료. 화면 UX의 option selection/비교 기능은 추가 고도화 필요. |
| 추천 옵션화 | mock 옵션은 있으나 추천은 공고 대표값 기반 | ranking.py가 _best_unit_option, _unit_option_fit_score를 통해 DB HousingUnitOption이 있으면 option_fit_score와 best_option을 계산. | 부분 완료. 추천 결과는 best option 1개 중심이라 복수 옵션 비교는 남음. |
| 상세 화면 | mock 분석 버튼과 결과 표시 | NoticeDetailPage가 documents/status, documents/analyze, unit-options를 호출하고 주택형 카드, 납부 일정, option_id Funding 링크를 표시. | 상세 화면 연결 완료. checklist 화면 표현은 보강 필요. |
| 데이터 경계 | DB 우선 + fixture fallback | fixture_store.py가 DB query 실패 시 fixture fallback, include_excluded/region/ownership_type 필터, document_count/unit_option_count 직렬화 구현. | 기존 원칙 유지·확장. |

## 0-2. 코드 검증 범위와 제한

- Backend apps: 117개 코드 파일, 약 6,241 lines를 정적 분석 대상으로 확인했습니다.

- Frontend src: 19개 코드 파일, 약 3,387 lines를 정적 분석 대상으로 확인했습니다.

backend/apps/notice_docs: 모델, serializer, view, analysis, discovery_lh, extractors, llm_extractors, pdf_parser, validators 확인.

backend/apps/ai_coach: AiExtractionResult, AiChatLog, ai_client, prompt_templates, safety_filter, /api/ai/chat view 확인.

backend/apps/funding 및 recommendations: option_id 기반 funding, best_option/option_fit_score 계산 흐름 확인.

frontend/src: api wrapper, 타입 정의, NoticeDetailPage, FundingPage, RecommendationPage, FloatingCoachChat, MapPage 연결 흐름 확인.

실행 검증은 현재 컨테이너에 Django/node_modules가 없어 재현하지 못했다. 이 문서는 코드 기반 정적 검수 결과이며, 팀 로컬의 API Key 실연 결과는 별도 운영/QA 로그로 남기는 것이 안전하다.

## 0-3. 바로 다음 개발 순서

| 우선순위 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 실제 LH 원격 PDF 다운로드 adapter 완성 | source_url HTML discovery 뒤 file_id 또는 document_url에서 실제 PDF bytes를 임시 저장하고 pypdf가 읽는 로컬 경로로 연결된다. |
| 2 | 샘플 PDF 회귀 테스트 세트 구축 | tmp_notice_611.pdf, tmp_notice_rent_506.pdf, 실제 공공분양 샘플 3건 이상으로 rules/LLM/mock source를 구분하여 테스트한다. |
| 3 | LLM JSON schema 실호출 검증 | AI_PROVIDER=openai, AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=true 환경에서 response_schema가 실제 OpenAI 응답과 호환되고 AiExtractionResult에 raw_response/parsed_json이 저장된다. |
| 4 | AI chat E2E 검증 | FloatingCoachChat → /api/ai/chat → llm 또는 template fallback → AiChatLog 저장 → 화면 source 표시까지 브라우저에서 확인한다. |
| 5 | 옵션 단위 UX 고도화 | 추천/상세/Funding에서 여러 HousingUnitOption 비교, 옵션 선택 상태 유지, 관심 옵션 저장까지 연결한다. |
| 6 | 운영 안전장치 | API Key 마스킹, LLM 비용 제한, timeout/retry, 실패율 모니터링, confidence 낮은 결과의 “확인 필요” UI를 정리한다. |

# 1. 서비스 정의와 제품 포지션

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 서비스명 | FirstHome Navigator AI |
| 핵심 고객 | 첫 집 소유를 목표로 공공분양, 신혼희망타운, 민간참여형 공공분양 청약을 검토하지만 공고문에서 주택형별 가격·납부 일정·자격 항목을 빠르게 파악하기 어려운 사회초년생·청년·신혼 전 단계 사용자. |
| 핵심 문제 | 공공 API 목록에는 소유형·임대형 공고가 섞이고, 같은 공고 안에서도 전용면적, 층, 기본형, 옵션 비용에 따라 실제 분양가·계약금·중도금·잔금이 달라진다. 사용자는 API 목록만으로 감당 가능한 선택지를 판단하기 어렵다. |
| 해결 방식 | 서비스 대상 공고를 소유형 공공분양으로 분류하고, 공식 공고문 PDF에서 주택형 옵션과 PaymentSchedule을 추출한다. 사용자의 희망 면적·가격·계약금·월 납부 감당액을 기준으로 옵션 적합도와 자금 로드맵을 계산하고, AI 코치가 근거 기반 답변을 제공한다. |
| 제품 성격 | 실시간 심사나 확정 판정이 아니라 공개 데이터, 공식 공고문, fixture fallback 기반의 준비 의사결정 보조 도구. 당첨·신청 가능·대출 승인·정책 수급을 보장하지 않는다. |
| v5 경쟁력 | 네이버 부동산식 탐색 구조(지역/공고/상세 이동)와 오늘의집식 사용 흐름(카드형 추천·체크리스트·상담형 코치)을 결합한다. 단순 공고 조회가 아니라 공고 분류, 옵션 추출, 자금 납부 스케줄, 공식 근거, AI Q&A가 하나의 사용자 여정으로 이어진다. |

## 1-1. 서비스 범위 확정

포함 대상: 공공분양주택, 신혼희망타운(공공분양), 민간참여형 공공분양.

제외 대상: 행복주택, 국민임대, 영구임대, 매입임대, 전세임대, 장기전세, 든든전세, 분양전환공공임대, 10년 공공임대, 청년 공공주택, 일반매각, 유주택자 계약 가능, 오피스텔 분양광고.

추천 단위: 공고 자체가 아니라 공고 아래의 HousingUnitOption. 단, 아직 옵션이 추출되지 않은 공고는 대표 면적·대표 가격 기반 임시 option_fit_score로 fallback한다.

# 2. 현재 구현 기준 전체 기능 범위

| 기능 영역 | 현재 코드 구현/존재 내용 | v5 판단 및 다음 반영 |
| --- | --- | --- |
| 홈/대시보드 | GET /api/dashboard가 profile, top_recommendations, notice_count, message 반환. ranked_recommendations는 is_service_target 공고만 사용. | 분석 완료 수·감당 가능한 옵션 수는 Dashboard 응답에 별도 집계로 추가할 가치가 있다. |
| 조건 입력 | UserProfile에 desired_area_min/max, desired_price_min/max, max_down_payment, monthly_payment_capacity가 있고 프론트 Profile 타입/API가 반영. | 입력값은 추천의 _unit_option_fit_score와 공고 fallback _option_fit_score에 사용된다. UI validation과 설명 문구 보강 필요. |
| 공고 분류 | notices/services/classifier.py의 allow/deny keyword 기반. HousingNotice에 ownership_type, is_service_target, exclude_reason, official_document_status 존재. | 서비스 범위 필터는 안정화됨. 새 LH 공고 유형에 대한 테스트 케이스 축적 필요. |
| 추천 | score_detail은 eligibility, funding, location, schedule, policy_link 합산. ranking.py는 DB HousingUnitOption이 있으면 best_option 기반 option_fit_score 사용. | v4.1의 “옵션 단위 추천 전환”이 코드에 들어갔다. 다만 추천 응답은 best_option 1개라 복수 옵션 비교 UI는 남음. |
| 공고 상세 | NoticeDetailPage가 공고 상세, document status, unit options, analyze button, 공식 링크, 옵션별 Funding 링크를 표시. | 상세 화면은 PDF 분석 결과를 사용자에게 보여주는 핵심 화면이 됨. EligibilityChecklist 노출은 추가 필요. |
| PDF 분석 | notice_docs 모델/serializer/view/service 구현. analysis.py가 discovery → pending → local PDF parse → rules extraction → LLM fallback → save result → mock fallback 수행. | 실제 원격 PDF 다운로드와 표 추출 고도화가 다음 과제. 현재는 local file resolve/pypdf text 중심. |
| 자금 로드맵 | /api/recommendations/funding/{notice_id}?option_id=... 지원. option_id가 있으면 PaymentSchedule 기준, 없으면 기존 notice 대표값 기준. | v4.1의 “PaymentSchedule 기반 FundingPage 교체”가 핵심적으로 구현됨. 여러 옵션 비교·중도금 회차 UX 고도화 필요. |
| AI 코치 요약 | /api/ai/coach-summary는 template fallback 유지, funding_plan과 calculate_score 기반 요약. | 요약은 안정적인 템플릿 중심. LLM 적용 범위는 chat과 extraction에 우선 배치. |
| AI 채팅 | /api/ai/chat 구현. prompt_templates.coach_chat은 LLM 활성 시 response_schema 기반 호출, 실패/비활성 시 template fallback. AiChatLog 저장. | v4.1 미구현 항목이 구현됨. 실제 API Key/운영 로그/비용 제한이 다음 과제. |
| 지도 | MapPage와 fetchNotices(region, ownership_type) 기반 지역 리스트. Notice serializer가 document_count/unit_option_count 반환. | 문서 수/옵션 수가 리스트에 붙는 구조는 준비됨. 예산 범위 내 옵션 수와 관심 저장은 남음. |
| 관심목록 | Favorite는 notice/product/policy 단위. 비로그인 client_id와 로그인 user 지원. | HousingUnitOption 즐겨찾기는 아직 타입/모델 미확장. 옵션 비교 기능과 함께 설계 필요. |
| 데이터 수집 | LH, Finlife, Youthcenter import command와 DB/fixture fallback. README와 .env.example에 API Key 안내. | 외부 API 실패 시 fixture 시연 가능. PDF 원문은 원칙적으로 온디맨드 처리. |

## 2-1. v4.1 문서와 now.zip의 실질 차이

| 구분 | v4.1 문서의 상태 | now.zip 확인 내용 | v5 반영 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI/API Key | LLM/API Key 연결 전 단계로 설명 | settings.py와 .env.example에 AI_PROVIDER, OPENAI_API_KEY, AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION, AI_ENABLE_LLM_CHAT 존재. ai_client.py가 OpenAI/local 호출 구현. | “연동 코드 완료, 키는 환경변수로 주입”으로 변경. |
| AI Chat | 백엔드 /api/ai/chat 미구현 | config/urls.py, ai_coach.views, prompt_templates.coach_chat, FloatingCoachChat.vue 연결 확인. | 구현 완료로 이동. |
| PDF parser | PDF discovery/parser/evidence 저장 미구현 | pdf_parser.py, extractors.py, validators.py, llm_extractors.py가 존재. analysis.py가 rules/LLM/mock 분기. | 로컬 PDF 분석과 LLM 구조화 보조가 구현된 상태로 정리. |
| Funding | mock PaymentSchedule과 FundingPage 미통합 | funding_plan(option_id)와 calculate_option_funding_plan이 구현되어 PaymentSchedule 기반으로 계산. | 핵심 통합 완료. |
| 추천 | HousingUnitOption mock은 있으나 추천은 공고 대표값 기반 | _best_unit_option과 _unit_option_fit_score가 DB 옵션을 사용. 없으면 공고 대표값 fallback. | 옵션 기반 추천 1차 구현. |
| 검증 | 검증 기준 추가 예정 | 필수 필드, payment total vs base price 8% 경고, needs_review 상태 구현. | 기본 검증 구현, 정밀 검증 남음. |

# 3. 대표 사용자 흐름과 화면/API 흐름

| 순서 | 화면 | 사용자 행동 | 호출 API | 성공 결과 | 예외/보정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 홈 | 서비스 진입, TOP 추천 확인 | GET /api/dashboard | 소유형 공공분양 top_recommendations, notice_count, profile 반환 | DB가 비어 있거나 오류면 fixture fallback |
| 2 | 조건 입력 | 희망 면적·분양가·계약금·월 감당액 저장 | GET/PUT /api/profile | 세션/회원 프로필 저장 후 추천·자금 계산 기준으로 사용 | 필수값/범위 validation 보강 필요 |
| 3 | 추천 결과 | 공고+best option 확인 | GET /api/recommendations/housing | total_score, option_fit_score, best_option, reasons 표시 | 옵션 없으면 공고 대표값 기반 fallback |
| 4 | 지도 | 지역 클러스터 선택 | GET /api/notices?ownership_type=public_sale&region={region} | 해당 지역 서비스 대상 공고, document_count, unit_option_count 확인 | 지역 미분류/DB 없음 시 fixture 또는 전국 리스트 |
| 5 | 공고 상세 | 공식 공고문과 분석 상태 확인 | GET /api/notices/{id}; GET /documents/status; GET /unit-options | 공고 기본 정보, 문서 상태, 추출 옵션, 납부 일정 카드 표시 | 문서 API 실패 시 상세 화면 전체가 깨지지 않도록 fallback 필요 |
| 6 | 공고문 분석 | 분석하기 클릭 | POST /api/notices/{id}/documents/analyze | document, extraction, unit_options 반환. source는 rules/llm/mock으로 구분 | 서비스 대상이 아니면 400. PDF 없음/파싱 실패 시 기존 결과 보존 또는 mock 생성 |
| 7 | 자금 로드맵 | 옵션 선택 후 자금 계획 확인 | GET /api/recommendations/funding/{noticeId}?option_id={optionId} | 계약금·중도금·잔금·부족액·월 목표·timeline 표시 | option_id 잘못되면 공고 대표값 fallback 또는 404 처리 고려 |
| 8 | AI 코치 | 부족액/일정/서류 질문 | POST /api/ai/chat | LLM 또는 template_fallback 답변, suggested_actions, context_refs 반환 | LLM 실패 시 template으로 자동 fallback, AiChatLog 저장 |
| 9 | 관심 저장 | 공고/상품/정책 저장 | GET/POST/DELETE /api/favorites | 로그인 user 또는 client_id 기반 관심 목록 유지 | 옵션 단위 저장은 추후 추가 |

# 4. 전체 시스템 구조도

v4.1의 큰 구조는 유지하되, v5에서는 AI Layer와 Document Layer가 실제 코드 경로를 갖게 되었다. 특히 /api/ai/chat과 option_id 기반 Funding이 API 라우팅까지 연결된 점이 가장 큰 변화다.

그림 1. v4.1 전체 시스템 구조도 계열 이미지

그림 2. v4.1 소프트웨어 구성도 계열 이미지

그림 3. v4.1 공식 공고문 PDF 추출 파이프라인 계열 이미지

## 4-1. v5 기준 데이터 흐름

[사용자 입력] ProfileFormPage -> PUT /api/profile ↓ [추천/탐색] GET /api/dashboard, GET /api/recommendations/housing, GET /api/notices?region=... ↓ [공고 상세] GET /api/notices/{id} GET /api/notices/{id}/documents/status GET /api/notices/{id}/unit-options ↓ [공식 공고문 분석] POST /api/notices/{id}/documents/analyze analysis.py ├─ discover_documents_for_notice() ├─ parse_pdf_text(local_pdf) ├─ extract_unit_options_from_pages() + validate_unit_options() ├─ extract_notice_document_with_llm() # 필요 시 └─ NoticeExtraction / HousingUnitOption / PaymentSchedule / EligibilityChecklist / ExtractionEvidence 저장 ↓ [자금 로드맵] GET /api/recommendations/funding/{noticeId}?option_id={optionId} calculate_option_funding_plan() -> PaymentSchedule 기반 ↓ [AI 코치] POST /api/ai/chat coach_chat() -> LLM enabled이면 chat_completion(), 아니면 template_fallback AiChatLog 저장

# 5. 소프트웨어 구성도

| 계층/앱 | 주요 파일 | 책임 | v5 확인 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles | models.py, serializers.py, services.py, views.py | UserProfile, Favorite, session/client_id 기반 프로필 및 관심목록. 확장 입력 필드 저장. | 구현 완료. 옵션 즐겨찾기는 미확장. |
| notices | models.py, views.py, services/classifier.py, services/lh.py | HousingNotice, ownership_type, service target filter, LH import. | 구현 완료. 규칙 테스트 추가 필요. |
| notice_docs | models.py, views.py, services/analysis.py, discovery_lh.py, extractors.py, llm_extractors.py, pdf_parser.py, validators.py | 공식 문서 메타, 추출 결과, 옵션/납부/체크리스트/evidence 저장 및 분석 API. | v4.1 mock 골격에서 실제 파서/LLM 분기까지 확장. 원격 다운로드 고도화 필요. |
| recommendations | services/ranking.py, scoring.py, eligibility.py, views.py | 점수 계산, 옵션 적합도, best_option, dashboard/housing/funding API. | 옵션 기반 추천 1차 구현. |
| funding | services/calculator.py | 공고 대표값 또는 selected HousingUnitOption의 PaymentSchedule 기반 자금 로드맵 계산. | option_id 기반 계산 구현 완료. |
| ai_coach | models.py, views.py, services/ai_client.py, prompt_templates.py, safety_filter.py | AI extraction log, chat log, OpenAI/local adapter, safety 문구, coach summary/chat. | /api/ai/chat과 LLM fallback 구조 구현. |
| products/policies | services/finlife.py, matcher.py, youthcenter.py | 금융상품/청년정책 수집 및 추천 보조. | 기존 구조 유지. 중도금 회차별 추천 고도화 가능. |
| frontend api/types | src/api/firsthome.ts, src/types/firsthome.ts | 백엔드 API wrapper 및 타입. NoticeDocumentStatus, HousingUnitOption, FundingPlan, CoachChatResponse 반영. | v5 API 대부분 연결. |
| frontend pages/components | NoticeDetailPage.vue, FundingPage.vue, RecommendationPage.vue, MapPage.vue, FloatingCoachChat.vue | 상세 분석, Funding option_id, 추천 카드, 지도 리스트, 플로팅 채팅 UX. | 화면 연결 완료. 비교/체크리스트 노출 강화 필요. |

## 5-1. 실제 파일 구조 요약

backend/apps/ profiles/ # UserProfile, Favorite, auth/session, client_id fallback notices/ # HousingNotice, LH import, ownership classifier notice_docs/ # NoticeDocument, NoticeExtraction, UnitOption, PaymentSchedule, parser/LLM/validator recommendations/ # scoring, ranking, dashboard, housing/funding API funding/ # notice 대표값 + option_id 기반 자금 계산 ai_coach/ # OpenAI/local adapter, chat/summary, safety filter, logs products/ # Finlife 수집 및 금융상품 matcher policies/ # Youthcenter 수집 및 정책 matcher frontend/src/ api/firsthome.ts # Axios wrapper types/firsthome.ts # NoticeDocumentStatus, HousingUnitOption, FundingPlan, CoachChatResponse 타입 pages/ # Home/Profile/Recommendation/NoticeDetail/Funding/Map/AiCoach/Favorites components/ # FloatingCoachChat

# 6. 데이터 전략과 외부 API 한계 대응

| 데이터 종류 | 현재 코드 활용 | 한계 | v5 대응 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| LH/청약홈 공고 목록 | import_lh.py와 HousingNotice 저장. fixture_store.notices()는 DB 우선, 없으면 fixture. | 목록 API만으로는 주택형별 금액/납부 일정 부족. 임대형 혼입 가능. | classifier로 service target 필터. 상세에서 공식 공고문 분석으로 보완. |
| 공식 공고문 HTML/PDF | discovery_lh.py가 NoticeDocument 후보를 생성하고 analysis.py가 document를 선택. | 현재 pdf_parser는 local file path만 parse한다. HTTP PDF 직접 다운로드는 미완성. | downloader/storage adapter를 추가해 source_url/file_id에서 임시 PDF를 확보한다. |
| 공식 공고문 텍스트 | pypdf 기반 page text 추출. keyword chunk를 LLM input으로 사용. | 표 구조와 row/column 관계가 약할 수 있다. 스캔 PDF/OCR 미지원. | pdfplumber/table parser와 OCR fallback은 P1/P2로 추가. |
| LLM 결과 | AiExtractionResult에 input_hash 캐시, model_name, raw_response, warnings 저장. | 실제 API Key와 response schema 호환은 환경 의존. 비용/timeout 관리 필요. | AI_PROVIDER=openai/local을 환경별로 분리하고, extraction/chat feature flag로 단계적 활성화. |
| 금융상품/정책 | Finlife/Youthcenter import 및 matcher. policy_link score 보조. | 개인 가입 가능성·우대조건 확정 불가. | 납부 회차 부족액 대비 참고 후보로 유지하고 확정 표현 금지. |
| Fixture | firsthome_mvp.json으로 대표 시나리오 완주. | 실제 PDF/LLM 결과와 괴리 가능. | 시연 안정성 유지용으로 두되, 공식 추출 결과는 별도 배지/source로 구분. |

# 7. AI 기능 전체 전략

| AI 기능 | 사용자 가치 | 현재 구현 | 점수/판정과의 관계 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공고 대상 분류 | 임대형 공고가 추천/지도에 섞이지 않음 | classifier.py 규칙 기반. AI 분류는 아직 미적용. | 최종 서비스 대상 여부는 규칙 기반이 우선. | P0 완료/운영 보강 |
| 공식 공고문 옵션 추출 | 같은 공고 안에서 감당 가능한 주택형을 찾음 | rules extraction 우선, 검증 경고/실패 시 LLM structured output 보조. | 검증 통과 또는 needs_review로 표시된 옵션만 자금 계산에 사용. | P0~P1 진행 |
| AI 코치 요약 | 이번 주 할 일과 공식 확인 항목을 쉬운 말로 제공 | coach_summary는 template fallback 중심. | 추천 점수는 변경하지 않음. | P1 |
| 플로팅 AI 채팅 | 부족액·일정·서류 질문을 즉시 처리 | /api/ai/chat, FloatingCoachChat, AiChatLog, LLM/template fallback 구현. | 답변은 참고용. safety_filter로 확정 표현 차단. | P0 구현/QA 필요 |
| 정책/상품 의미 검색 | 정책·상품 후보를 보조 정렬 | 현재는 rules matcher 중심, sentence-transformers 의존성은 requirements에 포함. | 점수 보조만 수행. | P2 |
| 안전 문구 필터 | 오해·법적 리스크 축소 | safety_filter.py가 금지 표현 대체, 공식 공고 확인 문구 강제. | 모든 AI 출력의 마지막 게이트. | P0 구현 |

## 7-1. AI/API Key 설정 구조

backend/config/settings.py AI_SETTINGS = { "PROVIDER": os.getenv("AI_PROVIDER", "template"), "MODEL": os.getenv("AI_MODEL", "gpt-4o-mini"), "OPENAI_API_KEY": os.getenv("OPENAI_API_KEY", ""), "OPENAI_BASE_URL": os.getenv("OPENAI_BASE_URL", "https://api.openai.com/v1"), "OPENAI_CHAT_PATH": os.getenv("OPENAI_CHAT_PATH", "/chat/completions"), "LOCAL_LLM_ENDPOINT": os.getenv("LOCAL_LLM_ENDPOINT", ""), "ENABLE_LLM_EXTRACTION": os.getenv("AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION", "false").lower() == "true", "ENABLE_LLM_CHAT": os.getenv("AI_ENABLE_LLM_CHAT", "false").lower() == "true", } 운영 의미: - AI_PROVIDER=template: API Key 없이 템플릿 응답 및 규칙 기반 추출만 사용 - AI_PROVIDER=openai + OPENAI_API_KEY + AI_ENABLE_LLM_CHAT=true: /api/ai/chat에서 LLM 사용 - AI_PROVIDER=openai + AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=true: PDF 추출 경고/실패 시 LLM structured output 사용 - 실제 API Key는 ZIP에 없어야 하며 .env에만 주입

# 8. AI 모델·기법 선정

| 영역 | 현재 선택/구현 | 이유 | 남은 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM provider | template/openai/local provider switch | 개발·시연 안정성을 위해 template fallback을 기본값으로 두고, 실제 운영/검증 시 OpenAI 또는 local endpoint로 전환. | OpenAI JSON schema 응답 shape, local endpoint shape 차이 검증. |
| 기본 모델 | AI_MODEL 기본값 gpt-4o-mini | 비용과 응답 속도 균형. 문서 chunk 기반 추출과 짧은 chat에 적합. | 팀 계정 비용/쿼터/응답 안정성 검증. |
| 문서 후보 축소 | 키워드 기반 candidate chunk: 주택가격, 공급금액, 계약금, 중도금, 잔금, 무주택, 소득, 자산, 청약통장 | 전체 PDF를 무작정 보내지 않고 핵심 페이지 중심으로 context 구성. | 표가 이미지이거나 keyword 없는 PDF에 대한 fallback 필요. |
| 구조화 출력 | NOTICE_DOCUMENT_EXTRACTION_SCHEMA, COACH_CHAT_SCHEMA | 추출/채팅을 JSON으로 고정해 프론트와 DB 저장을 안정화. | 모델별 response_format 지원 여부 검증. |
| 안전 필터 | sanitize_reply, sanitize_actions, BLOCKED_PHRASES | 청약·대출 확정 표현 방지. “공식 공고문 확인 필요” 문구 강제. | 다양한 LLM 표현 변형에 대한 테스트 추가. |

# 9. 공식 공고문 PDF AI 추출 상세 설계

## 9-1. 현재 구현된 분석 파이프라인

| 단계 | 구현 파일 | 현재 동작 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 문서 후보 확보 | notice_docs/services/discovery_lh.py, analysis.py:_document_for_notice | source_url/document_url/file_name 기준 NoticeDocument를 확보하고, PDF 문서를 우선 선택. | 기본 구현 |
| 2. 분석 요청 | notice_docs/views.py: analyze_notice_document | 서비스 대상 공고만 POST 분석 허용. run_notice_document_analysis 호출. | 구현 완료 |
| 3. 로컬 PDF resolve | pdf_parser.py: resolve_local_pdf_path | file:// 또는 local path만 실제 경로로 인정. http/https는 None 반환. | 원격 다운로드 미완성 |
| 4. 텍스트 추출 | pdf_parser.py: parse_pdf_text | pypdf.PdfReader로 페이지별 text 추출. | 구현 완료/표 구조 한계 |
| 5. 규칙 추출 | extractors.py | 주택형/전용면적/가격/납부 일정 후보 추출. | 구현됨 |
| 6. 검증 | validators.py | 필수 필드, payment schedule, source_text, 금액 합계 차이 검증. | 기본 구현 |
| 7. LLM 보조 | llm_extractors.py | LLM enabled이고 rules 결과가 없거나 경고가 있으면 candidate chunk를 JSON schema로 추출. | 구현 완료/실호출 검증 필요 |
| 8. 결과 저장 | analysis.py:_save_extraction_result | NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, EligibilityChecklist, ExtractionEvidence 저장. 기존 옵션 삭제 후 재생성. | 구현 완료 |
| 9. 실패/보존 | analysis.py:_analysis_failed_with_preserved_result | 실패 시 이전 분석 결과가 있으면 보존, 없으면 mock 분석 생성. | 시연 안정성 확보 |
| 10. 화면 반영 | NoticeDetailPage.vue, FundingPage.vue | 옵션 카드, 납부 일정, option_id 기반 자금 로드맵 연결. | 구현 완료 |

## 9-2. 추출 목표 필드와 현재 저장 모델

| 카테고리 | 필드 | 저장 위치 | 화면 활용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공식 문서 메타 | provider, file_id, file_name, document_url, source_url, status, error_message, fetched_at, analyzed_at | NoticeDocument | 상세의 공식 문서 상태, 분석 상태, 오류 메시지 |
| 추출 버전 | schema_version, status, confidence, raw_json, source, warnings | NoticeExtraction | 분석 source 라벨(rules-v1/llm-v1/mock-v1), 신뢰도 표시 |
| 주택형 옵션 | unit_type, exclusive_area_m2, floor_group, option_type, base_price, loan_amount, balcony_extension_price, confidence | HousingUnitOption | 추천 best_option, 상세 옵션 카드, Funding option_id 기준 |
| 납부 일정 | label, due_date, amount, payment_type, sequence, evidence_text | PaymentSchedule | Funding timeline, AI chat context, 상세 납부 일정 카드 |
| 자격 체크리스트 | category, title, condition_text, evidence_text, confidence | EligibilityChecklist | 상세/AI 코치 공식 확인 항목 |
| 근거 | field_path, page_no, source_text, confidence | ExtractionEvidence | 검수·디버깅·신뢰도 UI. 현재 상세 노출은 추가 필요 |

## 9-3. LLM structured output 동작 방식

llm_extractors.extract_notice_document_with_llm() 1) llm_enabled("extraction")이 false면 즉시 llm_disabled 반환 2) _candidate_chunks(pages): 핵심 키워드가 있는 페이지 최대 8개, 페이지당 1800자 사용 3) input_hash를 생성해 AiExtractionResult 캐시 조회 4) chat_completion(messages, response_schema=NOTICE_DOCUMENT_EXTRACTION_SCHEMA) 호출 5) 응답 parsed_json에서 unit_options, eligibility_checklists 추출 6) AiExtractionResult.mark_succeeded()로 model_name, confidence, warnings, raw_response 저장 7) ExtractedUnitOption으로 변환한 뒤 validators.py를 거쳐 NoticeExtraction/HousingUnitOption 저장

# 10. 신규/변경 데이터 모델

| Model | 주요 필드 | 역할 | v5 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| HousingNotice | ownership_type, is_service_target, exclude_reason, official_document_status, source_meta | 공고 기본 정보와 서비스 대상 여부의 source of truth. | 구현 완료. 새 유형 테스트 필요. |
| UserProfile | desired_area_min/max_m2, desired_price_min/max, max_down_payment, monthly_payment_capacity | 옵션 추천과 Funding 계산의 사용자 조건. | 구현 완료. UI validation 보강. |
| NoticeDocument | notice, provider, file_id, file_name, document_url, source_url, status, error_message | 공식 문서 후보와 분석 상태 관리. | 구현 완료. 실제 다운로드 정보 보강 필요. |
| NoticeExtraction | schema_version, status, confidence, raw_json | 문서 추출 결과 버전/상태/경고 저장. | 구현 완료. source 라벨을 raw_json에서 serializer가 노출. |
| HousingUnitOption | unit_type, exclusive_area_m2, floor_group, option_type, base_price, loan_amount, confidence | 공고 안의 선택 가능한 주택형 옵션. | 구현 완료. 추천/Funding에서 사용. |
| PaymentSchedule | payment_type, label, due_date, amount, sequence, evidence_text | 옵션별 계약금·중도금·잔금 일정. | 구현 완료. FundingPage 통합 완료. |
| EligibilityChecklist | category, title, condition_text, evidence_text, confidence | 공식 확인 항목. 확정 판정이 아니라 체크리스트. | 구현 완료. 화면 노출 보강 필요. |
| ExtractionEvidence | field_path, page_no, source_text, confidence | 추출 근거. | 모델 구현. 상세 UI에서 근거 보기 필요. |
| AiExtractionResult | source_type, source_id, extraction_type, input_hash, extracted_data, raw_response | LLM 추출 캐시/로그. | 구현 완료. 운영 모니터링에 중요. |
| AiChatLog | notice_id, option_id, question, answer, provider, model_name, source_refs, safety_flags | AI 채팅 로그와 안전 필터 흔적. | 구현 완료. 관리자 확인 화면은 없음. |

# 11. 신규/변경 API 명세

| Method | Endpoint | 요청/파라미터 | 응답 핵심 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/dashboard | session/profile | profile, top_recommendations, notice_count, message | 구현 |
| GET/PUT | /api/profile | 확장 Profile | UserProfile 저장/조회 | 구현 |
| GET | /api/notices | region, ownership_type, include_excluded | 서비스 대상 공고 목록, document_count, unit_option_count | 구현 |
| GET | /api/notices/{noticeId} | noticeId | 공고 상세 + 분류/문서 상태 | 구현 |
| GET | /api/notices/{noticeId}/documents/status | noticeId | official_document_status, document_count, unit_option_count, latest_extraction | 구현 |
| POST | /api/notices/{noticeId}/documents/analyze | noticeId | document, extraction, unit_options, message | 구현. 동기 처리. |
| GET | /api/notices/{noticeId}/unit-options | noticeId | HousingUnitOption + payment_schedules | 구현 |
| GET | /api/notices/{noticeId}/eligibility-checklists | noticeId | EligibilityChecklist 목록 | 구현 |
| GET | /api/recommendations/housing | profile/session | total_score, option_fit_score, best_option | 구현 |
| GET | /api/recommendations/funding/{noticeId}?option_id={optionId} | option_id optional | 선택 옵션 또는 공고 대표값 기반 funding plan | 구현 |
| POST | /api/ai/coach-summary | notice_id, profile | summary, todo_this_week, official_checklist, warning | 구현 |
| POST | /api/ai/chat | notice_id, option_id, message, profile | reply, suggested_actions, context_refs, source | 구현 |
| GET/POST/DELETE | /api/favorites | favorite_type, object_id | 관심 목록 조회/추가/삭제 | 구현. 옵션 타입 미지원 |

## 11-1. /api/ai/chat 응답 예시

{ "source": "llm" 또는 "template_fallback", "notice_id": 101, "notice_title": "남양주왕숙2 A-3BL 공공분양", "option_id": 7, "reply": "59A 대표 기준 계약금은 약 52,600,000원입니다. 현재 준비 가능 현금을 반영하면 부족액은 약 ... 공식 공고문 확인이 필요합니다.", "suggested_actions": [ "계약금 납부일과 금액을 공식 공고문에서 다시 확인하세요.", "보유 현금 중 생활비로 남겨둘 금액을 먼저 분리하세요.", "월 저축 가능액으로 부족액 준비 기간을 다시 계산하세요." ], "context_refs": [ {"type": "notice", "notice_id": 101}, {"type": "funding_plan", "notice_id": 101, "option_id": 7} ] }

# 12. 화면별 반영 방식

| 화면 | 현재 구현 | v5 화면 판단 | 남은 UX 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| HomePage | dashboard 호출, 추천 CTA, 서비스 허브 역할 | 소유형 공공분양 기준 전체 진입점. | 분석 완료 공고 수, 감당 가능한 옵션 수 추가. |
| ProfileFormPage | 확장 profile 필드 입력 | 추천·Funding의 기준 데이터 입력 화면. | 면적/가격/금액 범위 validation과 도움말. |
| RecommendationPage | top 3, total_score, option_fit_score, best_option 타입 준비 | 공고 + 대표 best option 추천 카드로 전환 가능. | 복수 옵션 펼침/비교 추가. |
| MapPage | 지역 클러스터, notices query, 상세 이동 | 네이버 부동산식 지역 탐색에 가까워짐. | 예산 범위 내 옵션 수, 분석 상태 필터, 관심 저장. |
| NoticeDetailPage | 문서 상태, 분석 버튼, 옵션 카드, 납부 일정, option Funding link | PDF 분석 결과를 보여주는 핵심 화면. | EligibilityChecklist와 Evidence view 추가. |
| FundingPage | option_id query를 받아 fetchFundingPlan 호출 가능 | PaymentSchedule 기반 자금 로드맵 화면으로 전환. | 중도금 회차별 누적 그래프/월 준비금 계획. |
| AiCoachPage | coach-summary template 중심 | 설명/행동 추천 화면으로 유지. | 선택 옵션 context 연결 강화. |
| FloatingCoachChat | 홈/전역 플로팅 채팅, quick prompts, source 표시 | 사용자 즉시 질의응답 경로. | 상세/Funding에서 현재 option_id를 자동 context로 넘기기. |
| FavoritesPage | notice/product/policy 저장 | 재방문 기반. | HousingUnitOption favorite_type 추가 검토. |

# 13. 구현 우선순위와 개발 로드맵

| 단계 | 상태 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-0 | 완료 | 소유형 공공분양 필터와 제외 기준 | 추천/지도에서 임대형 제외. classifier 테스트 축적. |
| P0-1 | 완료 | 프로필 확장 필드 저장 및 프론트 타입 반영 | desired area/price/down payment/monthly capacity가 profile에 저장되고 추천에 반영. |
| P0-2 | 완료 | notice_docs 모델과 mock/rules/LLM 분석 저장소 | NoticeDocument, NoticeExtraction, UnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence 존재. |
| P0-3 | 완료 | /api/ai/chat 백엔드 및 플로팅 채팅 연결 | POST /api/ai/chat, AiChatLog, FloatingCoachChat 동작 경로. |
| P0-4 | 완료 | option_id 기반 Funding API | 선택 HousingUnitOption의 PaymentSchedule으로 계약금/중도금/잔금 계산. |
| P1-1 | 진행 | 원격 PDF 다운로드/discovery 안정화 | LH file_id/document_url에서 실제 PDF bytes 확보 후 임시 저장. |
| P1-2 | 진행 | PDF 표 추출 고도화 | pypdf 텍스트 중심에서 pdfplumber/table parser와 row evidence 강화. |
| P1-3 | 대기 | LLM structured output 실호출 QA | OpenAI/local별 schema 호환, timeout, raw_response, fallback 검증. |
| P1-4 | 대기 | 화면 Evidence/Checklist 노출 | 근거 페이지/문장, 확인 필요 배지, 체크리스트 UI 추가. |
| P2-1 | 대기 | 옵션 비교/관심 저장 | 공고 안의 59A/74/84 등 옵션 비교와 즐겨찾기 확장. |
| P2-2 | 대기 | 운영 관리자/모니터링 | AiExtractionResult/AiChatLog 실패율, 비용, confidence 낮은 필드 확인. |

# 14. QA·보안·운영 기준

| 영역 | 현재 확인 | 필수 QA | 운영 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서비스 대상 필터 | DENY_KEYWORDS/allow rule 존재 | 임대/행복주택/국민임대/분양전환/일반매각 fixture 테스트 | 새 공고 유형 추가 시 classifier 회귀 테스트. |
| 백엔드 테스트 | tests.py 파일 존재. 현재 문서 작성 환경에서는 Django 미설치로 실행 불가 | 팀 로컬에서 python manage.py test 전체 실행 결과를 v5 부록에 기록 | CI에 Django test와 migration check 추가. |
| 프론트 빌드 | package.json build script 존재. 현재 node_modules 없음 | npm ci && npm run build 결과 기록 | PR 전 build 필수. |
| PDF 분석 | rules/LLM/mock source 분기 구현 | 샘플 PDF별 expected option/payment/checklist snapshot 테스트 | 실패 시 previous result 보존, mock source 명확 표시. |
| LLM extraction | AiExtractionResult 캐시/로그 구현 | 실제 OpenAI response_schema 성공/실패 케이스 테스트 | API Key .env만 보관, raw_response 민감정보 검토. |
| AI chat | AiChatLog, safety_filter 구현 | 확정 표현 차단, template fallback, source 표시 E2E 테스트 | 질문/답변 로그 보관 기간 및 개인정보 최소화. |
| 자금 계산 | option_id 기반 funding 구현 | 계약금·중도금·잔금 합계, 월 목표 계산 snapshot 테스트 | 공식 확인 필요 문구 상시 표시. |
| 보안 | README/.env.example이 실제 key 비포함 원칙 설명 | ZIP 공유 전 .env/db/key 파일 제외 확인 | OPENAI_API_KEY/공공 API Key 마스킹. |

# 15. 발표/시연 기준과 확장 방향

| 시연 단계 | 현재 보여줄 수 있는 장면 | 발표 멘트 | 리스크/대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 조건 입력 | 희망 면적·분양가·계약금·월 납부 감당액 입력 | 첫 집 소유 준비에 필요한 “내 조건”을 먼저 구조화합니다. | 입력 validation 미흡 시 사전 샘플 profile 사용. |
| 2 추천 | 공고 TOP3와 option_fit_score/best_option | 공고 추천에서 끝나지 않고 실제 감당 가능한 주택형 옵션을 찾는 방향으로 확장했습니다. | 옵션 없는 공고는 대표값 fallback으로 표시. |
| 3 지도 탐색 | 지역 클러스터에서 공고 리스트와 상세 이동 | 네이버 부동산처럼 지역을 먼저 훑고, 관심 있는 공고로 진입합니다. | 좌표 기반이 아닌 region/district 기반임을 명시. |
| 4 상세/PDF 분석 | 공식 문서 상태, 분석 버튼, 옵션/납부 일정 카드 | 공식 공고문에서 분양가·계약금·중도금·잔금을 구조화합니다. | 샘플 PDF/fixture와 source label을 준비. |
| 5 Funding | 선택 옵션의 PaymentSchedule로 자금 로드맵 | 같은 공고라도 옵션별 금액이 다르므로 선택 옵션 기준으로 계산합니다. | 실제 납부 조건은 공식 공고문 우선 문구 표시. |
| 6 AI Chat | 부족액/일정/서류 질문과 source 표시 | AI는 점수를 결정하지 않고, 구조화된 근거를 쉽게 설명합니다. | API 실패 시 template_fallback 시연 가능. |
| 7 안전 안내 | 확정 표현 차단 및 공식 확인 필요 문구 | 청약·금융 영역에서는 확정 판정이 아니라 확인 항목 중심으로 설계했습니다. | safety_filter 코드 언급. |

## 15-1. 이후 발전 방향

공고문 PDF 자동 수집 스케줄러: 신규 서비스 대상 공고의 document 후보를 주기적으로 탐색하고 분석 상태를 업데이트.

정밀 자격 룰 엔진: 생애최초, 신혼부부, 청년, 지역 우선 조건을 rule table로 분리.

옵션 비교 UI: 같은 공고의 주택형별 계약금·중도금·총액·면적을 비교.

지도 고도화: 주소 정규화와 좌표 기반 실제 클러스터, 통근/교통 접근성까지 확장.

관리자 대시보드: 추출 실패, low confidence, LLM 실패, safety filter hit를 운영자가 검수.

알림/캘린더: 접수 마감, 서류 제출, 계약금 납부 목표일을 캘린더와 연결.

# 16. 참고 URL 및 코드 참조

| 구분 | 참조 | 활용 |
| --- | --- | --- |
| LH 공고 상세/문서 | apply.lh.or.kr 계열 source_url | 공식 공고문 discovery와 수동 확인 링크. |
| 청약홈/공공데이터 | data.go.kr 청약/분양임대 공고 API | HousingNotice 후보 목록/일정 수집. |
| 금융상품 | 금융상품통합비교공시/Finlife | FinancialProduct 수집 및 부족액 보조 추천. |
| 청년정책 | 온통청년 Open API | YouthPolicy 수집 및 정책 후보 추천. |
| AI 설정 | backend/config/settings.py, backend/.env.example | OpenAI/local/template provider, API Key, feature flag. |
| AI client | backend/apps/ai_coach/services/ai_client.py | chat_completion, response_schema, provider switch. |
| PDF 분석 | backend/apps/notice_docs/services/analysis.py, llm_extractors.py, pdf_parser.py, validators.py | 공식 공고문 분석 파이프라인. |
| Funding | backend/apps/funding/services/calculator.py | 공고 대표값 및 option_id 기반 자금 로드맵. |
| Frontend 연결 | frontend/src/api/firsthome.ts, NoticeDetailPage.vue, FloatingCoachChat.vue, FundingPage.vue | 화면/API 연결 확인. |