FirstHome Navigator AI
개발공유용 확장기획서 v6.6

v6.5 제품 방향성 유지 · 실제 코드 반영 · 실제 LH 우선 / fixture 보조 운영 기준 정리

작성 기준: v6.5 기획서의 제품 방향성을 유지하고, 실제 구현 상태와 팀 로컬 검증 기록을 반영한다.

주의: 본 문서는 청약 신청 가능 여부, 당첨 가능성, 대출 승인, 정책 수급을 확정하지 않는다. 모든 수치와 AI 답변은 공식 공고문과 기관 안내 확인을 돕는 참고 정보다.

목차

0. v6.6 작성 의도와 읽는 법

1. Executive Summary: v6.6 기준 제품 정의

2. v6.5 대비 now.zip 핵심 변화

3. 제품 포지션과 핵심 메시지

4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

8. 현재 프로젝트 구조와 코드 분석 요약

9. 백엔드 앱별 책임과 구현 상태

10. 프론트엔드 화면별 책임과 구현 상태

11. 실제 LH 우선 수집과 fixture fallback 전략

12. 공식 공고문 PDF 분석/회귀 파이프라인

13. 추천/자금 로드맵/관심 저장 구조

14. AI 코치와 LLM/임베딩 전략

15. 현재 개발 현황과 남은 리스크

16. QA, 보안, 운영 기준

17. P1/P2 개발 로드맵

18. 발표/시연 스토리라인

19. Definition of Done

20. 부록: 주요 파일/명령/체크리스트

0. v6.6 작성 의도와 읽는 법

v6.6은 제품 방향을 새로 바꾸는 문서가 아니다. v6.5에서 확정한 “공식 공고문 기반 주택형 옵션/자금 준비 코치” 정체성을 유지하면서, 반영된 실제 LH 우선 수집, fixture 보조 fallback, 공급정보 기반 임시 옵션, 표 기반 PDF 파서, 다양한 납부 일정 처리, 자금 로드맵 UI 개선을 팀 공유 기준으로 재정리한 버전이다.

1~5장은 제품 판단 영역이다. 팀이 무엇을 만들고 무엇을 만들지 않을지 맞춘다.

6~14장은 구현 공유 영역이다. 화면, API, 데이터, LH 수집, PDF 분석, AI 구조를 이해한다.

15~17장은 실행 영역이다. 현재 완료 상태와 다음 스프린트 과제를 결정한다.

18~20장은 발표, Definition of Done, 명령/파일 체크리스트다.

v6.6의 한 문장 FirstHome Navigator AI는 청약 신청을 대신하는 서비스가 아니라, 실제 LH 공고와 공식 공고문 PDF를 주택형 옵션·납부 일정·내 자금 부족액·다음 행동으로 번역해주는 첫 집 준비 코치다.

1. Executive Summary: v6.6 기준 제품 정의

| 항목 | v6.6 정의 |
| --- | --- |
| 서비스명 | FirstHome Navigator AI |
| 한 줄 정의 | 사회초년생이 공식 공고문을 직접 해석하지 않아도, 소유형 공공분양 공고 안의 주택형 옵션·납부 일정·자격 확인 항목을 내 자금 상황과 연결해 이해하도록 돕는 첫 집 준비 웹서비스. |
| 핵심 고객 | 공공분양을 처음 검토하는 사회초년생, 청년, 신혼 전 단계 사용자. 청약홈/LH 공고문을 읽어야 한다는 것은 알지만 주택형별 금액, 계약금, 중도금, 잔금, 할부금, 자격 조건을 한 번에 이해하기 어려운 사람. |
| 핵심 문제 | LH/API 목록은 공고 단위 정보와 일부 공급정보를 제공하지만, 실제 의사결정에 필요한 납부 구조는 PDF 표와 주석에 흩어져 있다. 특히 중도금이 없는 공고, 1회인 공고, 10회 이상 반복되는 공고, 입주잔금+융자금+할부금 구조가 섞인다. |
| 핵심 해결 | 실제 LH 데이터를 우선 수집하고, 서비스 대상 소유형 공공분양은 공급정보 API로 임시 주택형 옵션을 보강한다. 이후 공식 PDF 분석으로 주택형 옵션, 납부 일정, 체크리스트, 근거 문장을 구조화하고, 사용자 자금 상황과 연결해 옵션별 자금 로드맵을 보여준다. |
| AI의 역할 | AI는 확정 판정자가 아니라 공식 근거 기반 설명자다. 부족액, 납부 일정, 확인 항목, 이번 주 행동을 짧고 안전하게 설명하며, 추출 실패/애매한 공고에는 LLM 보조 분석을 적용할 수 있다. |
| v6.6의 의미 | 실제 LH 우선 운영으로 한 단계 이동한 버전이다. fixture는 기본 데이터가 아니라 DB가 비었거나 실제 소유형 공고가 적을 때 뒤에서 보충하는 안전망으로 재정의되었다. |
| North Star | 대표 사용자가 3분 안에 검토할 주택형 옵션, 계약금 부족액, 중도금/할부금 부담, 공식 근거, 이번 주 할 일을 이해하고 관심 옵션으로 저장한다. |

2. v6.5 대비 now.zip 핵심 변화

| 영역 | v6.5 상태 | v6.6 확인 | 기획 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실제 LH 우선 운영 | 실제 LH 준비도 리포트와 option favorite 중심이었다. | README와 코드가 “실제 API 데이터 우선, fixture는 보조 fallback” 방향으로 정리되었다. FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT와 FIRSTHOME_MIN_SERVICE_NOTICES로 보충 여부와 최소 개수를 제어한다. | 발표/운영 모두에서 실제 서비스처럼 보이는 방향으로 진전했다. 다만 화면에서 data_source가 LH API인지 fixture fallback인지 계속 보이게 해야 한다. |
| LH import 개선 | --service-target-only, supply info 옵션은 이전에도 있었으나 실제 운영 가이드가 약했다. | import_lh의 기본 max-pages가 5로 확대되었고, --service-target-only로 서비스 범위 밖 공고 저장을 막을 수 있다. --with-supply-info는 공급정보 API로 주택형·분양가 임시 옵션과 임시 납부 계획을 만든다. | 공식 PDF 분석 전에도 실제 LH 주택형 후보를 화면에 보여줄 수 있게 되었다. 단 임시 옵션은 “LH 공급정보 API 기반 임시 계산값”임을 유지해야 한다. |
| 서비스 범위 분류 | 공공분양/신혼희망타운/민간참여 공공분양 중심, 임대/오피스텔 제외. | 잔여세대·선착순 공고라도 공공분양 소유형이면 포함한다. 오피스텔, 상가, 토지, 임대형은 먼저 제외한다. unknown은 “소유형 공공분양 여부 확인 필요”로 남긴다. | 서비스 범위가 현실적인 LH 공고 유형에 맞게 정교해졌다. 애매한 공고는 추천에 섞지 말고 검토 필요로 분리하는 것이 맞다. |
| 추천 카드 UI | Top-N 옵션과 분석 상태는 있었지만 카드 우측 공백/정보 배치 이슈가 있었다. | RecommendationPage에서 옵션 정보를 메인 카드 아래 흐름에 자연스럽게 배치하는 방향으로 정리되었다. | 사용자가 공고보다 주택형 옵션을 보게 만드는 제품 메시지에 맞다. 다음은 옵션 간 생활형 차이 설명이다. |
| 납부 일정 처리 | 중도금 회차, 할부금, 입주잔금 타입은 일부 반영되어 있었다. | PaymentSchedule 타입에 installment_payment, move_in_balance가 포함되고, 파서와 Funding UI가 중도금 0회/1회/여러 회차/10회 이상, 할부금, 입주잔금, 융자금을 구분한다. | 자금 로드맵의 현실성이 크게 올라갔다. 이제 “계약금만 보는 서비스”에서 “현금 흐름을 읽는 서비스”로 설명할 수 있다. |
| 실제 PDF 샘플 기반 파서 | 왕숙 푸르지오 B2 area-prefix 표 대응이 핵심이었다. | 울산다운2의 계약금+입주잔금+융자금+할부금 구조, 왕숙2 아테라의 사전청약/일반공급 납부안 분리, 아산배방 오피스텔 제외 흐름이 테스트와 파서에 반영되었다. | 실제 PDF 3개를 바탕으로 파서를 개선한 것은 좋은 진전이다. 다음은 이 샘플을 회귀 세트와 expected 기준에 안정적으로 누적하는 것이다. |
| 표 기반 PDF 추출 | pypdf + pdfplumber table row 병합 후 rules parser가 동작했다. | 표 블록을 우선 읽고, 평문 정규식은 보조로 쓰는 방향이 강화되었다. pre_subscription, general_supply, installment_payment 등 납부안/타입 구분이 추가되었다. | PDF의 핵심 데이터가 표에 있으므로 올바른 방향이다. 단 표 헤더/주석 날짜 연결은 아직 리스크다. |
| 자금 로드맵 UI | 중도금/할부금 표시와 근거 표시가 있었다. | FundingPage에서 중도금과 할부금을 구분 표시하고 할부금 요약 badge를 제공한다. timeline에는 payment_type과 evidence_text가 포함된다. | 사용자가 실제 부담을 이해하기 쉬워졌다. 다음은 여러 납부안 선택 UX다. |
| README/운영 문서 | README 최신화가 P1 과제였다. | 실제 LH 수집 절차, fixture fallback 정책, 다양한 납부 일정, 오피스텔 제외/잔여세대 공공분양 포함 기준, 추천 데이터 수집 순서가 README에 반영되었다. | 팀원이 실행 루트를 공유하기 쉬워졌다. 다만 README 첫 문장에는 아직 MVP 초기 표현이 일부 남아 있어 제품 메시지 정리가 필요하다. |
| 검증 기록 | v6.5 문서 기준 49개 test 함수와 회귀/AI smoke 명령이 확인되었다. | 팀 로컬 기록 기준 migrate, test 61개, sample PDF regression, frontend build 통과. 소스 기준 test_ 함수도 61개 확인된다. | 이제 P0 게이트가 한 단계 더 확장되었다. 문서에는 팀 로컬 검증 기록으로 적고, CI/공유 ZIP에서도 같은 명령이 돌아가게 유지한다. |

3. 제품 포지션과 핵심 메시지

3-1. 추천 포지셔닝: 공고문 읽어주는 청약 자금 준비 코치

| 비교 대상 | 피해야 할 경쟁 구도 | 우리가 잡아야 할 포지션 |
| --- | --- | --- |
| 청약홈/LH | 공식성·정확성 경쟁 | 공식 원문을 대신하지 않고, 공식 원문을 더 쉽게 해석하고 준비 행동으로 바꾸는 보조 서비스. |
| 네이버 부동산/직방/호갱노노 | 매물 탐색량·정밀 지도 경쟁 | 공공분양 공고 안의 주택형 옵션과 납부 일정 해석에 집중. |
| 일반 AI 챗봇 | 범용 답변 품질 경쟁 | 공식 PDF 근거와 내 조건을 함께 읽는 제한형 전문 코치. |
| 금융상품/정책 추천 서비스 | 상품 수·정책 수 경쟁 | 계약금과 중도금 준비를 돕는 부가 레이어. |

3-2. 팀 전체가 반복해야 할 설명 문장

“공고 추천”이 아니라 “공고 안의 주택형 옵션 추천”입니다.

“AI가 판단합니다”가 아니라 “공식 공고문 근거를 AI가 쉽게 설명합니다”입니다.

“당첨 가능성 예측”이 아니라 “준비 가능성 점검”입니다.

“정책·상품까지 다 해주는 서비스”가 아니라 “계약금/중도금/할부금 준비를 돕는 보조 정보를 붙이는 서비스”입니다.

v6.6부터는 “실제 LH 공고를 우선 수집하고, fixture는 소유형 공고가 부족할 때만 보조로 붙는 구조”라고 설명할 수 있습니다.

4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

| 항목 | 대표 사용자 값 |
| --- | --- |
| 사용자 | 만 27세 사회초년생, 첫 집 마련을 막 준비하기 시작한 직장인 |
| 소득/자산 | 연소득 3,600만 원, 보유 현금 800만 원, 부채 300만 원 |
| 청약 조건 | 무주택, 청약통장 가입 24개월, 생애최초/청년 조건 관심 |
| 저축 여력 | 월 저축 가능액 80만 원, 12~24개월 안에 계약금 준비 희망 |
| 희망 조건 | 서울 또는 경기 남부, 전용 49~59㎡, 소유형 공공분양 우선 |
| 서비스 결과 | 공고 TOP 3, Top-N 주택형 옵션, 계약금 부족액, 중도금/할부금/잔금 일정, 공식 근거, AI 답변, 관심 옵션 저장 |

4-1. 핵심 Use Case 흐름

사용자는 프로필에서 자금·청약·희망 면적/가격 조건을 입력한다.

서비스는 실제 LH DB 데이터를 우선 조회하고, DB가 비어 있거나 소유형 공고가 너무 적으면 fixture를 뒤에 보충한다.

추천 결과에서 서비스 대상 공고와 Top-N 주택형 옵션을 확인한다.

공고 상세에서 공식 공고문 분석 상태, 체크리스트, 주택형 옵션별 근거 문장을 확인한다.

FundingPage에서 선택 옵션의 계약금, 중도금, 입주잔금, 할부금, 융자금, 부족액, 월 준비 목표를 본다.

AI 코치 추천 질문을 눌러 공식 확인 포인트와 이번 주 행동을 묻는다.

관심 공고 또는 관심 주택형 옵션을 저장하고 FavoritesPage에서 다시 비교한다.

4-2. v6.6 완료 기준

사용자는 추천 결과를 보고 “어떤 공고가 좋은지”보다 “어떤 주택형 옵션을 검토할지”를 이해한다.

화면은 실제 LH API 데이터와 fixture fallback을 구분할 수 있다.

자금 화면에서 중도금 0회/1회/다회차/10회 이상, 할부금, 입주잔금이 NaN·음수·비현실적 0원 오류 없이 표시된다.

AI 답변은 확정 표현 없이 공식 확인 항목과 다음 행동을 제공하고, 가능하면 사용한 근거 chip을 표시한다.

외부 API와 LLM이 실패해도 fixture/template fallback으로 핵심 흐름이 완주된다.

5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

| 구분 | 핵심 범위 | 후순위/제외 | v6.6 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주택 유형 | 공공분양주택, 신혼희망타운 공공분양, 민간참여형 공공분양, 공공분양 잔여세대/무순위/선착순 공고 | 행복주택, 국민임대, 영구임대, 매입임대, 전세임대, 장기전세, 분양전환임대, 오피스텔, 상가, 토지 | 첫 집 “소유” 준비가 핵심이다. 잔여세대라도 소유형 공공분양이면 검토 대상이고, 오피스텔/상가/토지/임대형은 제외한다. |
| 추천 단위 | 공고 + HousingUnitOption + 납부안(option_type) | 공고 대표값만으로 최종 판단 | 왕숙2처럼 사전청약/일반공급 납부안이 나뉘는 경우 사용자에게 더 친절한 선택 UI가 필요하다. |
| AI 역할 | 요약, Q&A, chunk 기반 구조화 보조, 공식 근거 설명 | 당첨 예측, 신청 가능 확정, 대출 승인 판단 | AI는 공식 근거와 계산 결과를 설명하는 코치다. 추출 실패/애매한 공고에 LLM 보조를 적용하되 검증 없는 결과 직행은 금지한다. |
| PDF 분석 | 표 우선 rules parser + 검증 + LLM 보조 + 회귀 테스트 | 검증 없는 LLM 결과 직행 | PDF 표 구조를 계속 누적하고 needs_review 원인을 분리해야 한다. |
| 데이터 | 실제 LH DB 우선 + fixture 보조 fallback | fixture만 고정 데이터처럼 노출 | 실제 공고가 적을 때도 화면은 비지 않되, data_source로 실제/fixture를 구분한다. |
| 관심 저장 | 공고, 주택형 옵션, 상품, 정책 저장 | 옵션 메모, 비교 그룹, 알림은 후순위 | 사용자 선택 단위가 공고에서 옵션으로 내려간 것이 핵심이다. |
| 지도 | 지역별 소유형 공공분양 탐색과 상세 이동 | 정밀 좌표 기반 부동산 지도 경쟁 | 권역 탐색은 필요하지만 제품 핵심은 PDF/자금 해석이다. |

5-1. 기능 우선순위 재정의

| 우선순위 | 기능 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| P0 완료 기준 | 소유형 공공분양 필터, 실제 LH import, fixture fallback, 공식 PDF 분석, 주택형 옵션 추출, 다양한 PaymentSchedule, option_id 자금 로드맵, 근거 표시, AI fallback, 대표 흐름/PDF 회귀/AI smoke 명령 | 핵심 Use Case 완주에 직접 필요하다. 대부분 코드화되어 있고 팀 로컬 검증 기록이 있다. |
| P1 | 여러 납부안 선택 UX, PDF 파서 고도화, 서비스 범위 검토 필요 상태, 추천 점수 로직 개선, LLM 보조 분석/답변, 운영 리포트 강화, 실제 LH E2E 리포트 | 신뢰도와 사용성 고도화에 필요하다. |
| P2 | 관리자 검수 화면, 비동기 분석 job, OCR/HWP, 공고문 변경 감지, 알림/캘린더, CI/CD | 운영 품질과 확장성에 필요하다. |
| P3 | 마이데이터, 대출/DSR 교육용 시뮬레이터, 정밀 정책 수급 판정 | 개인정보/법적 리스크가 커서 충분한 검토 후 진행한다. |

6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

메인 스트림: 실제 LH/fixture 데이터 조회 -> 조건 입력 -> 추천 공고/Top-N 옵션 -> 공고 상세/근거 확인 -> 옵션별 자금 로드맵 -> AI 코치 질문 -> 관심 저장/재비교

| 단계 | 화면/명령 | 주요 API/명령 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 데이터 준비 | import_lh --service-target-only --with-supply-info, load_firsthome_fixture --with-demo-analysis | 실제 LH 데이터가 있으면 우선 사용하고, 소유형 공고가 부족하면 fixture가 뒤에 보충된다. |
| 1 | Home/Dashboard | GET /api/dashboard | 추천 후보와 시작 CTA가 보인다. data_source가 실제/fixture 흐름을 방해하지 않는다. |
| 2 | ProfileFormPage | GET/PUT /api/profile | 조건 저장 후 추천으로 이동한다. |
| 3 | RecommendationPage | GET /api/recommendations/housing | 공고와 Top-N 옵션, 분석 상태, 주요 옵션 이유가 보인다. |
| 4 | NoticeDetailPage | GET /api/notices/{id}, /documents/status, /unit-options | 공식 분석 상태, 체크리스트, 근거 문장, 옵션을 확인한다. |
| 5 | Analysis | POST /api/notices/{id}/documents/analyze | rules/LLM/mock 결과가 저장되고 상태가 표시된다. |
| 6 | FundingPage | GET /api/recommendations/funding/{id}?option_id=... | 선택 옵션 기준 계약금·중도금·입주잔금·할부금·부족액을 본다. |
| 7 | FloatingCoachChat | POST /api/ai/chat | 답변, 추천 행동, 사용한 근거 chip이 표시된다. |
| 8 | FavoritesPage | GET/POST/DELETE /api/favorites | 저장한 공고/옵션/상품/정책을 다시 확인한다. |
| 검증 | 관리 명령 | check_representative_flow, check_sample_pdf_regression, check_ai_chat_smoke | 대표 시나리오, PDF 회귀, AI fallback/LLM smoke를 반복 검증한다. |

7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

| 화면 | 현재 상태 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- |
| HomePage | README와 일부 화면은 아직 “청약 후보 TOP 3” 중심의 MVP 표현이 남아 있다. | 첫 화면에서 “실제 공고문 해석 + 옵션 자금 준비”를 더 즉시 전달한다. |
| RecommendationPage | 우측 공백을 줄이고 주택형 옵션을 메인 카드 아래쪽에 배치하는 방향으로 개선되었다. | 옵션 간 생활형 차이를 강화한다. 예: 계약금 부족액, 월 준비 목표, 중도금/할부금 부담, 근거 상태. |
| NoticeDetailPage | 공식 분석 상태, 체크리스트, 근거 문장, 주택형 옵션 표시가 핵심이다. | needs_review 원인과 원문 대조 CTA를 더 명확히 한다. 여러 납부안이 있는 경우 option_type 라벨을 사용자 언어로 바꾼다. |
| FundingPage | 중도금과 할부금을 구분 표시하고, 할부금 요약 badge와 payment_type별 라벨을 제공한다. | 사전청약/일반공급 납부안 선택, 저장 옵션 비교표, 발코니/추가선택품목 분리 표시를 강화한다. |
| FloatingCoachChat | 5개 추천 질문, route notice/option context, 사용한 근거 chip 구조를 유지한다. | LLM이 빈약한 context_refs를 반환해도 서버 공식 refs를 병합/유지한다. |
| FavoritesPage | 저장 주택형 표시와 자금 페이지 이동 가능. | 옵션 비교 표, 메모/그룹, 빈 상태 문구를 P1/P2에서 검토한다. |
| MapPage | 지역별 소유형 공고 리스트, 분석 상태, 옵션 수 표시. | 정밀 지도보다 분석 상태/옵션 수 중심 탐색 유지. |
| AiCoachPage | 요약형 AI UX 유지. | FloatingCoachChat과 역할 중복을 줄이고 상세/자금 화면의 질문 버튼 중심 경험으로 정리. |

8. 현재 프로젝트 구조와 코드 분석 요약

| 항목 | now.zip 기준 확인 |
| --- | --- |
| 백엔드 코드 규모 | backend/apps 및 backend/config 기준 Python 코드 135개 파일, 약 9,220 lines. |
| 프론트 코드 규모 | frontend/src 기준 Vue/TS/CSS 코드 22개 파일, 약 4,204 lines. |
| 테스트 코드 | backend/apps/*/tests.py의 test_ 함수 61개 확인. 팀 로컬 기록 기준 python manage.py test 61개 통과. |
| 핵심 백엔드 앱 | profiles, notices, notice_docs, recommendations, funding, ai_coach, products, policies, fixture_store. |
| 핵심 프론트 화면 | Home, Auth, ProfileForm, Recommendation, NoticeDetail, Funding, Map, AiCoach, Favorites, FloatingCoachChat. |
| 관리 명령 | load_firsthome_fixture, import_lh, analyze_notice_documents, check_representative_flow, check_sample_pdf_regression, check_ai_chat_smoke, import_finlife, import_youthcenter. |
| 샘플 PDF | sample_pdfs에 include 6건 + exclude 1건, 총 7개 PDF 샘플과 lh_detail_page.html, expected.json, manifest.json 존재. |
| README | 실제 LH 수집, fixture fallback, 다양한 납부 일정, 오피스텔 제외/잔여세대 포함 기준, 추천 데이터 수집 순서가 보강되었다. |

9. 백엔드 앱별 책임과 구현 상태

| 앱/모듈 | 현재 책임 | v6.6 구현/변경 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles | UserProfile, Favorite, 로그인/세션/비로그인 client_id | Favorite 타입 option 흐름 유지. 공고/옵션/상품/정책 저장 구조가 메인 스트림에 연결된다. | 옵션 메모, 비교 그룹, 타 사용자 접근 방지 테스트 강화. |
| notices | HousingNotice, LH import, 소유형/제외 분류 | import_lh --service-target-only, 기본 max-pages 5, 공급정보 API 보강, 소유형 후보 우선 수집, 잔여세대 공공분양 포함 기준 반영. | 실제 공공분양이 잡히는 시점에 10~30건 분석 성공률 재측정. 애매한 공고의 검토 필요 상태 정교화. |
| fixture_store | DB 우선 조회 + fixture fallback | DB가 비면 fixture 사용, DB 소유형 공고가 최소 개수보다 적으면 fixture 보충. .env로 보충 on/off와 최소 개수 조정 가능. | 화면에서 LH API와 fixture fallback 구분을 명확히 유지. |
| notice_docs | 공식 문서 메타, PDF 분석, 옵션/납부/체크리스트/evidence 저장 | 표 기반 PDF 추출 우선, 다양한 payment_type, pre_subscription/general_supply 구분, 울산다운2/왕숙2/오피스텔 샘플 기반 파서 개선. | 표 헤더가 아닌 주석 날짜 연결, 발코니/추가선택품목 분리, validator warning 세분화, 관리자 검수. |
| recommendations | 추천 점수, option_fit_score, best/top options | 실제 주택형 옵션 기준 추천 흐름 유지. LH 공급정보 임시 옵션도 추천 카드에 들어올 수 있다. | 중도금/할부금 부담을 option_fit_score에 더 정교하게 반영. |
| funding | 공고 대표값 또는 option_id PaymentSchedule 기반 자금 계산 | installment_payment를 합산하고 timeline에 payment_type/evidence_text 제공. 중도금과 할부금 표시 개선. | 여러 납부안 선택 UI, 발코니/추가선택품목 별도 표시, schedule_source/근거 표시 강화. |
| ai_coach | provider switch, chat/summary, logs, safety filter | 현재는 구조와 근거 데이터 중심. LLM 보조 분석/답변은 다음 단계 과제. | 추출 실패/애매한 공고에 LLM 보조 적용, context_refs 공식 refs 병합/검증, 비용/성능 리포트. |
| products/policies | 금융상품/청년정책 수집 및 매칭 | 관심 목록에서 상품/정책 저장 흐름 유지. | 계약금/중도금 보조 레이어로 제한하고 evidence 연결. |

10. 프론트엔드 화면별 책임과 구현 상태

| 화면/컴포넌트 | 현재 기능 | v6.6 상태 |
| --- | --- | --- |
| RecommendationPage.vue | 추천 카드, Top-N 옵션, 분석 상태, Funding 링크 | 옵션 정보를 메인 카드 아래쪽에 배치해 큰 공백을 줄이고, 공고보다 옵션을 보게 하는 방향으로 개선. |
| FundingPage.vue | 선택 option_id 자금 로드맵, 옵션 비교, 상품/정책 후보 | 중도금/할부금 구분 표시, 할부금 요약 badge, payment_type별 라벨, 공고/옵션/상품/정책 저장 버튼 유지. |
| NoticeDetailPage.vue | 분석 상태/근거/옵션/체크리스트 | 공식 문서 분석 중심 화면 유지. 납부안 option_type을 사용자 친화적으로 표시하는 작업 필요. |
| FloatingCoachChat.vue | AI 플로팅 채팅 | 5개 quick prompt, route option_id 감지, context_refs chip 구조 유지. |
| FavoritesPage.vue | 관심 목록 | notice/option/product/policy를 분리 표시하고 저장 주택형을 FundingPage로 연결. |
| Home/Map/AiCoach | 진입/탐색/요약 | README는 보강되었으나 화면 문구는 v6.6 포지션에 맞춰 더 압축 가능. |

11. 실제 LH 우선 수집과 Fixture fallback 전략

v6.6의 가장 큰 운영 방향 변화는 “fixture 기반 데모 서비스”에서 “실제 LH 우선, fixture는 보조 안전망”으로 이동한 점이다. 이 원칙은 README와 fixture_store, import_lh 명령에 반영되어 있다.

11-1. LH import 운영 기준

| 기능 | 현재 동작 | 주의점 |
| --- | --- | --- |
| --service-target-only | 소유형 공공분양 서비스 대상만 DB에 저장한다. 임대형/토지/상가/오피스텔 등은 제외한다. | 잔여세대·선착순이라도 공공분양 소유형이면 포함할 수 있다. 애매한 공고는 검토 필요로 분리하는 정책이 필요하다. |
| --max-pages 기본 5 | 최신 1~3페이지만 보면 임대형만 들어올 수 있어 기본 탐색 범위를 넓혔다. | 소유형 공고가 적은 시기에는 더 늘리거나 readiness report로 범위 밖 정상 제외를 설명한다. |
| --with-supply-info | LH 공급정보 API로 주택형, 평균분양가격, 대표 면적을 보강하고 임시 HousingUnitOption/PaymentSchedule을 만든다. | 정확한 계약금/중도금 회차는 공식 PDF 분석 결과가 우선이다. 임시 옵션은 source_text와 evidence_text에서 명확히 밝혀야 한다. |
| --supply-limit | 소유형 후보를 우선 정렬한 뒤 공급정보 API 호출 수를 제한한다. | API 호출 비용/속도와 데이터 보강 사이 균형을 맞춘다. |

11-2. Fixture fallback 정책

| 상황 | 동작 | 사용자/발표 의미 |
| --- | --- | --- |
| DB가 비어 있음 | fixture 공고/상품/정책을 사용한다. | 처음 실행하거나 API 키가 없어도 핵심 흐름이 비지 않는다. |
| DB에 실제 공고가 있으나 소유형 서비스 대상이 적음 | FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=true이고 서비스 대상 수가 FIRSTHOME_MIN_SERVICE_NOTICES보다 작으면 fixture를 뒤에 보충한다. | 실제 LH 우선 흐름을 유지하면서 추천 화면이 빈 상태가 되지 않는다. |
| fixture 보충을 끄고 싶음 | FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=false로 설정한다. | 운영/검증 시 실제 DB 결과만 확인할 수 있다. |
| 최소 서비스 공고 수 조정 | FIRSTHOME_MIN_SERVICE_NOTICES=5처럼 설정한다. | 발표용 후보 수와 실제 데이터 순도를 상황에 맞춰 조절한다. |

운영 원칙 추천 카드와 상세 화면에서는 data_source를 통해 LH API, fixture, fixture fallback을 구분해야 한다. fixture가 섞이는 것은 실패가 아니라 시연 안정성 장치지만, 사용자에게 공식 분석 결과처럼 보이면 안 된다.

12. 공식 공고문 PDF 분석/회귀 파이프라인

v6.6의 PDF 분석은 “평문 정규식으로 운 좋게 뽑는” 단계에서 “표를 우선 읽고, 납부 구조를 타입으로 구분하는” 단계로 이동했다. 모든 표를 무리하게 valid로 만드는 것보다, 틀릴 수 있는 결과는 needs_review로 분리하고 원문 근거를 확인하게 하는 것이 제품 신뢰도의 핵심이다.

12-1. 분석 파이프라인

POST /api/notices/{id}/documents/analyze 요청 또는 analyze_notice_documents 관리 명령으로 분석을 시작한다.

discover_documents_for_notice가 source_url/document_url/file_name 기준으로 문서 후보를 찾는다.

file://, local path, http/https PDF를 resolve하고 원격 PDF는 캐시한다.

pypdf 텍스트 추출과 pdfplumber table row 병합으로 페이지별 텍스트를 만든다.

표 블록이 있으면 공급금액/납부일정 표를 우선 파싱하고, 평문 compact regex는 fallback으로 사용한다.

rules extractor가 주택형/금액/일정/체크리스트를 추출하고, 부족하거나 경고가 있으면 LLM structured extraction을 보조로 시도한다.

validators가 필수 필드, payment schedule, source_text, 금액 합계 등을 검증하고 NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence를 저장한다.

analysis_summary가 verified/needs_review/mock/failed/discovered/excluded 등 사용자 표시 상태로 변환된다.

12-2. v6.6 PDF 샘플 기반 개선

| 샘플/유형 | 현재 반영 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- |
| 울산다운2 잔여세대/신혼희망타운 계열 | 계약금 + 입주잔금 + 융자금 + 할부금 구조를 추출한다. 할부금은 installment_payment, 융자금은 loan_amount로 분리된다. | 입주잔금은 payment_type move_in_balance 또는 final_payment 표시 정책을 화면 언어와 함께 정리한다. |
| 왕숙2 아테라 | 사전청약 당첨자와 일반/특별공급 당첨자의 납부안을 pre_subscription, general_supply로 분리한다. | 사용자가 어떤 납부안을 보고 있는지 UI에서 “사전청약 당첨자”, “일반/특별공급 당첨자”로 선택하게 만든다. |
| 아산배방 오피스텔 | 서비스 범위 밖으로 제외된다. | 오피스텔/상가/토지/임대형 제외 사유를 사용자와 관리자 리포트에서 명확히 표시한다. |
| 왕숙 푸르지오 B2 area-prefix | 074.9400A 74A ... 형태의 행을 AREA_PREFIX_ROW_PATTERN으로 처리한다. | area-prefix 외에도 병합 셀, 주석 날짜, 발코니 금액 오탐을 계속 누적한다. |

12-3. 분석 상태는 제품 신뢰도의 언어다

| stage | 사용자 표시 | 의미 | 다음 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| verified | 공식 분석 완료 | 공식 PDF 분석 결과가 있고 검증 경고가 낮다. | 옵션과 자금 일정을 비교한다. |
| needs_review | 근거 검토 필요 | 분석 결과는 있으나 validator 경고가 있다. | 금액/일정의 원문 근거를 확인한다. |
| mock | 임시 추정 | PDF 분석 실패 또는 미실행으로 mock 값이 사용됐다. | 공식 PDF 분석을 다시 실행한다. |
| failed | 분석 실패 | 문서 확보/파서/추출/검증 실패. | 실패 원인을 확인하고 재시도한다. |
| discovered | 문서 발견 | 문서 후보는 있으나 분석 전. | 분석하기를 실행한다. |
| excluded | 서비스 제외 | 소유형 공공분양 범위 밖. | 추천/지도 기본 대상에서 제외한다. |

13. 추천/자금 로드맵/관심 저장 구조

13-1. 추천 점수와 option_fit_score 개선 방향

| 요소 | 현재 의미 | v6.6 판단 |
| --- | --- | --- |
| 희망 면적/분양가 | HousingUnitOption의 exclusive_area_m2와 base_price를 사용자 프로필과 비교한다. | 실제 주택형 옵션 기준으로 더 강화해야 한다. LH 공급정보 임시 옵션도 들어오므로 source 신뢰도 표시가 필요하다. |
| 계약금 | down_payment와 max_down_payment/asset을 비교한다. | 가장 직관적인 부족액 지표이므로 추천 카드와 FundingPage에서 계속 전면에 둔다. |
| 중도금 | middle_payment를 24개월 월 환산 부담으로 단순 비교한다. | 회차/기간/날짜가 다양하므로 실제 PaymentSchedule 기반 월별 현금흐름으로 고도화해야 한다. |
| 할부금 | installment_payment로 별도 합산하고 UI badge로 표시한다. | 신혼희망타운 잔여세대 같은 구조에서 중요한 지표이므로 점수에도 반영할 필요가 있다. |
| 분석 상태 | 공식 분석/임시 추정/검토 필요를 구분한다. | 추천 순위에는 단순 점수뿐 아니라 데이터 신뢰도도 함께 고려해야 한다. |

13-2. FundingPlan이 보여줘야 할 핵심 수치

선택 옵션의 분양가와 계약금

현재 보유 현금 기준 계약금 부족액

계약일까지 남은 기간과 월 준비 목표

중도금 회차 수, 회차별 금액, 일정

입주잔금, 할부금, 융자금의 분리 표시

다른 옵션과 비교했을 때 부담이 커지는 지점

공식 공고문 근거와 schedule_source

13-3. 관심 저장 구조

| 저장 타입 | 현재 지원 | 사용자 가치 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| notice | 지원 | 공고 전체를 나중에 다시 확인. | 공고별 분석 상태 변화 알림은 후순위. |
| option | 지원 | 검토할 주택형 옵션을 저장하고 옵션 자금 페이지로 바로 이동. | 옵션 메모, 비교 그룹, 저장 옵션 comparison. |
| product | 지원 | 계약금 준비 보조 상품 저장. | 상품 조건 evidence 연결. |
| policy | 지원 | 청년/주거 정책 후보 저장. | 정책 대상 조건 evidence 연결. |

14. AI 코치와 LLM/임베딩 전략

14-1. AI의 제품상 역할

| AI 기능 | 해야 할 일 | 하지 말아야 할 일 | v6.6 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공식 공고문 구조화 | 후보 chunk/표를 읽고 주택형·납부 일정·체크리스트 JSON 추출 보조 | 전체 PDF를 무작정 넣고 원문에 없는 값을 생성 | rules/표 기반 구조가 먼저 정리된 상태. 다음은 실패/애매한 공고에 LLM 보조 적용. |
| AI 코치 요약 | 부족액, 일정, 공식 확인 항목, 이번 주 할 일을 쉬운 말로 정리 | 신청 가능/당첨 가능/대출 승인 확정 표현 | template fallback과 safety 유지. 공고문 근거 기반 답변 고도화 필요. |
| AI 채팅 | 선택 옵션과 funding/evidence/checklist context 기반으로 짧고 안전한 답변 | 일반 부동산 상담이나 금융 자문으로 범위 확장 | 추천 질문 5개와 근거 chip 구조 유지. |
| 임베딩 검색 | PDF/정책 chunk 후보를 의미적으로 좁힘 | 검증 없이 LLM 답변을 곧바로 공식 결과처럼 표시 | 아직 미구현. P1 핵심 과제. |

14-2. v6.6 AI 우선순위

| 우선순위 | 과제 | 이유 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 답변 context 강화 | 사용자가 “왜 추천됐는지”, “뭘 준비해야 하는지”를 공고문 근거 기반으로 이해해야 한다. | context_refs에 option/payment/checklist/evidence가 명확히 포함되고 UI chip이 유지된다. |
| 2 | LLM 보조 추출 적용 | 규칙 추출 실패/애매한 공고를 모두 mock으로 넘기면 실제 운영 가치가 떨어진다. | AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=true 환경에서 실패/경고 케이스를 LLM이 보조하고, 검증 결과가 저장된다. |
| 3 | retrieval/evidence 품질 강화 | LLM 모델보다 올바른 근거를 넣는 것이 답변 품질을 좌우한다. | 공급금액/계약금/중도금/소득/자산 질의별 Top-K 후보 확인. |
| 4 | 비용/성능 로그 정교화 | 운영 단계에서 비용 폭증과 timeout을 제어해야 한다. | token/cost/latency/cache_hit/provider별 지표 저장 및 리포트화. |
| 5 | 로컬 LLM 후보 검증 | 시연 안정성과 비용 절감에 유리하지만 품질 한계가 있다. | kanana-nano 등 1개 모델을 같은 chunk 입력으로 비교. |

14-3. 모델 후보

| 후보 | 적용 위치 | 장점 | 주의 | v6.6 판단 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| intfloat/multilingual-e5-small | PDF/정책 chunk 의미 검색 | 가볍고 MVP 실험 부담이 낮음 | 복잡한 표 문맥에는 한계 가능 | 1차 embedding 후보 |
| BAAI/bge-m3 | 검색 품질 고도화 | 다국어 retrieval 품질 기대 | 무겁고 운영 부담 큼 | 품질 부족 시 대안 |
| kakaocorp/kanana-nano-2.1b-instruct | 로컬 요약/채팅/짧은 JSON 추출 | 한국어 고려 경량 모델 | 긴 표 추론 한계 | 로컬 시연 후보 |
| OpenAI 계열 | 검증용 structured output/chat baseline | 구조화 출력 안정성 확보가 쉬움 | 비용/API Key/네트워크 리스크 | 개발 baseline, 시연은 fallback 준비 |

15. 현재 개발 현황과 남은 리스크

15-1. 구현 완료 또는 1차 완료

실제 LH 데이터 우선, fixture 보조 fallback 정책 정리 및 코드 반영.

import_lh --service-target-only, 기본 --max-pages 확대, 공급정보 API 기반 임시 주택형 옵션/분양가 보강.

소유형 공공분양 분류와 임대형/오피스텔/상가/토지 제외 기준 유지.

공식 문서 모델: NoticeDocument, NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence.

표 기반 PDF 추출 우선, pypdf/pdfplumber 병합, 다양한 납부 일정 처리.

울산다운2, 왕숙2 아테라, 아산배방 오피스텔 등 실제 PDF 기반 파서 개선.

PaymentSchedule 타입 installment_payment, move_in_balance 확장.

option_id 기반 FundingPlan, 중도금/할부금 구분 UI, 할부금 요약 badge.

AI chat fallback/LLM provider, safety filter, context_refs, smoke 명령 구조 유지.

README에 실제 LH 수집 절차, fixture fallback 정책, 다양한 납부 일정 처리 방식 보강.

팀 로컬 기록 기준 migrate, test 61개, sample PDF regression, frontend build 통과.

15-2. 남은 리스크

| 리스크 | 왜 중요한가 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 여러 납부안 표시 부족 | 왕숙2처럼 사전청약/일반공급 납부안이 함께 있으면 사용자가 어떤 기준인지 헷갈릴 수 있다. | option_type을 사용자 언어로 바꾸고 선택 UI를 만든다. |
| PDF 표 다양성 | LH 공고 표 구조가 계속 다르면 추출 오류가 발생한다. | 회귀 샘플 확대, 파서별 test, needs_review 유지. |
| 날짜 주석 연결 | 납부일이 표 헤더가 아니라 주석에 있으면 일정 연결이 틀릴 수 있다. | 주석/페이지 주변 문맥에서 due_date를 연결하는 룰을 고도화한다. |
| 발코니/추가선택품목 오탐 | 분양가와 별도 선택 비용이 섞이면 자금 계산이 왜곡된다. | balcony_extension_price와 additional options를 base_price와 분리 표시한다. |
| 실제/fixture 혼합 인식 | 사용자는 실제 LH 공고인지 fixture fallback인지 모르면 신뢰도를 잘못 판단한다. | data_source 배지와 공식/임시 문구를 강화한다. |
| 추천 점수 단순화 | 계약금뿐 아니라 중도금/할부금 부담이 실질적인 자금 난이도를 결정한다. | option_fit_score에 중도금/할부금 현금흐름을 반영한다. |
| 관리자 검수 부재 | needs_review 결과를 사람이 고칠 수 없다. | P2에서 검수/수정 화면을 만든다. |

16. QA, 보안, 운영 기준

16-1. QA 명령과 검증 흐름

| 구분 | 명령 | v6.6 판단 |
| --- | --- | --- |
| Backend 기본 | python manage.py check / python manage.py makemigrations --check --dry-run / python manage.py test | 팀 로컬 기록 기준 migrate 및 61 tests 통과. |
| Frontend 기본 | npm ci / npm.cmd run build | 팀 로컬 기록 기준 build 통과. |
| 대표 흐름 | python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow.json | fixture + demo analysis 기준 P0 flow를 확인. |
| PDF 회귀 | python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression.json | 7개 샘플 기준 회귀. 신규 실제 PDF 샘플은 expected/manifest와 함께 관리한다. |
| AI smoke | python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke.json | fallback/LLM smoke를 분리해 provider별 결과를 기록한다. |
| LH 운영 데이터 | python manage.py import_lh --service-target-only --with-supply-info / python manage.py analyze_notice_documents --provider=LH --limit 20 | 실제 LH 소유형 공고를 수집하고 분석 결과를 화면에서 E2E 점검한다. |

16-2. 보안/개인정보/API Key

.env와 API Key는 Git/ZIP/문서/로그에 포함하지 않는다.

backend/reports/는 로컬 산출물이므로 공유 여부를 팀에서 명확히 정한다.

AI raw_response와 prompt에는 개인정보가 들어갈 수 있으므로 저장/마스킹 정책이 필요하다.

소득/자산/부채/월저축 입력값은 본인만 접근하고 원문 금액 로그를 최소화한다.

배포 환경에서는 CORS, CSRF, 쿠키 SameSite/Secure, DEBUG=false를 별도 점검한다.

17. P1/P2 개발 로드맵

17-1. P1: 다음 스프린트에서 품질을 올릴 것

| 우선순위 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | 실제 LH import 후 운영 데이터 E2E 점검 | import_lh --service-target-only --with-supply-info -> analyze_notice_documents -> 추천/상세/자금 화면을 실제 DB 기준으로 확인. |
| P1-2 | 여러 납부안 선택 UX | pre_subscription/general_supply를 “사전청약 당첨자”, “일반/특별공급 당첨자”로 표시하고 사용자가 선택할 수 있다. |
| P1-3 | PDF 파서 고도화 | 표 구조 샘플을 계속 누적하고, 주석 날짜 연결, 발코니/추가선택품목 분리, 융자금/할부금 warning을 세분화. |
| P1-4 | 서비스 범위 분류 정교화 | 민간참여 공공분양, 신혼희망타운, 잔여세대 공공분양은 포함하고 오피스텔/상가/토지/임대형은 제외. 애매한 공고는 검토 필요로 분리. |
| P1-5 | 추천 점수 로직 개선 | 희망 면적/분양가 적합도뿐 아니라 중도금/할부금 부담을 option_fit_score에 반영. |
| P1-6 | AI 연결 고도화 | 추출 실패/애매한 공고에 LLM 보조 분석을 적용하고, 추천 이유/준비 행동을 공고문 근거 기반으로 답변. |
| P1-7 | 관리자/운영용 리포트 강화 | 분석 성공/실패/검토 필요 개수와 실패 원인을 PDF 없음, 표 추출 실패, 범위 밖, 금액 불일치 등으로 분류. |
| P1-8 | 발표 전 데이터 전환 절차 | 실제 API 실패 또는 소유형 공고 부족 시 fixture fallback이 자연스럽게 보이는지 확인하고 demo DB/실제 DB 전환 절차 정리. |

17-2. P2: 운영/확장 기능

관리자 검수/수정 화면: needs_review extraction을 사람이 승인/수정.

비동기 분석 job: queued/running/succeeded/needs_review/failed/retry 상태와 중복 요청 제어.

OCR/HWP fallback: 이미지 기반 PDF와 HWP 공고문 대응.

공고문 변경 감지: 정정공고/첨부 변경 시 기존 extraction과 비교.

알림/캘린더: 접수 마감, 계약금 납부, 서류 준비 일정.

CI/CD: test/build 자동화와 배포 환경 변수 관리.

18. 발표/시연 스토리라인

v6.6 발표 핵심은 “실제 LH 데이터를 우선 쓰고, 공식 PDF 표를 읽어 주택형별 현금 흐름으로 바꾸며, fixture는 소유형 공고가 부족할 때만 보조한다”이다. v6.5의 근거 chip/회귀 안정성에 실제 LH 우선 운영 메시지를 더하면 된다.

| 시연 루트 | 강조 메시지 | 백업 |
| --- | --- | --- |
| 실제 LH 수집 루트 | 실제 LH API에서 소유형 공공분양 후보를 우선 수집하고 공급정보로 임시 옵션을 보강한다. | API 실패 시 fixture 안정 루트로 전환. |
| 공식 PDF 분석 루트 | 공식 공고문에서 공급금액/납부일정을 읽고 주택형 옵션으로 저장한다. | 분석 완료 fixture 또는 sample PDF regression 결과. |
| 울산다운2/할부금 루트 | 공고마다 다른 계약금+입주잔금+융자금+할부금 구조도 payment_type으로 구분한다. | sample PDF regression report. |
| 왕숙2 납부안 루트 | 사전청약 당첨자와 일반/특별공급 당첨자 납부안을 구분할 수 있다. | UI 선택은 다음 과제라고 명확히 설명. |
| 옵션 저장 루트 | 사용자는 공고가 아니라 검토할 주택형 옵션을 저장한다. | FavoritesPage option 목록과 FundingPage 이동. |
| AI 코치 루트 | AI는 확정 판단이 아니라 공식 근거 기반 참고 안내를 제공한다. | AI_PROVIDER=template fallback, check_ai_chat_smoke. |
| Fixture fallback 루트 | 실제 소유형 공고가 적어도 화면은 비지 않고, fixture fallback이 뒤에서 보충된다. | FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT와 data_source 배지 설명. |

19. Definition of Done

| 범위 | v6.6 완료 기준 |
| --- | --- |
| 대표 Use Case | 홈 -> 조건 입력 -> 추천 -> 상세 -> 옵션 자금 비교 -> AI 질문 -> 관심 저장이 중단 없이 동작. |
| 실제 데이터 | import_lh --service-target-only --with-supply-info로 실제 소유형 공고를 우선 저장하고, 소유형 부족 시 fixture fallback이 자연스럽게 보완. |
| 공식 분석 | 샘플 PDF와 실제 LH 공고 일부에서 주택형 옵션, 납부 일정, 체크리스트, evidence가 저장되고 화면에 표시. |
| 납부 일정 | 중도금 0회/1회/다회차/10회 이상, 입주잔금, 할부금, 융자금이 구분되어 자금 로드맵에 표시. |
| 서비스 범위 | 공공분양/신혼희망타운/민간참여/잔여세대 공공분양 포함, 오피스텔/상가/토지/임대형 제외, 애매한 공고 검토 필요 분리. |
| 추천/자금 | 공고 대표값 fallback과 option_id PaymentSchedule 계산이 구분되어 표시. 저장한 옵션이 FundingPage로 연결. |
| AI | template/openai/local 설정이 분리되고 실패 시 fallback이 동작. AI 답변은 공식 확인 문구와 context_refs를 제공. |
| QA | migrate, backend test, frontend build, representative flow, PDF regression, AI smoke가 팀 로컬/CI에서 통과. |
| 문서화 | README, 실행 가이드, API/화면/데이터 모델, 발표 시나리오가 최신 코드와 불일치하지 않음. |
| 보안 | .env와 API Key가 공유 ZIP에 포함되지 않고 민감 정보 로그와 AI raw_response 저장 정책이 정리됨. |

20. 부록: 주요 파일/명령/체크리스트

20-1. 주요 파일 경로

| 영역 | 파일 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 설정/라우팅 | backend/config/settings.py, backend/config/urls.py | 환경 변수, FIRSTHOME_FIXTURE_FALLBACK, AI_SETTINGS, API endpoint 등록. |
| 공고 모델/분류 | backend/apps/notices/models.py, services/classifier.py, services/lh.py | HousingNotice, LH 정규화, 소유형 공공분양 분류, 공급정보 요약. |
| LH 수집 명령 | backend/apps/notices/management/commands/import_lh.py | --service-target-only, --with-supply-info, --supply-limit, 임시 옵션 생성. |
| fixture fallback | backend/apps/fixture_store.py | DB 우선 조회, fixture fallback/supplement, data_source 표시. |
| 공식 문서 모델 | backend/apps/notice_docs/models.py | NoticeDocument, NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence. |
| 공식 문서 분석 | backend/apps/notice_docs/services/analysis.py | 분석 전체 orchestration. |
| PDF 파서 | backend/apps/notice_docs/services/pdf_parser.py | 원격 PDF 다운로드/캐시, pypdf/pdfplumber 추출. |
| 규칙 추출/검증 | extractors.py, validators.py | 주택형/금액/일정/체크리스트 추출 및 검증. 표 기반 파서와 납부 타입 확장. |
| 추천/자금 | backend/apps/recommendations/services/ranking.py, backend/apps/funding/services/calculator.py | option_fit_score와 FundingPlan, installment_payment 합산. |
| 프론트 API/타입 | frontend/src/api/firsthome.ts, frontend/src/types/firsthome.ts | API wrapper와 DTO. |
| 핵심 화면 | RecommendationPage.vue, NoticeDetailPage.vue, FundingPage.vue, FavoritesPage.vue, FloatingCoachChat.vue | 추천/상세/자금/관심/AI 코치 화면. |

20-2. 핵심 명령

# Backend 기본
cd backend
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check --dry-run
python manage.py migrate
python manage.py test

# Fixture + demo analysis
python manage.py load_firsthome_fixture --with-demo-analysis

# 실제 LH 데이터 우선 수집
python manage.py import_lh --dry-run --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30
python manage.py import_lh --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30
python manage.py analyze_notice_documents --provider=LH --limit 20 --report-json=reports/lh_actual_readiness.json --report-md=reports/lh_actual_readiness.md

# 검증 게이트
python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow.json
python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression.json
python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke.json
python manage.py check_ai_chat_smoke --require-llm --report-json=reports/ai_chat_smoke_llm.json

# Frontend
cd frontend
npm ci
npm.cmd run build

20-3. v6.6 팀 체크리스트

v6.5 문서 대신 v6.6 문서를 기준 공유 문서로 둔다.

공유 ZIP에는 .env, reports, DB 파일, 캐시 PDF가 들어가지 않게 한다.

실제 LH 수집 시 --service-target-only와 --with-supply-info 사용 여부를 팀이 통일한다.

FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT와 FIRSTHOME_MIN_SERVICE_NOTICES 설정을 발표/운영 목적에 맞게 확인한다.

PDF 파서 변경은 sample PDF regression을 반드시 통과해야 한다.

여러 납부안, 할부금, 입주잔금이 있는 공고는 FundingPage에서 사람이 눈으로 확인한다.

AI 관련 변경은 check_ai_chat_smoke와 safety 문구를 같이 확인한다.

대표 시나리오는 실제 데이터 루트와 fixture 안정 루트를 모두 준비한다.