# FirstHome Navigator AI

개발공유용 확장기획서 v6.3

작성일: 2026-05-24 / 기준 코드: C:\Users\mypc\Desktop\ddf

# 목차

0. v6.3 작성 의도와 읽는 법

1. Executive Summary: v6.3 기준 제품 정의

2. v6.2 대비 핵심 변화

3. 제품 포지션과 핵심 메시지

4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

8. 현재 프로젝트 구조와 코드 분석 요약

9. 백엔드 앱별 책임과 구현 상태

10. 프론트엔드 화면별 책임과 구현 상태

11. 공식 공고문 PDF 분석/회귀 파이프라인

12. 추천/자금 로드맵/관심 저장 구조

13. AI 코치와 LLM/임베딩 전략

14. 데이터 수집과 Fixture 전략

15. 현재 개발 현황과 남은 리스크

16. QA, 보안, 운영 기준

17. P1/P2 개발 로드맵

18. 발표/시연 스토리라인

19. Definition of Done

20. 부록: 주요 파일/명령/체크리스트

# 0. v6.3 작성 의도와 읽는 법

v6.3은 v6.2의 제품 방향성을 바꾸는 문서가 아니다. v6.2 이후 실제 코드에 반영된 안정화 작업, 회귀 샘플 확대, AI 근거 표시, smoke 검증 명령, fixture/LLM 분리 기준을 반영해 현재 프로젝트 상태와 다음 작업을 팀이 같은 기준으로 볼 수 있게 만든 버전이다.

읽는 법은 v6.2와 같다. 1~5장은 제품 판단, 6~14장은 화면/API/데이터 구조, 15~17장은 현재 상태와 다음 작업, 18~20장은 시연과 운영 체크리스트로 본다.

# 1. Executive Summary: v6.3 기준 제품 정의

| 항목 | v6.3 정의 |
| --- | --- |
| 서비스명 | FirstHome Navigator AI |
| 한 줄 정의 | 사회초년생이 소유형 공공분양 공고의 주택형 옵션, 납부 일정, 공식 확인 항목을 내 자금 상황과 연결해 이해하도록 돕는 첫 집 준비 웹서비스. |
| 핵심 고객 | 공공분양을 처음 검토하는 사회초년생, 청년, 신혼 전 단계 사용자. |
| 핵심 해결 | 공식 공고문 PDF에서 주택형 옵션·납부 일정·체크리스트·근거 문장을 구조화하고, 옵션별 계약금/중도금 부담을 자금 로드맵으로 보여준다. |
| AI의 역할 | AI는 확정 판정자가 아니라 공식 근거 기반 설명자다. 부족액, 일정, 확인 항목, 다음 행동을 짧고 안전하게 설명한다. |
| v6.3의 의미 | P0 완주 이후 실제 PDF 회귀 세트와 AI 채팅 검증을 한 단계 끌어올린 안정화 버전이다. |
| North Star | 대표 사용자가 3분 안에 검토할 주택형 옵션, 계약금 부족액, 공식 근거, 이번 주 할 일을 이해하고 관심 옵션으로 저장한다. |

# 2. v6.2 대비 핵심 변화

| 영역 | v6.2 상태 | v6.3 반영 | 기획 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF 회귀 샘플 | 소유형/임대 exclude 회귀 세트가 구축됨 | 왕숙 푸르지오 B2 민간참여 공공분양 PDF를 candidate에서 include 회귀 샘플로 승격. 총 7개 샘플 회귀 통과. | 실제 표 구조가 다른 PDF를 회귀 세트에 넣어 파서 신뢰도를 올렸다. |
| 표 파서 | 기본 unit row와 단위/면적 오탐 필터 중심 | 074.9400A 74A ... 공급금액처럼 전용면적 코드가 먼저 나오는 행을 별도 파서로 처리. | LH 실제 공고 표 다양성 대응의 첫 확장이다. |
| AI 채팅 근거 | context_refs는 API에 있었지만 UI 노출이 약함 | FloatingCoachChat에서 사용한 근거 칩을 표시. | AI가 근거 기반 코치라는 제품 메시지가 화면에서 보인다. |
| AI smoke 검증 | 대표 흐름 안에서 AI 질문을 확인 | check_ai_chat_smoke 명령 추가. template fallback과 LLM 강제 검증을 분리. | LLM 환경 설정과 fallback 안정성을 운영 명령으로 확인 가능하다. |
| Fixture 안정화 | with-demo-analysis가 환경에 따라 LLM 보강을 시도할 수 있음 | load_firsthome_fixture --with-demo-analysis는 LLM 추출을 끄고 rules 기반 데모 분석으로 고정. | 발표/개발 기본 루트가 .env 설정에 흔들리지 않는다. |
| 검증 결과 | 44 tests 기준 기록 | 현재 기준 backend 49 tests, frontend build, sample PDF regression, representative flow, AI smoke 통과. | P0 이후 안정화 작업이 테스트 게이트로 고정되었다. |

# 3. 제품 포지션과 핵심 메시지

• “공고 추천”이 아니라 “공고 안의 주택형 옵션 추천”이다.

• “AI가 판단합니다”가 아니라 “공식 공고문 근거를 AI가 쉽게 설명합니다”이다.

• “당첨 가능성 예측”이 아니라 “준비 가능성 점검”이다.

• “정책·상품까지 다 해주는 서비스”가 아니라 “계약금/중도금 준비를 돕는 보조 정보를 붙이는 서비스”다.

• v6.3부터는 “AI 답변이 어떤 근거를 사용했는지 화면에서 확인할 수 있다”고 설명할 수 있다.

# 4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

| 항목 | 대표 사용자 값 |
| --- | --- |
| 사용자 | 만 27세 사회초년생, 첫 집 마련을 막 준비하기 시작한 직장인 |
| 소득/자산 | 연소득 3,600만 원, 보유 현금 800만 원, 부채 300만 원 |
| 청약 조건 | 무주택, 청약통장 가입 24개월, 생애최초/청년 조건 관심 |
| 희망 조건 | 서울 또는 경기 남부, 전용 49~59㎡, 소유형 공공분양 우선 |
| 서비스 결과 | 공고 TOP 3, Top-N 주택형 옵션, 계약금 부족액, 납부 일정, 공식 근거, AI 답변, 관심 옵션 저장 |

• 프로필에서 자금·청약·희망 면적/가격 조건을 입력한다.

• 추천 결과에서 서비스 대상 공고와 Top-N 주택형 옵션을 확인한다.

• 공고 상세에서 공식 공고문 분석 상태와 근거 문장을 본다.

• FundingPage에서 선택 옵션의 계약금, 중도금, 잔금, 부족액, 월 준비 목표를 확인한다.

• AI 코치 추천 질문을 눌러 공식 확인 포인트와 이번 주 행동을 묻는다.

• 관심 공고 또는 관심 주택형 옵션을 저장하고 FavoritesPage에서 다시 비교한다.

# 5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

| 구분 | 핵심 범위 | 후순위/제외 | v6.3 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주택 유형 | 공공분양, 신혼희망타운 공공분양, 민간참여형 공공분양 | 행복주택, 국민임대, 전세임대 등 임대형 | 소유형 공공분양 집중은 유지한다. |
| 추천 단위 | 공고 + HousingUnitOption | 공고 대표값만으로 최종 판단 | 옵션 단위 저장과 Funding 연결이 메인 스트림이다. |
| AI 역할 | 요약, Q&A, 근거 기반 설명 | 당첨/자격/대출 승인 확정 | 근거 칩과 safety filter를 계속 강화한다. |
| PDF 분석 | 공식 PDF rules parser + 검증 + LLM 보조 | 검증 없는 LLM 결과 직행 | 회귀 세트를 넓히되 needs_review를 숨기지 않는다. |

P0는 현재 기준 기능 구현과 반복 검증 명령까지 완료 상태로 본다. P1은 신뢰도, 근거 검색, 표 파서, 운영 검수, UX polish를 올리는 단계다.

# 6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

| 단계 | 화면/명령 | 주요 API/명령 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Home/Dashboard | GET /api/dashboard | 추천 후보와 시작 CTA가 보인다. |
| 2 | ProfileFormPage | GET/PUT /api/profile | 조건 저장 후 추천으로 이동한다. |
| 3 | RecommendationPage | GET /api/recommendations/housing | 공고와 Top-N 옵션, 분석 상태가 보인다. |
| 4 | NoticeDetailPage | GET /api/notices/{id}, /documents/status, /unit-options | 공식 분석 상태, 체크리스트, 근거 문장, 옵션을 확인한다. |
| 5 | FundingPage | GET /api/recommendations/funding/{id}?option_id=... | 선택 옵션 기준 계약금·중도금·잔금과 부족액을 본다. |
| 6 | FloatingCoachChat | POST /api/ai/chat | 답변, 추천 행동, 사용한 근거 칩이 표시된다. |
| 7 | FavoritesPage | GET/POST/DELETE /api/favorites | 저장한 공고/옵션/상품/정책을 다시 확인한다. |

# 7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

| 화면 | v6.3 상태 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- |
| HomePage | 서비스 포지션 문구가 정리됨 | 첫 화면에서 공고문 해석 + 옵션 자금 준비를 더 즉시 전달. |
| RecommendationPage | Top-N 옵션과 분석 상태 중심 | 옵션 간 생활형 차이 설명 강화. |
| NoticeDetailPage | 공식 분석 상태와 근거 표시 | needs_review 원인과 원문 대조 CTA를 더 명확히. |
| FundingPage | 옵션별 자금 계획과 옵션 저장 | 여러 저장 옵션 비교 UX 강화. |
| FloatingCoachChat | 추천 질문, route context, 근거 칩 표시 | LLM 응답의 context_refs가 공식 refs를 충분히 유지하도록 보강. |
| FavoritesPage | 저장 주택형 표시와 자금 페이지 이동 | 옵션 비교 표와 메모/그룹은 P1/P2 검토. |

# 8. 현재 프로젝트 구조와 코드 분석 요약

| 항목 | v6.3 확인 |
| --- | --- |
| 백엔드 핵심 앱 | profiles, notices, notice_docs, recommendations, funding, ai_coach, products, policies, fixture_store |
| 프론트 핵심 화면 | Home, ProfileForm, Recommendation, NoticeDetail, Funding, Map, AiCoach, Favorites, FloatingCoachChat |
| 관리 명령 | load_firsthome_fixture, import_lh, analyze_notice_documents, check_representative_flow, check_sample_pdf_regression, check_ai_chat_smoke |
| 테스트 | 현재 기준 49 tests 통과 |
| 빌드 | frontend npm.cmd run build 통과 |

# 9. 백엔드 앱별 책임과 구현 상태

| 앱/모듈 | 현재 책임 | v6.3 변경/판단 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| notice_docs | PDF 분석, 옵션/납부/체크리스트/evidence 저장 | area-prefix row parser와 푸르지오 B2 회귀 샘플 추가. | 표 파서 다양성 확대, warning 세분화, 관리자 검수. |
| ai_coach | AI chat/summary, provider switch, safety, logs | context_refs 강화, 비용/latency/log 필드, smoke 명령 추가. | LLM 응답 context_refs를 공식 refs와 병합/검증. |
| notices | HousingNotice, LH import, 분류, fixture load | demo analysis를 rules 고정으로 안정화. | 실제 공공분양 포착 시 10~30건 재측정. |
| funding | option_id 기반 FundingPlan | PaymentSchedule 기반 계산 흐름 유지. | 납부 회차/융자금/잔금 설명 강화. |
| profiles | Profile, Favorite, client_id/session/user merge | option favorite 흐름 유지. | 비교 그룹/메모/권한 테스트 강화. |
| recommendations | 공고 랭킹, option_fit_score | 옵션 추천 중심 제품 방향 유지. | 점수 설명을 더 사용자 언어로 전환. |

# 10. 프론트엔드 화면별 책임과 구현 상태

| 컴포넌트/화면 | 현재 기능 | v6.3 상태 |
| --- | --- | --- |
| FloatingCoachChat.vue | AI 플로팅 채팅 | context_refs를 “사용한 근거” 칩으로 표시. |
| FundingPage.vue | 옵션별 자금 로드맵 | 옵션 저장과 option_id 흐름 유지. |
| FavoritesPage.vue | 관심 목록 | 저장 옵션을 다시 자금 페이지로 이동 가능. |
| NoticeDetailPage.vue | 분석 상태/근거/옵션 | 공식 문서 분석 중심 화면 유지. |
| Home/Recommendation/Map/AiCoach | 진입/추천/탐색/요약 | 문구는 v6.3 포지션에 맞게 다듬어진 상태. |

# 11. 공식 공고문 PDF 분석/회귀 파이프라인

v6.3에서 가장 중요한 기술 변화는 실제 LH PDF의 다른 표 구조를 회귀 세트로 승격했다는 점이다. 왕숙 푸르지오 B2는 전용면적 코드가 주택형 앞에 나오기 때문에 기존 compact regex만으로는 940A/800A 같은 잘못된 주택형을 잡거나 발코니 금액을 공급금액처럼 오인할 수 있었다.

| 구분 | v6.3 기준 |
| --- | --- |
| 회귀 샘플 수 | expected.json 기준 include/exclude 총 7개 샘플 |
| 신규 승격 샘플 | private_public_sale_wangsuk_prugio_b2_20250729.pdf |
| 신규 파서 대응 | AREA_PREFIX_ROW_PATTERN: 074.9400A 74A ... 495,516,000 ... 행 처리 |
| 검증 명령 | python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression_review.json |
| 현재 결과 | 7개 샘플 통과 |

남은 과제는 모든 표를 무리하게 valid로 만들기보다, 틀릴 수 있는 결과를 needs_review로 정확히 분리하고 원문 근거를 사용자가 확인할 수 있게 만드는 것이다.

# 12. 추천/자금 로드맵/관심 저장 구조

추천의 중심은 계속 HousingUnitOption이다. 공고 대표값은 fallback이고, 사용자가 실제로 저장하고 비교하는 단위는 주택형 옵션이어야 한다. FundingPlan은 option_id가 있으면 PaymentSchedule을 우선 사용하고, 없거나 분석 결과가 없으면 공고 대표값으로 제한적으로 fallback한다.

| 저장 타입 | 현재 지원 | 사용자 가치 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| notice | 지원 | 공고 전체를 나중에 확인 | 상태 변화 알림은 후순위. |
| option | 지원 | 검토할 주택형 옵션을 저장하고 자금 페이지로 복귀 | 저장 옵션 비교표/메모 강화. |
| product | 지원 | 계약금 준비 보조 상품 저장 | 상품 조건 근거 연결. |
| policy | 지원 | 청년/주거 정책 후보 저장 | 정책 대상 조건 근거 연결. |

# 13. AI 코치와 LLM/임베딩 전략

| AI 과제 | v6.3 상태 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- |
| AI 답변 context 강화 | API context_refs에 option/payment/checklist/evidence가 포함되고 UI에 표시. | LLM이 빈약한 context_refs를 반환할 때 공식 refs와 병합하는 정책 필요. |
| LLM smoke | check_ai_chat_smoke 추가. 기본은 fallback도 통과, --require-llm은 source=llm 강제. | CI/시연 전 provider별 smoke 결과를 문서화. |
| 비용/성능 로그 | AiChatLog에 latency_ms, prompt_chars, response_chars, estimated_cost_krw 추가. | 실제 token 단가/모델별 비용 추정식 정교화. |
| 임베딩 검색 | 아직 미구현. | P1 핵심. PDF chunk Top-K 검색과 evidence 연결 강화. |

중요한 원칙은 유지한다. AI는 공식 공고문과 계산 결과를 설명할 뿐, 신청 가능, 당첨 가능, 대출 승인 같은 확정 표현을 하지 않는다.

# 14. 데이터 수집과 Fixture 전략

| 데이터 | v6.3 운영 전략 |
| --- | --- |
| Fixture | load_firsthome_fixture --with-demo-analysis는 rules 기반 데모 분석으로 고정해 .env의 LLM 추출 설정에 흔들리지 않게 한다. |
| 공식 PDF 샘플 | manifest.json과 expected.json에 남긴 파일은 실제 sample_pdfs에 존재해야 한다. |
| 실제 LH 공고 | import_lh와 analyze_notice_documents로 수집/분석 준비도를 리포트화한다. 실제 소유형 공공분양이 적은 상황은 정상 관찰 결과로 설명한다. |
| AI 로그 | 개발 중에는 유용하지만 개인정보/원문 prompt/raw_response 저장 정책을 P1/P2에서 정해야 한다. |

# 15. 현재 개발 현황과 남은 리스크

## 15-1. 구현 완료 또는 1차 완료

• 소유형 공공분양 분류와 임대형 제외 기준.

• 공식 문서 모델: NoticeDocument, NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence.

• PDF rules extraction, 원격 PDF 다운로드/캐시, pypdf/pdfplumber 병합.

• 샘플 PDF 회귀 명령과 대표 사용자 흐름 점검 명령.

• 왕숙 푸르지오 B2 area-prefix 표 구조 대응.

• option_id 기반 FundingPlan과 option favorite 흐름.

• AI chat fallback/LLM provider, safety filter, context_refs, 비용/성능 로그, smoke 명령.

• Frontend AI 근거 칩 표시와 주요 화면 문구 정리.

## 15-2. 남은 리스크

| 리스크 | 왜 중요한가 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| PDF 표 다양성 | LH 공고 표 구조가 계속 다르면 추출 오류가 발생한다. | 회귀 샘플 확대, 파서별 test, needs_review 유지. |
| needs_review 원인 설명 부족 | 사용자는 왜 검토가 필요한지 모르면 신뢰하지 못한다. | warning을 화면 문구와 원문 근거로 연결. |
| LLM context_refs 품질 | LLM이 공식 refs를 축소/왜곡할 수 있다. | 서버에서 공식 refs 병합/필터링. |
| 임베딩 미구현 | 긴 PDF에서 정확한 근거 검색 한계가 있다. | P1에서 chunk embedding table과 e5-small 실험. |
| 관리자 검수 부재 | needs_review 결과를 사람이 고칠 수 없다. | P2에서 검수/수정 화면. |
| 실제 소유형 공공분양 부족 | 실데이터 성공률을 보여주기 어렵다. | 공식 PDF 샘플 회귀와 범위 밖 정상 제외 리포트로 설명. |

# 16. QA, 보안, 운영 기준

| 구분 | 명령 | v6.3 현재 결과 |
| --- | --- | --- |
| Backend 기본 | python manage.py check / makemigrations --check --dry-run / test | 통과. test는 49개. |
| Frontend 기본 | npm.cmd run build | 통과. |
| 대표 흐름 | python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow_review.json | 통과. fixture + demo analysis 기준. |
| PDF 회귀 | python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression_review.json | 통과. 7개 샘플. |
| AI smoke | python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke_review.json | 통과. --require-llm으로 LLM 강제 가능. |

• .env와 API Key는 Git/ZIP/문서/로그에 포함하지 않는다.

• backend/reports/는 로컬 산출물이므로 공유 여부를 팀에서 명확히 정한다.

• AI raw_response와 prompt에는 개인정보가 들어갈 수 있으므로 저장/마스킹 정책이 필요하다.

• 배포 환경에서는 CORS, CSRF, 쿠키 SameSite/Secure, DEBUG=false를 별도 점검한다.

# 17. P1/P2 개발 로드맵

## 17-1. P1: 다음 스프린트에서 품질을 올릴 것

| 우선순위 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | LLM context_refs 공식 refs 병합/검증 | LLM 응답이 refs를 줄여도 서버가 option/payment/checklist/evidence refs를 유지. |
| P1-2 | PDF validator warning 세분화 | 금액 합계, 융자금, 회차, 발코니 금액 오탐을 다른 warning으로 표시. |
| P1-3 | Embedding retrieval 도입 | PDF chunk에 page/block/purpose/text/source_hash/embedding metadata를 두고 Top-K 검색 가능. |
| P1-4 | 저장 옵션 비교 UX 강화 | FavoritesPage에서 저장 옵션들의 분양가/계약금/부족액/월 목표를 한 표로 비교. |
| P1-5 | 실제 LH 공공분양 재측정 | 실제 소유형 공공분양이 잡히는 시점에 10~30건 분석 성공률과 실패 원인 기록. |
| P1-6 | 발표용 QA 리포트 묶음 | 대표 흐름/PDF 회귀/AI smoke/readiness report를 한 번에 생성하는 절차 정리. |

## 17-2. P2: 운영/확장 기능

• 관리자 검수/수정 화면: needs_review extraction을 사람이 승인/수정.

• 비동기 분석 job: queued/running/succeeded/needs_review/failed/retry 상태와 중복 요청 제어.

• OCR/HWP fallback: 이미지 기반 PDF와 HWP 공고문 대응.

• 공고문 변경 감지: 정정공고/첨부 변경 시 기존 extraction과 비교.

• 알림/캘린더: 접수 마감, 계약금 납부, 서류 준비 일정.

• CI/CD: test/build 자동화와 배포 환경 변수 관리.

# 18. 발표/시연 스토리라인

v6.3 발표 핵심은 “공식 PDF를 읽어 주택형별 자금 부담으로 바꾸고, AI가 그 근거를 설명한다”이다. v6.2의 옵션 저장 메시지에 v6.3의 근거 표시와 회귀 안정성을 덧붙이면 된다.

| 시연 루트 | 강조 메시지 | 백업 |
| --- | --- | --- |
| Fixture 안정 루트 | 외부 API 없이도 핵심 Use Case가 완주된다. | load_firsthome_fixture --with-demo-analysis |
| 공식 PDF 분석 루트 | 공식 공고문에서 공급금액/납부일정을 읽는다. | 분석 완료 fixture 또는 sample PDF regression 결과 |
| 푸르지오 B2 회귀 루트 | 실제 표 구조가 달라도 회귀 샘플로 관리한다. | check_sample_pdf_regression report |
| 옵션 저장 루트 | 사용자는 공고가 아니라 검토할 주택형 옵션을 저장한다. | 공고 favorite으로 대체 가능 |
| AI 코치 루트 | AI 답변에는 사용한 근거가 함께 표시된다. | AI_PROVIDER=template fallback |

# 19. Definition of Done

| 범위 | v6.3 완료 기준 |
| --- | --- |
| 대표 Use Case | 홈 -> 조건 입력 -> 추천 -> 상세 -> 옵션 자금 비교 -> AI 질문 -> 관심 저장이 중단 없이 동작. |
| 공식 분석 | 샘플 PDF에서 주택형 옵션, 납부 일정, 체크리스트, evidence가 저장되고 회귀 명령 통과. |
| 추천/자금 | 공고 대표값 fallback과 option_id PaymentSchedule 계산이 구분되어 표시. |
| 관심 저장 | 공고/주택형 옵션/상품/정책 저장이 동작하고 옵션은 FundingPage로 이동 가능. |
| AI | template/openai/local 설정 분리, fallback, safety filter, context_refs 표시, smoke 명령. |
| QA | check, makemigrations check, backend test, frontend build, representative flow, sample PDF regression, AI smoke 통과. |
| 문서화 | README와 v6.3 문서가 현재 코드/명령/리스크와 불일치하지 않음. |
| 보안 | .env/API Key가 공유 대상에서 제외되고 AI 로그 정책을 후속 과제로 명시. |

# 20. 부록: 주요 파일/명령/체크리스트

| 영역 | 파일/명령 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| PDF 추출 | backend/apps/notice_docs/services/extractors.py | rules extractor와 area-prefix row parser. |
| PDF 회귀 | backend/fixtures/sample_pdfs/expected.json, manifest.json | 샘플 PDF include/exclude 기준. |
| 회귀 명령 | python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression_review.json | 샘플 PDF 파서 회귀. |
| 대표 흐름 | python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow_review.json | P0 대표 사용자 완주 점검. |
| AI smoke | python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke_review.json | AI chat fallback/LLM 검증. |
| Fixture 로드 | python manage.py load_firsthome_fixture --with-demo-analysis | rules 기반 데모 분석으로 안정화. |
| AI 코치 | backend/apps/ai_coach/services/prompt_templates.py | context_refs, LLM/fallback, chat log 저장. |
| AI UI | frontend/src/components/FloatingCoachChat.vue | AI 답변과 사용한 근거 표시. |
| 자금 계산 | backend/apps/funding/services/calculator.py | option_id PaymentSchedule 기반 FundingPlan. |
| 관심 저장 | backend/apps/profiles/models.py, frontend/src/pages/FavoritesPage.vue | notice/option/product/policy favorite. |