FirstHome Navigator AI

개발공유용 확장기획서 v9.0

v8.1 제품 방향성 유지 · AI 코치/전역 챗봇 분리 · Kakao 청약 지도 · 계정/선택 상태 · README/환경 설정 반영

작성 기준: v8.1 기획서의 제품 정체성을 유지하고, v9.0의 실제 구현 상태와 팀 로컬 검증 기록을 반영한다.

주의: 본 문서는 청약 신청 가능 여부, 당첨 가능성, 대출 승인, 정책 수급을 확정하지 않는다. 모든 수치와 AI 답변은 공식 공고문과 기관 안내 확인을 돕는 참고 정보다.

목차

0. v9.0 작성 의도와 읽는 법

1. Executive Summary: v9.0 기준 제품 정의

2. v8.1 대비 v9.0 핵심 변화

3. 제품 포지션과 핵심 메시지

4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

8. 현재 프로젝트 구조와 코드 분석 요약

9. Rule 도메인 구조와 관리 기준

10. 백엔드 앱별 책임과 구현 상태

11. 프론트엔드 화면별 책임과 구현 상태

12. 실제 LH 우선 수집과 Fixture fallback 전략

13. 청약 지도와 Kakao 지도/좌표 보강 구조

14. 공식 공고문 PDF 분석/회귀 파이프라인

15. 추천/자금 로드맵/관심 저장 구조

16. AI 코치와 전역 챗봇 전략

17. 계정/선택 상태 관리

18. 현재 개발 현황과 남은 리스크

19. QA, 보안, 운영 기준

20. P1/P2 개발 로드맵

21. 발표/시연 스토리라인

22. Definition of Done

23. 부록: 주요 파일/명령/체크리스트

0. v9.0 작성 의도와 읽는 법

v9.0은 제품 방향을 새로 바꾸는 문서가 아니다. v8.1에서 정리한 “실제 LH 공고 + 공식 PDF + Rule 기반 판단 + 제한적 AI 코치” 방향을 유지하면서, AI 코치와 전역 챗봇의 역할 분리, Kakao Map 기반 청약 지도, 로그인 계정/선택 상태 유지, README와 환경 설정 최신화를 팀 공유 기준으로 재정리한 버전이다.

1~5장은 제품 판단 영역이다. 팀이 무엇을 만들고 무엇을 만들지 않을지 맞춘다.

6~17장은 구현 공유 영역이다. 화면, API, 데이터, Rule, 지도, PDF 분석, 추천/자금, AI, 계정 상태 구조를 이해한다.

18~20장은 실행 영역이다. 현재 완료 상태와 다음 스프린트 과제를 결정한다.

21~23장은 발표, Definition of Done, 명령/파일 체크리스트다.

v9.0의 한 문장: FirstHome Navigator AI는 청약 신청을 대신하는 서비스가 아니라, 실제 LH 공고와 공식 공고문 PDF를 주택형 옵션·납부 일정·내 자금 부족액·다음 행동으로 번역해주는 첫 집 준비 코치다. v9.0에서는 선택한 공고/옵션을 기준으로 AI 코치가 실행 계획을 정리하고, 전역 챗봇은 모든 화면에서 이용 방법과 맥락 질문을 돕는 역할로 분리되었다.

1. Executive Summary: v9.0 기준 제품 정의

| 항목 | v9.0 정의 |
| --- | --- |
| 서비스명 | FirstHome Navigator AI |
| 한 줄 정의 | 사회초년생이 공식 공고문을 직접 해석하지 않아도, 소유형 공공분양 공고 안의 주택형 옵션·납부 일정·자격 확인 항목을 내 자금 상황과 연결해 이해하도록 돕는 첫 집 준비 웹서비스. |
| 핵심 고객 | 공공분양을 처음 검토하는 사회초년생, 청년, 신혼 전 단계 사용자. 청약홈/LH 공고문을 읽어야 한다는 것은 알지만 주택형별 금액, 계약금, 중도금, 잔금, 할부금, 융자금, 자격 조건을 한 번에 이해하기 어려운 사람. |
| 핵심 문제 | LH/API 목록, 공식 PDF, 지도 위치, 사용자 선택 상태, AI 질문 맥락이 분리되어 있으면 사용자는 “지금 내가 어떤 공고와 옵션을 보고 있는지”, “다음에 무엇을 해야 하는지”를 계속 다시 찾아야 한다. |
| 핵심 해결 | 실제 LH 데이터를 우선 사용하고 부족 지역은 fixture로 보충한다. 지도는 Kakao Map으로 탐색성을 높이고, 계정 상태는 선택 공고/옵션과 추천 상태를 유지한다. AI 코치는 선택 공고/옵션 기준 실행 계획을 만들고, 전역 챗봇은 현재 화면 맥락을 바탕으로 질문 도우미 역할을 한다. |
| AI의 역할 | AI는 확정 판정자가 아니라 공식 근거 기반 설명자다. 로그인 사용자는 OpenAI 기반 AI 코치 분석을 받을 수 있고, 동일 공고/옵션/조건은 캐시를 재사용한다. 비로그인 사용자는 예시/안내 중심으로 처리한다. |
| v9.0의 의미 | AI 코치와 전역 챗봇의 역할을 분리하고, Kakao 지도와 위치 보강, 계정/선택 상태 유지, README/환경 설정을 정리해 “실제 사용 흐름”에 가까워진 버전이다. |
| North Star | 대표 사용자가 3분 안에 현재 검토 가능한 주택형 옵션, 위치, 계약금 부족액, 중도금/할부금/융자금 부담, 공식 근거, 이번 주 할 일을 이해하고 관심 옵션으로 저장한다. |

2. v8.1 대비 v9.0 핵심 변화

| 영역 | v8.1 상태 | v9.0 확인 | 기획 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 코치 역할 정리 | AI 코치와 FloatingCoachChat의 역할 중복을 줄이는 것이 과제로 남아 있었다. | AiCoachPage는 선택한 공고와 옵션을 기준으로 앞으로 할 일, 공식 확인 항목, 선택 기준을 정리하는 전용 페이지로 명확해졌다. 로그인 사용자는 OpenAI LLM 분석을 받고 동일 입력은 AiCoachPlan 캐시를 재사용한다. | AI 코치가 범용 상담창이 아니라 “선택 후보의 실행 계획 페이지”가 되었다. 발표 시에도 AI 기능의 목적을 설명하기 쉬워졌다. |
| 전역 챗봇 분리 | FloatingCoachChat은 화면별 빠른 질문과 근거 chip 구조를 갖고 있었다. | 전역 챗봇은 모든 화면에서 뜨는 질문 도우미로 분리되었다. 현재 route, page_type, 선택 공고/옵션, 사용자 조건을 참고하고, 로그인/로그아웃 시 대화 기록을 초기화하며 새 메시지 자동 스크롤을 제공한다. | 사용자는 AI 코치 페이지까지 이동하지 않아도 화면 이용법과 간단한 청약 질문을 물을 수 있다. 단, 확정 판단 금지와 공식 확인 문구는 계속 유지해야 한다. |
| Kakao 청약 지도 | MapPage는 지역별 소유형 공고 리스트와 분석 상태 중심 탐색을 유지했다. | Kakao Map JavaScript SDK 기반 지도 화면이 구현되었다. 실제/fixture 공고가 함께 표시되고, 지역/공급유형/실제 데이터 여부 필터와 목록 페이지네이션을 제공한다. 기본 지도는 대한민국 중심으로 넓게 보인다. | 지도는 정밀 부동산 지도 경쟁이 아니라 “지역별 공공분양 후보 탐색”의 보조 진입점이다. 위치 정확도 안내와 fallback 좌표 표시가 중요하다. |
| 위치 좌표 보강 | 지도 위치 정확도와 geocoding은 다음 과제였다. | Kakao Local REST API 기반 geocode_notice_locations 명령이 추가되어 백엔드에서 좌표를 보강한다. 정확한 주소가 없고 지구명만 있는 공고는 지역/지구 fallback 좌표와 위치 정확도 안내를 사용한다. | 실제 공고의 주소 품질 한계를 제품 언어로 숨기지 않고 안내하는 방향이 맞다. 지도 API 응답 경량화와 위치 정확도 개선은 다음 과제다. |
| 계정/선택 상태 | 로그인/비로그인 profile/favorite은 있었고 선택 상태 보존은 부분적이었다. | UserAccountState와 /api/account-state가 선택 공고, 선택 옵션, 최근 추천/자금 상태를 유지한다. 로그인 시 session profile/state/favorites를 병합하고, 로그아웃 후 화면 상태가 초기화된다. | 사용자가 상세나 AI 코치로 이동할 때 1등 공고/옵션으로 임의 리셋되는 문제를 줄였다. 실제 서비스 사용감이 크게 좋아진 변화다. |
| README/환경 설정 | v8.1은 rule-first와 fixture/AI safety 중심이었다. | README가 Kakao 지도 키, REST 키, 지도 좌표 보강 명령, 새 API, AI 코치/챗봇 구분, OpenAI 기본값을 반영했다. LOCAL_LLM_ENDPOINT와 AI_PROVIDER=local 흔적은 제거되었다. | 문서와 실행 방식이 다시 맞춰졌다. 현재 전략은 OpenAI-compatible + rule-first + template fallback이며 local serving은 제외된 상태로 통일됐다. |
| 검증 기록 | v8.1은 96개 테스트, PDF/AI smoke, 프론트 빌드가 기준이었다. | 소스 기준 test_ 함수는 106개 확인된다. 팀 기록으로 frontend build, python manage.py check, apps.ai_coach/notice_docs 52개, 핵심 앱 테스트 63개가 통과했다. | v9.0은 지도/계정/AI 변경이 많으므로 전체 테스트, 지도 API, 선택 상태, AI 코치 캐시까지 묶은 회귀가 중요하다. |

3. 제품 포지션과 핵심 메시지

| 비교 대상 | 피해야 할 경쟁 구도 | 우리가 잡아야 할 포지션 |
| --- | --- | --- |
| 청약홈/LH | 공식성·정확성 경쟁 | 공식 원문을 대신하지 않고, 공식 원문을 더 쉽게 해석하고 준비 행동으로 바꾸는 보조 서비스. |
| 네이버 부동산/직방/호갱노노 | 매물 탐색량·정밀 지도 경쟁 | 매물 수 경쟁이 아니라 공공분양 공고 안의 주택형 옵션, 납부 일정, 내 자금 흐름 해석에 집중. |
| 일반 AI 챗봇 | 범용 답변 품질 경쟁 | 전역 챗봇은 화면 이용과 간단 질문을 돕고, AI 코치는 선택 공고/옵션의 실행 계획을 정리하는 제한형 전문 코치. |
| 금융상품/정책 추천 서비스 | 상품 수·정책 수 경쟁 | 정책/상품은 추천 점수의 중심이 아니라 계약금과 중도금 준비를 돕는 부가 레이어. |
| 지도 서비스 | 정밀 위치/매물 지도 경쟁 | 청약 지도는 지역별 공고 탐색 진입점이다. 정확 위치가 부족하면 fallback 좌표와 위치 정확도 안내를 제공한다. |

“공고 추천”이 아니라 “공고 안의 주택형 옵션 추천”입니다.

“AI가 판단합니다”가 아니라 “공식 공고문 근거와 계산 결과를 AI가 쉽게 설명합니다”입니다.

“AI 코치”는 선택한 공고와 옵션의 앞으로 할 일을 정리하는 페이지입니다.

“전역 챗봇”은 모든 화면에서 이용 방법과 맥락 질문을 도와주는 질문 도우미입니다.

“청약 지도”는 정확한 부동산 매물 지도가 아니라 지역별 소유형 공공분양 후보 탐색 화면입니다.

v9.0부터는 OpenAI 기본값을 쓰되, PDF 분석 품질은 여전히 rule-first, 표 추출, 검증, fallback이 좌우합니다.

4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

| 항목 | 대표 사용자 값 |
| --- | --- |
| 사용자 | 만 27세 사회초년생, 첫 집 마련을 막 준비하기 시작한 직장인 |
| 소득/자산 | 연소득 3,600만 원, 보유 현금 800만 원, 부채 300만 원 |
| 청약 조건 | 무주택, 청약통장 가입 24개월, 생애최초/청년 조건 관심 |
| 저축 여력 | 월 저축 가능액 80만 원, 12~24개월 안에 계약금 준비 희망 |
| 희망 조건 | 서울 또는 경기 남부, 전용 49~59㎡, 소유형 공공분양 우선 |
| 서비스 결과 | 현재 검토 가능한 공고 TOP 3, 지도 후보, Top-N 주택형 옵션, 계약금 부족액, 중도금/할부금/잔금/융자금 일정, 공식 근거, AI 코치 플랜, 관심 옵션 저장 |

4-1. 핵심 Use Case 흐름

사용자는 회원가입/로그인 또는 비로그인 상태로 조건을 입력한다.

서비스는 실제 LH DB 데이터를 우선 조회하고, 부족한 광역시·도만 fixture를 뒤에 보충한다.

대시보드/추천/지도에서 현재 검토 가능한 공고를 확인하고, 지도에서는 지역·공급유형·실제 데이터 여부로 후보를 좁힌다.

추천 결과에서 서비스 대상 공고와 Top-N 주택형 옵션, 대표 납부안, 정렬 기준을 확인한다.

공고 상세에서 option_type 그룹 토글로 납부안을 구분하고, 공식 분석 상태와 체크리스트를 확인한다.

FundingPage에서 선택 옵션의 계약금, 중도금, 입주잔금, 할부금, 융자금, 부족액, 월 준비 목표를 본다.

AI 코치 페이지에서 선택 공고/옵션 기준의 이번 주 할 일, 공식 확인 항목, 심층 검토 항목을 확인한다.

전역 챗봇에서 현재 화면 이용법이나 간단한 청약/자금 질문을 묻는다.

관심 공고 또는 관심 주택형 옵션을 저장하고, 로그인 사용자는 선택 상태가 새로고침 후에도 유지되는지 확인한다.

4-2. v9.0 완료 기준

사용자는 추천 결과를 보고 어떤 공고가 아니라 어떤 주택형 옵션과 납부안을 검토할지 이해한다.

AI 코치와 전역 챗봇의 역할이 분리되어 화면에서 혼동되지 않는다.

로그인 사용자는 조건, 선택 공고, 선택 옵션, 추천 상태가 유지되고 로그아웃하면 이전 회원의 상태가 남지 않는다.

청약 지도는 실제/fixture 공고를 함께 보여주되, fixture와 fallback 좌표가 공식 위치처럼 보이지 않는다.

OpenAI 설정이 기본값이지만 API Key가 없거나 실패해도 template fallback/안내로 핵심 흐름이 중단되지 않는다.

5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

| 구분 | 핵심 범위 | 후순위/제외 | v9.0 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주택 유형 | 공공분양주택, 신혼희망타운 공공분양, 민간참여형 공공분양, 공공분양 잔여세대/무순위/선착순 공고 | 행복주택, 국민임대, 영구임대, 매입임대, 전세임대, 장기전세, 든든전세, 분양전환임대, 10년공공임대, 오피스텔, 상가, 토지 | 첫 집 소유 준비가 핵심이다. 전세형·임대형은 계속 제외한다. |
| 지도 | Kakao Map 기반 지역별 청약 후보 탐색, 실제/fixture 필터, 위치 정확도 안내 | 정밀 실거래/매물 지도 경쟁, 길찾기/상권/학군 상세 분석 | 지도는 탐색 진입점이며 핵심은 여전히 주택형 옵션과 자금 흐름이다. |
| AI 역할 | AI 코치 플랜, 전역 챗봇, GPT 보조 분석, 공식 근거 설명 | 당첨 예측, 신청 가능 확정, 대출 승인 판단, 검증 없는 모델 결과 직행 | AI 코치는 실행 계획, 챗봇은 화면/맥락 질문으로 역할을 나눈다. |
| 계정 상태 | 로그인 사용자의 프로필, 선택 공고/옵션, 최근 추천/자금 상태 유지 | 복잡한 멀티 디바이스 동기화, 알림, 히스토리 타임라인 | 서비스 사용감에 직접 영향을 주므로 현재 범위에 포함한다. |
| 데이터 | 실제 LH DB 우선 + 지역별 fixture 보조 fallback + active 공고 필터 + 좌표 보강 | fixture만 고정 데이터처럼 노출 | data_source, Fixture 표시, geocode_quality를 통해 실제/보조/위치 정확도를 구분한다. |

| 우선순위 | 기능 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| P0 완료 기준 | 소유형 공공분양 필터, 실제 LH import, 지역별 fixture fallback, active 공고 필터, Rule 도메인, Kakao 지도, account state, AI 코치/전역 챗봇 분리, 공식 PDF 분석, option_id 자금 로드맵, 100점 추천 점수, PDF/AI/대표 흐름 회귀 명령 | 핵심 Use Case 완주에 직접 필요하다. 대부분 코드화되어 있고 팀 로컬 검증 기록이 있다. |
| P1 | 지도 API 응답 경량화, 실제 활성 소유형 공고 확보, 위치 정확도 개선, 발표용 주요 공고 AI 답변 검수, 실제 LH E2E 리포트, AI 로그/개인정보 정책 | v9.0 이후 사용성과 발표 안정성을 높이는 단계다. |
| P2 | 관리자 검수 화면, 정식 비동기 job queue, OCR/HWP, 공고문 변경 감지, 알림/캘린더, CI/CD | 운영 품질과 확장성에 필요하다. |
| P3 | 마이데이터, 대출/DSR 교육용 시뮬레이터, 정밀 정책 수급 판정, 로컬 모델 serving 재검토 | 개인정보/법적/운영 리스크가 크므로 충분한 검토 후 진행한다. |

6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

| 단계 | 화면/명령 | 주요 API/명령 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 데이터 준비 | import_lh --service-target-only --with-supply-info, geocode_notice_locations, load_firsthome_fixture | 실제 LH 데이터가 있으면 우선 사용하고, 부족한 광역시·도만 fixture가 보충된다. |
| 1 | Home/Dashboard | GET /api/dashboard | 마감 전 추천 후보와 시작 CTA가 보인다. |
| 2 | Auth/Profile | GET /api/auth/me, GET/PUT /api/profile | 로그인 상태와 조건이 로드되고 저장 후 추천으로 이동한다. |
| 3 | RecommendationPage | GET /api/recommendations/housing | 공고와 Top-N 옵션, 분석 상태, 대표 납부안, 정렬 기준이 보인다. |
| 4 | MapPage | GET /api/notices/map | Kakao 지도에 실제/fixture 공고가 표시되고 지역/공급유형/데이터 필터와 페이지네이션이 동작한다. |
| 5 | NoticeDetailPage | GET /api/notices/{id}, /documents/status, /unit-options | 분석 상태, 체크리스트, 근거 문장, 주택형 옵션, option_type 그룹 토글을 확인한다. |
| 6 | Analysis | POST /api/notices/{id}/documents/analyze, POST ...?async=1 | 동기 분석은 결과를 즉시 반환하고 async=1은 pending 상태로 시작해 status API로 확인한다. |
| 7 | FundingPage | GET /api/recommendations/funding/{id}?option_id=... | 선택 옵션 기준 계약금·중도금·입주잔금·할부금·융자금·부족액을 본다. |
| 8 | AiCoachPage | POST /api/ai/coach-summary | 선택 공고/옵션 기준 AI 코치 플랜을 확인한다. 로그인 사용자는 LLM 분석/캐시를 활용한다. |
| 9 | FloatingCoachChat | POST /api/ai/chat | 현재 화면 맥락과 선택 공고/옵션 기반 답변이 표시되고 확정 표현은 차단된다. |
| 10 | Account/Favorites | GET/PUT /api/account-state, GET/POST/DELETE /api/favorites | 선택 상태와 관심목록이 유지되고, 로그아웃 시 이전 사용자 상태가 남지 않는다. |

7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

| 화면 | 현재 상태 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- |
| HomePage | 현재 검토 가능 공고 중심 대시보드와 캘린더를 유지한다. | 첫 화면에서 실제 공고문 해석 + 지도 탐색 + 옵션 자금 준비 흐름을 더 즉시 전달한다. |
| RecommendationPage | 점수순/마감 임박순/분양가 낮은순/계약금 낮은순/부족액 낮은순 정렬을 제공한다. | 정렬 기준별 설명과 옵션 간 생활형 차이를 강화한다. |
| MapPage | Kakao Map으로 실제/fixture 공고를 표시하고 지역/공급유형/실제 데이터 여부 필터, 페이지네이션, 대한민국 기본 중심 지도를 제공한다. | 지도 API 응답 경량화, 마커 밀집 처리, 위치 정확도 안내 문구를 강화한다. |
| NoticeDetailPage | 납부안 그룹 토글, page/confidence 체크리스트, Fixture 표시, 분석 실패 시 상세 유지 흐름을 제공한다. | needs_review 원인과 원문 대조 CTA를 더 명확히 한다. |
| FundingPage | 그룹별 옵션 비교, 중도금/할부금/입주잔금/융자금 라벨, 잔금 이후 상환 항목을 제공한다. | 월별 현금흐름 차트와 저장 옵션 비교표를 검토한다. |
| AiCoachPage | 선택한 공고/옵션 기준으로 이번 주 할 일, 공식 체크리스트, 심층 검토 항목, 판단 포인트를 정리한다. | 발표용 주요 공고 몇 개는 사람이 AI 답변 품질을 직접 검수한다. |
| FloatingCoachChat | 모든 화면에서 뜨는 전역 질문 도우미로 동작하며 현재 화면 맥락을 반영한다. | 긴 대화 관리, context_refs 병합, 위험 질문 safety suite를 계속 유지한다. |
| Auth/Profile/Favorites | 로그인/로그아웃, 프로필, 선택 상태, 관심목록이 연결된다. | 상태 초기화/병합 edge case를 추가 테스트한다. |

8. 현재 프로젝트 구조와 코드 분석 요약

| 항목 | v9.0 기준 확인 |
| --- | --- |
| 백엔드 코드 규모 | backend/apps 및 backend/config 기준 Python 코드 약 127개 파일, 약 13,357 lines. migrations 제외 기준이며 ai_coach, profiles, notices/map, rules 구조가 확장되었다. |
| 프론트 코드 규모 | frontend/src 기준 Vue/JS/CSS 코드 21개 파일, 약 5,632 lines. TypeScript 파일 없이 JavaScript/Vite 기준을 유지한다. |
| 테스트 코드 | backend/apps/*/tests.py의 test_ 함수 106개 확인. 팀 로컬 기록 기준 frontend build, python manage.py check, ai_coach/notice_docs 52개, 핵심 앱 63개가 통과했다. |
| 핵심 백엔드 앱 | profiles, notices, notice_docs, recommendations, funding, ai_coach, products, policies, fixture_store, rules. |
| 핵심 프론트 화면 | Home, Auth, ProfileForm, Recommendation, NoticeDetail, Funding, Map, AiCoach, Favorites, FloatingCoachChat. |
| 신규/확장 모델 | UserAccountState, AiCoachPlan, HousingNotice latitude/longitude/location_label/geocode_quality. |
| 지도 구조 | /api/notices/map, Kakao Map JavaScript SDK, KAKAO_REST_API_KEY 기반 geocode_notice_locations, VITE_KAKAO_MAP_JS_KEY. |
| AI 설정 | AI_PROVIDER 기본값 openai, AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=true, AI_ENABLE_LLM_CHAT=true. LOCAL_LLM_ENDPOINT/AI_PROVIDER=local 설정은 현재 실행 기준에서 제거. |
| Rule 구조 | notice_classification, scoring, funding, document_extraction, confidence, document_discovery, retrieval, matching, safety를 유지한다. |

9. Rule 도메인 구조와 관리 기준

v9.0에서도 Rule은 서비스가 어떤 값을 왜 그렇게 판단했는지 설명하는 제품 신뢰도의 일부다. 지도와 계정 상태가 추가되어도 공고 분류, 점수, PDF 추출, 신뢰도, 검색, 안전 문구의 공통 기준은 계속 apps.rules에서 관리해야 한다.

| 파일 | 현재 책임 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- |
| rules/notice_classification.py | 소유형 공공분양 대상 여부, 전세/임대/오피스텔/상가/토지 제외, 잔여/선착순 공고 검토 필요 상태를 판단한다. | 지도와 추천에서 제외 사유가 같은 언어로 보이도록 유지한다. |
| rules/scoring.py | 100점 체계, region alias, option_type_priority, option_fit_score, option_funding_insights를 관리한다. | 지도/추천 정렬이 늘어난 만큼 PaymentSchedule 기반 현금흐름 점수를 더 정교화한다. |
| rules/funding.py | 계약금/중도금 비율, available_cash, 월 목표, funding score 산식을 관리한다. | 융자금/할부금의 실제 납부 시점 부담을 계산 규칙에 더 반영한다. |
| rules/document_extraction.py | 가격 섹션, 추가선택품목 제외, 유효 면적/분양가, 체크리스트 evidence, option_type 판별을 관리한다. | 지도/AI 코치에서 쓸 수 있는 사용자 친화적 evidence 라벨을 보강한다. |
| rules/confidence.py | 옵션/checklist confidence, review cap, 설명 문구를 관리한다. | needs_review 사유가 사용자/운영자 리포트에서 같은 언어로 보이게 한다. |
| rules/document_discovery.py / retrieval.py | 문서 후보 우선순위와 PDF chunk 검색 점수를 관리한다. | 지도/AI 코치에서 공식 근거 refs를 더 안정적으로 연결한다. |
| rules/safety.py | AI 답변 금지 표현, 대체 표현, 응답 길이 제한을 관리한다. | AI 코치와 전역 챗봇 모두에 동일하게 적용되고 safety suite로 검증되어야 한다. |

10. 백엔드 앱별 책임과 구현 상태

| 앱/모듈 | 현재 책임 | v9.0 구현/변경 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles | UserProfile, Favorite, UserAccountState, 로그인/세션/비로그인 client_id | /api/auth/me, /api/account-state, login/register/logout에서 profile/state/favorites 병합을 처리한다. 선택 공고/옵션이 계정 또는 세션에 저장된다. | 로그아웃/사용자 전환 시 상태 초기화와 병합 edge case 테스트 강화. |
| notices | HousingNotice, LH import, 소유형/제외 분류, 공고 목록/상세/지도 | /api/notices/map, latitude/longitude/location_label/geocode_quality, Kakao geocode 명령이 추가되었다. | 지도 API 응답 경량화, 위치 정확도 개선, 실제 활성 소유형 공고 확보. |
| fixture_store | DB 우선 조회 + 지역별 fixture fallback | 17개 광역시·도별 fixture 보충, Fixture 표시, 실제 데이터보다 낮은 점수 보정 방향을 유지한다. | demo DB/실제 DB 전환 절차와 fixture 노출 기준 문서화. |
| notice_docs | 공식 문서 메타, PDF 분석, 옵션/납부/체크리스트/evidence 저장 | v8.1의 PDF 회귀/비동기 pending 경로를 유지한다. fixture 공고는 실제 PDF 없음이 명확히 표시된다. | 실제 PDF 샘플 확대, needs_review 리포트 강화. |
| recommendations | 추천 점수, option_fit_score, best/top options, dashboard | 추천 상태가 account state와 연결된다. 지도/AI 코치 이동 중 선택 상태 우선 규칙과 충돌하지 않게 정렬 결과를 사용한다. | 정렬 기준별 설명과 실제 현금흐름 점수 고도화. |
| funding | option_id PaymentSchedule 기반 자금 계산 | 선택 공고/옵션 유지 흐름과 AI 코치 컨텍스트의 핵심 입력이 된다. | 월별 현금흐름, schedule_source, 근거 표시 강화. |
| ai_coach | provider switch, coach summary, global chat, logs, safety filter, AiCoachPlan | 로그인 사용자는 OpenAI LLM 기반 AI 코치 플랜과 캐시를 사용한다. 전역 챗봇은 현재 화면 맥락과 선택 상태를 바탕으로 답한다. | 발표용 주요 공고 AI 답변 검수, 로그/개인정보 정책, context_refs 병합. |
| products/policies | 금융상품/청년정책 수집 및 매칭 | 정책/상품은 추천 점수에서 제외되고 보조 정보로 유지된다. | 자금 준비 보조 레이어로 제한하고 evidence 연결. |

11. 프론트엔드 화면별 책임과 구현 상태

| 화면/컴포넌트 | 현재 기능 | v9.0 상태 |
| --- | --- | --- |
| App.vue / main.js / router/index.js | 앱 진입점, 라우팅, 전역 레이아웃 | Vue + JavaScript + Vite 기준을 유지한다. 전역 챗봇은 전체 화면에서 사용할 수 있다. |
| AuthPage.vue | 회원가입/로그인/로그아웃 | 로그인 사용자의 profile/state/favorites 병합과 로그아웃 후 상태 초기화 흐름을 지원한다. |
| RecommendationPage.vue | 추천 카드, Top-N 옵션, 정렬, Funding 링크 | 선택 상태 저장과 연결되어 상세/자금/AI 코치 이동 시 임의로 1등 후보로 리셋되지 않게 한다. |
| MapPage.vue | Kakao 지도, 실제/fixture 공고, 필터, 페이지네이션 | Kakao SDK, 지역/공급유형/데이터 출처 필터, 목록 페이지네이션, 위치 정확도 안내를 제공한다. |
| NoticeDetailPage.vue | 분석 상태/근거/옵션/체크리스트 | 선택 option_id를 유지하고 AI 코치/자금 로드맵으로 이어진다. fixture는 공식 원문 대신 Fixture 표시를 사용한다. |
| FundingPage.vue | 선택 option_id 자금 로드맵 | 선택 옵션의 자금 흐름을 AI 코치와 전역 챗봇 컨텍스트로 전달한다. |
| AiCoachPage.vue | 선택 공고/옵션 기준 AI 실행 계획 | 로그인 사용자는 OpenAI LLM 기반 플랜, 비로그인 사용자는 예시/안내 중심. fixture는 실제 PDF 없음이 명확히 표시된다. |
| FloatingCoachChat.vue | 전역 질문 도우미 | route page_context, 선택 공고/옵션, profile을 참고한다. 로그인/로그아웃 시 대화 기록 초기화, 새 메시지 자동 스크롤, 화면별 quick prompt를 제공한다. |
| FavoritesPage.vue | 관심 목록 | notice/option/product/policy를 분리 표시하고 저장 주택형을 FundingPage로 연결한다. |

12. 실제 LH 우선 수집과 Fixture fallback 전략

v9.0에서도 실제 LH 우선, fixture는 보조 안전망 원칙은 유지된다. 차이는 지도와 계정 상태가 붙으면서 fixture와 실제 공고의 출처, 위치 정확도, 점수 보정이 화면 전체에서 더 일관되게 보여야 한다는 점이다.

| 상황 | 동작 | 사용자/발표 의미 |
| --- | --- | --- |
| DB가 비어 있음 | fixture 공고/상품/정책을 사용한다. | 처음 실행하거나 API 키가 없어도 핵심 흐름이 비지 않는다. |
| 특정 광역시·도 활성 소유형 공고가 기준보다 적음 | FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=true이면 부족분만 fixture로 보충한다. | 실제 LH 우선 흐름을 유지하면서 지역별 추천/지도 화면이 빈 상태가 되지 않는다. |
| fixture 보충을 끄고 싶음 | FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=false로 설정한다. | 운영/검증 시 실제 DB 결과만 확인할 수 있다. |
| fixture 노출 | 공식 원문 버튼 대신 Fixture로 표시되고 실제 데이터보다 낮게 점수 보정된다. | 보조 데이터가 실제 공식 공고처럼 보이지 않는다. |
| 지도 표시 | 좌표가 있으면 저장 좌표, 없으면 지구/지역 fallback 좌표를 쓴다. | 위치 정확도 안내로 지도 신뢰도를 조절한다. |

13. 청약 지도와 Kakao 지도/좌표 보강 구조

| 구분 | 현재 상태 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- |
| 프론트 지도 | Kakao Map JavaScript SDK를 사용한다. VITE_KAKAO_MAP_JS_KEY와 Kakao JavaScript 키 도메인 등록이 필요하다. | 지도 API 응답을 더 가볍게 줄이고 마커/목록 렌더링 부담을 줄인다. |
| 백엔드 지도 API | GET /api/notices/map은 지도 표시용 공고 목록, 점수, top_options, location, geocode_quality를 반환한다. | 필터 조건에 맞게 필요한 필드만 주는 경량 payload를 검토한다. |
| 지도 필터 | 지역, 공급유형, 실제 데이터/fixture 여부 필터와 목록 페이지네이션을 제공한다. | 사용자가 필터를 바꿔도 지도/목록/선택 상태가 자연스럽게 유지되게 한다. |
| 좌표 보강 | KAKAO_REST_API_KEY로 geocode_notice_locations 명령을 실행해 latitude, longitude, location_label, geocode_quality를 저장한다. | 실제 활성 공고에 대해 발표 전 좌표 보강을 반복한다. |
| fallback 좌표 | 정확한 도로명 주소가 없거나 지구명만 있는 공고는 PLACE_CENTERS/REGION_CENTERS 기반 fallback 좌표를 사용한다. | fallback 좌표가 실제 단지처럼 보이지 않도록 위치 정확도 문구를 강화한다. |
| 지도 정책 | 정밀 부동산 지도 경쟁이 아니라 청약 후보 탐색과 상세/자금 화면 진입을 위한 보조 화면이다. | 공고 선택 -> 상세 -> 자금 -> AI 코치로 이어지는 CTA를 계속 선명하게 유지한다. |

14. 공식 공고문 PDF 분석/회귀 파이프라인

v9.0의 PDF 분석 방향은 v8.1과 같다. 표 우선 rules parser, 실제 PDF 회귀, needs_review 분리, pending 상태, 공식 근거 refs를 유지한다. AI 코치와 전역 챗봇이 공식 근거를 쓰려면 PDF 분석 결과와 context_refs의 품질이 계속 중요하다.

POST /api/notices/{id}/documents/analyze 요청 또는 analyze_notice_documents 관리 명령으로 분석을 시작한다.

async=1이면 pending 상태를 먼저 저장하고 status API로 진행 상태를 확인한다.

document_discovery rule이 입주자모집공고문 등 우선 문서를 찾고 retrieval rule이 목적별 chunk를 선별한다.

pypdf 텍스트 추출과 pdfplumber table row 병합으로 페이지별 텍스트를 만든다.

표 블록이 있으면 공급금액/납부일정 표를 우선 파싱하고 평문 compact regex는 fallback으로 사용한다.

validators가 필수 필드, payment schedule, source_text, 금액 합계 등을 검증한다.

analysis_summary가 verified/needs_review/mock/pending/failed/discovered/excluded 등 사용자 표시 상태로 변환된다.

| stage | 사용자 표시 | 의미 | 다음 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| verified | 공식 분석 완료 | 공식 PDF 분석 결과가 있고 검증 경고가 낮다. | 옵션과 자금 일정을 비교한다. |
| needs_review | 근거 검토 필요 | 분석 결과는 있으나 validator 경고가 있다. | 금액/일정의 원문 근거를 확인한다. |
| pending | 분석 중 | 최소 비동기 분석이 시작되었거나 문서 상태가 pending이다. | status API로 진행 상태를 확인한다. |
| mock | 임시 추정 | PDF 분석 실패 또는 미실행으로 mock 값이 사용됐다. | 공식 PDF 분석을 다시 실행한다. |
| failed | 분석 실패 | 문서 확보/파서/추출/검증 실패. | 실패 원인을 확인하고 재시도한다. |
| excluded | 서비스 제외 | 소유형 공공분양 범위 밖. | 추천/지도 기본 대상에서 제외한다. |

15. 추천/자금 로드맵/관심 저장 구조

| 요소 | 현재 의미 | v9.0 판단 |
| --- | --- | --- |
| 추천 총점 | eligibility 35 + funding 25 + location 30 + schedule 10 = 100점. | 정책/상품 점수는 계속 제외한다. 총점은 공고 추천 정렬 기준이고 option_fit_score는 보조 기준이다. |
| 정렬 기준 | 점수순, 마감 임박순, 분양가 낮은순, 계약금 낮은순, 부족액 낮은순. | 선택 상태와 함께 작동해야 하며 지도/상세/AI 코치 이동 중 임의 리셋을 피해야 한다. |
| 선택 상태 | current_notice_id, current_option_id, last_recommendations, last_funding_plan. | 사용자가 AI 코치나 상세로 이동할 때 현재 선택한 후보를 유지하는 핵심 상태다. |
| FundingPlan | 선택 옵션의 분양가, 계약금, 부족액, 중도금, 잔금, 할부금, 융자금, timeline. | AI 코치의 실행 계획과 전역 챗봇의 자금 답변에 들어가는 핵심 context다. |
| 관심 저장 | notice, option, product, policy를 지원한다. | 로그인 시 client favorite이 user favorite으로 병합된다. 옵션 비교표, 메모, 그룹 저장은 P1/P2 과제다. |
| fixture | Fixture 표시, 공식 원문 버튼 제외, 점수 보정. | AI 코치에서도 실제 PDF 없음과 예시/안내 성격을 명확히 말해야 한다. |

16. AI 코치와 전역 챗봇 전략

v9.0의 AI 전략은 “rule-first + OpenAI 보조 + 제한형 AI 코치/전역 챗봇 + template fallback”이다. AI 코치와 챗봇은 같은 LLM 인프라를 사용할 수 있지만 제품 역할은 다르다.

| 기능 | 해야 할 일 | 하지 말아야 할 일 | v9.0 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 코치 페이지 | 선택한 공고와 주택형 옵션 기준으로 이번 주 할 일, 공식 체크리스트, 심층 검토 항목, 판단 포인트를 구조화한다. | 후보를 무작정 새로 고르거나, 신청 가능/당첨/대출 승인을 확정하지 않는다. | 로그인 사용자는 OpenAI LLM 분석을 받고, 동일 공고/옵션/조건은 AiCoachPlan 캐시를 재사용한다. 비로그인은 예시/안내 중심. |
| 전역 챗봇 | 모든 화면에서 현재 화면 이용법, 청약/자금 질문, 선택 공고/옵션 맥락 질문에 답한다. | AI 코치 페이지의 깊은 실행 계획을 대체하거나 일반 금융자문으로 확장하지 않는다. | page_context, route, profile, selected notice/option을 참고하고 로그인/로그아웃 시 대화를 초기화한다. |
| PDF 구조 분석 | 공식 공고문에서 주택형, 금액, 일정, 융자금, 체크리스트를 추출한다. | LLM 결과를 검증 없이 공식 분석처럼 저장하지 않는다. | rule-first가 기본이고 AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=true일 때 OpenAI 보조 분석을 사용할 수 있다. |
| Fixture 공고 | fixture 구조화 데이터 기준의 예시 분석임을 명확히 표시한다. | 실제 공식 PDF를 확인한 것처럼 말하지 않는다. | AI 코치 warning과 login 안내에서 실제 PDF 없음이 표시된다. |
| 안전성 | 확정 표현, 위험 답변, 과도한 금융/청약 보장을 차단한다. | 청약/대출/정책 결과를 보장하지 않는다. | safety_filter와 rules/safety를 유지하고 smoke suite로 검증한다. |

| 우선순위 | 과제 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 발표용 주요 공고 AI 답변 검수 | 선정 공고/옵션에 대해 AI 코치 summary, todo, checklist, warning을 사람이 읽고 수정 포인트를 정리한다. |
| 2 | 전역 챗봇 context 품질 강화 | 화면 이용법 질문과 청약/자금 질문을 구분하고, selected notice/option이 없을 때 안내가 자연스럽다. |
| 3 | AI 로그/개인정보 정책 | prompt/raw_response 저장, 마스킹, 보관 기간, 비용 제한이 문서화된다. |
| 4 | OpenAI 실패/fallback 점검 | API Key 없음, timeout, provider 실패 시 서비스 흐름이 무너지지 않는다. |
| 5 | local serving 제외 문구 유지 | README/기획서/발표에서 HuggingFace/local serving이 현재 단계 제외임을 일관되게 말한다. |

17. 계정/선택 상태 관리

| 상태 | 저장 위치 | 동작 기준 | 주의점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로필 조건 | 로그인: UserProfile / 비로그인: session + localStorage | 조건 저장 후 추천, 지도, AI 코치, 챗봇 context에 반영된다. | 로그인 병합 시 기존 계정 프로필을 덮어쓰지 않는 기준이 중요하다. |
| 선택 공고/옵션 | 로그인: UserAccountState / 비로그인: session + localStorage | 상세/자금/AI 코치 이동 중 선택 상태를 유지한다. | 새 사용자 로그인/로그아웃 시 이전 선택이 남으면 안 된다. |
| 최근 추천/자금 | UserAccountState last_recommendations, last_funding_plan | 추천 이후 다른 화면으로 이동해도 현재 후보 맥락을 유지한다. | 데이터가 오래된 경우 재계산/갱신 기준이 필요하다. |
| 관심목록 | 로그인: Favorite.user / 비로그인: Favorite.client_id | 로그인 시 client favorite을 user favorite으로 병합한다. | 다른 브라우저/시크릿 모드에서는 client_id가 달라질 수 있다. |
| 전역 챗봇 대화 | 프론트 ref 상태 | 로그인/로그아웃 시 초기화하고 새 메시지 자동 스크롤을 제공한다. | 민감한 대화를 장기 저장하지 않는다. |

18. 현재 개발 현황과 남은 리스크

18-1. 구현 완료 또는 1차 완료

AI 코치가 선택 공고/옵션 기준의 실행 계획 페이지로 정리되었다.

로그인 사용자의 OpenAI 기반 AI 코치 분석과 AiCoachPlan 캐시 구조가 추가되었다.

전역 챗봇이 모든 화면에서 화면 이용법과 맥락 질문을 돕는 역할로 분리되었다.

Kakao Map JavaScript SDK 기반 청약 지도와 /api/notices/map API가 구현되었다.

Kakao Local REST API 기반 geocode_notice_locations 명령과 fallback 좌표/위치 정확도 안내가 추가되었다.

UserAccountState와 selectionState 유틸로 선택 공고/옵션/추천 상태 유지 흐름이 정리되었다.

README와 .env.example이 Kakao 지도 키, REST 키, OpenAI 기본값, local serving 제외 방향을 반영했다.

소스 기준 test_ 함수 106개 확인. 팀 로컬 기록 기준 frontend build, python manage.py check, ai_coach/notice_docs 52개, 핵심 앱 63개가 통과했다.

18-2. 남은 리스크

| 리스크 | 왜 중요한가 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 지도 API 응답 무거움 | 지도는 많은 공고와 top_options를 동시에 줄 수 있어 프론트 렌더링과 네트워크 부담이 커질 수 있다. | /api/notices/map payload 경량화와 필요한 필드 분리. |
| 실제 활성 소유형 공고 부족 | 실제 데이터가 적으면 발표/사용 흐름이 fixture 의존처럼 보일 수 있다. | 실제 LH import 범위 확대, 특정 발표용 공고 분석, fixture 표시 유지. |
| 지도 위치 정확도 | LH 공고가 정확한 주소 없이 지구명만 주는 경우 실제 위치와 다를 수 있다. | Kakao geocode 반복, geocode_quality 안내, fallback 좌표 문구 강화. |
| AI 코치 답변 품질 | OpenAI를 기본으로 쓰면 발표 중 답변 품질과 안전성이 눈에 띈다. | 발표용 주요 공고 몇 개에 대해 사람이 직접 답변 품질을 검수. |
| 계정 상태 edge case | 사용자 전환 시 이전 선택/조건이 남으면 신뢰가 크게 떨어진다. | 로그인/로그아웃/새로고침/다른 계정 전환 회귀 테스트 강화. |
| AI 로그/개인정보 정책 | prompt/raw_response에는 사용자 조건과 공고 데이터가 들어갈 수 있다. | 마스킹, 저장 기간, 접근 권한, 비용 제한 정책 정리. |

19. QA, 보안, 운영 기준

| 구분 | 명령/기준 | v9.0 판단 |
| --- | --- | --- |
| Backend 기본 | python manage.py check / makemigrations --check --dry-run / python manage.py test | 소스 기준 106개 test_ 함수 확인. 팀 로컬 기록 기준 지정 테스트와 check 통과. |
| Frontend 기본 | npm ci / npm.cmd run build | 팀 로컬 기록 기준 build 통과. Kakao map key가 없어도 build와 런타임 안내가 분리되어야 한다. |
| 지도 점검 | GET /api/notices/map, geocode_notice_locations --dry-run --limit 30 | 지도 API, marker, fallback 좌표, 위치 정확도 안내를 확인한다. |
| AI 코치 | POST /api/ai/coach-summary | 로그인/비로그인, fixture/실제 공고, 동일 입력 캐시 재사용을 확인한다. |
| 전역 챗봇 | POST /api/ai/chat | 화면별 quick prompt, page_context, 로그인/로그아웃 초기화, safety를 확인한다. |
| PDF 회귀 | check_sample_pdf_regression --report-json/--report-md | 공식 PDF 분석 품질과 needs_review를 확인한다. |
| 보안 | 환경변수, CORS, CSRF, 세션 쿠키, API Key, AI raw_response | OpenAI/Kakao/API Key를 공유 ZIP/문서/로그에 포함하지 않는다. |

.env와 API Key는 Git/ZIP/문서/로그에 포함하지 않는다.

backend/reports/는 로컬 산출물이므로 공유 여부를 팀에서 명확히 정한다.

AI prompt와 raw_response에는 개인정보가 들어갈 수 있으므로 저장/마스킹 정책이 필요하다.

소득/자산/부채/월저축 입력값은 본인만 접근하고 원문 금액 로그를 최소화한다.

Kakao JavaScript 키는 프론트 지도, Kakao REST 키는 백엔드 좌표 보강용으로 구분한다.

추천 결과, 지도 위치, 자금 로드맵, AI 답변은 참고 정보이며 실제 신청 전 공식 공고와 기관 기준을 확인해야 한다.

20. P1/P2 개발 로드맵

| 우선순위 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | 지도 API 응답 경량화 | /api/notices/map에서 지도 화면에 필요한 필드만 반환하거나 pagination/summary 분리를 검토한다. |
| P1-2 | 실제 활성 소유형 공고 확보 | import_lh --service-target-only --with-supply-info 이후 실제 DB 기준 후보 수와 지역 분포를 리포트화한다. |
| P1-3 | 지도 위치 정확도 개선 | Kakao geocode 결과, fallback 좌표, geocode_quality를 주요 공고별로 점검하고 위치 안내 문구를 강화한다. |
| P1-4 | 발표용 AI 코치 답변 검수 | 주요 공고/옵션을 선정해 AI 코치 플랜, 전역 챗봇 답변, safety 문구를 사람이 직접 검수한다. |
| P1-5 | 계정/선택 상태 회귀 테스트 | 로그인, 로그아웃, 새로고침, 상세/자금/AI 이동 중 선택 상태가 유지/초기화되는지 자동/수동 테스트한다. |
| P1-6 | AI 로그/개인정보 정책 | prompt/raw_response 보관, 마스킹, 접근 권한, 비용 제한, 캐시 삭제 기준을 정책화한다. |
| P1-7 | README/Run Guide v9.0 정리 | Kakao 지도, OpenAI 기본값, account-state, AI 코치/챗봇 구분, 발표용 runbook을 최신화한다. |
| P2-1 | 관리자 검수/수정 화면 | needs_review extraction을 사람이 승인/수정하고 수정 이력을 남긴다. |
| P2-2 | 정식 비동기 분석 job | queued/running/succeeded/needs_review/failed/retry 상태, 중복 요청 제어, worker queue를 도입한다. |
| P2-3 | OCR/HWP fallback | 이미지 기반 PDF와 HWP/HWPX 공고문 대응. |
| P2-4 | 공고문 변경 감지 | 정정공고/첨부 변경 시 기존 extraction과 비교. |
| P2-5 | 알림/캘린더/CI-CD | 접수 마감, 계약금 납부, 서류 준비 일정 알림 및 test/build 자동화. |

21. 발표/시연 스토리라인

| 시연 루트 | 강조 메시지 | 백업 |
| --- | --- | --- |
| 실제 데이터 + fixture 보충 | 실제 LH 공고를 우선 사용하고 부족한 지역만 fixture가 보충된다. | Fixture 표시와 점수 보정 설명. |
| 청약 지도 루트 | Kakao 지도에서 지역별 실제/fixture 공고를 필터링하고 후보를 상세로 보낸다. | Kakao key 없이도 API/목록과 fallback 설명 가능. |
| 선택 상태 루트 | 추천/지도/상세/자금/AI 코치 이동 중 선택 공고와 옵션이 유지된다. | /api/account-state와 selectionState 설명. |
| AI 코치 루트 | 선택한 공고/옵션 기준으로 앞으로 할 일과 공식 확인 항목을 정리한다. | 로그인/캐시/fixture 안내 설명. |
| 전역 챗봇 루트 | 모든 화면에서 화면 이용법과 청약 질문을 물어볼 수 있다. | page_context와 quick prompt 설명. |
| 지도 좌표 보강 루트 | Kakao REST API로 좌표를 보강하고 실패 시 fallback 좌표와 위치 정확도 안내를 쓴다. | geocode_notice_locations 명령 설명. |
| AI 안전 루트 | AI는 확정 판단이 아니라 공식 근거 기반 참고 안내를 제공한다. | check_ai_chat_smoke --suite 또는 safety rule 설명. |

22. Definition of Done

| 범위 | v9.0 완료 기준 |
| --- | --- |
| 대표 Use Case | 홈 -> 조건 입력 -> 추천/정렬 -> 지도 탐색 -> 상세 -> 납부안 선택 -> 자금 비교 -> AI 코치 -> 전역 챗봇 질문 -> 관심 저장이 중단 없이 동작. |
| AI 코치 | 로그인 사용자는 선택 공고/옵션 기준 OpenAI LLM 코칭과 캐시를 사용하고, 비로그인/fixture는 예시/안내 중심으로 안전하게 처리. |
| 전역 챗봇 | 모든 화면에서 page_context, 선택 공고/옵션, 사용자 조건을 반영하고 로그인/로그아웃 시 대화가 초기화됨. |
| 청약 지도 | Kakao Map SDK 지도, /api/notices/map, 지역/공급유형/실제 데이터 필터, 페이지네이션, 위치 정확도 안내가 동작. |
| 계정/선택 상태 | 로그인 사용자의 조건, 선택 공고, 선택 옵션, 추천 상태가 유지되고 로그아웃 시 이전 상태가 남지 않음. |
| 실제/fixture 운영 | 실제 DB가 우선이고 부족 지역만 fixture 보충. fixture는 Fixture로 표시되고 실제 공식 원문처럼 보이지 않음. |
| 공식 분석 | 주택형 옵션, 납부 일정, 융자금, 체크리스트, evidence가 저장되고 화면/AI context에 연결됨. |
| QA | backend check, 관련 테스트, PDF regression, AI smoke/safety, frontend build가 팀 로컬/CI에서 통과. |
| 문서화 | README, Run Guide, API/화면/데이터 모델, 발표 시나리오가 최신 코드와 불일치하지 않음. |
| 보안 | OpenAI/Kakao/외부 API Key가 공유 ZIP에 포함되지 않고 민감 정보 로그와 AI raw_response 저장 정책이 정리됨. |

23. 부록: 주요 파일/명령/체크리스트

| 영역 | 파일 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 설정/라우팅 | backend/config/settings.py, backend/config/urls.py | 환경 변수, OpenAI/Kakao/API Key, app별 urls include. |
| Rule 도메인 | backend/apps/rules/*.py | 분류, 점수, 자금, PDF 추출, confidence, discovery, retrieval, matching, safety. |
| 계정/상태 | backend/apps/profiles/models.py, services.py, views.py | UserProfile, Favorite, UserAccountState, /api/account-state. |
| AI 코치 | backend/apps/ai_coach/models.py, views.py, services/prompt_templates.py | AiCoachPlan, AiChatLog, coach-summary, global chat, LLM/cache/fallback. |
| 지도 | backend/apps/notices/views.py, services/map_locations.py, management/commands/geocode_notice_locations.py, frontend/src/pages/MapPage.vue | /api/notices/map, Kakao REST geocode, Kakao SDK 지도. |
| 공식 문서 분석 | backend/apps/notice_docs/services/* | PDF 파서, extraction, retrieval, validators, status, sample regression. |
| 프론트 상태 | frontend/src/utils/selectionState.js, stores/authStore.js, stores/profileStore.js | 선택 상태, 로그인 상태, profile local persistence. |
| 프론트 핵심 화면 | RecommendationPage.vue, NoticeDetailPage.vue, FundingPage.vue, AiCoachPage.vue, FloatingCoachChat.vue, MapPage.vue | 추천/상세/자금/AI/챗봇/지도 화면. |

23-1. 핵심 명령

# Backend 기본
cd backend
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check --dry-run
python manage.py migrate
python manage.py test

# Fixture + demo data
python manage.py load_firsthome_fixture

# 실제 LH 데이터 우선 수집
python manage.py import_lh --dry-run --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30
python manage.py import_lh --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30
python manage.py import_lh --clear --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30

# 공식 PDF 분석
python manage.py analyze_notice_documents --provider=LH --exclude-fixture --limit 20 --report-json=reports/lh_actual_readiness.json --report-md=reports/lh_actual_readiness.md
python manage.py analyze_notice_documents --provider=LH --exclude-fixture --force --limit 20

# Kakao 좌표 보강
python manage.py geocode_notice_locations --dry-run --limit 30
python manage.py geocode_notice_locations --limit 30
python manage.py geocode_notice_locations --overwrite --limit 30

# 검증 게이트
python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow.json
python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression.json --report-md=reports/sample_pdf_regression.md
python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke.json
python manage.py check_ai_chat_smoke --suite safety --report-json=reports/ai_chat_safety.json

# Frontend
cd frontend
npm ci
npm.cmd run build
npm.cmd run dev

23-2. v9.0 팀 체크리스트

v8.1 문서 대신 v9.0 문서를 기준 공유 문서로 둔다.

공유 ZIP에는 .env, reports, DB 파일, 캐시 PDF, API Key가 들어가지 않게 한다.

OpenAI API Key, Kakao JS Key, Kakao REST Key의 역할을 구분한다.

지도 변경은 /api/notices/map, Kakao SDK, geocode_notice_locations, fallback 좌표를 함께 확인한다.

AI 관련 변경은 AI 코치 페이지, 전역 챗봇, safety suite, cache 동작을 함께 확인한다.

계정/선택 상태 변경은 로그인/로그아웃/새로고침/다른 계정 전환을 함께 확인한다.

대표 시나리오는 실제 데이터 루트와 fixture 안정 루트를 모두 준비한다.