FirstHome Navigator AI
개발공유용 확장기획서 v8.0

v7.0 제품 방향성 유지 · Rule 도메인 분리 · 청약 분석/표현 고도화 · 납부안 UX 반영

작성 기준: v7.0 기획서의 제품 정체성을 유지하고, v8.0의 실제 구현 상태와 팀 로컬 검증 기록을 반영한다.

주의: 본 문서는 청약 신청 가능 여부, 당첨 가능성, 대출 승인, 정책 수급을 확정하지 않는다. 모든 수치와 AI 답변은 공식 공고문과 기관 안내 확인을 돕는 참고 정보다.

# 목차

0. v8.0 작성 의도와 읽는 법

1. Executive Summary: v8.0 기준 제품 정의

2. v7.0 대비 v8.0 핵심 변화

3. 제품 포지션과 핵심 메시지

4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

8. 현재 프로젝트 구조와 코드 분석 요약

9. Rule 도메인 구조와 관리 기준

10. 백엔드 앱별 책임과 구현 상태

11. 프론트엔드 화면별 책임과 구현 상태

12. 실제 LH 우선 수집과 Fixture fallback 전략

13. 공식 공고문 PDF 분석/회귀 파이프라인

14. 추천/자금 로드맵/관심 저장 구조

15. AI 코치와 LLM/임베딩 전략

16. 현재 개발 현황과 남은 리스크

17. QA, 보안, 운영 기준

18. P1/P2 개발 로드맵

19. 발표/시연 스토리라인

20. Definition of Done

21. 부록: 주요 파일/명령/체크리스트

# 0. v8.0 작성 의도와 읽는 법

v8.0은 제품 방향을 새로 바꾸는 문서가 아니다. v7.0에서 확정한 “공식 공고문 기반 주택형 옵션/자금 준비 코치” 정체성을 유지하면서, 백엔드와 프론트엔드의 대대적 정리, 판단 규칙의 Rule 도메인 분리, 청약 분석/표현 고도화, 납부안 선택 UX 개선 내용을 팀 공유 기준으로 재정리한 버전이다.

1~5장은 제품 판단 영역이다. 팀이 무엇을 만들고 무엇을 만들지 않을지 맞춘다.

6~15장은 구현 공유 영역이다. 화면, API, 데이터, Rule, LH 수집, PDF 분석, 추천/자금, AI 구조를 이해한다.

16~18장은 실행 영역이다. 현재 완료 상태와 다음 스프린트 과제를 결정한다.

19~21장은 발표, Definition of Done, 명령/파일 체크리스트다.

v8.0의 한 문장

FirstHome Navigator AI는 청약 신청을 대신하는 서비스가 아니라, 실제 LH 공고와 공식 공고문 PDF를 주택형 옵션·납부 일정·내 자금 부족액·다음 행동으로 번역해주는 첫 집 준비 코치다. v8.0에서는 흩어져 있던 판단 기준을 Rule 도메인으로 모으고, 실제 PDF 청약 케이스를 기반으로 상세/추천/자금 화면이 더 옵션 중심으로 동작하게 정리했다.

# 1. Executive Summary: v8.0 기준 제품 정의

| 항목 | v8.0 정의 |
| --- | --- |
| 서비스명 | FirstHome Navigator AI |
| 한 줄 정의 | 사회초년생이 공식 공고문을 직접 해석하지 않아도, 소유형 공공분양 공고 안의 주택형 옵션·납부 일정·자격 확인 항목을 내 자금 상황과 연결해 이해하도록 돕는 첫 집 준비 웹서비스. |
| 핵심 고객 | 공공분양을 처음 검토하는 사회초년생, 청년, 신혼 전 단계 사용자. 청약홈/LH 공고문을 읽어야 한다는 것은 알지만 주택형별 금액, 계약금, 중도금, 잔금, 할부금, 융자금, 자격 조건을 한 번에 이해하기 어려운 사람. |
| 핵심 문제 | LH/API 목록과 공식 PDF 공고문은 공고 단위, 표 단위, 주석 단위 정보가 섞여 있다. 특히 임대형/전세형 공고가 공공분양처럼 보이거나, 사전청약/본청약 납부안과 융자금·잔금 이후 상환 구조가 섞이면 사용자가 실제 부담을 판단하기 어렵다. |
| 핵심 해결 | 실제 LH 데이터를 우선 사용하되 서비스 대상은 소유형 공공분양으로 분류한다. Rule 도메인에서 공고 분류, 추천 점수, 자금 계산, PDF 추출, 상품/정책 매칭, AI 안전 문구를 관리하고, 상세/추천/자금 화면은 주택형 옵션과 납부안 중심으로 보여준다. |
| AI의 역할 | AI는 확정 판정자가 아니라 공식 근거 기반 설명자다. 규칙 추출이 실패하거나 애매한 공고에서 LLM 보조 분석을 사용할 수 있으나, 스키마와 prompt는 현재 데이터 모델과 일치해야 하고 검증 없는 결과 직행은 금지한다. |
| v8.0의 의미 | 기능의 폭을 넓히기보다 판단 기준과 표현을 정리한 버전이다. backend/apps/rules가 신설되어 핵심 판단 규칙을 모았고, 상세 화면은 납부안 그룹 토글과 간결한 체크리스트로 정리되었으며, 추천 화면은 공고보다 점수 높은 주택형 옵션 기준 표현으로 더 이동했다. |
| North Star | 대표 사용자가 3분 안에 현재 검토 가능한 주택형 옵션, 계약금 부족액, 중도금/할부금/융자금 부담, 공식 근거, 이번 주 할 일을 이해하고 관심 옵션으로 저장한다. |

# 2. v7.0 대비 v8.0 핵심 변화

| 영역 | v7.0 상태 | v8.0 확인 | 기획 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rule 도메인 분리 | 앱별 책임과 URL 정리가 중심이었다. 판단 규칙은 classifier, ranking, funding, extractors, safety_filter 등 여러 위치에 흩어져 있었다. | backend/apps/rules가 생겼고 notice_classification, scoring, funding, document_extraction, matching, safety 규칙을 한 곳에서 관리한다. | 유지보수성이 크게 좋아졌다. 팀이 “어떤 기준으로 제외/추천/추출/안전 처리하는가”를 앱 구현 코드가 아니라 Rule 계층에서 먼저 볼 수 있다. |
| 임대형/전세형 제외 강화 | 서비스 범위는 소유형 공공분양 중심이었지만 실제 전세·임대 청약 케이스에서 혼입 가능성이 있었다. | HARD_DENY_KEYWORDS와 RENTAL_KEYWORDS가 전세, 든든전세, 임대, 매입, 분양전환, 10년공공임대 등 실제 문제 기준으로 강화되었다. | 소유형 준비 서비스라는 제품 정체성에 맞다. 전세형/임대형은 추천·분석 대상처럼 보이지 않게 제외 사유를 명확히 남겨야 한다. |
| 공식 PDF 분석 구체화 | 주택형 옵션, 납부 일정, 체크리스트, evidence 저장이 핵심이었다. | 융자금, 잔금 이후 상환, 사전청약/본청약 납부안, 추가선택품목 제외, 여러 중도금 일정, checklist page/confidence 중심 표시가 보강되었다. | PDF를 “읽었다”가 아니라 “사용자가 자금 흐름으로 이해할 수 있게 변환했다”에 가까워졌다. |
| 상세 화면 UX 정리 | 여러 납부안 선택 UX는 P1 과제로 남아 있었다. | pre_subscription, general_supply 등 option_type별 그룹 토글이 구현되었고, 기본값은 본청약·일반 공급 쪽을 우선한다. 체크리스트는 긴 근거 문장보다 공고문 페이지와 신뢰도 중심으로 간결화되었다. | 사용자 혼란을 줄인 좋은 변화다. 다음은 토글 라벨과 설명을 더 생활형 언어로 다듬는 것이다. |
| 추천 화면 옵션 중심화 | 공고 추천에서 옵션 추천으로 이동했지만 카드의 대표 수치가 공고 대표값에 묶일 여지가 있었다. | 추천 카드의 예상 분양가와 주요 일정이 기본 선택 그룹, 특히 점수 높은 옵션 기준으로 보정되고 불필요한 배지가 정리되었다. | “공고가 아니라 공고 안의 주택형 옵션”이라는 제품 메시지가 더 잘 드러난다. |
| 융자금 자금 로드맵 반영 | 계약금/중도금/잔금/할부금 중심이었다. | loan_amount가 별도 금액으로 저장되고 자금 일정 마지막에 “잔금 이후 상환” 개념으로 표시된다. | 신혼희망타운/공공분양 일부 케이스에서 현실적인 부담 설명이 가능해졌다. 단 대출 승인처럼 보이지 않도록 문구를 조심해야 한다. |
| 검증 규모 확대 | 팀 로컬 기준 63개 테스트와 프론트 build 통과가 기록되어 있었다. | 백엔드 test 함수 75개가 확인되고, 팀 로컬 기준 전체 백엔드 테스트와 npm.cmd run build가 통과했다. | Rule 분리와 청약 분석 변경이 많았으므로 테스트 확대는 핵심 성과다. 이후 Rule별 regression을 더 명확히 묶어야 한다. |

# 3. 제품 포지션과 핵심 메시지

| 비교 대상 | 피해야 할 경쟁 구도 | 우리가 잡아야 할 포지션 |
| --- | --- | --- |
| 청약홈/LH | 공식성·정확성 경쟁 | 공식 원문을 대신하지 않고, 공식 원문을 더 쉽게 해석하고 준비 행동으로 바꾸는 보조 서비스. |
| 네이버 부동산/직방/호갱노노 | 매물 탐색량·정밀 지도 경쟁 | 공공분양 공고 안의 주택형 옵션과 납부 일정 해석에 집중. |
| 일반 AI 챗봇 | 범용 답변 품질 경쟁 | 공식 PDF 근거와 내 조건을 함께 읽는 제한형 전문 코치. |
| 금융상품/정책 추천 서비스 | 상품 수·정책 수 경쟁 | 계약금과 중도금 준비를 돕는 부가 레이어. 추천 점수에는 직접 반영하지 않는다. |

팀 전체가 반복해야 할 설명 문장

“공고 추천”이 아니라 “공고 안의 주택형 옵션 추천”입니다.

“AI가 판단합니다”가 아니라 “공식 공고문 근거를 AI가 쉽게 설명합니다”입니다.

“당첨 가능성 예측”이 아니라 “준비 가능성 점검”입니다.

“정책·상품까지 다 해주는 서비스”가 아니라 “계약금/중도금/할부금/융자금 준비를 돕는 보조 정보를 붙이는 서비스”입니다.

v8.0부터는 “공고 분류, 추천 점수, PDF 추출, 자금 계산, AI 안전 문구를 Rule 계층에서 관리하는 서비스”라고 설명할 수 있습니다.

# 4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

| 항목 | 대표 사용자 값 |
| --- | --- |
| 사용자 | 만 27세 사회초년생, 첫 집 마련을 막 준비하기 시작한 직장인 |
| 소득/자산 | 연소득 3,600만 원, 보유 현금 800만 원, 부채 300만 원 |
| 청약 조건 | 무주택, 청약통장 가입 24개월, 생애최초/청년 조건 관심 |
| 저축 여력 | 월 저축 가능액 80만 원, 12~24개월 안에 계약금 준비 희망 |
| 희망 조건 | 서울 또는 경기 남부, 전용 49~59㎡, 소유형 공공분양 우선 |
| 서비스 결과 | 현재 검토 가능한 공고 TOP 3, Top-N 주택형 옵션, 계약금 부족액, 중도금/할부금/잔금/융자금 일정, 공식 근거, AI 답변, 관심 옵션 저장 |

핵심 Use Case 흐름

사용자는 프로필에서 자금·청약·희망 면적/가격 조건을 입력한다.

서비스는 실제 LH DB 데이터를 우선 조회하고, DB가 비어 있거나 소유형 공고가 너무 적으면 fixture를 뒤에 보충한다.

마감 지난 공고는 대시보드/추천/캘린더에서 제외하고, 현재 검토 가능한 공고 중심으로 추천한다.

Rule 계층은 공고가 소유형 공공분양인지, 전세/임대/오피스텔/상가/토지인지, 추천 점수와 안전 문구를 어떻게 처리할지 결정한다.

추천 결과에서 서비스 대상 공고와 Top-N 주택형 옵션, 대표 납부안을 확인한다.

공고 상세에서 option_type 그룹 토글로 사전청약/본청약 납부안을 구분하고, 공고문 페이지·신뢰도 중심 체크리스트를 확인한다.

FundingPage에서 선택 옵션의 계약금, 중도금, 입주잔금, 할부금, 융자금, 부족액, 월 준비 목표를 본다.

AI 코치 추천 질문을 눌러 공식 확인 포인트와 이번 주 행동을 묻는다.

관심 공고 또는 관심 주택형 옵션을 저장하고 FavoritesPage에서 다시 비교한다.

v8.0 완료 기준

사용자는 추천 결과를 보고 “어떤 공고가 좋은지”보다 “어떤 주택형 옵션과 납부안을 검토할지”를 이해한다.

대시보드/추천/캘린더는 접수 마감일이 지난 공고를 기본 후보에서 제외한다.

임대형/전세형/오피스텔/상가/토지 공고는 소유형 공공분양 추천·분석 대상처럼 보이지 않는다.

상세 화면은 여러 납부안을 그룹 토글로 구분하고, 기본값은 일반적인 본청약·일반 공급 기준으로 잡는다.

자금 화면에서 융자금은 “잔금 이후 상환” 개념으로 별도 표시되고, 계약금/중도금/할부금과 구분된다.

외부 API와 LLM이 실패해도 fixture/template fallback으로 핵심 흐름이 완주된다.

# 5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

| 구분 | 핵심 범위 | 후순위/제외 | v8.0 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주택 유형 | 공공분양주택, 신혼희망타운 공공분양, 민간참여형 공공분양, 공공분양 잔여세대/무순위/선착순 공고 | 행복주택, 국민임대, 영구임대, 매입임대, 전세임대, 장기전세, 든든전세, 분양전환임대, 오피스텔, 상가, 토지 | 첫 집 “소유” 준비가 핵심이다. 전세형·임대형은 실제 문제 기준으로 더 강하게 제외한다. |
| 추천 단위 | 공고 + HousingUnitOption + 납부안(option_type) | 공고 대표값만으로 최종 판단 | 사전청약/본청약 납부안이 나뉘면 사용자에게 명확히 선택하게 해야 한다. |
| 추천 점수 | 자격 35 + 자금 25 + 지역 30 + 일정 10 = 100점, option_fit_score 보조 | 정책 점수, 상품 점수의 직접 반영 | 정책/상품은 보조 정보다. 이후 PaymentSchedule 기반 현금흐름은 option_fit_score에 더 반영한다. |
| Rule 관리 | apps.rules 아래 공고 분류, 점수, 자금, PDF 추출, 매칭, 안전 문구 | 각 앱 서비스 내부에 흩어진 판단 기준 | 기능 확장보다 판단 기준의 일관성이 더 중요해졌다. discovery/retrieval rule은 아직 이관 과제다. |
| AI 역할 | 요약, Q&A, chunk 기반 구조화 보조, 공식 근거 설명 | 당첨 예측, 신청 가능 확정, 대출 승인 판단 | LLM schema와 prompt가 현재 option_type/loan/payment 모델과 맞아야 한다. |
| 데이터 | 실제 LH DB 우선 + fixture 보조 fallback + active 공고 필터 | fixture만 고정 데이터처럼 노출 | 실제 공고가 적을 때도 화면은 비지 않되, data_source로 실제/fixture를 구분한다. |

| 우선순위 | 기능 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| P0 완료 기준 | 소유형 공공분양 필터, 실제 LH import, fixture fallback, active 공고 필터, Rule 도메인 분리, 공식 PDF 분석, option_type 그룹 토글, 다양한 PaymentSchedule, option_id 자금 로드맵, 100점 추천 점수, AI fallback, 대표 흐름/PDF 회귀/AI smoke 명령 | 핵심 Use Case 완주에 직접 필요하다. 대부분 코드화되어 있고 팀 로컬 검증 기록이 있다. |
| P1 | PDF 파서 샘플 확대, LLM 추출 스키마 갱신, PaymentSchedule 기반 option_fit_score, needs_review 리포트, discovery/retrieval rule 이관, 실제 LH E2E 리포트, demo DB/실제 DB 전환 절차 | 신뢰도와 사용성 고도화에 필요하다. |
| P2 | 관리자 검수 화면, 비동기 분석 job, OCR/HWP, 공고문 변경 감지, 알림/캘린더, CI/CD | 운영 품질과 확장성에 필요하다. |
| P3 | 마이데이터, 대출/DSR 교육용 시뮬레이터, 정밀 정책 수급 판정 | 개인정보/법적 리스크가 커서 충분한 검토 후 진행한다. |

# 6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

메인 스트림: 실제 LH/fixture 데이터 조회 -> 조건 입력 -> 현재 검토 가능 공고/Top-N 옵션 -> 납부안 선택 -> 공고 상세/근거 확인 -> 옵션별 자금 로드맵 -> AI 코치 질문 -> 관심 저장/재비교

| 단계 | 화면/명령 | 주요 API/명령 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 데이터 준비 | import_lh --service-target-only --with-supply-info, load_firsthome_fixture --with-demo-analysis | 실제 LH 데이터가 있으면 우선 사용하고, 소유형 공고가 부족하면 fixture가 뒤에 보충된다. |
| 1 | Home/Dashboard | GET /api/dashboard | 마감 전 추천 후보와 시작 CTA가 보인다. |
| 2 | ProfileFormPage | GET/PUT /api/profile | 조건 저장 후 추천으로 이동한다. |
| 3 | RecommendationPage | GET /api/recommendations/housing | 공고와 Top-N 옵션, 분석 상태, 대표 납부안, 주요 옵션 이유가 보인다. total_score 100점 기준으로 정렬된다. |
| 4 | Notice List | GET /api/notices, GET /api/notices?active=1 | 전체 공고와 현재 검토 가능 공고를 구분해 조회한다. |
| 5 | NoticeDetailPage | GET /api/notices/{id}, /documents/status, /unit-options | 분석 상태, 체크리스트, 근거 문장, 주택형 옵션, option_type 그룹 토글을 확인한다. |
| 6 | Analysis | POST /api/notices/{id}/documents/analyze | rules/LLM/mock 결과가 저장되고 상태가 표시된다. |
| 7 | FundingPage | GET /api/recommendations/funding/{id}?option_id=... | 선택 옵션 기준 계약금·중도금·입주잔금·할부금·융자금·부족액을 본다. |
| 8 | FloatingCoachChat | POST /api/ai/chat | 답변, 추천 행동, 사용한 근거 chip이 표시된다. |
| 9 | FavoritesPage | GET/POST/DELETE /api/favorites | 저장한 공고/옵션/상품/정책을 다시 확인한다. |
| 검증 | 관리 명령 | check_representative_flow, check_sample_pdf_regression, check_ai_chat_smoke | 대표 시나리오, PDF 회귀, AI fallback/LLM smoke를 반복 검증한다. |

# 7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

| 화면 | 현재 상태 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- |
| HomePage | 현재 검토 가능 공고를 중심으로 대시보드와 캘린더를 구성한다. | 첫 화면에서 “실제 공고문 해석 + 옵션 자금 준비 + 현재 검토 가능 후보”를 더 즉시 전달한다. |
| RecommendationPage | 정책 점수가 제거된 100점 기준으로 추천된다. 예상 분양가/주요 일정은 기본 선택 그룹과 점수 높은 옵션 기준으로 보정되고, 불필요한 배지가 정리되었다. | 옵션 간 생활형 차이를 강화한다. 예: 계약금 부족액, 월 준비 목표, 중도금/할부금/융자금 부담, 근거 상태. |
| NoticeDetailPage | pre_subscription, general_supply 등 option_type을 그룹 토글로 선택한다. 기본값은 본청약·일반 공급을 우선한다. 체크리스트는 페이지와 신뢰도 중심으로 간결화되었다. | needs_review 원인과 원문 대조 CTA를 더 명확히 하고, 그룹 토글 설명을 사용자 언어로 더 다듬는다. |
| FundingPage | 중도금/할부금 구분, 할부금 요약 badge, payment_type별 라벨을 유지한다. loan_amount는 “잔금 이후 상환”으로 timeline에 표시된다. | 발코니/추가선택품목 분리 표시, 저장 옵션 비교표, 월별 현금흐름 차트를 검토한다. |
| FloatingCoachChat | 5개 추천 질문, route notice/option context, 사용한 근거 chip 구조를 유지한다. | LLM이 빈약한 context_refs를 반환해도 서버 공식 refs를 병합/유지한다. |
| FavoritesPage | 저장 주택형 표시와 자금 페이지 이동이 가능하다. | 옵션 비교 표, 메모/그룹, 빈 상태 문구를 P1/P2에서 검토한다. |
| MapPage | 지역별 소유형 공고 리스트, 분석 상태, 옵션 수 표시. | 정밀 지도보다 분석 상태/옵션 수 중심 탐색 유지. active 공고 필터와 결합해 마감 전 후보 중심 탐색을 강화한다. |
| AiCoachPage | 요약형 AI UX 유지. | FloatingCoachChat과 역할 중복을 줄이고 상세/자금 화면 질문 중심 경험으로 정리한다. |

# 8. 현재 프로젝트 구조와 코드 분석 요약

| 항목 | v8.0 기준 확인 |
| --- | --- |
| 백엔드 코드 규모 | backend/apps 및 backend/config 기준 Python 코드 약 123개 파일, 약 9,600 lines. migrations 제외 기준이며 apps.rules가 추가되어 판단 규칙 경계가 명확해졌다. |
| 프론트 코드 규모 | frontend/src 기준 Vue/JS/CSS 코드 약 20개 파일, 약 3,900 lines. TypeScript 파일 없이 JavaScript/Vite 기준으로 유지된다. |
| 테스트 코드 | backend/apps/*/tests.py의 test_ 함수 75개 확인. 팀 로컬 기록 기준 전체 백엔드 테스트 75개와 npm.cmd run build 통과. |
| 핵심 백엔드 앱 | profiles, notices, notice_docs, recommendations, funding, ai_coach, products, policies, fixture_store, rules. |
| 핵심 프론트 화면 | Home, Auth, ProfileForm, Recommendation, NoticeDetail, Funding, Map, AiCoach, Favorites, FloatingCoachChat. |
| 백엔드 라우팅 | config/urls.py는 include()로 app별 urls.py를 연결한다. v7.0에서 정리한 라우팅 구조는 유지된다. |
| Rule 구조 | backend/apps/rules 아래 notice_classification.py, scoring.py, funding.py, document_extraction.py, matching.py, safety.py가 존재한다. |
| 프론트 설정 | package.json build는 vite build. vite.config.js는 Vue와 Tailwind Vite plugin을 사용한다. tsconfig, vue.config.js, vite.config.ts 파일은 없다. |
| 샘플 PDF | sample_pdfs에 include/exclude PDF 샘플, lh_detail_page.html, expected.json, manifest.json이 존재한다. 신규 실공고 케이스는 계속 회귀 세트로 누적해야 한다. |

# 9. Rule 도메인 구조와 관리 기준

v8.0에서 가장 중요한 구조 변화는 판단 기준을 backend/apps/rules로 모은 것이다. Rule은 “서비스가 어떤 값을 왜 그렇게 판단했는지”를 설명하는 기준이므로, 단순 유틸 함수가 아니라 제품 신뢰도의 일부로 관리해야 한다.

| 파일 | 현재 책임 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- |
| rules/notice_classification.py | 소유형 공공분양 대상 여부, 전세/임대/오피스텔/상가/토지 제외, 잔여/선착순 공고의 검토 필요 상태를 판단한다. | 공고 유형이 늘어날 때 allow/deny keyword와 검토 필요 사유를 회귀 테스트와 함께 관리한다. |
| rules/scoring.py | eligibility/funding/location/schedule 100점 체계, option_type_priority, option_fit_score, option_fit_reasons를 관리한다. | PaymentSchedule 기반 실제 현금흐름, 융자금/할부금 부담을 option_fit_score에 더 반영한다. |
| rules/funding.py | 기본 계약금/중도금 비율, available_cash, 월 목표 계산, funding score 산식을 관리한다. | 납부안별 월별 현금흐름과 잔금 이후 상환 부담을 계산 규칙에 포함한다. |
| rules/document_extraction.py | 가격 섹션 판별, 추가선택품목 제외, 유효 면적/분양가 기준, checklist evidence 추출, option_type 판별을 관리한다. | 추가선택품목/발코니/융자금/주석 날짜 규칙을 더 확장한다. |
| rules/matching.py | 금융상품/정책 매칭 점수를 관리한다. 정책/상품은 추천 점수에 직접 반영하지 않는 보조 레이어다. | 상품/정책 evidence 연결과 사용자 조건 설명을 강화한다. |
| rules/safety.py | AI 답변 금지 표현, 대체 표현, 응답 길이 제한을 관리한다. | 모든 AI 출력과 템플릿 fallback에 동일하게 적용되는지 테스트한다. |
| 아직 Rule로 남기면 좋은 영역 | discovery_lh.py의 문서 후보 우선순위, retrieval.py의 chunk 검색 점수는 아직 별도 휴리스틱이다. | 넓은 의미의 rule 관리 완성을 위해 문서 발견/검색 랭킹 rule도 apps.rules로 이관하는 것을 검토한다. |

# 10. 백엔드 앱별 책임과 구현 상태

| 앱/모듈 | 현재 책임 | v8.0 구현/변경 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| rules | 공고 분류, 추천 점수, 자금, PDF 추출, 매칭, AI 안전 문구 판단 기준 | 신규 도메인으로 분리되었다. 여러 앱에 흩어진 핵심 판단 기준을 한 곳에서 확인할 수 있다. | discovery/retrieval까지 rule 관리 대상으로 확장하고, Rule별 regression을 명확히 만든다. |
| profiles | UserProfile, Favorite, 로그인/세션/비로그인 client_id | Favorite 타입 option 흐름 유지. 공고/옵션/상품/정책 저장 구조가 메인 스트림에 연결된다. | 옵션 메모, 비교 그룹, 타 사용자 접근 방지 테스트 강화. |
| notices | HousingNotice, LH import, 소유형/제외 분류, 공고 목록/상세 | 임대형/전세형 제외 기준이 강화되었다. /api/notices?active=1과 실제 LH 우선 운영 방향은 유지된다. | 실제 공공분양이 잡히는 시점에 10~30건 분석 성공률 재측정. 애매한 공고의 검토 필요 상태 정교화. |
| fixture_store | DB 우선 조회 + fixture fallback | DB가 비면 fixture 사용, DB 소유형 공고가 최소 개수보다 적으면 fixture 보충. current_notices는 마감 전 공고를 반환한다. | 화면에서 LH API와 fixture fallback 구분을 명확히 유지. |
| notice_docs | 공식 문서 메타, PDF 분석, 옵션/납부/체크리스트/evidence 저장 | 융자금, 잔금 이후 상환, 사전청약/본청약 납부안, 추가선택품목 제외, 여러 중도금 일정, page/confidence 기반 체크리스트가 강화되었다. | 주석 날짜 연결, 발코니/추가선택품목 분리, validator warning 세분화, 관리자 검수. |
| recommendations | 추천 점수, option_fit_score, best/top options, dashboard | 정책 점수 제거와 100점 체계는 유지된다. 대표 수치와 일정은 점수 높은 옵션과 기본 선택 그룹 기준으로 더 보정된다. | PaymentSchedule 기반 현금흐름을 option_fit_score에 더 반영. |
| funding | 공고 대표값 또는 option_id PaymentSchedule 기반 자금 계산 | loan_amount가 별도 저장되고 timeline 마지막에 “잔금 이후 상환” 개념으로 표시된다. | 여러 납부안 선택 UI, 발코니/추가선택품목 별도 표시, schedule_source/근거 표시 강화. |
| ai_coach | provider switch, chat/summary, logs, safety filter | AI 코치 구조와 근거 context 흐름은 유지된다. safety rule은 apps.rules.safety에서 관리된다. | LLM schema/prompt를 현재 option_type/loan/payment 모델에 맞게 갱신. context_refs 공식 refs 병합/검증. |
| products/policies | 금융상품/청년정책 수집 및 매칭 | 정책/상품은 추천 점수에서 제외되고 보조 정보로만 유지된다. matching rule이 apps.rules로 분리되었다. | 계약금/중도금 보조 레이어로 제한하고 evidence 연결. |

# 11. 프론트엔드 화면별 책임과 구현 상태

| 화면/컴포넌트 | 현재 기능 | v8.0 상태 |
| --- | --- | --- |
| App.vue / main.js / router/index.js | 앱 진입점, 라우팅, 전역 레이아웃 | Vue + JavaScript + Vite 기준을 유지한다. |
| RecommendationPage.vue | 추천 카드, Top-N 옵션, 분석 상태, Funding 링크 | 공고보다 옵션 중심으로 이동했다. 예상 분양가/주요 일정은 기본 선택 그룹과 점수 높은 옵션 기준으로 보정된다. 불필요한 배지는 정리되었다. |
| NoticeDetailPage.vue | 분석 상태/근거/옵션/체크리스트 | option_type 그룹 토글이 구현되어 사전청약/본청약 납부안을 선택한다. 체크리스트는 공고문 페이지와 confidence 중심으로 간결화되었다. |
| FundingPage.vue | 선택 option_id 자금 로드맵, 옵션 비교, 상품/정책 후보 | 중도금/할부금 구분 표시, 할부금 요약 badge, loan_amount의 잔금 이후 상환 표시, payment_type별 라벨을 유지한다. |
| FloatingCoachChat.vue | AI 플로팅 채팅 | 5개 quick prompt, route option_id 감지, context_refs를 “사용한 근거” chip으로 표시하는 구조 유지. |
| FavoritesPage.vue | 관심 목록 | notice/option/product/policy를 분리 표시하고 저장 주택형을 FundingPage로 연결. |
| HomePage.vue | 대시보드, 캘린더, 시작 CTA | 현재 검토 가능 공고 중심으로 구성한다. |
| MapPage.vue | 지역별 소유형 공고 리스트 | 정밀 지도보다 분석 상태/옵션 수 중심 탐색 유지. |
| AiCoachPage.vue | 요약형 AI UX | FloatingCoachChat과 역할 중복을 줄이고 상세/자금 화면 질문 중심 경험으로 정리할 필요가 있다. |

# 12. 실제 LH 우선 수집과 Fixture fallback 전략

v8.0에서도 “실제 LH 우선, fixture는 보조 안전망” 원칙은 유지된다. 차이는 서비스 대상 판별 rule이 더 명확해지고, 임대형/전세형 공고가 소유형 공공분양처럼 보이지 않게 제외 기준이 강화되었다는 점이다.

| 기능 | 현재 동작 | 주의점 |
| --- | --- | --- |
| --service-target-only | 소유형 공공분양 서비스 대상만 DB에 저장한다. 임대형/전세형/토지/상가/오피스텔 등은 제외한다. | 잔여세대·선착순이라도 공공분양 소유형이면 포함할 수 있다. 애매한 공고는 검토 필요로 분리한다. |
| --max-pages 기본 5 | 최신 1~3페이지만 보면 임대형만 들어올 수 있어 기본 탐색 범위를 넓혔다. | 소유형 공고가 적은 시기에는 더 늘리거나 readiness report로 범위 밖 정상 제외를 설명한다. |
| --with-supply-info | LH 공급정보 API로 주택형, 평균분양가격, 대표 면적을 보강하고 임시 HousingUnitOption/PaymentSchedule을 만든다. | 정확한 계약금/중도금 회차는 공식 PDF 분석 결과가 우선이다. 임시 옵션은 LH 공급정보 API 기반임을 표시해야 한다. |
| active=1 | 접수 마감일이 오늘 이후인 공고만 조회한다. | 대시보드/추천/캘린더는 기본적으로 현재 검토 가능한 공고를 사용해야 한다. 전체 목록 확인은 /api/notices로 분리한다. |

| 상황 | 동작 | 사용자/발표 의미 |
| --- | --- | --- |
| DB가 비어 있음 | fixture 공고/상품/정책을 사용한다. | 처음 실행하거나 API 키가 없어도 핵심 흐름이 비지 않는다. |
| DB에 실제 공고가 있으나 소유형 서비스 대상이 적음 | FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=true이고 서비스 대상 수가 FIRSTHOME_MIN_SERVICE_NOTICES보다 작으면 fixture를 뒤에 보충한다. | 실제 LH 우선 흐름을 유지하면서 추천 화면이 빈 상태가 되지 않는다. |
| fixture 보충을 끄고 싶음 | FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=false로 설정한다. | 운영/검증 시 실제 DB 결과만 확인할 수 있다. |
| 마감 지난 공고가 많음 | current_notices와 /api/notices?active=1을 사용한다. | 사용자에게 지금 검토 가능한 공고만 보여준다. |

# 13. 공식 공고문 PDF 분석/회귀 파이프라인

v8.0의 PDF 분석은 표 우선 rules parser와 실제 PDF 케이스 기반 개선을 유지하면서, 융자금·사전청약/본청약 납부안·추가선택품목 제외·체크리스트 표현을 더 구체화했다. 모든 표를 무리하게 valid로 만드는 것보다 틀릴 수 있는 결과는 needs_review로 분리하고, 원문 페이지와 신뢰도를 보여주는 것이 제품 신뢰도의 핵심이다.

분석 파이프라인

POST /api/notices/{id}/documents/analyze 요청 또는 analyze_notice_documents 관리 명령으로 분석을 시작한다.

discover_documents_for_notice가 source_url/document_url/file_name 기준으로 문서 후보를 찾는다.

file://, local path, http/https PDF를 resolve하고 원격 PDF는 캐시한다.

pypdf 텍스트 추출과 pdfplumber table row 병합으로 페이지별 텍스트를 만든다.

표 블록이 있으면 공급금액/납부일정 표를 우선 파싱하고, 평문 compact regex는 fallback으로 사용한다.

rules extractor가 주택형/금액/일정/체크리스트를 추출하고, 부족하거나 경고가 있으면 LLM structured extraction을 보조로 시도한다.

validators가 필수 필드, payment schedule, source_text, 금액 합계 등을 검증하고 NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence를 저장한다.

analysis_summary가 verified/needs_review/mock/failed/discovered/excluded 등 사용자 표시 상태로 변환된다.

| 샘플/유형 | 현재 반영 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- |
| 울산다운2 잔여세대/신혼희망타운 계열 | 계약금 + 입주잔금 + 융자금 + 할부금 구조를 추출한다. 할부금은 installment_payment, 융자금은 loan_amount로 분리된다. | 입주잔금과 잔금 이후 상환 문구를 화면 언어와 함께 정리한다. |
| 왕숙2 아테라 | 사전청약 당첨자와 일반/특별공급 당첨자의 납부안을 pre_subscription, general_supply로 분리한다. | 사용자가 어떤 납부안을 보고 있는지 UI에서 더 명확히 설명한다. |
| 아산배방 오피스텔 | 서비스 범위 밖으로 제외된다. | 오피스텔/상가/토지/임대형 제외 사유를 사용자와 관리자 리포트에서 명확히 표시한다. |
| 추가선택품목/발코니 | 추가선택품목 섹션은 분양가 본표와 분리하려는 rule이 있다. | balcony_extension_price와 additional option 금액을 base_price와 명확히 분리 표시한다. |
| 체크리스트 | 긴 근거 문장보다 page_no와 confidence 중심으로 사용자에게 표시한다. | condition_text와 evidence_text의 역할을 검수/사용자 화면 기준으로 더 분리한다. |

| stage | 사용자 표시 | 의미 | 다음 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| verified | 공식 분석 완료 | 공식 PDF 분석 결과가 있고 검증 경고가 낮다. | 옵션과 자금 일정을 비교한다. |
| needs_review | 근거 검토 필요 | 분석 결과는 있으나 validator 경고가 있다. | 금액/일정의 원문 근거를 확인한다. |
| mock | 임시 추정 | PDF 분석 실패 또는 미실행으로 mock 값이 사용됐다. | 공식 PDF 분석을 다시 실행한다. |
| failed | 분석 실패 | 문서 확보/파서/추출/검증 실패. | 실패 원인을 확인하고 재시도한다. |
| discovered | 문서 발견 | 문서 후보는 있으나 분석 전. | 분석하기를 실행한다. |
| excluded | 서비스 제외 | 소유형 공공분양 범위 밖. | 추천/지도 기본 대상에서 제외한다. |

# 14. 추천/자금 로드맵/관심 저장 구조

| 요소 | 현재 의미 | v8.0 판단 |
| --- | --- | --- |
| 추천 총점 | eligibility 35 + funding 25 + location 30 + schedule 10 = 100점. | 정책/상품 점수는 계속 제외한다. 총점은 공고 추천 정렬 기준이고 option_fit_score는 보조 기준이다. |
| option_type priority | general_supply > basic > pre_subscription > minus 순으로 기본 대표 옵션을 고른다. | 상세 화면 기본값을 일반적인 본청약·일반 공급 쪽으로 잡는 UX와 일치한다. |
| 희망 면적/분양가 | HousingUnitOption의 exclusive_area_m2와 base_price를 사용자 프로필과 비교한다. | 실제 주택형 옵션 기준으로 계속 강화한다. 공급정보 기반 임시 옵션은 source 신뢰도를 표시한다. |
| 계약금 | down_payment와 max_down_payment/asset을 비교한다. | 가장 직관적인 부족액 지표이므로 추천 카드와 FundingPage에서 전면에 둔다. |
| 중도금/할부금 | middle_payment, installment_payment가 PaymentSchedule에 들어간다. | 월 환산보다 실제 due_date와 회차별 cash flow를 점수에 반영해야 한다. |
| 융자금 | loan_amount가 별도 저장되고 timeline에 loan 타입으로 표시된다. | 대출 승인처럼 보이지 않게 “잔금 이후 상환 조건 확인” 문구를 유지한다. |
| 관심 저장 | notice, option, product, policy를 지원한다. | 옵션 비교 표, 메모, 그룹 저장은 P1/P2 과제다. |

FundingPlan이 보여줘야 할 핵심 수치

선택 옵션의 분양가와 계약금

현재 보유 현금 기준 계약금 부족액

계약일까지 남은 기간과 월 준비 목표

중도금 회차 수, 회차별 금액, 일정

입주잔금, 할부금, 융자금의 분리 표시

융자금의 잔금 이후 상환 참고 문구

다른 옵션과 비교했을 때 부담이 커지는 지점

공식 공고문 근거와 schedule_source

# 15. AI 코치와 LLM/임베딩 전략

| AI 기능 | 해야 할 일 | 하지 말아야 할 일 | v8.0 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공식 공고문 구조화 | 후보 chunk/표를 읽고 주택형·납부 일정·체크리스트 JSON 추출 보조 | 전체 PDF를 무작정 넣고 원문에 없는 값을 생성 | rules/표 기반 구조가 먼저 정리된 상태. LLM schema는 현재 option_type 범위와 맞춰야 한다. |
| AI 코치 요약 | 부족액, 일정, 공식 확인 항목, 이번 주 할 일을 쉬운 말로 정리 | 신청 가능/당첨 가능/대출 승인 확정 표현 | template fallback과 safety 유지. safety rule은 apps.rules.safety에서 관리한다. |
| AI 채팅 | 선택 옵션과 funding/evidence/checklist context 기반으로 짧고 안전한 답변 | 일반 부동산 상담이나 금융 자문으로 범위 확장 | 추천 질문 5개와 근거 chip 구조 유지. 공식 refs 병합이 필요하다. |
| 임베딩 검색 | PDF/정책 chunk 후보를 의미적으로 좁힘 | 검증 없이 LLM 답변을 공식 결과처럼 표시 | 아직 미구현. P1 핵심 과제. |

| 우선순위 | 과제 | 이유 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LLM 추출 스키마 갱신 | rules extractor는 general_supply, pre_subscription, loan_amount, installment_payment를 다루지만 LLM schema에는 예전 option_type 범위가 남아 있다. | schema enum, prompt, parser가 현재 모델과 일치하고, LLM 결과도 validator를 통과한다. |
| 2 | AI 답변 context 강화 | 사용자가 왜 추천됐는지, 무엇을 준비해야 하는지 공고문 근거 기반으로 이해해야 한다. | context_refs에 option/payment/checklist/evidence가 명확히 포함되고 UI chip이 유지된다. |
| 3 | retrieval/evidence 품질 강화 | LLM 모델보다 올바른 근거를 넣는 것이 답변 품질을 좌우한다. | 공급금액/계약금/중도금/소득/자산 질의별 Top-K 후보 확인. |
| 4 | 비용/성능 로그 정교화 | 운영 단계에서 비용 폭증과 timeout을 제어해야 한다. | token/cost/latency/cache_hit/provider별 지표 저장 및 리포트화. |
| 5 | 로컬 LLM 후보 검증 | 시연 안정성과 비용 절감에 유리하지만 품질 한계가 있다. | kanana-nano 등 1개 모델을 같은 chunk 입력으로 비교. |

# 16. 현재 개발 현황과 남은 리스크

구현 완료 또는 1차 완료

백엔드/프론트의 대대적 정리 이후 v7.0 구조를 유지하면서 Rule 도메인이 신설되었다.

공고 분류, 추천 점수, 자금 점수, PDF 추출 기준, 상품/정책 매칭, AI 안전 문구 규칙이 apps.rules로 모였다.

임대형/전세형/오피스텔/상가/토지 제외 기준이 실제 문제 기준으로 강화되었다.

공식 PDF 분석에서 융자금, 잔금 이후 상환, 사전청약/본청약 납부안, 추가선택품목 제외, 여러 중도금 일정 대응이 보강되었다.

NoticeDetailPage는 option_type 그룹 토글과 기본 general_supply 우선 선택 흐름을 갖췄다.

체크리스트 표현은 긴 근거 문장보다 공고문 페이지와 신뢰도 중심으로 간결화되었다.

추천 화면은 공고보다 옵션 중심으로 더 이동했고, 대표 수치가 점수 높은 옵션/기본 선택 그룹 기준으로 보정된다.

loan_amount가 별도 저장되고 Funding timeline에 “잔금 이후 상환” 개념으로 표시된다.

팀 로컬 기록 기준 backend test 75개와 frontend build가 통과했다.

| 리스크 | 왜 중요한가 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| PDF 표 다양성 | 공고마다 표 구조와 주석 위치가 다르다. 주석 날짜, 잔금/입주잔금 명칭, 융자금 위치, 발코니 금액이 계속 달라질 수 있다. | 실제 PDF 샘플을 계속 회귀 세트로 누적하고 parser별 테스트를 늘린다. |
| LLM schema 불일치 | 현재 rules extractor와 LLM schema의 option_type 범위가 다르면 LLM 보조 분석을 믿고 쓰기 어렵다. | schema/prompt/parser를 current model에 맞추고 valid/needs_review 저장 기준을 통일한다. |
| 추천 점수의 현금흐름 단순화 | 중도금/할부금/융자금 부담은 실제 납부 시점에 따라 체감 난이도가 크게 다르다. | PaymentSchedule 기반 월별 현금흐름을 option_fit_score에 반영한다. |
| needs_review 운영 부족 | 애매한 분석 결과가 왜 검토 필요한지 명확하지 않으면 신뢰도가 떨어진다. | 실패 원인과 검토 사유를 PDF 없음, 표 추출 실패, 범위 밖, 금액 불일치 등으로 리포트화한다. |
| Rule 관리 범위 미완성 | discovery_lh.py 문서 후보 우선순위와 retrieval.py chunk 검색 점수는 아직 별도 휴리스틱이다. | 문서 발견/검색 랭킹 rule도 apps.rules로 이관한다. |
| 실제 LH E2E 부족 | 실제 API 데이터 기준으로 추천/상세/자금/AI가 한 번에 검증되어야 발표 설득력이 생긴다. | import_lh --service-target-only --with-supply-info 이후 실제 DB 기준 E2E 운영 리포트를 만든다. |
| 데모/실데이터 전환 절차 | API 실패 또는 소유형 공고 부족 시 fixture fallback이 자연스럽게 보여야 한다. | README/Run Guide에 demo DB와 실제 DB 전환 절차를 분리해 정리한다. |

# 17. QA, 보안, 운영 기준

| 구분 | 명령 | v8.0 판단 |
| --- | --- | --- |
| Backend 기본 | python manage.py check / python manage.py makemigrations --check --dry-run / python manage.py test | 팀 로컬 기록 기준 75 tests 통과. Rule 분리 이후 rules 관련 regression을 계속 늘린다. |
| Frontend 기본 | npm ci / npm.cmd run build | 팀 로컬 기록 기준 build 통과. |
| 대표 흐름 | python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow.json | fixture + demo analysis 기준 P0 flow를 확인. |
| PDF 회귀 | python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression.json | 신규 실제 PDF 샘플은 expected/manifest와 함께 관리한다. |
| AI smoke | python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke.json | fallback/LLM smoke를 분리해 provider별 결과를 기록한다. |
| LH 운영 데이터 | python manage.py import_lh --service-target-only --with-supply-info / python manage.py analyze_notice_documents --provider=LH --limit 20 | 실제 LH 소유형 공고를 수집하고 추천/상세/자금/AI까지 E2E 점검한다. |

보안/개인정보/API Key

.env와 API Key는 Git/ZIP/문서/로그에 포함하지 않는다.

backend/reports/는 로컬 산출물이므로 공유 여부를 팀에서 명확히 정한다.

AI raw_response와 prompt에는 개인정보가 들어갈 수 있으므로 저장/마스킹 정책이 필요하다.

소득/자산/부채/월저축 입력값은 본인만 접근하고 원문 금액 로그를 최소화한다.

배포 환경에서는 CORS, CSRF, 쿠키 SameSite/Secure, DEBUG=false를 별도 점검한다.

# 18. P1/P2 개발 로드맵

| 우선순위 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | PDF 파서 샘플 확대 | 주석 날짜 연결, 잔금/입주잔금 명칭, 융자금 위치, 발코니 확장비/추가선택품목 분리, 사전청약 당첨자 표 구조를 실제 공고 회귀 샘플로 추가. |
| P1-2 | LLM 추출 스키마 현행화 | option_type enum에 pre_subscription/general_supply를 반영하고, loan_amount, installment_payment, move_in_balance, balcony_extension_price를 prompt/schema/parser에서 일관 처리. |
| P1-3 | 추천 점수 현금흐름 고도화 | PaymentSchedule 기반으로 언제 얼마가 필요한지, 융자금/할부금 부담이 어떤지 option_fit_score에 반영. |
| P1-4 | needs_review 운영 리포트 | 분석 실패/검토 필요 원인을 PDF 없음, 문서 후보 낮음, 표 추출 실패, 금액 불일치, 범위 밖, LLM schema 실패 등으로 분류. |
| P1-5 | 문서 발견/검색 rule 이관 | discovery_lh.py의 문서 후보 우선순위와 retrieval.py의 chunk 검색 점수를 apps.rules로 이동하거나 Rule 관리 표에 편입. |
| P1-6 | 실제 LH 운영 데이터 E2E | import_lh --service-target-only --with-supply-info -> analyze_notice_documents -> 추천/상세/자금/AI 코치 흐름을 실제 DB 기준으로 검증하고 리포트화. |
| P1-7 | 발표/시연 데이터 전환 절차 | 실제 API 실패 또는 소유형 공고 부족 시 fixture fallback이 자연스럽게 보이는 demo DB/실제 DB 전환 절차를 README/Run Guide에 정리. |
| P2-1 | 관리자 검수/수정 화면 | needs_review extraction을 사람이 승인/수정하고 수정 이력을 남긴다. |
| P2-2 | 비동기 분석 job | queued/running/succeeded/needs_review/failed/retry 상태와 중복 요청 제어. |
| P2-3 | OCR/HWP fallback | 이미지 기반 PDF와 HWP 공고문 대응. |
| P2-4 | 공고문 변경 감지 | 정정공고/첨부 변경 시 기존 extraction과 비교. |
| P2-5 | 알림/캘린더/CI-CD | 접수 마감, 계약금 납부, 서류 준비 일정 알림 및 test/build 자동화. |

# 19. 발표/시연 스토리라인

v8.0 발표 핵심은 “실제 LH 공고와 공식 PDF를 읽는 서비스”에서 한 단계 더 나아가 “그 판단 기준을 Rule로 관리하고, 여러 납부안과 융자금까지 사용자가 이해할 수 있게 표현한다”이다. v7.0의 구조 정리에 v8.0의 Rule·청약 분석·프론트 표현 정리를 덧붙이면 된다.

| 시연 루트 | 강조 메시지 | 백업 |
| --- | --- | --- |
| Rule 관리 루트 | 공고 분류, 추천 점수, PDF 추출, 자금, 매칭, AI 안전 문구가 apps.rules로 정리되어 유지보수성이 높아졌다. | rules 파일과 관련 테스트 설명. |
| 임대/전세 제외 루트 | 전세형/임대형 공고가 공공분양처럼 추천되는 문제를 실제 기준으로 막는다. | classifier 결과와 exclude_reason. |
| 상세 납부안 토글 루트 | 사전청약 당첨자와 본청약·일반 공급 납부안을 사용자가 구분해 볼 수 있다. | NoticeDetailPage option_type 그룹 토글. |
| 융자금 자금 로드맵 루트 | 융자금은 계약금/중도금/잔금과 섞지 않고 잔금 이후 상환 참고 항목으로 표시한다. | FundingPage timeline. |
| 추천 옵션 중심 루트 | 공고 카드의 핵심 수치가 점수 높은 주택형 옵션 기준으로 보정되어 사용자 선택 단위가 명확해졌다. | RecommendationPage 카드. |
| AI 코치 루트 | AI는 확정 판단이 아니라 공식 근거 기반 참고 안내를 제공한다. | AI_PROVIDER=template fallback, check_ai_chat_smoke. |
| 실제/fixture 전환 루트 | 실제 API가 실패하거나 소유형 공고가 적어도 화면은 비지 않고, fixture fallback이 뒤에서 보충된다. | FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT와 data_source 배지 설명. |

# 20. Definition of Done

| 범위 | v8.0 완료 기준 |
| --- | --- |
| 대표 Use Case | 홈 -> 조건 입력 -> 추천 -> 상세 -> 납부안 선택 -> 옵션 자금 비교 -> AI 질문 -> 관심 저장이 중단 없이 동작. |
| Rule 관리 | 공고 분류, 추천 점수, 자금 계산, PDF 추출, 매칭, AI 안전 문구의 핵심 판단 기준이 apps.rules에서 관리되고 테스트된다. |
| 서비스 범위 | 공공분양/신혼희망타운/민간참여/잔여세대 공공분양 포함, 전세/임대/오피스텔/상가/토지 제외, 애매한 공고 검토 필요 분리. |
| 공식 분석 | 샘플 PDF와 실제 LH 공고 일부에서 주택형 옵션, 납부 일정, 융자금, 체크리스트, evidence가 저장되고 화면에 표시. |
| 납부안 UX | pre_subscription/general_supply 등 option_type을 그룹 토글로 선택하고, 기본값은 일반적인 본청약·일반 공급 기준으로 동작. |
| 추천/자금 | 100점 추천 점수와 option_fit_score가 구분되고, 저장한 옵션이 FundingPage로 연결되며, loan_amount는 잔금 이후 상환으로 표시. |
| AI | template/openai/local 설정이 분리되고 실패 시 fallback이 동작. AI 답변은 공식 확인 문구와 context_refs를 제공. LLM schema는 현재 option/payment 모델과 일치해야 한다. |
| QA | migrate, backend test 75개, frontend build, representative flow, PDF regression, AI smoke가 팀 로컬/CI에서 통과. |
| 문서화 | README, 실행 가이드, API/화면/데이터 모델, 발표 시나리오가 최신 코드와 불일치하지 않음. |
| 보안 | .env와 API Key가 공유 ZIP에 포함되지 않고 민감 정보 로그와 AI raw_response 저장 정책이 정리됨. |

# 21. 부록: 주요 파일/명령/체크리스트

| 영역 | 파일 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 설정/라우팅 | backend/config/settings.py, backend/config/urls.py | 환경 변수, AI_SETTINGS, API endpoint 등록, app별 urls.py include. |
| Rule 도메인 | backend/apps/rules/*.py | notice_classification, scoring, funding, document_extraction, matching, safety. |
| 공고 모델/분류 | backend/apps/notices/models.py, services/lh.py | HousingNotice, LH 정규화, 공급정보 요약. 핵심 분류 rule은 apps.rules.notice_classification. |
| LH 수집 명령 | backend/apps/notices/management/commands/import_lh.py | --service-target-only, --with-supply-info, --supply-limit, 임시 옵션 생성. |
| fixture fallback | backend/apps/fixture_store.py | DB 우선 조회, fixture fallback/supplement, data_source 표시. |
| 공식 문서 모델 | backend/apps/notice_docs/models.py | NoticeDocument, NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence. |
| 공식 문서 분석 | backend/apps/notice_docs/services/analysis.py | 분석 전체 orchestration. |
| PDF 파서/추출 | pdf_parser.py, extractors.py, validators.py | pypdf/pdfplumber 추출, 표 기반 파서, 납부 타입, loan_amount, 검증. |
| LLM schema | backend/apps/notice_docs/services/schemas.py | LLM structured extraction schema. option_type enum 갱신 필요. |
| 추천/자금 | backend/apps/recommendations/services/ranking.py, backend/apps/funding/services/calculator.py | option_fit_score와 FundingPlan. 산식 rule은 apps.rules.scoring/funding. |
| 프론트 핵심 화면 | RecommendationPage.vue, NoticeDetailPage.vue, FundingPage.vue, FavoritesPage.vue, FloatingCoachChat.vue | 추천/상세/자금/관심/AI 코치 화면. |

핵심 명령

# Backend 기본
cd backend
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check --dry-run
python manage.py migrate
python manage.py test

# Fixture + demo analysis
python manage.py load_firsthome_fixture --with-demo-analysis

# 실제 LH 데이터 우선 수집
python manage.py import_lh --dry-run --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30
python manage.py import_lh --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30
python manage.py analyze_notice_documents --provider=LH --limit 20 --report-json=reports/lh_actual_readiness.json --report-md=reports/lh_actual_readiness.md

# 검증 게이트
python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow.json
python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression.json
python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke.json
python manage.py check_ai_chat_smoke --require-llm --report-json=reports/ai_chat_smoke_llm.json

# Frontend
cd frontend
npm ci
npm.cmd run build

v8.0 팀 체크리스트

v7.0 문서 대신 v8.0 문서를 기준 공유 문서로 둔다.

공유 ZIP에는 .env, reports, DB 파일, 캐시 PDF가 들어가지 않게 한다.

Rule을 수정하면 관련 앱 테스트뿐 아니라 대표 흐름과 PDF 회귀를 함께 확인한다.

PDF 파서 변경은 sample PDF regression을 반드시 통과해야 한다.

여러 납부안, 융자금, 할부금, 입주잔금이 있는 공고는 FundingPage에서 사람이 눈으로 확인한다.

LLM 관련 변경은 schema/prompt/parser/safety를 함께 확인한다.

대표 시나리오는 실제 데이터 루트와 fixture 안정 루트를 모두 준비한다.