FirstHome Navigator AI

개발공유용 확장기획서 v8.1

v8.0 제품 방향성 유지 · 실제 LH 우선/지역별 fixture 보충 · Rule-first 전략 · 청약 분석/UX/검증 고도화 반영

작성 기준: v8.0 기획서의 제품 정체성을 유지하고, v8.1의 실제 구현 상태와 팀 로컬 검증 기록을 반영한다.

주의: 본 문서는 청약 신청 가능 여부, 당첨 가능성, 대출 승인, 정책 수급을 확정하지 않는다. 모든 수치와 AI 답변은 공식 공고문과 기관 안내 확인을 돕는 참고 정보다.

# 목차

0. v8.1 작성 의도와 읽는 법

1. Executive Summary: v8.1 기준 제품 정의

2. v8.0 대비 v8.1 핵심 변화

3. 제품 포지션과 핵심 메시지

4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

8. 현재 프로젝트 구조와 코드 분석 요약

9. Rule 도메인 구조와 관리 기준

10. 백엔드 앱별 책임과 구현 상태

11. 프론트엔드 화면별 책임과 구현 상태

12. 실제 LH 우선 수집과 Fixture fallback 전략

13. 공식 공고문 PDF 분석/회귀 파이프라인

14. 추천/자금 로드맵/관심 저장 구조

15. AI 코치와 LLM 전략

16. 비동기 분석 경로와 운영 리포트

17. 현재 개발 현황과 남은 리스크

18. QA, 보안, 운영 기준

19. P1/P2 개발 로드맵

20. 발표/시연 스토리라인

21. Definition of Done

22. 부록: 주요 파일/명령/체크리스트

# 0. v8.1 작성 의도와 읽는 법

v8.1은 제품 방향을 새로 바꾸는 문서가 아니다. v8.0에서 정리한 “공식 공고문 기반 주택형 옵션/자금 준비 코치” 정체성과 Rule 도메인 중심 구조를 유지하면서, 실제 데이터 우선 운영, 지역별 fixture 보충, PDF 회귀/AI 안전 검증 확장, 최소 비동기 분석 경로, 추천/상세/자금 화면의 사용자 표현 개선을 팀 공유 기준으로 재정리한 버전이다.

1~5장은 제품 판단 영역이다. 팀이 무엇을 만들고 무엇을 만들지 않을지 맞춘다.

6~16장은 구현 공유 영역이다. 화면, API, 데이터, Rule, LH 수집, PDF 분석, 추천/자금, AI와 비동기 분석 구조를 이해한다.

17~19장은 실행 영역이다. 현재 완료 상태와 다음 스프린트 과제를 결정한다.

20~22장은 발표, Definition of Done, 명령/파일 체크리스트다.

v8.1의 한 문장: FirstHome Navigator AI는 청약 신청을 대신하는 서비스가 아니라, 실제 LH 공고와 공식 공고문 PDF를 주택형 옵션·납부 일정·내 자금 부족액·다음 행동으로 번역해주는 첫 집 준비 코치다. v8.1에서는 rule-first 구조를 유지하면서 실제 데이터/fixture 운영과 PDF·AI·프론트 검증 흐름을 발표와 팀 협업에 더 안정적인 형태로 정리했다.

# 1. Executive Summary: v8.1 기준 제품 정의

| 항목 | v8.1 정의 |
| --- | --- |
| 서비스명 | FirstHome Navigator AI |
| 한 줄 정의 | 사회초년생이 공식 공고문을 직접 해석하지 않아도, 소유형 공공분양 공고 안의 주택형 옵션·납부 일정·자격 확인 항목을 내 자금 상황과 연결해 이해하도록 돕는 첫 집 준비 웹서비스. |
| 핵심 고객 | 공공분양을 처음 검토하는 사회초년생, 청년, 신혼 전 단계 사용자. 청약홈/LH 공고문을 읽어야 한다는 것은 알지만 주택형별 금액, 계약금, 중도금, 잔금, 할부금, 융자금, 자격 조건을 한 번에 이해하기 어려운 사람. |
| 핵심 문제 | LH/API 목록과 공식 PDF 공고문은 공고 단위, 표 단위, 주석 단위 정보가 섞여 있다. 임대형/전세형 공고가 공공분양처럼 보이거나, 지역별 실제 공고가 부족하거나, 사전청약/본청약 납부안·융자금·추가선택품목이 섞이면 사용자는 실제 부담을 판단하기 어렵다. |
| 핵심 해결 | 실제 LH 데이터를 우선 사용하되 서비스 대상은 소유형 공공분양으로 제한한다. 부족한 광역시·도만 fixture로 보충하고, Rule 도메인에서 공고 분류, 추천 점수, 자금 계산, PDF 추출, confidence, 검색/retrieval, 상품·정책 매칭, AI 안전 문구를 관리한다. |
| AI의 역할 | AI는 확정 판정자가 아니라 공식 근거 기반 설명자다. PDF 분석은 LLM보다 표 추출, 규칙 기반 파싱, 검증 rule, fallback 흐름이 우선이며, 필요한 경우 GPT 계열 보조 분석과 제한형 AI 코치로만 사용한다. |
| v8.1의 의미 | fixture 데모 중심이 아니라 실제 데이터 우선 서비스처럼 보이도록 운영 기준을 정리한 버전이다. 지역별 fixture 보충, 정렬 옵션, 납부안/옵션 UX, 융자금 표시, PDF 회귀 명령, AI safety suite, 최소 비동기 분석 경로가 반영되었다. |
| North Star | 대표 사용자가 3분 안에 현재 검토 가능한 주택형 옵션, 계약금 부족액, 중도금/할부금/융자금 부담, 공식 근거, 이번 주 할 일을 이해하고 관심 옵션으로 저장한다. |

# 2. v8.0 대비 v8.1 핵심 변화

| 영역 | v8.0 상태 | v8.1 확인 | 기획 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rule 관리 범위 확대 | v8.0에서 공고 분류, 점수, 자금, PDF 추출, 매칭, 안전 문구가 apps.rules로 분리되었다. | confidence.py, document_discovery.py, retrieval.py까지 Rule 계층에 포함되어 문서 후보 우선순위와 chunk 검색 점수도 중앙 규칙으로 옮겨졌다. | v8.0의 “남은 과제”였던 discovery/retrieval rule 이관이 상당 부분 반영되었다. 이제 Rule은 단순 분류가 아니라 신뢰도와 검색까지 포함하는 판단 기준이다. |
| 소유형 청약 필터 강화 | 전세/임대/오피스텔/상가/토지 제외 기준이 강화되었다. | 든든전세, 장기전세, 전세, 임대, 분양전환, 10년 공공임대, 청년 공공주택 등 실제 혼입 가능 키워드가 hard deny 기준으로 정리되어 서비스 대상에서 제외된다. | 첫 집 “소유” 준비 서비스라는 제품 정체성에 맞다. 제외 공고는 추천·분석 대상처럼 보이지 않게 exclude_reason을 사용자와 리포트에 남겨야 한다. |
| 실제 LH 우선 + 지역별 fixture 보충 | 실제 LH 우선, fixture 보조 fallback 원칙은 있었으나 보충 단위가 넓었다. | 17개 광역시·도별 활성 소유형 공고가 5개 미만이면 부족분만 fixture로 DB에 보충한다. fixture는 공식 원문 버튼 대신 Fixture로 표시되고 실제 데이터보다 낮게 점수 보정된다. | 발표 안정성과 실제 서비스 느낌을 동시에 잡는 방향이다. 다만 fixture가 공식 분석처럼 보이지 않도록 data_source와 표시 문구를 계속 유지해야 한다. |
| 경기 남부/북부 매칭 개선 | 사용자가 경기 남부/북부를 선택했을 때 경기 fixture가 빠질 수 있었다. | REGION_ALIASES에 경기, 경기 남부, 경기 북부가 서로 연결되어 경기 fixture도 후보로 들어온다. | 사용자 입력 언어와 데이터 저장 단위 차이를 흡수한 좋은 UX 개선이다. 향후 시/군 단위로 내려가면 별도 매핑 규칙이 필요하다. |
| 추천 화면 정렬과 옵션 중심화 | 추천 카드는 옵션 중심으로 이동했지만 정렬은 기본 점수순 중심이었다. | 점수순, 마감 임박순, 분양가 낮은순, 계약금 낮은순, 부족액 낮은순 정렬이 추가되었다. 대표 가격과 일정은 기본 선택 그룹/점수 높은 옵션 기준으로 표시된다. | 사용자가 “무엇을 기준으로 고를지”를 직접 바꿀 수 있게 되었다. 공고 단위 탐색이 아니라 옵션 단위 비교 서비스에 가까워졌다. |
| 상세/자금 UX 개선 | 납부안 그룹 토글과 융자금 분리 표시가 들어왔다. | 사전청약/본청약/마이너스 옵션이 그룹으로 나뉘고, 선택 옵션별 자금 계획을 볼 수 있다. 융자금은 “잔금 이후 상환 항목”으로 표시된다. | 청약 공고의 복잡한 납부 구조를 사용자 언어로 해석하는 핵심 경험이 강화되었다. 다만 “대출 승인”처럼 보이지 않게 문구를 계속 조심해야 한다. |
| PDF 회귀 테스트 확장 | 기본 sample PDF regression이 있었다. | 실제 LH PDF 샘플이 13개로 늘었고, --sample, --kind, --max-samples, --fail-fast, --report-md, --snapshot-json으로 회귀 검증을 쪼개 실행할 수 있다. | 파서가 커질수록 전체 회귀와 부분 회귀를 나눠 돌리는 것이 중요하다. 샘플 누적이 곧 서비스 신뢰도다. |
| AI 안전 검증 강화 | AI smoke는 기본 프롬프트 중심이었다. | check_ai_chat_smoke --suite로 신청 가능, 당첨, 대출 승인 등 위험 질문에 확정 답변을 하지 않는지 확인한다. | 청약/금융 도메인에서 가장 중요한 안전장치다. AI 품질보다 “확정하지 않음”이 먼저다. |
| 최소 비동기 분석 경로 | 비동기 분석 job은 P2 과제였다. | documents/analyze?async=1로 pending 상태를 만들고 status API로 확인하는 최소 비동기 경로가 추가되었다. | 운영형 job queue는 아니지만, 분석 시간이 길어지는 PDF 처리에서 화면을 즉시 깨뜨리지 않는 첫 단계다. |
| 검증 규모 확대 | v8.0 기준 backend 75 tests와 frontend build 통과였다. | 팀 로컬 확인 기준 전체 Django 96 tests OK, npm.cmd run build 통과, 추천 서비스 테스트, AI smoke, PDF smoke 통과. | 대대적 구조 변경 이후 검증 규모가 늘어난 점은 긍정적이다. 다음은 CI/리포트 묶음이다. |
| AI 모델 전략 재정의 | v8.0까지는 LLM schema 갱신과 로컬 모델 검토가 과제로 남아 있었다. | HuggingFace/local model serving을 현재 단계의 PDF 해석 핵심 방식에서 제외한다. rule-first + 필요 시 GPT 보조 + template fallback이 현재 전략이다. | GPU/운영/스키마 안정성 부담에 비해 이득이 작다. 지금은 모델 서빙보다 표 파서, rule, 검증, fallback이 제품 품질을 좌우한다. |

# 3. 제품 포지션과 핵심 메시지

| 비교 대상 | 피해야 할 경쟁 구도 | 우리가 잡아야 할 포지션 |
| --- | --- | --- |
| 청약홈/LH | 공식성·정확성 경쟁 | 공식 원문을 대신하지 않고, 공식 원문을 더 쉽게 해석하고 준비 행동으로 바꾸는 보조 서비스. |
| 네이버 부동산/직방/호갱노노 | 매물 탐색량·정밀 지도 경쟁 | 공공분양 공고 안의 주택형 옵션과 납부 일정 해석에 집중. |
| 일반 AI 챗봇 | 범용 답변 품질 경쟁 | 공식 PDF 근거와 내 조건을 함께 읽는 제한형 전문 코치. |
| 금융상품/정책 추천 서비스 | 상품 수·정책 수 경쟁 | 계약금과 중도금 준비를 돕는 부가 레이어. 추천 점수에는 직접 반영하지 않는다. |
| 로컬 모델/AI 서빙 프로젝트 | 모델 서빙 자체 경쟁 | 현재 단계에서는 HuggingFace/local serving이 아니라 공식 PDF 표 파싱, Rule 검증, GPT 보조, 안전 문구가 핵심이다. |

## 팀 전체가 반복해야 할 설명 문장

“공고 추천”이 아니라 “공고 안의 주택형 옵션 추천”입니다.

“AI가 판단합니다”가 아니라 “공식 공고문 근거를 AI가 쉽게 설명합니다”입니다.

“당첨 가능성 예측”이 아니라 “준비 가능성 점검”입니다.

“정책·상품까지 다 해주는 서비스”가 아니라 “계약금/중도금/할부금/융자금 준비를 돕는 보조 정보를 붙이는 서비스”입니다.

v8.1부터는 “실제 데이터가 부족한 지역만 fixture를 보충하고, fixture는 공식 원문이 아닌 발표 보조 데이터로 낮게 보정한다”고 설명할 수 있습니다.

AI 전략은 “rule-first + 필요 시 GPT 보조 + 제한형 코치”이며, HuggingFace/local serving은 현재 단계에서 우선순위가 아닙니다.

# 4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

| 항목 | 대표 사용자 값 |
| --- | --- |
| 사용자 | 만 27세 사회초년생, 첫 집 마련을 막 준비하기 시작한 직장인 |
| 소득/자산 | 연소득 3,600만 원, 보유 현금 800만 원, 부채 300만 원 |
| 청약 조건 | 무주택, 청약통장 가입 24개월, 생애최초/청년 조건 관심 |
| 저축 여력 | 월 저축 가능액 80만 원, 12~24개월 안에 계약금 준비 희망 |
| 희망 조건 | 서울 또는 경기 남부, 전용 49~59㎡, 소유형 공공분양 우선 |
| 서비스 결과 | 현재 검토 가능한 공고 TOP 3, Top-N 주택형 옵션, 계약금 부족액, 중도금/할부금/잔금/융자금 일정, 공식 근거, AI 답변, 관심 옵션 저장 |

## 핵심 Use Case 흐름

사용자는 프로필에서 자금·청약·희망 면적/가격 조건을 입력한다.

서비스는 실제 LH DB 데이터를 우선 조회하고, 17개 광역시·도별 활성 소유형 공고가 부족한 지역만 fixture를 뒤에 보충한다.

마감 지난 공고는 대시보드/추천/캘린더에서 제외하고, 현재 검토 가능한 공고 중심으로 추천한다.

Rule 계층은 공고가 소유형 공공분양인지, 전세/임대/오피스텔/상가/토지인지, 추천 점수와 안전 문구를 어떻게 처리할지 결정한다.

추천 결과에서 서비스 대상 공고와 Top-N 주택형 옵션, 대표 납부안, 정렬 기준을 확인한다.

공고 상세에서 option_type 그룹 토글로 사전청약/본청약/마이너스 옵션 납부안을 구분하고, 공고문 페이지·신뢰도 중심 체크리스트를 확인한다.

FundingPage에서 선택 옵션의 계약금, 중도금, 입주잔금, 할부금, 융자금, 부족액, 월 준비 목표를 본다.

AI 코치 추천 질문을 눌러 공식 확인 포인트와 이번 주 행동을 묻되, AI는 신청 가능·당첨·대출 승인을 확정하지 않는다.

관심 공고 또는 관심 주택형 옵션을 저장하고 FavoritesPage에서 다시 비교한다.

## v8.1 완료 기준

사용자는 추천 결과를 보고 “어떤 공고가 좋은지”보다 “어떤 주택형 옵션과 납부안을 검토할지”를 이해한다.

fixture는 공식 원문 링크가 아니라 Fixture로 표시되고, 실제 데이터보다 낮게 점수 보정된다.

상세 화면은 여러 납부안을 그룹 토글로 구분하고, 선택 옵션의 자금 계획을 볼 수 있다.

자금 화면에서 융자금은 “잔금 이후 상환 항목”으로 별도 표시되고, 계약금/중도금/할부금과 구분된다.

PDF 회귀, AI safety suite, 대표 흐름, 프론트 빌드가 팀 로컬에서 통과한다.

외부 API와 LLM이 실패해도 fixture/template fallback으로 핵심 흐름이 완주된다.

# 5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

| 구분 | 핵심 범위 | 후순위/제외 | v8.1 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주택 유형 | 공공분양주택, 신혼희망타운 공공분양, 민간참여형 공공분양, 공공분양 잔여세대/무순위/선착순 공고 | 행복주택, 국민임대, 영구임대, 매입임대, 전세임대, 장기전세, 든든전세, 분양전환임대, 10년공공임대, 오피스텔, 상가, 토지 | 첫 집 “소유” 준비가 핵심이다. 전세형·임대형은 실제 문제 기준으로 더 강하게 제외한다. |
| 추천 단위 | 공고 + HousingUnitOption + 납부안(option_type) | 공고 대표값만으로 최종 판단 | 사전청약/본청약 납부안이 나뉘면 사용자에게 명확히 선택하게 해야 한다. |
| 추천 점수 | 자격 35 + 자금 25 + 지역 30 + 일정 10 = 100점, option_fit_score 보조 | 정책 점수, 상품 점수 직접 반영 | 정책/상품은 보조 정보다. PaymentSchedule 기반 현금흐름은 option_fit_score에 반영한다. |
| Rule 관리 | apps.rules 아래 분류, 점수, 자금, PDF 추출, confidence, discovery, retrieval, 매칭, 안전 문구 | 각 앱 서비스 내부에 흩어진 판단 기준 | 기능 확장보다 판단 기준의 일관성이 더 중요하다. Rule별 테스트와 문서화를 유지한다. |
| AI 역할 | 요약, Q&A, 구조화 보조, 공식 근거 설명, GPT 보조 분석 | 당첨 예측, 신청 가능 확정, 대출 승인 판단, 검증 없는 로컬 모델 결과 직행 | HuggingFace/local serving은 현재 단계에서 제외한다. rule-first + GPT 보조 + template fallback을 유지한다. |
| 데이터 | 실제 LH DB 우선 + 지역별 fixture 보조 fallback + active 공고 필터 | fixture만 고정 데이터처럼 노출 | 실제 공고가 적어도 화면은 비지 않되 data_source와 Fixture 표시로 실제/보조를 구분한다. |

## 기능 우선순위 재정의

| 우선순위 | 기능 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| P0 완료 기준 | 소유형 공공분양 필터, 실제 LH import, 지역별 fixture fallback, active 공고 필터, Rule 도메인, 공식 PDF 분석, option_type 그룹 토글, 다양한 PaymentSchedule, option_id 자금 로드맵, 정렬 옵션, 100점 추천 점수, AI fallback, PDF/AI/대표 흐름 회귀 명령 | 핵심 Use Case 완주에 직접 필요하다. 대부분 코드화되어 있고 팀 로컬 검증 기록이 있다. |
| P1 | PDF 파서 샘플 확대, 실제 LH 운영 E2E 리포트, PaymentSchedule 기반 option_fit_score 고도화, needs_review 운영 리포트, 발표용 runbook, AI 로그/개인정보 정책, 최소 비동기 분석 개선 | 신뢰도와 사용성, 발표 안정성을 높이는 단계다. |
| P2 | 관리자 검수 화면, 정식 job queue, OCR/HWP, 공고문 변경 감지, 알림/캘린더, CI/CD | 운영 품질과 확장성에 필요하다. |
| P3 | 마이데이터, 대출/DSR 교육용 시뮬레이터, 정밀 정책 수급 판정, 로컬 모델 serving 재검토 | 개인정보/법적/운영 리스크가 크므로 충분한 검토 후 진행한다. |

# 6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

메인 스트림: 실제 LH/fixture 데이터 조회 -> 조건 입력 -> 현재 검토 가능 공고/Top-N 옵션 -> 정렬 기준 선택 -> 납부안 선택 -> 공고 상세/근거 확인 -> 옵션별 자금 로드맵 -> AI 코치 질문 -> 관심 저장/재비교

| 단계 | 화면/명령 | 주요 API/명령 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 데이터 준비 | import_lh --service-target-only --with-supply-info, load_firsthome_fixture | 실제 LH 데이터가 있으면 우선 사용하고, 부족한 광역시·도만 fixture가 보충된다. |
| 1 | Home/Dashboard | GET /api/dashboard | 마감 전 추천 후보와 시작 CTA가 보인다. |
| 2 | ProfileFormPage | GET/PUT /api/profile | 조건 저장 후 추천으로 이동한다. |
| 3 | RecommendationPage | GET /api/recommendations/housing | 공고와 Top-N 옵션, 분석 상태, 대표 납부안, 주요 옵션 이유가 보인다. 사용자는 점수/마감/분양가/계약금/부족액 기준으로 정렬한다. |
| 4 | Notice List | GET /api/notices, GET /api/notices?active=1 | 전체 공고와 현재 검토 가능 공고를 구분해 조회한다. |
| 5 | NoticeDetailPage | GET /api/notices/{id}, /documents/status, /unit-options | 분석 상태, 체크리스트, 근거 문장, 주택형 옵션, option_type 그룹 토글을 확인한다. |
| 6 | Analysis | POST /api/notices/{id}/documents/analyze, POST ...?async=1 | 동기 분석은 결과를 즉시 반환하고, async=1은 pending 상태로 시작해 status API로 확인한다. |
| 7 | FundingPage | GET /api/recommendations/funding/{id}?option_id=... | 선택 옵션 기준 계약금·중도금·입주잔금·할부금·융자금·부족액을 본다. |
| 8 | FloatingCoachChat | POST /api/ai/chat | 답변, 추천 행동, 사용한 근거 chip이 표시되고 확정 표현은 차단된다. |
| 9 | FavoritesPage | GET/POST/DELETE /api/favorites | 저장한 공고/옵션/상품/정책을 다시 확인한다. |
| 검증 | 관리 명령 | check_representative_flow, check_sample_pdf_regression, check_ai_chat_smoke --suite | 대표 시나리오, PDF 회귀, AI safety suite를 반복 검증한다. |

# 7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

| 화면 | 현재 상태 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- |
| HomePage | 현재 검토 가능 공고 중심 대시보드와 캘린더를 유지한다. 실제/fixture 혼합 시에도 화면이 비지 않게 한다. | 첫 화면에서 “실제 공고문 해석 + 옵션 자금 준비 + 현재 검토 가능 후보”를 더 즉시 전달한다. |
| RecommendationPage | 공고보다 옵션 중심으로 이동했다. 정렬 기준은 점수순, 마감 임박순, 분양가 낮은순, 계약금 낮은순, 부족액 낮은순이다. 대표 수치는 기본 선택 그룹/점수 높은 옵션 기준으로 보정된다. | 정렬 기준별 사용자 설명과 옵션 간 생활형 차이를 강화한다. 예: “계약금은 낮지만 중도금 회차가 많음”. |
| NoticeDetailPage | pre_subscription, general_supply, basic, minus 등을 그룹 토글로 선택한다. 체크리스트는 공고문 페이지와 confidence 중심으로 간결화됐다. | needs_review 원인과 원문 대조 CTA를 더 명확히 하고, 그룹 토글 라벨을 더 생활형 언어로 다듬는다. |
| FundingPage | 중도금/할부금 구분, 할부금 badge, loan_amount의 잔금 이후 상환 표시, payment_type별 라벨을 유지한다. | 발코니/추가선택품목 분리 표시, 저장 옵션 비교표, 월별 현금흐름 차트, 융자금 참고 문구를 더 명확히 한다. |
| FloatingCoachChat | 5개 추천 질문, route notice/option context, 사용한 근거 chip 구조를 유지한다. | 위험 질문 safety suite 통과를 유지하고, LLM이 빈약한 context_refs를 반환해도 서버 공식 refs를 병합/유지한다. |
| FavoritesPage | 저장 주택형 표시와 자금 페이지 이동이 가능하다. | 옵션 비교 표, 메모/그룹, 빈 상태 문구를 P1/P2에서 검토한다. |
| MapPage | 지역별 소유형 공고 리스트, 분석 상태, 옵션 수 표시를 유지한다. | 정밀 지도보다 분석 상태/옵션 수 중심 탐색을 유지하되 active 공고 필터와 region alias를 더 명확히 연결한다. |
| AiCoachPage | 요약형 AI UX 유지. | FloatingCoachChat과 역할 중복을 줄이고 상세/자금 화면 질문 중심 경험으로 정리한다. |

# 8. 현재 프로젝트 구조와 코드 분석 요약

| 항목 | v8.1 기준 확인 |
| --- | --- |
| 백엔드 코드 규모 | backend/apps 및 backend/config 기준 Python 코드 약 125개 파일, 약 11,600 lines. migrations 제외 기준이며 rules에 confidence, document_discovery, retrieval까지 포함되어 판단 규칙 경계가 넓어졌다. |
| 프론트 코드 규모 | frontend/src 기준 Vue/JS/CSS 코드 약 20개 파일, 약 4,200 lines. TypeScript 파일 없이 JavaScript/Vite 기준을 유지한다. |
| 테스트 코드 | backend/apps/*/tests.py의 test_ 함수 96개 확인. 팀 로컬 기록 기준 전체 Django 96 tests OK, frontend build 통과. |
| 핵심 백엔드 앱 | profiles, notices, notice_docs, recommendations, funding, ai_coach, products, policies, fixture_store, rules. |
| 핵심 프론트 화면 | Home, Auth, ProfileForm, Recommendation, NoticeDetail, Funding, Map, AiCoach, Favorites, FloatingCoachChat. |
| Rule 구조 | backend/apps/rules 아래 notice_classification.py, scoring.py, funding.py, document_extraction.py, confidence.py, document_discovery.py, retrieval.py, matching.py, safety.py가 존재한다. |
| 백엔드 라우팅 | config/urls.py는 include()로 app별 urls.py를 연결한다. v7.0에서 정리한 라우팅 구조를 유지한다. |
| 프론트 설정 | package.json build는 vite build. vite.config.js는 Vue와 Tailwind Vite plugin을 사용한다. tsconfig, vue.config.js, vite.config.ts 파일은 없다. |
| Fixture 데이터 | firsthome_mvp.json에는 17개 광역시·도별 5개씩 총 85개 청약 fixture, 상품 10개, 정책 10개, 주택형 옵션 425개가 포함된다. |
| 샘플 PDF | sample_pdfs에 include 12건 + exclude 1건, 총 13개 회귀 샘플과 expected.json, manifest.json, lh_detail_page.html이 존재한다. |

# 9. Rule 도메인 구조와 관리 기준

v8.1에서 Rule은 “서비스가 어떤 값을 왜 그렇게 판단했는지”를 설명하는 제품 신뢰도의 일부다. 단순 유틸 함수가 아니라 제외, 추천, 추출, 신뢰도, 검색, 안전 문구의 공통 기준으로 관리해야 한다.

| 파일 | 현재 책임 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- |
| rules/notice_classification.py | 소유형 공공분양 대상 여부, 전세/임대/오피스텔/상가/토지 제외, 잔여/선착순 공고의 검토 필요 상태를 판단한다. | 공고 유형이 늘어날 때 allow/deny keyword와 검토 필요 사유를 회귀 테스트와 함께 관리한다. |
| rules/scoring.py | eligibility/funding/location/schedule 100점 체계, region alias, option_type_priority, option_fit_score, option_funding_insights를 관리한다. | PaymentSchedule 기반 실제 현금흐름, 융자금/할부금 부담을 option_fit_score에 더 정교하게 반영한다. |
| rules/funding.py | 기본 계약금/중도금 비율, available_cash, 월 목표, funding score 산식을 관리한다. | 납부안별 월별 현금흐름과 잔금 이후 상환 부담을 계산 규칙에 포함한다. |
| rules/document_extraction.py | 가격 섹션 판별, 추가선택품목 제외, 유효 면적/분양가 기준, checklist evidence 추출, option_type 판별을 관리한다. | 주석 날짜, 발코니/추가선택품목, 융자금 위치 규칙을 계속 확장한다. |
| rules/confidence.py | 옵션 confidence, review cap, checklist confidence, confidence 설명 문구를 관리한다. | needs_review 사유와 confidence 점수가 사용자/관리자 리포트에서 같은 언어로 보이게 한다. |
| rules/document_discovery.py | 입주자모집공고문/모집공고문 우선, 팸플릿/브로슈어/옵션/도면 등 낮은 우선순위를 관리한다. | LH 첨부 문서가 늘어날 때 문서 후보 랭킹 회귀 테스트를 추가한다. |
| rules/retrieval.py | 목적별 query terms와 PDF chunk ranking을 관리한다. 공급금액/납부/제출서류/유의사항/추가선택품목 등 목적별 검색 점수를 제공한다. | 임베딩 도입 전까지 lexical 검색 품질을 안정화하고, 이후 embedding score와 결합 기준을 정한다. |
| rules/matching.py | 금융상품/정책 매칭 점수를 관리한다. 정책/상품은 추천 점수에 직접 반영하지 않는 보조 레이어다. | 상품/정책 evidence 연결과 사용자 조건 설명을 강화한다. |
| rules/safety.py | AI 답변 금지 표현, 대체 표현, 응답 길이 제한을 관리한다. | 모든 AI 출력과 template fallback에 동일하게 적용되는지 --suite smoke로 확인한다. |

# 10. 백엔드 앱별 책임과 구현 상태

| 앱/모듈 | 현재 책임 | v8.1 구현/변경 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| rules | 공고 분류, 추천 점수, 자금, PDF 추출, confidence, discovery, retrieval, 매칭, AI 안전 문구 판단 기준 | v8.0보다 범위가 넓어져 document_discovery, retrieval, confidence까지 포함한다. 핵심 판단 rule을 한 곳에서 볼 수 있다. | Rule별 regression을 더 명확히 만들고, 변경 시 대표 흐름/PDF/AI smoke를 함께 돌린다. |
| profiles | UserProfile, Favorite, 로그인/세션/비로그인 client_id | Favorite 타입 option 흐름 유지. 공고/옵션/상품/정책 저장 구조가 메인 스트림에 연결된다. | 옵션 메모, 비교 그룹, 타 사용자 접근 방지 테스트 강화. |
| notices | HousingNotice, LH import, 소유형/제외 분류, 공고 목록/상세 | 임대형/전세형 제외 기준이 강화되고, 경기 남부/북부 region alias가 fixture와 실제 데이터 매칭을 보정한다. | 실제 공공분양이 잡히는 시점에 10~30건 분석 성공률 재측정. 애매한 공고 검토 필요 상태 정교화. |
| fixture_store | DB 우선 조회 + 지역별 fixture fallback | 17개 광역시·도별 활성 소유형 공고가 최소 개수보다 적으면 fixture를 DB에 보충한다. fixture는 공식 원문 없이 Fixture로 표시된다. | 화면에서 LH API와 fixture fallback 구분을 명확히 유지하고 demo DB/실제 DB 전환 절차를 문서화한다. |
| notice_docs | 공식 문서 메타, PDF 분석, 옵션/납부/체크리스트/evidence 저장 | 13개 sample PDF 회귀, 융자금, 사전청약/본청약, 추가선택품목 제외, page/confidence 기반 체크리스트, 최소 비동기 pending 경로를 포함한다. | 주석 날짜 연결, 발코니/추가선택품목 분리, validator warning 세분화, 관리자 검수. |
| recommendations | 추천 점수, option_fit_score, best/top options, dashboard | 정책 점수 제거와 100점 체계 유지. 옵션 기준 대표 수치와 정렬 기준이 강화되었다. | 실제 PaymentSchedule 기반 현금흐름을 option_fit_score에 더 정교하게 반영. |
| funding | 공고 대표값 또는 option_id PaymentSchedule 기반 자금 계산 | loan_amount는 잔금 이후 상환 항목으로 분리하고, 중도금/할부금/입주잔금/융자금 timeline을 제공한다. | 월별 현금흐름, 발코니/추가선택품목 별도 표시, schedule_source/근거 표시 강화. |
| ai_coach | provider switch, chat/summary, logs, safety filter | AI safety suite가 위험 질문 확정 답변을 점검한다. template fallback과 제한형 LLM 전략 유지. | GPT 보조 분석 schema/prompt/parser 정합성, context_refs 공식 refs 병합, 로그/개인정보 정책. |
| products/policies | 금융상품/청년정책 수집 및 매칭 | 정책/상품은 추천 점수에서 제외되고 보조 정보로만 유지된다. | 계약금/중도금 보조 레이어로 제한하고 evidence 연결. |

# 11. 프론트엔드 화면별 책임과 구현 상태

| 화면/컴포넌트 | 현재 기능 | v8.1 상태 |
| --- | --- | --- |
| App.vue / main.js / router/index.js | 앱 진입점, 라우팅, 전역 레이아웃 | Vue + JavaScript + Vite 기준을 유지한다. |
| RecommendationPage.vue | 추천 카드, Top-N 옵션, 분석 상태, Funding 링크 | 점수순/마감 임박순/분양가 낮은순/계약금 낮은순/부족액 낮은순 정렬을 제공한다. 대표 수치와 옵션 insight가 공고보다 주택형 선택을 보게 한다. |
| NoticeDetailPage.vue | 분석 상태/근거/옵션/체크리스트 | option_type 그룹 토글, 기본 general_supply 우선, page/confidence 체크리스트, Fixture 표시, 분석 실패 시 상세 유지 흐름을 제공한다. |
| FundingPage.vue | 선택 option_id 자금 로드맵, 옵션 비교, 상품/정책 후보 | 그룹별 옵션 비교, 중도금/할부금/입주잔금/융자금 라벨, 잔금 이후 상환 항목, post_balance_items 표시를 제공한다. |
| FloatingCoachChat.vue | AI 플로팅 채팅 | 5개 quick prompt, route option_id 감지, context_refs를 “사용한 근거” chip으로 표시하는 구조 유지. |
| FavoritesPage.vue | 관심 목록 | notice/option/product/policy를 분리 표시하고 저장 주택형을 FundingPage로 연결. |
| HomePage.vue | 대시보드, 캘린더, 시작 CTA | 현재 검토 가능 공고 중심으로 구성한다. |
| MapPage.vue | 지역별 소유형 공고 리스트 | 정밀 지도보다 분석 상태/옵션 수 중심 탐색 유지. |
| AiCoachPage.vue | 요약형 AI UX | FloatingCoachChat과 역할 중복을 줄이고 상세/자금 화면 질문 중심 경험으로 정리할 필요가 있다. |

# 12. 실제 LH 우선 수집과 Fixture fallback 전략

v8.1에서도 “실제 LH 우선, fixture는 보조 안전망” 원칙은 유지된다. 차이는 fixture 보충이 전체 서비스 대상 수가 아니라 17개 광역시·도별 활성 소유형 공고 수를 기준으로 작동한다는 점이다.

## LH import 운영 기준

| 기능 | 현재 동작 | 주의점 |
| --- | --- | --- |
| --service-target-only | 소유형 공공분양 서비스 대상만 DB에 저장한다. 임대형/전세형/토지/상가/오피스텔 등은 제외한다. | 잔여세대·선착순이라도 공공분양 소유형이면 포함할 수 있다. 애매한 공고는 검토 필요로 분리한다. |
| --max-pages 기본 5 | 최신 1~3페이지만 보면 임대형만 들어올 수 있어 기본 탐색 범위를 넓혔다. | 소유형 공고가 적은 시기에는 더 늘리거나 readiness report로 범위 밖 정상 제외를 설명한다. |
| --with-supply-info | LH 공급정보 API로 주택형, 평균분양가격, 대표 면적을 보강하고 임시 HousingUnitOption/PaymentSchedule을 만든다. | 정확한 계약금/중도금 회차는 공식 PDF 분석 결과가 우선이다. 임시 옵션은 LH 공급정보 API 기반임을 표시해야 한다. |
| active=1 | 접수 마감일이 오늘 이후인 공고만 조회한다. | 대시보드/추천/캘린더는 기본적으로 현재 검토 가능한 공고를 사용한다. 전체 목록 확인은 /api/notices로 분리한다. |

## Fixture fallback 정책

| 상황 | 동작 | 사용자/발표 의미 |
| --- | --- | --- |
| DB가 비어 있음 | fixture 공고/상품/정책을 사용한다. | 처음 실행하거나 API 키가 없어도 핵심 흐름이 비지 않는다. |
| 특정 광역시·도 활성 소유형 공고가 5개 미만 | FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=true이고 지역별 서비스 대상 수가 FIRSTHOME_MIN_ACTIVE_SERVICE_NOTICES_PER_REGION보다 작으면 부족분만 fixture로 보충한다. | 실제 LH 우선 흐름을 유지하면서 지역별 추천 화면이 빈 상태가 되지 않는다. |
| fixture 보충을 끄고 싶음 | FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=false로 설정한다. | 운영/검증 시 실제 DB 결과만 확인할 수 있다. |
| 경기 남부/북부 선택 | 경기 남부/북부는 경기 fixture와 매칭된다. | 사용자 선택 언어와 fixture 저장 지역 차이로 후보가 빠지는 문제를 줄인다. |
| fixture 노출 | 공식 원문 버튼 대신 Fixture로 표시되고 실제 데이터보다 낮게 점수 보정된다. | 보조 데이터가 실제 공식 공고처럼 보이지 않는다. |

# 13. 공식 공고문 PDF 분석/회귀 파이프라인

v8.1의 PDF 분석은 표 우선 rules parser와 실제 PDF 케이스 기반 개선을 유지하면서, 회귀 검증 실행성을 강화했다. 모든 표를 무리하게 valid로 만드는 것보다 틀릴 수 있는 결과는 needs_review로 분리하고, 원문 페이지와 신뢰도를 보여주는 것이 제품 신뢰도의 핵심이다.

## 분석 파이프라인

POST /api/notices/{id}/documents/analyze 요청 또는 analyze_notice_documents 관리 명령으로 분석을 시작한다.

async=1이면 pending 상태를 먼저 저장하고 status API로 진행 상태를 확인한다.

discover_documents_for_notice가 source_url/document_url/file_name 기준으로 문서 후보를 찾고, 후보 우선순위는 rules/document_discovery.py에서 관리한다.

file://, local path, http/https PDF를 resolve하고 원격 PDF는 캐시한다.

pypdf 텍스트 추출과 pdfplumber table row 병합으로 페이지별 텍스트를 만든다.

retrieval rule이 unit_options, payment_schedule, eligibility, required_documents, cautions 목적별 chunk를 선별한다.

표 블록이 있으면 공급금액/납부일정 표를 우선 파싱하고, 평문 compact regex는 fallback으로 사용한다.

validators가 필수 필드, payment schedule, source_text, 금액 합계 등을 검증하고 NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence를 저장한다.

analysis_summary가 verified/needs_review/mock/failed/pending/discovered/excluded 등 사용자 표시 상태로 변환된다.

## PDF 샘플 기반 개선과 남은 과제

| 샘플/유형 | 현재 반영 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- |
| 울산다운2 잔여세대/신혼희망타운 계열 | 계약금 + 입주잔금 + 융자금 + 할부금 구조를 추출한다. 할부금은 installment_payment, 융자금은 loan_amount로 분리된다. | 입주잔금과 잔금 이후 상환 문구를 화면 언어와 함께 정리한다. |
| 왕숙2/사전청약 계열 | 사전청약 당첨자와 일반/특별공급 당첨자의 납부안을 pre_subscription, general_supply로 분리한다. | 사용자가 어떤 납부안을 보고 있는지 UI에서 더 명확히 설명한다. |
| 오피스텔/상가/토지/임대형 | 서비스 범위 밖으로 제외된다. | 제외 사유를 사용자와 관리자 리포트에서 명확히 표시한다. |
| 추가선택품목/발코니 | 추가선택품목 섹션은 분양가 본표와 분리하려는 rule이 있다. | balcony_extension_price와 additional option 금액을 base_price와 명확히 분리 표시한다. |
| 체크리스트 | 긴 근거 문장보다 page_no와 confidence 중심으로 사용자에게 표시한다. | condition_text와 evidence_text의 역할을 검수/사용자 화면 기준으로 더 분리한다. |
| 회귀 명령 | --sample, --kind, --max-samples, --fail-fast, --report-md, --snapshot-json으로 회귀를 나눠 실행한다. | 샘플 추가 시 expected/manifest와 snapshot 결과를 같이 관리한다. |

## 분석 상태는 제품 신뢰도의 언어다

| stage | 사용자 표시 | 의미 | 다음 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| verified | 공식 분석 완료 | 공식 PDF 분석 결과가 있고 검증 경고가 낮다. | 옵션과 자금 일정을 비교한다. |
| needs_review | 근거 검토 필요 | 분석 결과는 있으나 validator 경고가 있다. | 금액/일정의 원문 근거를 확인한다. |
| pending | 분석 중 | 최소 비동기 분석이 시작되었거나 문서 상태가 pending이다. | status API로 진행 상태를 확인한다. |
| mock | 임시 추정 | PDF 분석 실패 또는 미실행으로 mock 값이 사용됐다. | 공식 PDF 분석을 다시 실행한다. |
| failed | 분석 실패 | 문서 확보/파서/추출/검증 실패. | 실패 원인을 확인하고 재시도한다. |
| discovered | 문서 발견 | 문서 후보는 있으나 분석 전. | 분석하기를 실행한다. |
| excluded | 서비스 제외 | 소유형 공공분양 범위 밖. | 추천/지도 기본 대상에서 제외한다. |

# 14. 추천/자금 로드맵/관심 저장 구조

| 요소 | 현재 의미 | v8.1 판단 |
| --- | --- | --- |
| 추천 총점 | eligibility 35 + funding 25 + location 30 + schedule 10 = 100점. | 정책/상품 점수는 계속 제외한다. 총점은 공고 추천 정렬 기준이고 option_fit_score는 보조 기준이다. |
| 정렬 기준 | 점수순, 마감 임박순, 분양가 낮은순, 계약금 낮은순, 부족액 낮은순. | 사용자가 상황에 맞는 후보를 찾기 쉬워졌다. 단 정렬 기준이 바뀌어도 공식 확인 문구와 데이터 신뢰도는 유지해야 한다. |
| option_type priority | general_supply > basic > pre_subscription > minus 순으로 기본 대표 옵션을 고른다. | 상세 화면 기본값을 일반적인 본청약·일반 공급 쪽으로 잡는 UX와 일치한다. |
| 희망 면적/분양가 | HousingUnitOption의 exclusive_area_m2와 base_price를 사용자 프로필과 비교한다. | 실제 주택형 옵션 기준으로 계속 강화한다. 공급정보 기반 임시 옵션은 source 신뢰도를 표시한다. |
| 계약금 | down_payment와 max_down_payment/asset을 비교한다. | 가장 직관적인 부족액 지표이므로 추천 카드와 FundingPage에서 전면에 둔다. |
| 중도금/할부금 | middle_payment, installment_payment가 PaymentSchedule에 들어간다. | 월 환산보다 실제 due_date와 회차별 cash flow를 점수에 반영해야 한다. |
| 융자금 | loan_amount가 별도 저장되고 timeline에 loan 타입/잔금 이후 상환 항목으로 표시된다. | 대출 승인처럼 보이지 않게 “상환 조건 확인” 문구를 유지한다. |
| 관심 저장 | notice, option, product, policy를 지원한다. | 옵션 비교 표, 메모, 그룹 저장은 P1/P2 과제다. |

## FundingPlan이 보여줘야 할 핵심 수치

선택 옵션의 분양가와 계약금

현재 보유 현금 기준 계약금 부족액

계약일까지 남은 기간과 월 준비 목표

중도금 회차 수, 회차별 금액, 일정

입주잔금, 할부금, 융자금의 분리 표시

융자금의 잔금 이후 상환 참고 문구

다른 옵션과 비교했을 때 부담이 커지는 지점

공식 공고문 근거와 schedule_source

# 15. AI 코치와 LLM 전략

v8.1의 AI 전략은 “rule-first + 필요 시 GPT 보조 + 제한형 AI 코치/template fallback”이다. HuggingFace/local model serving은 현재 단계의 PDF 해석 핵심 방식에서 제외한다. 이유는 GPU/운영/품질/스키마 안정성 부담에 비해 현재 제품 완성도에 주는 이득이 작기 때문이다.

| AI 기능 | 해야 할 일 | 하지 말아야 할 일 | v8.1 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공식 공고문 구조화 | 후보 chunk/표를 읽고 주택형·납부 일정·체크리스트 JSON 추출 보조 | 전체 PDF를 무작정 넣고 원문에 없는 값을 생성 | rules/표 기반 구조가 먼저다. GPT 보조는 실패/애매한 케이스에 제한적으로 적용한다. |
| AI 코치 요약 | 부족액, 일정, 공식 확인 항목, 이번 주 할 일을 쉬운 말로 정리 | 신청 가능/당첨 가능/대출 승인 확정 표현 | template fallback과 safety 유지. safety rule은 apps.rules.safety에서 관리한다. |
| AI 채팅 | 선택 옵션과 funding/evidence/checklist context 기반으로 짧고 안전한 답변 | 일반 부동산 상담이나 금융 자문으로 범위 확장 | 추천 질문 5개와 근거 chip 구조 유지. --suite smoke로 위험 질문을 검증한다. |
| LLM 추출 schema | option_type, loan_amount, installment_payment, move_in_balance 등 현재 모델과 맞춘다. | 예전 schema로 현재 데이터 모델을 덮어쓰기 | 스키마는 개선되었지만 실제 LLM 보조 분석 사용 전 계속 검증해야 한다. |
| HuggingFace/local serving | 현재 단계에서는 제외하고 후순위로 둔다. | GPU·모델 서빙 자체를 핵심 작업으로 삼기 | OCR/HWP/오프라인/비용 요구가 강해질 때만 재검토한다. |

## v8.1 AI 우선순위

| 우선순위 | 과제 | 이유 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI safety suite 유지 | 청약/금융 도메인에서는 확정 표현 방지가 최우선이다. | check_ai_chat_smoke --suite가 신청 가능, 당첨, 대출 승인 질문에서 blocked phrase 없이 통과. |
| 2 | AI 답변 context 강화 | 사용자가 왜 추천됐는지, 무엇을 준비해야 하는지 공고문 근거 기반으로 이해해야 한다. | context_refs에 option/payment/checklist/evidence가 포함되고 UI chip이 유지된다. |
| 3 | GPT 보조 추출 검증 | 규칙 추출 실패/애매한 공고를 모두 mock으로 넘기면 실제 운영 가치가 떨어진다. | schema/prompt/parser가 현재 모델과 일치하고 LLM 결과도 validator를 통과한다. |
| 4 | 비용/성능 로그 정책 | 운영 단계에서 비용 폭증과 개인정보 노출을 제어해야 한다. | prompt/raw_response 저장·마스킹·보관 기간·비용 제한 정책을 정한다. |
| 5 | 로컬 모델 재검토 조건 정의 | 지금은 제외하지만 장기적으로 완전히 버릴 필요는 없다. | OCR/HWP/오프라인 요구가 생길 때 검토 조건을 문서화한다. |

# 16. 비동기 분석 경로와 운영 리포트

v8.1에는 최소 비동기 분석 경로가 들어왔다. 이는 완전한 job queue가 아니라, 사용자 요청이 오래 걸리는 PDF 분석을 pending 상태로 시작하고 상태 API로 확인할 수 있게 만든 1차 안정화 장치다.

| 항목 | 현재 상태 | 운영 수준으로 가기 위한 다음 단계 |
| --- | --- | --- |
| 분석 시작 | POST /api/notices/{id}/documents/analyze?async=1로 pending 상태를 만들고 202 응답을 반환한다. | Celery/RQ 같은 정식 queue, worker, retry, 중복 요청 제어를 도입한다. |
| 상태 확인 | GET /documents/status로 pending/analyzed/failed 상태와 analysis_summary를 확인한다. | 작업 이력, 시작/종료 시간, 실패 원인, 재시도 횟수를 구조화한다. |
| 사용자 경험 | 상세 화면은 분석 실패/지연 시 전체가 죽지 않고 기존 상세 정보를 유지한다. | 분석 진행 중 skeleton/progress 문구와 재시도 CTA를 더 명확히 한다. |
| 운영 리포트 | PDF regression report, AI smoke report, LH readiness report를 개별 명령으로 생성한다. | 실제 LH E2E report를 묶어 성공/실패/검토 필요 개수와 원인을 한 번에 보여준다. |

# 17. 현재 개발 현황과 남은 리스크

## 구현 완료 또는 1차 완료

v8.0 구조를 유지하면서 Rule 도메인의 범위가 confidence, document discovery, retrieval까지 확장되었다.

실제 LH 데이터 우선, 17개 광역시·도별 fixture 보충, Fixture 표시, fixture 점수 보정 구조가 정리되었다.

임대형/전세형/오피스텔/상가/토지 제외 기준이 실제 혼입 문제 기준으로 강화되었다.

경기 남부/북부 선택 시 경기 fixture도 후보로 포함되도록 지역 매칭이 보완되었다.

추천 화면은 옵션 중심으로 더 이동했고, 점수순 외 정렬 옵션이 추가되었다.

상세 화면은 납부안 그룹 토글과 간결한 체크리스트, Fixture/공식 원문 구분, 분석 실패 격리 흐름을 갖췄다.

FundingPage는 선택 그룹별 옵션 비교, 중도금/할부금/입주잔금/융자금 분리, 잔금 이후 상환 항목을 보여준다.

PDF 회귀 명령은 샘플/종류/개수/중단/MD 리포트/snapshot 옵션을 지원한다.

AI smoke는 --suite로 위험 질문 safety를 검증한다.

최소 비동기 분석 경로가 추가되어 pending 상태를 status API로 확인할 수 있다.

팀 로컬 기록 기준 backend test 96개, frontend build, 추천 서비스 테스트, AI smoke, PDF smoke가 통과했다.

## 남은 리스크

| 리스크 | 왜 중요한가 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| PDF 표 다양성 | 공고마다 표 구조와 주석 위치가 다르다. 주석 날짜, 잔금/입주잔금 명칭, 융자금 위치, 발코니 금액이 계속 달라질 수 있다. | 실제 PDF 샘플을 계속 회귀 세트로 누적하고 parser별 테스트를 늘린다. |
| 실제 LH 운영 데이터 E2E 부족 | 실제 API 데이터 기준으로 추천/상세/자금/AI가 한 번에 검증되어야 발표 설득력이 생긴다. | import_lh --service-target-only --with-supply-info 이후 실제 DB 기준 E2E 운영 리포트를 만든다. |
| needs_review 운영 부족 | 애매한 분석 결과가 왜 검토 필요한지 명확하지 않으면 신뢰도가 떨어진다. | 실패 원인과 검토 사유를 PDF 없음, 문서 후보 낮음, 표 추출 실패, 금액 불일치, 범위 밖, LLM schema 실패 등으로 리포트화한다. |
| 비동기 분석 최소 구현 | 현재 async=1은 운영형 job queue가 아니다. | Celery/RQ, retry, lock, 작업 이력, 중복 요청 제어를 P2에서 도입한다. |
| AI 로그/개인정보 정책 미확정 | prompt/raw_response에는 사용자 조건과 공고 데이터가 들어갈 수 있다. | 마스킹, 저장 기간, 접근 권한, 비용 제한 정책을 발표 전 정리한다. |
| HuggingFace/local serving 기대 혼선 | 기존 문서와 팀 기대에 로컬 모델 도입 이야기가 남아 있을 수 있다. | 현재 단계에서는 제외한다는 전략을 README/기획서/발표 문구에 명확히 적는다. |
| 데모/실데이터 전환 절차 | API 실패 또는 소유형 공고 부족 시 fixture fallback이 자연스럽게 보여야 한다. | Run Guide에 demo DB와 실제 DB 전환 절차를 분리해 정리한다. |

# 18. QA, 보안, 운영 기준

| 구분 | 명령 | v8.1 판단 |
| --- | --- | --- |
| Backend 기본 | python manage.py check / python manage.py makemigrations --check --dry-run / python manage.py test | 팀 로컬 기록 기준 96 tests 통과. Rule 분리 이후 rules 관련 regression을 계속 늘린다. |
| Frontend 기본 | npm ci / npm.cmd run build | 팀 로컬 기록 기준 build 통과. |
| 대표 흐름 | python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow.json | fixture + demo analysis 기준 P0 flow를 확인. |
| PDF 회귀 | python manage.py check_sample_pdf_regression --kind include --report-md=reports/sample_pdf_regression.md | 신규 실제 PDF 샘플은 expected/manifest/snapshot과 함께 관리한다. |
| PDF 부분 회귀 | --sample, --kind, --max-samples, --fail-fast, --snapshot-json | 파서 변경 범위에 맞춰 빠른 회귀와 전체 회귀를 나눠 실행한다. |
| AI smoke | python manage.py check_ai_chat_smoke --suite --report-json=reports/ai_chat_smoke.json | 신청 가능, 당첨, 대출 승인 같은 위험 질문을 포함해 safety를 확인한다. |
| LH 운영 데이터 | python manage.py import_lh --service-target-only --with-supply-info / python manage.py analyze_notice_documents --provider=LH --limit 20 | 실제 LH 소유형 공고를 수집하고 추천/상세/자금/AI까지 E2E 점검한다. |

## 보안/개인정보/API Key

.env와 API Key는 Git/ZIP/문서/로그에 포함하지 않는다.

backend/reports/는 로컬 산출물이므로 공유 여부를 팀에서 명확히 정한다.

AI raw_response와 prompt에는 개인정보가 들어갈 수 있으므로 저장/마스킹 정책이 필요하다.

소득/자산/부채/월저축 입력값은 본인만 접근하고 원문 금액 로그를 최소화한다.

배포 환경에서는 CORS, CSRF, 쿠키 SameSite/Secure, DEBUG=false를 별도 점검한다.

# 19. P1/P2 개발 로드맵

| 우선순위 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | 발표 전 데이터 세팅 runbook | 실제 LH import, PDF 분석, fixture supplement, 프론트 실행 순서를 README/Run Guide에 고정한다. |
| P1-2 | 실제 LH 운영 데이터 E2E 반복 | import_lh -> analyze_notice_documents -> 추천 -> 상세 -> 자금 -> AI 코치 흐름을 여러 실제 공고로 확인하고 리포트화한다. |
| P1-3 | PDF 파서 샘플 확대 | 중도금, 잔금, 융자금, 발코니, 추가선택품목, 사전청약 표 구조를 실제 공고 회귀 세트에 계속 추가한다. |
| P1-4 | needs_review 운영 UX/리포트 | 검토 필요 사유와 확인할 일을 더 잘 분류하고, 사용자/운영자용 리포트를 만든다. |
| P1-5 | PaymentSchedule 기반 점수 고도화 | 언제 얼마가 필요한지, 융자금/할부금 부담이 어떤지 option_fit_score에 더 정교하게 반영한다. |
| P1-6 | AI 로그/개인정보 정책 | prompt/raw_response 보관, 마스킹, 접근 권한, 비용 제한을 정책화한다. |
| P1-7 | HuggingFace/local serving 제외 문서화 | 현재 단계에서는 제외하고, 재검토 조건만 남긴다. README/발표 문구와 충돌하지 않게 정리한다. |
| P2-1 | 관리자 검수/수정 화면 | needs_review extraction을 사람이 승인/수정하고 수정 이력을 남긴다. |
| P2-2 | 정식 비동기 분석 job | queued/running/succeeded/needs_review/failed/retry 상태, 중복 요청 제어, worker queue를 도입한다. |
| P2-3 | OCR/HWP fallback | 이미지 기반 PDF와 HWP/HWPX 공고문 대응. |
| P2-4 | 공고문 변경 감지 | 정정공고/첨부 변경 시 기존 extraction과 비교. |
| P2-5 | 알림/캘린더/CI-CD | 접수 마감, 계약금 납부, 서류 준비 일정 알림 및 test/build 자동화. |

# 20. 발표/시연 스토리라인

v8.1 발표 핵심은 “실제 LH 공고와 공식 PDF를 읽는 서비스”에서 한 단계 더 나아가, “실제 데이터가 부족한 지역만 fixture로 보충하고, 판단 기준은 Rule로 관리하며, PDF/AI/비동기 분석까지 안전하게 검증하는 서비스”라는 점이다.

| 시연 루트 | 강조 메시지 | 백업 |
| --- | --- | --- |
| 실제 데이터 + fixture 보충 루트 | 실제 LH 공고를 우선 사용하고, 부족한 광역시·도만 fixture가 보충된다. | FIRSTHOME_MIN_ACTIVE_SERVICE_NOTICES_PER_REGION과 Fixture 표시 설명. |
| Rule 관리 루트 | 공고 분류, 추천 점수, PDF 추출, confidence, discovery, retrieval, AI safety가 apps.rules로 정리되어 유지보수성이 높아졌다. | rules 파일과 관련 테스트 설명. |
| 임대/전세 제외 루트 | 전세형/임대형 공고가 공공분양처럼 추천되는 문제를 실제 기준으로 막는다. | classifier 결과와 exclude_reason. |
| 추천 정렬 루트 | 사용자는 점수순뿐 아니라 마감 임박순, 분양가/계약금/부족액 낮은순으로 후보를 볼 수 있다. | RecommendationPage sort select. |
| 상세 납부안 토글 루트 | 사전청약 당첨자와 본청약·일반 공급 납부안을 사용자가 구분해 볼 수 있다. | NoticeDetailPage option_type 그룹 토글. |
| 융자금 자금 로드맵 루트 | 융자금은 계약금/중도금/잔금과 섞지 않고 잔금 이후 상환 참고 항목으로 표시한다. | FundingPage post_balance_items. |
| AI safety 루트 | AI는 확정 판단이 아니라 공식 근거 기반 참고 안내를 제공하며, 위험 질문 smoke suite로 검증한다. | AI_PROVIDER=template fallback, check_ai_chat_smoke --suite. |
| 비동기 분석 루트 | 분석 요청을 pending 상태로 시작하고 status API로 확인하는 최소 비동기 경로가 있다. | 정식 queue는 다음 과제라고 설명. |

# 21. Definition of Done

| 범위 | v8.1 완료 기준 |
| --- | --- |
| 대표 Use Case | 홈 -> 조건 입력 -> 추천/정렬 -> 상세 -> 납부안 선택 -> 옵션 자금 비교 -> AI 질문 -> 관심 저장이 중단 없이 동작. |
| Rule 관리 | 공고 분류, 추천 점수, 자금 계산, PDF 추출, confidence, document discovery, retrieval, matching, AI safety의 핵심 판단 기준이 apps.rules에서 관리되고 테스트된다. |
| 서비스 범위 | 공공분양/신혼희망타운/민간참여/잔여세대 공공분양 포함, 전세/임대/오피스텔/상가/토지 제외, 애매한 공고 검토 필요 분리. |
| 실제/fixture 운영 | 실제 DB가 우선이고, 부족한 광역시·도만 fixture 보충. fixture는 Fixture로 표시되고 실제 데이터보다 낮게 보정된다. |
| 공식 분석 | 샘플 PDF와 실제 LH 공고 일부에서 주택형 옵션, 납부 일정, 융자금, 체크리스트, evidence가 저장되고 화면에 표시. |
| 납부안 UX | pre_subscription/general_supply/basic/minus 등 option_type을 그룹 토글로 선택하고, 기본값은 일반적인 본청약·일반 공급 기준으로 동작. |
| 추천/자금 | 100점 추천 점수와 option_fit_score가 구분되고, 정렬 옵션이 작동하며, 저장한 옵션이 FundingPage로 연결되고, loan_amount는 잔금 이후 상환으로 표시. |
| AI | template/openai/local 설정은 분리되어 있으나 현재 전략은 rule-first + 필요 시 GPT 보조. AI 답변은 공식 확인 문구와 context_refs를 제공하고 safety suite를 통과. HuggingFace/local serving은 현재 단계 제외. |
| 비동기 분석 | documents/analyze?async=1로 pending 상태를 시작하고 status API로 확인 가능. 운영형 queue는 P2 과제. |
| QA | migrate, backend test 96개, frontend build, representative flow, PDF regression, AI smoke suite가 팀 로컬/CI에서 통과. |
| 문서화 | README, 실행 가이드, API/화면/데이터 모델, 발표 시나리오가 최신 코드와 불일치하지 않음. |
| 보안 | .env와 API Key가 공유 ZIP에 포함되지 않고 민감 정보 로그와 AI raw_response 저장 정책이 정리됨. |

# 22. 부록: 주요 파일/명령/체크리스트

## 주요 파일 경로

| 영역 | 파일 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 설정/라우팅 | backend/config/settings.py, backend/config/urls.py | 환경 변수, AI_SETTINGS, app별 urls.py include. |
| Rule 도메인 | backend/apps/rules/*.py | notice_classification, scoring, funding, document_extraction, confidence, document_discovery, retrieval, matching, safety. |
| 공고 모델/분류 | backend/apps/notices/models.py, services/lh.py | HousingNotice, LH 정규화, 공급정보 요약. 핵심 분류 rule은 apps.rules.notice_classification. |
| LH 수집 명령 | backend/apps/notices/management/commands/import_lh.py | --service-target-only, --with-supply-info, --supply-limit, 임시 옵션 생성. |
| fixture fallback | backend/apps/fixture_store.py | DB 우선 조회, 광역시·도별 fixture fallback/supplement, data_source 표시. |
| 공식 문서 모델 | backend/apps/notice_docs/models.py | NoticeDocument, NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence. |
| 공식 문서 분석 | backend/apps/notice_docs/services/analysis.py | 분석 orchestration, 동기/최소 비동기 경로. |
| PDF 파서/추출 | pdf_parser.py, extractors.py, validators.py | pypdf/pdfplumber 추출, 표 기반 파서, 납부 타입, loan_amount, 검증. |
| LLM schema | backend/apps/notice_docs/services/schemas.py | LLM structured extraction schema와 coach chat schema. |
| 추천/자금 | backend/apps/recommendations/services/ranking.py, backend/apps/funding/services/calculator.py | option_fit_score와 FundingPlan. 산식 rule은 apps.rules.scoring/funding. |
| 프론트 핵심 화면 | RecommendationPage.vue, NoticeDetailPage.vue, FundingPage.vue, FavoritesPage.vue, FloatingCoachChat.vue | 추천/상세/자금/관심/AI 코치 화면. |

## 핵심 명령

# Backend 기본

cd backend

python manage.py check

python manage.py makemigrations --check --dry-run

python manage.py migrate

python manage.py test

# Fixture + demo analysis

python manage.py load_firsthome_fixture

# 실제 LH 데이터 우선 수집

python manage.py import_lh --dry-run --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30

python manage.py import_lh --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30

python manage.py analyze_notice_documents --provider=LH --limit 20 --report-json=reports/lh_actual_readiness.json --report-md=reports/lh_actual_readiness.md

# 검증 게이트

python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow.json

python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression.json

python manage.py check_sample_pdf_regression --kind include --fail-fast --report-md=reports/sample_pdf_regression.md

python manage.py check_ai_chat_smoke --suite --report-json=reports/ai_chat_smoke.json

python manage.py check_ai_chat_smoke --require-llm --report-json=reports/ai_chat_smoke_llm.json

# Frontend

cd frontend

npm ci

npm.cmd run build

## v8.1 팀 체크리스트

v8.0 문서 대신 v8.1 문서를 기준 공유 문서로 둔다.

공유 ZIP에는 .env, reports, DB 파일, 캐시 PDF가 들어가지 않게 한다.

Rule을 수정하면 관련 앱 테스트뿐 아니라 대표 흐름과 PDF/AI 회귀를 함께 확인한다.

PDF 파서 변경은 sample PDF regression을 반드시 통과해야 한다.

여러 납부안, 융자금, 할부금, 입주잔금이 있는 공고는 FundingPage에서 사람이 눈으로 확인한다.

AI 관련 변경은 schema/prompt/parser/safety와 check_ai_chat_smoke --suite를 같이 확인한다.

실제 데이터 루트와 fixture 안정 루트를 모두 발표 전 준비한다.

HuggingFace/local serving은 현재 단계 제외 방침을 발표/README/문서에서 일관되게 유지한다.