FirstHome Navigator AI 개발공유용 확장기획서 v6.1

기획자 관점 개선안 · 공식 공고문 기반 주택형 옵션/자금 준비 코치 중심 재정의

목차

0. v6.1 작성 의도와 v6.0 대비 개선 방향

1. Executive Summary: 우리가 만들고 있는 제품

2. 제품 포지션과 핵심 메시지

3. 고객 문제 정의

4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

8. 시스템 구조와 앱별 책임

9. 공식 공고문 PDF 분석 파이프라인

10. 추천/자금 로드맵 계산 구조

11. AI 코치와 LLM/임베딩 전략

12. 데이터 수집과 Fixture 전략

13. UX 상태, 예외 처리, 신뢰 문구

14. 현재 개발 현황과 남은 리스크

15. P0/P1/P2 개발 로드맵

16. QA, 보안, 운영 기준

17. 발표/시연 스토리라인

18. Definition of Done

19. 부록: 주요 파일/용어/체크리스트

1. Executive Summary: 우리가 만들고 있는 제품

| 항목 | v6.1 정의 |
| --- | --- |
| 서비스명 | FirstHome Navigator AI |
| 한 줄 정의 | 사회초년생이 공식 공고문을 직접 해석하지 않아도, 소유형 공공분양 공고 안의 주택형 옵션·납부 일정·자격 확인 항목을 내 자금 상황과 연결해 이해하도록 돕는 첫 집 준비 웹서비스. |
| 핵심 고객 | 공공분양을 처음 검토하는 사회초년생, 청년, 신혼 전 단계 사용자. 청약홈/LH 공고문을 읽어야 한다는 것은 알지만 주택형별 금액, 계약금, 중도금, 잔금, 자격 조건을 한 번에 이해하기 어려운 사람. |
| 핵심 문제 | 공고 목록은 공고 단위 정보만 보여주고, 실제 의사결정에 필요한 값은 PDF 안의 표와 문장에 흩어져 있다. 사용자는 “이 공고가 나에게 맞는지”보다 먼저 “공고문 어디를 봐야 하는지”에서 막힌다. |
| 핵심 해결 | 공식 공고문 PDF를 분석해 주택형 옵션, 납부 일정, 체크리스트, 근거 문장을 구조화하고, 사용자의 현금·월 저축 가능액·희망 면적/가격과 연결해 옵션별 자금 로드맵을 보여준다. |
| AI의 역할 | AI는 청약 가능성을 확정하지 않는다. 공식 공고문에서 찾은 근거와 규칙 기반 계산을 바탕으로 쉬운 설명, 다음 행동, Q&A를 제공한다. |
| 핵심 차별화 | 일반 부동산 앱은 매물 탐색에 강하고, 청약 포털은 공식 정보 제공에 강하다. FirstHome Navigator AI는 그 사이에서 “공식 정보 해석 + 내 자금 준비 행동”을 연결한다. |

1-1. v6.1의 제품 북극성

North Star 대표 사용자 1명이 조건 입력 후 3분 안에 “검토할 주택형 옵션 1~3개, 계약금 부족액, 공식 확인 항목, 이번 주 할 일”을 이해하게 만든다.

사용자는 공고 목록이 아니라 “내가 감당 가능한 주택형 옵션”을 찾는다.

모든 수치에는 가능한 한 공식 공고문 근거를 붙인다.

불확실한 결과는 숨기지 않고 “임시 추정”, “근거 검토 필요”, “공식 확인 필요”로 표시한다.

AI는 화려한 대화 기능이 아니라 공고문 해석과 행동 정리를 돕는 코치다.

2. 제품 포지션과 핵심 메시지

2-1. 추천하는 포지셔닝 : 공고문 읽어주는 청약 자금 준비 코치

| 비교 대상 | 사용자에게 주는 가치 | 피해야 할 경쟁 구도 | 우리가 잡아야 할 포지션 |
| --- | --- | --- | --- |
| 청약홈/LH | 공식 공고와 신청 정보 제공 | 공식성/정확성 경쟁 | 공식 원문을 더 쉽게 해석하고 준비 행동으로 바꾸는 보조 서비스 |
| 네이버 부동산 /직방/호갱노노 | 매물·지역 탐색과 시세 정보 | 매물 탐색량/지도 경쟁 | 공공분양 공고 안의 주택형 옵션과 납부 일정 해석 |
| 일반 AI 챗봇 | 무엇이든 물어볼 수 있음 | 범용 답변 품질 경쟁 | 공식 PDF 근거와 내 조건을 함께 읽는 제한형 전문 코치 |
| 금융상품/정책 추천 서비스 | 예·적금/정책 후보 안내 | 상품 수/정책 수 경쟁 | 계약금과 중도금 준비를 보조하는 부가 레이어 |

2-2. 팀 전체가 반복해야 할 설명 문장

“공고 추천”이 아니라 “공고 안의 주택형 옵션 추천”입니다.

“AI가 판단합니다”가 아니라 “공식 공고문 근거를 AI가 쉽게 설명합니다”입니다.

“당첨 가능성 예측”이 아니라 “준비 가능성 점검”입니다.

“정책·상품까지 다 해주는 서비스”가 아니라 “계약금/중도금 준비를 위해 필요한 보조 정보를 붙이는 서비스”입니다.

3. 고객 문제 정의

| 사용자 질문 | 현재 일반 서비스의 한계 | FirstHome Navigator AI의 답 |
| --- | --- | --- |
| 이 공고가 나랑 관련 있나? | 공고 목록은 많지만 임대형/소유형 /분양전환/공공분양 구분이 어렵다. | 소유형 공공분양 중심으로 서비스 대상을 분류하고 제외 사유를 명확히 보여준다. |
| 몇 형을 봐야 하지? | 공고 대표 가격만으로는 49A/59A/74A의 실제 부담 차이를 알기 어렵다. | HousingUnitOption 기준으로 Top-N 주택형 옵션과 fit reason을 제공한다. |
| 계약금은 내가 감당 가능한가? | PDF의 공급금액표와 납부 일정표를 직접 읽어야 한다. | PaymentSchedule 기반 계약금/중도금/잔금과 부족액, 월 준비 목표를 계산한다. |
| 공식 공고문 어디를 확인해야 하지? | 긴 PDF에서 필요한 문장과 표를 찾기 어렵다. | source_page, source_text, evidence_text를 화면과 AI 답변에 연결한다. |
| 이번 주 뭘 해야 하지? | 정보는 많지만 행동으로 바뀌지 않는다. | AI 코치가 공식 확인 항목과 준비 체크리스트를 짧게 정리한다. |

4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

| 항목 | 대표 사용자 값 |
| --- | --- |
| 사용자 | 만 27세 사회초년생, 첫 집 마련을 막 준비하기 시작한 직장인 |
| 소득/자산 | 연소득 3,600만 원, 보유 현금 800만 원, 부채 300만 원 |
| 청약 조건 | 무주택, 청약통장 가입 24개월, 생애최초/청년 조건 관심 |
| 저축 여력 | 월 저축 가능액 80만 원, 12~24개월 안에 계약금 준비 희망 |
| 희망 조건 | 서울 또는 경기 남부, 전용 49~59㎡, 소유형 공공분양 우선 |
| 서비스 결과 | 공고 TOP 3, 공고별 Top-N 주택형 옵션, 계약금 부족액, 납부 일정, 공식 근거, 체크리스트, AI 코치 답변 |

4-1. 핵심 Use Case 흐름

사용자가 프로필에서 자금·청약·희망 면적/가격 조건을 입력한다.

추천 결과에서 서비스 대상 공고와 Top-N 주택형 옵션을 확인한다.

공고 상세에서 공식 공고문 분석 상태와 주택형 옵션별 근거를 확인한다.

FundingPage에서 선택 옵션의 계약금, 중도금, 잔금, 부족액, 월 준비 목표를 본다.

AI 코치에게 “내가 지금 무엇을 확인해야 하는지” 질문하거나 추천 질문 버튼을 누른다.

관심 공고 또는 관심 옵션을 저장하고 나중에 다시 비교한다.

4-2. 완료 기준

사용자는 추천 결과를 보고 “어떤 공고가 좋은지”보다 “어떤 주택형 옵션을 검토할지”를 이해한다.

상세 화면에서 공식 분석 완료/근거 검토 필요/임시 추정 상태가 명확히 구분된다.

자금 화면에서 부족액과 월 준비 목표가 NaN, 음수, 0원 오류 없이 표시된다.

AI 답변은 확정 표현 없이 공식 확인 항목과 다음 행동을 제공한다.

외부 API와 LLM이 실패해도 fixture/template fallback으로 핵심 흐름이 완주된다.

5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

| 구분 | 핵심 범위 | 후순위/제외 | 기획 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주택 유형 | 공공분양주택, 신혼희망타운 공공분양, 민간참여형 공공분양 | 행복주택, 국민임대, 영구임대, 매입임대, 전세임대, 장기전세, 분양전환임대 | 첫 집 “소유” 준비가 핵심이므로 임대형은 과감히 제외한다. |
| 추천 단위 | 공고 + HousingUnitOption | 공고 대표값만으로 최종 판단 | 서비스의 차별화는 공고 안의 옵션별 자금 부담을 보여주는 데 있다. |
| AI 역할 | 요약, Q&A, chunk 기반 구조화 보조 | 당첨 예측, 신청 가능 확정, 대출 승인 판단 | 법적/금융 리스크를 줄이고 공식 원문 우선 원칙을 유지한다. |
| 정책/상품 | 계약금/중도금 준비를 돕는 보조 추천 | 정책 수급 확정, 금융상품 가입 유도, 투자 조언 | 제품 중심축이 흐려지지 않게 보조 기능으로 둔다. |
| 지도 | 지역별 소유형 공공분양 탐색과 상세 이동 | 정밀 좌표 기반 부동산 지도 경쟁 | 권역 탐색은 필요하지만 제품 핵심은 PDF/자금 해석이다. |

5-1. 기능 우선순위 재정의

| 우선순위 | 기능 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 소유형 공공분양 필터, 공식 PDF 분석, 주택형 옵션 추출, PaymentSchedule 기반 자금 로드맵, 근거 표시, AI 코치 fallback | 핵심 Use Case 완주에 직접 필요하다. |
| P1 | 임베딩 검색, 표 파서 고도화, 실제 LH 대량 분석 리포트, 옵션 단위 관심 저장, LLM 비용/성능 로그 | 신뢰도와 사용성 고도화에 필요하다. |
| P2 | 관리자 검수 화면, 비동기 분석 job, OCR/HWP, 공고문 변경 감지, 알림/캘린더 | 운영 품질과 확장성에 필요하다. |
| P3 | 마이데이터, 대출/DSR 교육용 시뮬레이터, 정밀 정책 수급 판정 | 개인정보/법적 리스크가 커서 충분한 검토 후 진행한다. |

6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

| 메인 스트림 조건 입력 -> 추천 공고/Top-N 옵션 -> 공고 상세/근거 확인 -> 옵션별 자금 로드맵 -> AI 코치 질문 -> 관심 저장 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단계 | 화면 | 사용자 행동 | 주요 API | 성공 경험 | 실패/예외 기준 |  |
| 1 | Home /Dashboard | 서비스 가치와 현재 추천 개요 확인 | GET /api/dashboard | 추천 후보 수, CTA, 대표 시나리오 안내 | DB 비어 있으면 fixture fallback과 샘플 보기 |  |
| 2 | Profile FormPage | 자금·청약·희망 조건 저장 | GET/PUT /api/profile | 저장 후 추천으로 이동 | 필수값/범위 오류를 필드별로 표시 |  |
| 3 | Recommen- dationPage | 추천 공고와 Top-N 옵션 확인 | GET /api /recommendations /housing | 점수, 옵션 fit reason, 분석 상태 배지 | 옵션 없으면 공고 대표값 fallback 표시 |  |
| 4 | Notice- DetailPage | 공식 공고문 분석 상태와 근거 확인 | GET /api/notices/{id}, /documents/status, /unit-options | 체크리스트, 근거 문장, 주택형 옵션 표시 | 문서 API 실패 시 공고 기본 상세 유지 |  |
| 5 | Analysis | 공식 공고문 분석 실행 | POST /api/notices /{id}/documents/analyze | rules/LLM/mock 결과 저장 및 상태 표시 | PDF 실패 시 previous result 보존 또는 mock 분리 |  |
| 6 | Funding -Page | 선택 옵션의 자금 부담 확인 | GET /api/recommendations /funding/{noticeId} ?option_id=... | 계약금·중도금·잔금·부족액·월 목표 표시 | 잘못된 option_id는 공식 확인 필요 또는 대표값 fallback |  |
| 7 | AI Coach | 부족액/일정/공식 확인 항목 질문 | POST /api/ai/chat, /api/ai/coach-summary | 근거 기반 답변과 추천 액션 표시 | LLM 실패 시 template fallback |  |
| 8 | Favorites | 후보 저장 및 재확인 | GET/POST/DELETE /api/favorites | 관심 목록 유지 | 옵션 단위 저장은 P1 과제 |  |

7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

7-1. 화면은 사용자 질문에 답해야 한다

| 화면 | 반드시 답해야 할 질문 | 대표 CTA | 좋은 문구 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| HomePage | 내가 이 서비스를 왜 써야 하지? | 내 조건 입력하기 / 샘플 시나리오 보기 | 공고문을 직접 읽기 전, 내 자금으로 검토할 주택형을 먼저 확인하세요. |
| Profile- FormPage | 내 조건이 추천과 자금 계산에 어떻게 쓰이지? | 조건 저장하고 추천 보기 | 희망 면적과 계약금 준비액은 주택형 옵션 추천에 사용됩니다. |
| Recommen- dationPage | 내가 볼 만한 공고와 주택형은 무엇이지? | 상세 보기 / 자금 보기 | 59A는 희망 면적과 가격 범위에 가장 가깝습니다. |
| Notice- DetailPage | 공식 공고문 근거가 있나? | 공식 공고문 분석하기 / 근거 보기 | 공식 공고문 12쪽 공급금액표 기준입니다. |
| Funding Page | 계약금과 중도금을 감당할 수 있나? | 다른 옵션 비교 / AI에게 질문 | 현재 현금 기준 계약금이 약 1,200만 원 부족합니다. |
| Floating CoachChat | 지금 뭘 물어봐야 하지? | 추천 질문 버튼 | 59A와 74A 중 어떤 옵션이 더 현실적인지 비교해줘. |
| Favorites Page | 나중에 다시 비교할 수 있나? | 관심 후보 확인 | 관심 공고와 저장한 옵션을 한곳에서 다시 비교하세요. |

7-2. AI 추천 질문 버튼

“이 공고에서 내가 가장 먼저 확인할 조건은?”

“선택한 옵션의 계약금 부담은 어느 정도야?”

“59A와 74A 중 지금 자금으로 더 현실적인 옵션은?”

“공식 공고문에서 확인해야 할 문장은 어디야?”

“이번 주에 해야 할 일을 3개로 정리해줘.”

UX 판단 채팅창만 두면 사용자는 무엇을 물어야 할지 모른다. AI 코치는 추천 질문 버튼을 통해 제품 기능으로 만들어야 한다.

8. 시스템 구조와 앱별 책임

8-1. 전체 구조

Frontend(Vue) Home/Profile/Recommendation/NoticeDetail/Funding/Map/AiCoach/Favorites -> src/api/firsthome.ts -> typed DTOs + analysisStatus.ts Backend(Django REST Framework) profiles / notices / notice_docs / recommendations / funding / ai_coach / products / policies -> service layer 중심 계산 -> DB 우선 조회 + fixture fallback Document/AI Layer NoticeDocument discovery -> remote/local PDF resolve -> pypdf text + pdfplumber table -> lexical retrieval chunk -> rules extraction -> LLM structured extraction fallback -> validation/evidence/status 저장

8-2. 앱별 책임

| 앱/모듈 | 현재 책임 | 기획 판단 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles | UserProfile, Favorite, 로그인/세션/비로그인 client_id | 추천과 자금 계산의 입력 기준 | 옵션 단위 Favorite 확장 |
| notices | HousingNotice, LH import, 소유형/제외 분류 | 서비스 범위 필터의 기반 | 최신 LH 응답 회귀 테스트 |
| notice_docs | 공식 문서 메타, PDF 분석, 옵션/납부/체크리스트/evidence 저장 | 프로젝트 핵심 차별화 계층 | 임베딩, OCR, 관리자 검수 |
| recommendations | 추천 점수, option_fit_score, best/top options | 공고 추천에서 옵션 추천으로 진입 | 점수 튜닝과 설명 가능성 강화 |
| funding | 공고 대표값 또는 option_id PaymentSchedule 기반 자금 계산 | 사용자 행동을 만드는 핵심 화면 | 옵션 비교와 부족액 UX 고도화 |
| ai_coach | provider switch, chat/summary, logs, safety filter | AI를 사용자-facing 코치로 연결 | evidence context 강화와 비용/성능 로그 |
| products/policies | 금융상품/청년정책 수집 및 매칭 | 자금 로드맵 보조 기능 | evidence 연결과 임베딩 보조 검색 |

9. 공식 공고문 PDF 분석 파이프라인

v6.1에서도 PDF 분석 파이프라인은 서비스의 핵심 기술 축이다. 다만 기획 관점에서는 “PDF를 분석한다”보다 “사용자가 믿고 비교할 수 있는 근거 있는 수치로 바꾼다”가 중요하다.

| POST /api/notices/{id}/documents/analyze 1. previous_result 확인 2. discover_documents_for_notice(notice) 3. PDF 후보 선택 4. file:// 또는 http/https PDF 확보 및 캐시 5. pypdf 텍스트 추출 + pdfplumber 표 행 추출 6. 목적별 lexical retrieval chunk 생성 7. rules extractor로 주택형/금액/일정/체크리스트 추출 8. 부족하거나 경고가 있으면 LLM structured extraction 보조 9. validator로 금액/일정/source_text/confidence 검증 10. NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence 저장 11. analysis_summary로 사용자 상태 표시 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단계 | 사용자 가치 | 현재 구현 방향 | v6.1 개선 포인트 |  |
| 문서 후보 발견 | 공식 공고문이 있는지 알 수 있다. | source_url/document_url/file_name 기준 PDF 후보 생성 | 정정공고/복수 PDF 우선순위 규칙 명확화 |  |
| PDF 확보 | 분석 가능한 원문을 확보한다. | 원격 다운로드/캐시, content-type/%PDF 확인 | 재시도, 파일 크기, 캐시 만료 정책 필요 |  |
| 텍스트/표 추출 | 금액표와 일정표를 읽을 수 있다. | pypdf + pdfplumber table rows | 복잡한 표, 병합 셀, 단위 해석 샘플 확대 |  |
| chunk 검색 | LLM에 필요한 부분만 보낸다. | lexical Top-K ranking | e5-small 기반 임베딩 검색 도입 |  |
| rules/LLM 추출 | 주택형/가격/납부 일정을 구조화한다. | 규칙 우선, 경고/실패 시 LLM 보조 | JSON schema 실호출 검증과 비용 로그 |  |
| 검증/evidence | 공식 근거로 신뢰도를 판단한다. | source_text, confidence, warnings 저장 | 검증 경고를 사용자/관리자에게 분리 노출 |  |

9-1. 분석 상태는 제품 신뢰도의 언어다

| stage | 사용자 표시 | 의미 | 다음 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| verified | 공식 분석 완료 | 공식 PDF 분석 결과가 있고 검증 경고가 낮다. | 옵션과 자금 일정을 비교한다. |
| needs_review | 근거 검토 필요 | 분석 결과는 있으나 validator 경고가 있다. | 금액/일정의 원문 근거를 확인한다. |
| mock | 임시 추정 | PDF 분석 실패 또는 미실행으로 mock 값이 사용됐다. | 공식 PDF 분석을 다시 실행한다. |
| failed | 분석 실패 | 문서 확보/파서/추출/검증 실패. | 실패 원인을 확인하고 재시도한다. |
| discovered | 문서 발견 | 문서 후보는 있으나 분석 전. | 분석하기를 실행한다. |
| excluded | 서비스 제외 | 소유형 공공분양 범위 밖. | 추천/지도 기본 대상에서 제외한다. |

10. 추천/자금 로드맵 계산 구조

10-1. 추천 점수는 설명 가능해야 한다

| 점수 요소 | 배점 | 계산 기준 | 주의 |
| --- | --- | --- | --- |
| 청약 자격 적합도 | 35 | 무주택, 청약통장 기간, 나이/청년 조건, 소득/자산 조건, 특별공급 관심 | 확정 판정 금지. 공식 기준 확인 필요. |
| 자금 준비 가능성 | 25 | 계약금 준비율, 부족액, 월 저축 필요액 대비 가능액, 준비 기간 | 분양가/일정 누락 시 추정 제한. |
| 지역·주택유형 적합도 | 15 | 희망 지역/권역/공급유형 일치 | 좌표 기반 정밀 지도는 후순위. |
| 일정 적합도 | 10 | 접수일, 계약일, 입주 예정 시점의 준비 가능성 | 일정 추출 오류 시 needs_review. |
| 금융상품/정책 연계도 | 15 | 예·적금/정책 후보의 보조 연계 | 핵심 추천을 흐리지 않게 보조 점수로 제한. |

10-2. option_fit_score의 제품 의미

option_fit_score는 단순 점수가 아니라 “이 공고 안에서 사용자가 실제로 볼 만한 주택형 옵션”을 골라주는 장치다. 공고 대표값 추천은 보조이고, 진짜 사용자가 선택하는 단위는 HousingUnitOption이어야 한다.

| 입력 | 계산 의미 | 사용자 표시 |
| --- | --- | --- |
| 희망 면적 범위 | 전용면적이 사용자의 기대와 가까운지 판단 | 희망 면적에 가까움 / 조금 작음 / 범위 밖 |
| 희망 분양가 범위 | base_price가 예산 범위에 들어오는지 판단 | 예산 범위 내 / 예산 초과 |
| 최대 계약금 준비액 | 계약금과 현재 현금의 차이를 계산 | 계약금 부족액 |
| 월 납부 감당액 | 중도금 월 환산 부담 또는 월 준비 목표와 비교 | 월 준비 목표가 현재 저축 가능액보다 높음/낮음 |
| 분석 상태 | 공식 분석 결과인지 임시 추정인지 판단 | 공식 분석 완료 / 임시 추정 |

10-3. FundingPage가 보여줘야 할 핵심 수치

선택 옵션의 분양가와 계약금

현재 보유 현금 기준 계약금 부족액

계약일까지 남은 기간과 월 준비 목표

중도금/잔금 일정과 금액

다른 옵션과 비교했을 때 부담이 커지는 지점

공식 공고문 근거와 schedule_source

11. AI 코치와 LLM/임베딩 전략

11-1. AI의 제품상 역할

| AI 코치 정의 AI 코치는 범용 상담사가 아니라 “공고문 해석기 + 내 상황 기준 행동 정리기”다. |  |  |
| --- | --- | --- |
| AI 기능 | 해야 할 일 | 하지 말아야 할 일 |  |
| 공식 공고문 구조화 | 후보 chunk를 읽고 주택형/납부 일정/체크리스트 JSON 추출 보조 | 전체 PDF를 무작정 넣고 원문에 없는 값을 생성 |  |
| AI 코치 요약 | 부족액, 일정, 공식 확인 항목, 이번 주 할 일을 쉬운 말로 정리 | 신청 가능/당첨 가능/대출 승인 확정 표현 |  |
| AI 채팅 | 선택 옵션과 evidence 기반으로 짧고 안전한 답변 | 일반 부동산 상담이나 금융 자문으로 범위 확장 |  |
| 임베딩 검색 | PDF/정책 chunk 후보를 의미적으로 좁힘 | 검증 없이 LLM 답변을 곧바로 공식 결과처럼 표시 |  |

11-2. v6.1 AI 우선순위

| 우선순위 | 과제 | 이유 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | retrieval/evidence 품질 강화 | LLM 모델보다 올바른 근거를 넣는 것이 답변 품질을 좌우한다. | 공급금액/계약금/중도금/소득/자산 질의별 Top-K 후보 확인 |
| 2 | LLM schema 실호출 검증 | adapter가 있어도 실제 response shape가 다르면 운영 불가. | OpenAI/local 각각 성공/실패 로그와 raw_response 저장 |
| 3 | AI 추천 질문 버튼 | 사용자는 무엇을 물어야 하는지 모른다. | 핵심 질문 5개가 화면별 context와 연결 |
| 4 | 로컬 LLM 후보 검증 | 시연 안정성과 비용 절감에 유리하지만 품질 한계가 있다. | kanana-nano 등 1개 모델을 같은 chunk 입력으로 비교 |
| 5 | 비용/성능 로그 | 운영 단계에서 비용 폭증과 timeout을 제어해야 한다. | token/cost/latency/cache_hit 기록 |

11-3. 모델 후보

| 후보 | 적용 위치 | 장점 | 주의 | v6.1 판단 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| intfloat/multilingual-e5-small | PDF/정책 chunk 의미 검색 | 가볍고 MVP 실험 부담이 낮음 | 복잡한 표 문맥에는 한계 가능 | 1차 embedding 후보 |
| BAAI/bge-m3 | 검색 품질 고도화 | 다국어 retrieval 품질 기대 | 무겁고 운영 부담 큼 | 품질 부족 시 대안 |
| kakaocorp/kanana-nano-2.1b-instruct | 로컬 요약/채팅/짧은 JSON 추출 | 한국어 고려 경량 모델 | 긴 표 추론 한계 | 로컬 시연 후보 |
| OpenAI 계열 | 검증용 structured output/chat baseline | 구조화 출력 안정성 확보가 쉬움 | 비용/API Key/네트워크 리스크 | 개발 baseline, 시연은 fallback 준비 |

12. 데이터 수집과 Fixture 전략

| 데이터 | 현재 역할 | 한계 | v6.1 운영 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| LH 공고 | 공공분양/임대 공고 목록 수집과 정규화 | 필드명/공고 유형/source_url 구조 변화 가능 | 수집 후 DB 저장, 분류 결과와 실패 원인 로깅 |
| 공식 PDF | 주택형, 가격, 납부 일정, 자격 조건의 원문 | 복수 첨부, 정정공고, HWP, 스캔 PDF | 온디맨드 분석, 캐시, content-type/%PDF 검증 |
| 금융상품 | 계약금 준비 보조 상품 후보 | 개인 가입 가능성/우대조건 완전 판정 어려움 | 확정 추천이 아니라 참고 후보로 표시 |
| 청년정책 | 주거/청년 정책 후보 | 자연어 조건과 지역/소득 매칭 모호 | 규칙 기반 1차, 임베딩 보조 검색 P1 |
| Fixture | 발표/개발 완주용 샘플 데이터 | 운영 데이터와 괴리 가능 | 공식 분석 결과와 임시 추정을 화면에서 구분 |

12-1. Fixture가 반드시 포함해야 할 상태

공식 분석 완료 공고 1개 이상

근거 검토 필요 공고 1개 이상

임시 추정/mock fallback 공고 1개 이상

분석 실패 또는 문서 없음 공고 1개 이상

소유형 공공분양 include sample과 임대/비대상 exclude sample

대표 사용자 3명: 자금 부족, 자금 여유, 조건 미충족

13. UX 상태, 예외 처리, 신뢰 문구

| 상태 | 발생 상황 | 사용자 문구 기준 | 개발 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| Loading | API 응답 대기 또는 분석 실행 중 | 분석을 준비하고 있습니다. 시간이 걸릴 수 있습니다. | 스켈레톤/버튼 disabled, 중복 분석 방지 |
| Empty | 추천 후보 없음/옵션 없음 | 조건을 조금 완화하거나 공식 사이트에서 직접 확인하세요. | 지역/면적/가격 조건 완화 CTA |
| Partial Data | 가격·일정 일부 누락 | 공식 공고 확인 필요 | 추정 계산 제한 또는 중립 점수 처리 |
| Mock | 임시 추정 데이터 | 임시 추정: 공식 PDF 분석 전 참고값입니다. | mock-v1/source=mock 배지 표시 |
| Needs Review | 검증 경고 존재 | 근거 검토 필요: 금액/일정을 원문과 대조하세요. | validator warning 노출 또는 관리자 검수 연결 |
| AI Failure | LLM 호출 실패/비활성 | AI 대신 기본 안내 문구를 표시합니다. | template_fallback, AiChatLog error_message |
| Sensitive Data | 소득/자산/부채 입력 | 본인 조건 기준 참고 계산입니다. | 원문 금액 로그 최소화, 인증/세션 분리 |

13-1. 금지/대체 표현

| 금지 표현 | 대체 표현 |
| --- | --- |
| 당첨됩니다 / 당첨 가능성이 높습니다 | 당첨 여부는 보장할 수 없습니다. 공식 기준과 경쟁률을 확인해야 합니다. |
| 신청 가능합니다 / 자격이 됩니다 | 신청 가능 여부는 공식 공고 확인이 필요합니다. |
| 대출 가능합니다 / 대출 승인됩니다 | 대출 가능 여부는 금융기관 심사와 상품 조건 확인이 필요합니다. |
| 정책 수급이 확정됩니다 | 정책 수급 여부는 기관 심사와 신청 기준 확인이 필요합니다. |
| 이 금액만 준비하면 됩니다 | 현재 입력값 기준 참고 계산이며 실제 납부 조건은 공식 공고문을 확인해야 합니다. |

14. 현재 개발 현황과 남은 리스크

14-1. 구현 완료 또는 1차 구현 완료

| 영역 | 구현 내용 | 기획 평가 |
| --- | --- | --- |
| 계정/프로필 | 회원가입/로그인/로그아웃, 로그인 프로필, 세션 프로필 병합, client_id 관심목록 | MVP보다 제품형 서비스에 가까워짐. |
| 서비스 대상 분류 | ownership_type, is_service_target, exclude_reason 기반 필터 | 임대형 혼입을 막는 핵심 안전장치. |
| 공식 문서 도메인 | NoticeDocument, Extraction, UnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence | 프로젝트 차별화의 중심. |
| 원격 PDF/표 파싱 | download_remote_pdf, pypdf, pdfplumber table row 병합 | 실제 공고문 분석으로 진입한 중요한 진전. |
| 문서 검색 레이어 | purpose별 lexical chunk ranking | 임베딩 전 단계로 적절하지만 검색 한계 존재. |
| 옵션 추천 | best_option/top_options, option_fit_score, fit_reasons | 공고 추천에서 옵션 추천으로 제품 가치가 상승. |
| option_id Funding | PaymentSchedule 기준 FundingPlan, 옵션 비교 화면 | 사용자가 행동할 수 있는 수치 제공. |
| AI Chat | /api/ai/chat, template/LLM fallback, AiChatLog, safety filter | AI 기능이 실제 사용자 접점에 연결됨. |

14-2. 가장 큰 리스크 5개

| 리스크 | 왜 중요한가 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| PDF 분석 품질 | 추출값이 틀리면 추천/자금/AI 전체 신뢰도가 무너진다. | 샘플 PDF expected set, needs_review, 관리자 검수 |
| 기능 범위 과대 | 정책/상품/지도/AI가 많아지면 핵심 메시지가 흐려진다. | 메인 스트림 중심으로 P0/P1/P2 분리 |
| AI 과신 | 청약/금융 도메인에서 확정 표현은 위험하다. | 규칙 기반 점수, safety filter, 공식 확인 문구 |
| 사용자 행동 약함 | 정보는 많지만 다음 행동이 안 보이면 제품 가치가 약하다. | 화면별 CTA와 추천 질문 버튼 |
| 운영 검증 부족 | 실제 LH 공고 성공률이 없으면 발표 설득력이 떨어진다. | 10~30건 E2E 분석 리포트 |

15. P0/P1/P2 개발 로드맵

15-1. P0: 다음 작업에서 반드시 끝내야 할 것

| 우선순위 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P0-1 | 대표 시나리오 1개 완성도 고정 | 홈 -> 조건 입력 -> 추천 -> 상세 -> 옵션 자금 비교 -> AI 질문 -> 관심 저장이 fixture로 항상 완주된다. |
| P0-2 | 실제 LH 공고 E2E 분석 성공률 측정 | 최근 공고 10~30건에 대해 discovery/pdf_download/parser/rules/llm/validation 단계별 상태표 작성. |
| P0-3 | 주요 화면 문구와 신뢰 문구 정리 | Home/Map/Recommendation/NoticeDetail/Funding/AiCoach의 사용자 문구가 정상 한글이며 공식 확인 기준을 지킨다. |
| P0-4 | PDF 샘플 회귀 세트 5건 이상 구축 | 공공분양 include, 임대 exclude, expected option/payment/checklist 일부 정의. |
| P0-5 | AI 추천 질문 버튼과 fallback QA | 추천 질문 5개가 context와 연결되고 template fallback에서도 화면이 깨지지 않는다. |

15-2. P1: 품질 고도화

| 우선순위 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | Embedding retrieval 도입 | chunk table에 page/block/purpose/text/source_hash/embedding metadata를 두고 e5-small Top-K 검색 가능. |
| P1-2 | 표 파서 고도화 | 병합 셀/회차/단위/융자금/옵션금액을 분리하고 validator warning을 세분화. |
| P1-3 | LLM 실호출과 비용/성능 로그 | token/cost estimate, timeout, retry, cache hit ratio, provider별 latency 저장. |
| P1-4 | 옵션 단위 Favorite | favorite_type=unit_option 또는 별도 모델로 관심 주택형 저장과 비교 목록 구성. |
| P1-5 | Top-N 옵션 비교 UX 고도화 | 분양가/계약금/부족액/월 목표/근거 상태를 한눈에 비교. |

15-3. P2: 운영/확장 기능

관리자 검수/수정 화면: needs_review extraction을 사람이 승인/수정.

비동기 분석 job: queued/running/succeeded/needs_review/failed/retry 상태와 중복 요청 제어.

OCR/HWP fallback: 이미지 기반 PDF와 HWP 공고문 대응.

공고문 변경 감지: 정정공고/첨부 변경 시 기존 extraction과 비교.

알림/캘린더: 접수 마감, 계약금 납부, 서류 준비 일정.

CI/CD: test/build 자동화와 배포 환경 변수 관리.

16. QA, 보안, 운영 기준

16-1. QA 명령과 검증 흐름

Backend cd backend python manage.py check python manage.py makemigrations --check --dry-run python manage.py test Frontend cd frontend npm install npm run build PDF analysis smoke python manage.py analyze_notice_documents --dry-run --limit=10 python manage.py analyze_notice_documents --limit=10 --include-failed

16-2. QA Done 기준

fixture 기반 대표 시나리오가 홈 -> 조건 입력 -> 추천 -> 상세 분석 -> 옵션 자금 비교 -> AI 질문 -> 관심 저장까지 완주된다.

실제 LH 공고 10건 이상에서 단계별 성공률과 실패 원인이 기록된다.

mock, needs_review, failed 상태가 사용자에게 명확히 구분되어 표시된다.

AI 활성/비활성/실패 상태에서 모두 화면이 깨지지 않는다.

추천 점수와 자금 계산에 NaN, 음수, 비현실적 0원 결과가 노출되지 않는다.

공식 확인 문구와 출처 링크가 모든 추천/자금/AI 화면에 표시된다.

16-3. 보안/개인정보/API Key

| 영역 | 기준 |
| --- | --- |
| API Key | .env로만 주입하고 Git/ZIP/문서/로그에 포함하지 않는다. |
| 민감 정보 | 소득/자산/부채/월저축 입력값은 본인만 접근하고 원문 금액 로그를 최소화한다. |
| AI 로그 | prompt/raw_response에 개인정보가 들어갈 수 있으므로 마스킹/저장 정책을 정한다. |
| 공식 문서 캐시 | 운영 환경에서는 캐시 삭제/만료/저장 위치/백업 제외 기준을 둔다. |
| 세션/인증 | CSRF/CORS/쿠키 SameSite/Secure 설정을 배포 환경에 맞게 검토한다. |

17. 발표/시연 스토리라인

17-1. 발표 메시지

| 발표 핵심 저희 서비스는 공공분양 공고를 단순히 보여주는 것이 아니라, 공식 공고문 PDF 안의 주택형별 가격과 납부 일정을 추출해 사용자의 자금 상황과 연결합니다. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시연 루트 | 흐름 | 강조 메시지 | 백업 |  |
| Fixture 안정 루트 | 홈 -> 조건 입력 -> 추천 TOP 3 -> 상세 -> 옵션별 자금 비교 -> AI 질문 -> 관심 저장 | 외부 API 없이도 핵심 Use Case가 완주된다. | 항상 준비. 발표 기본 루트. |  |
| 공식 PDF 분석 루트 | 상세 -> 문서 상태 -> 분석하기 -> 근거 문장/체크리스트/주택형 옵션 확인 | 단순 공고 조회가 아니라 공식 공고문에서 납부 구조를 읽는다. | 분석 성공 fixture 또는 사전 분석 DB 사용. |  |
| 실제 LH 루트 | import_lh -> analyze_notice_documents -> 추천/상세 표시 | 실데이터 적용 가능성을 보여준다. | 네트워크 실패 시 fixture로 전환. |  |
| AI 코치 루트 | 부족액/일정/공식 PDF 질문 | AI는 확정 판단이 아니라 근거 기반 참고 안내를 제공한다. | AI_PROVIDER=template로도 동작. |  |

18. Definition of Done

| 범위 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 대표 Use Case | 홈 -> 조건 입력 -> 추천 -> 상세 -> 분석 -> 옵션 자금 비교 -> AI 질문 -> 관심 저장이 중단 없이 동작한다. |
| 공식 분석 | 샘플 PDF와 실제 LH 공고 일부에서 주택형 옵션, 납부 일정, 체크리스트, evidence가 저장되고 화면에 표시된다. |
| 추천/자금 | 공고 대표값 fallback과 option_id PaymentSchedule 계산이 구분되어 표시된다. |
| AI | template/openai/local 설정이 분리되고 실패 시 fallback이 동작하며 safety_filter가 확정 표현을 제거한다. |
| UX | 사용자는 추천 결과에서 검토할 옵션, 계약금 부족액, 공식 확인 항목, 다음 행동을 이해한다. |
| QA | backend test, makemigrations check, frontend build, 수동 E2E 체크리스트가 통과한다. |
| 문서화 | README, 실행 가이드, API/화면/데이터 모델, 발표 시나리오가 최신 코드와 불일치하지 않는다. |
| 보안 | .env와 API Key가 공유 ZIP에 포함되지 않고 민감 정보 로그와 AI raw_response 저장 정책이 정리된다. |

19. 부록: 주요 파일/용어/체크리스트

19-1. 주요 파일 경로

| 영역 | 파일 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 설정/라우팅 | backend/config/settings.py, backend/config/urls.py | 환경 변수, AI_SETTINGS, API endpoint 등록 |
| 공고 모델/분류 | backend/apps/notices/models.py, services/classifier.py, services/lh.py | HousingNotice, LH 정규화, 소유형 공공분양 분류 |
| 공식 문서 모델 | backend/apps/notice_docs/models.py | NoticeDocument, NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence |
| 공식 문서 분석 | backend/apps/notice_docs/services/analysis.py | 분석 전체 orchestration |
| PDF 파서 | backend/apps/notice_docs/services/pdf_parser.py | 원격 PDF 다운로드/캐시, pypdf/pdfplumber 추출 |
| 문서 검색 | backend/apps/notice_docs/services/retrieval.py | lexical chunk ranking |
| 규칙 추출/검증 | extractors.py, validators.py | 주택형/금액/일정/체크리스트 추출 및 검증 |
| LLM/AI | backend/apps/ai_coach/services/ai_client.py, prompt_templates.py, safety_filter.py | provider switch, prompts, safety |
| 추천/자금 | backend/apps/recommendations/services/ranking.py, backend/apps/funding/services/calculator.py | option_fit_score와 FundingPlan |
| 프론트 API/타입 | frontend/src/api/firsthome.ts, frontend/src/types/firsthome.ts | API wrapper와 DTO |
| 분석 상태 UI | frontend/src/utils/analysisStatus.ts | analysis_summary 표시 통일 |
| 핵심 화면 | RecommendationPage.vue, NoticeDetailPage.vue, FundingPage.vue, FloatingCoachChat.vue | 추천/상세/자금/AI 코치 화면 |