FirstHome Navigator AI

개발공유용 확장기획서 v6.2

목차

0. v6.2 작성 의도와 읽는 법

1. Executive Summary: v6.2 기준 우리가 만들고 있는 제품

2. v6.1 대비 new.zip 핵심 변화

3. 제품 포지션과 핵심 메시지

4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

8. 현재 프로젝트 구조와 코드 분석 요약

9. 백엔드 앱별 책임과 구현 상태

10. 프론트엔드 화면별 책임과 구현 상태

11. 공식 공고문 PDF 분석/회귀 파이프라인

12. 추천/자금 로드맵/관심 저장 구조

13. AI 코치와 LLM/임베딩 전략

14. 데이터 수집과 Fixture 전략

15. 현재 개발 현황과 남은 리스크

16. QA, 보안, 운영 기준

17. P1/P2 개발 로드맵

18. 발표/시연 스토리라인

19. Definition of Done

20. 부록: 주요 파일/명령/체크리스트

1. Executive Summary: v6.2 기준 우리가 만들고 있는 제품

| 항목 | v6.2 정의 |
| --- | --- |
| 서비스명 | FirstHome Navigator AI |
| 한 줄 정의 | 사회초년생이 공식 공고문을 직접 해석하지 않아도, 소유형 공공분양 공고 안의 주택형 옵션·납부 일정·자격 확인 항목을 내 자금 상황과 연결해 이해하도록 돕는 첫 집 준비 웹서비스. |
| 핵심 고객 | 공공분양을 처음 검토하는 사회초년생, 청년, 신혼 전 단계 사용자. 청약홈/LH 공고문을 읽어야 한다는 것은 알지만 주택형별 금액, 계약금, 중도금, 잔금, 자격 조건을 한 번에 이해하기 어려운 사람. |
| 핵심 문제 | 공고 목록은 공고 단위 정보 중심이고, 실제 의사결정에 필요한 값은 PDF 안의 표와 문장에 흩어져 있다. 사용자는 “이 공고가 나에게 맞는지”보다 먼저 “공고문 어디를 봐야 하는지”에서 막힌다. |
| 핵심 해결 | 공식 공고문 PDF를 분석해 주택형 옵션, 납부 일정, 체크리스트, 근거 문장을 구조화하고, 사용자의 현금·월 저축 가능액·희망 면적/가격과 연결해 옵션별 자금 로드맵을 보여준다. |
| AI의 역할 | AI는 청약 가능성을 확정하지 않는다. 공식 공고문에서 찾은 근거와 규칙 기반 계산을 바탕으로 쉬운 설명, 다음 행동, Q&A를 제공한다. |
| v6.2의 의미 | v6.1에서 잡은 제품 방향성을 유지하면서 P0 대표 흐름 점검 명령, PDF 회귀 명령, AI 추천 질문, 옵션 관심 저장까지 반영된 버전이다. |

v6.2 North Star 대표 사용자 1명이 조건 입력 후 3분 안에 “검토할 주택형 옵션 1~3개, 계약금 부족액, 공식 확인 항목, 이번 주 할 일”을 이해하고, 마음에 드는 주택형 옵션을 저장해 다시 비교할 수 있게 만든다.

2. v6.1 대비 new.zip 핵심 변화

| 영역 | v6.1 기준 | new.zip v6.2 확인 | 기획 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대표 시나리오 회귀 | 문서상 P0 과제였음 | check_representative_flow 명령 추가. 프로필 저장, 추천, 상세, 분석 상태, 주택형 옵션, option_id Funding, AI 질문 5개, 관심 저장까지 점검. | P0 완주성을 기능이 아니라 검증 명령으로 고정한 점이 중요하다. |
| PDF 샘플 회귀 | 샘플 PDF 5건 이상 구축 필요 | check_sample_pdf_regression 명령과 expected.json/manifest.json 추가. include/exclude 샘플 기준을 명문화. | PDF 분석 품질을 회귀 테스트 대상으로 올린 점은 좋다. 단 ZIP 내 샘플 PDF 포함 상태는 정리 필요. |
| 실제 LH 준비도 | 실제 LH 10~30건 분석 성공률 측정 필요 | analyze_notice_documents에 provider, include_excluded, exclude_fixture, report_json, report_md 옵션 보강. | 실제 API 결과를 발표/운영 근거로 만들 수 있는 구조가 생겼다. |
| AI 추천 질문 | v6.1에서 추천 질문 버튼 필요 | FloatingCoachChat에 5개 quickPrompts가 실제 연결되고 route notice/option context를 우선 사용. | AI 채팅이 빈 입력창에서 제품 기능으로 전환되었다. |
| 옵션 관심 저장 | P1 과제로 남아 있었음 | Favorite 타입에 option 추가. FundingPage에서 옵션 저장, FavoritesPage에서 저장 주택형 표시와 옵션 자금 이동 지원. | v6.2에서 가장 제품다운 개선. 사용자가 “공고”가 아니라 “검토할 주택형”을 저장할 수 있다. |
| 검증 결과 | P0 검증 예정 | P0 정리 문서 기준 44 tests, frontend build, representative flow, sample PDF regression 통과로 기록. | 실행 결과는 보조 근거로 수용하되, 본 작업 환경에서는 의존성 부재로 재현하지 못했다. |

3. 제품 포지션과 핵심 메시지

3-1. 추천 포지셔닝: 공고문 읽어주는 청약 자금 준비 코치

| 비교 대상 | 피해야 할 경쟁 구도 | 우리가 잡아야 할 포지션 |
| --- | --- | --- |
| 청약홈/LH | 공식성/정확성 경쟁 | 공식 원문을 대신하는 서비스가 아니라, 공식 원문을 더 쉽게 해석하고 준비 행동으로 바꾸는 보조 서비스. |
| 네이버 부동산/직방/호갱노노 | 매물 탐색량/지도 경쟁 | 공공분양 공고 안의 주택형 옵션과 납부 일정 해석에 집중. |
| 일반 AI 챗봇 | 범용 답변 품질 경쟁 | 공식 PDF 근거와 내 조건을 함께 읽는 제한형 전문 코치. |
| 금융상품/정책 추천 서비스 | 상품 수/정책 수 경쟁 | 계약금과 중도금 준비를 돕는 부가 레이어. |

3-2. 팀 전체가 반복해야 할 설명 문장

“공고 추천”이 아니라 “공고 안의 주택형 옵션 추천”입니다.

“AI가 판단합니다”가 아니라 “공식 공고문 근거를 AI가 쉽게 설명합니다”입니다.

“당첨 가능성 예측”이 아니라 “준비 가능성 점검”입니다.

“정책·상품까지 다 해주는 서비스”가 아니라 “계약금/중도금 준비를 위해 필요한 보조 정보를 붙이는 서비스”입니다.

v6.2부터는 “관심 공고”뿐 아니라 “관심 주택형 옵션”을 저장해 다시 비교하는 서비스라고 설명할 수 있습니다.

4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

| 항목 | 대표 사용자 값 |
| --- | --- |
| 사용자 | 만 27세 사회초년생, 첫 집 마련을 막 준비하기 시작한 직장인 |
| 소득/자산 | 연소득 3,600만 원, 보유 현금 800만 원, 부채 300만 원 |
| 청약 조건 | 무주택, 청약통장 가입 24개월, 생애최초/청년 조건 관심 |
| 저축 여력 | 월 저축 가능액 80만 원, 12~24개월 안에 계약금 준비 희망 |
| 희망 조건 | 서울 또는 경기 남부, 전용 49~59㎡, 소유형 공공분양 우선 |
| 서비스 결과 | 공고 TOP 3, 공고별 Top-N 주택형 옵션, 계약금 부족액, 납부 일정, 공식 근거, 체크리스트, AI 코치 답변, 저장한 주택형 옵션 재확인 |

4-1. 핵심 Use Case 흐름

사용자가 프로필에서 자금·청약·희망 면적/가격 조건을 입력한다.

추천 결과에서 서비스 대상 공고와 Top-N 주택형 옵션을 확인한다.

공고 상세에서 공식 공고문 분석 상태와 주택형 옵션별 근거를 확인한다.

FundingPage에서 선택 옵션의 계약금, 중도금, 잔금, 부족액, 월 준비 목표를 본다.

AI 코치의 추천 질문 버튼을 눌러 “내가 지금 무엇을 확인해야 하는지”를 질문한다.

관심 공고 또는 관심 주택형 옵션을 저장하고 FavoritesPage에서 다시 비교한다.

4-2. v6.2 완료 기준

사용자는 추천 결과를 보고 “어떤 공고가 좋은지”보다 “어떤 주택형 옵션을 검토할지”를 이해한다.

상세 화면에서 공식 분석 완료/근거 검토 필요/임시 추정 상태가 명확히 구분된다.

자금 화면에서 부족액과 월 준비 목표가 NaN, 음수, 비현실적 0원 오류 없이 표시된다.

AI 답변은 확정 표현 없이 공식 확인 항목과 다음 행동을 제공한다.

관심 목록에서 저장한 주택형 옵션을 확인하고 해당 옵션의 FundingPage로 이동할 수 있다.

외부 API와 LLM이 실패해도 fixture/template fallback으로 핵심 흐름이 완주된다.

5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

| 구분 | 핵심 범위 | 후순위/제외 | 기획 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주택 유형 | 공공분양주택, 신혼희망타운 공공분양, 민간참여형 공공분양 | 행복주택, 국민임대, 영구임대, 매입임대, 전세임대, 장기전세, 분양전환임대 | 첫 집 “소유” 준비가 핵심이므로 임대형은 과감히 제외한다. |
| 추천 단위 | 공고 + HousingUnitOption | 공고 대표값만으로 최종 판단 | 차별화는 공고 안의 옵션별 자금 부담을 보여주는 데 있다. |
| AI 역할 | 요약, Q&A, chunk 기반 구조화 보조 | 당첨 예측, 신청 가능 확정, 대출 승인 판단 | 법적/금융 리스크를 줄이고 공식 원문 우선 원칙을 유지한다. |
| 정책/상품 | 계약금/중도금 준비를 돕는 보조 추천 | 정책 수급 확정, 금융상품 가입 유도, 투자 조언 | 제품 중심축이 흐려지지 않게 보조 기능으로 둔다. |
| 지도 | 지역별 소유형 공공분양 탐색과 상세 이동 | 정밀 좌표 기반 부동산 지도 경쟁 | 권역 탐색은 필요하지만 제품 핵심은 PDF/자금 해석이다. |
| 관심 저장 | 공고, 주택형 옵션, 상품, 정책 저장 | 옵션 메모, 비교 그룹, 알림은 후순위 | v6.2부터 옵션 저장이 들어와 메인 스트림이 더 강해졌다. |

5-1. 기능 우선순위 재정의

| 우선순위 | 기능 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| P0 완료 기준 | 소유형 공공분양 필터, 공식 PDF 분석, 주택형 옵션 추출, PaymentSchedule 기반 자금 로드맵, 근거 표시, AI 코치 fallback, 대표 흐름 회귀 명령, 샘플 PDF 회귀 명령 | 핵심 Use Case 완주에 직접 필요하다. |
| P1 | 임베딩 검색, 표 파서 고도화, 실제 LH 공공분양 대량 분석 리포트, 옵션 저장 고도화, LLM 비용/성능 로그, 화면 문구/CTA 고도화 | 신뢰도와 사용성 고도화에 필요하다. |
| P2 | 관리자 검수 화면, 비동기 분석 job, OCR/HWP, 공고문 변경 감지, 알림/캘린더 | 운영 품질과 확장성에 필요하다. |
| P3 | 마이데이터, 대출/DSR 교육용 시뮬레이터, 정밀 정책 수급 판정 | 개인정보/법적 리스크가 커서 충분한 검토 후 진행한다. |

6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

메인 스트림 조건 입력 -> 추천 공고/Top-N 옵션 -> 공고 상세/근거 확인 -> 옵션별 자금 로드맵 -> AI 코치 질문 -> 관심 저장/재비교

| 단계 | 화면 | 사용자 행동 | 주요 API | 성공 경험 | 실패/예외 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Home/Dashboard | 서비스 가치와 현재 추천 개요 확인 | GET /api/dashboard | 추천 후보 수, CTA, 대표 시나리오 안내 | DB 비어 있으면 fixture fallback과 샘플 보기 |
| 2 | ProfileFormPage | 자금·청약·희망 조건 저장 | GET/PUT /api/profile | 저장 후 추천으로 이동 | 필수값/범위 오류를 필드별로 표시 |
| 3 | RecommendationPage | 추천 공고와 Top-N 옵션 확인 | GET /api/recommendations/housing | 점수, 옵션 fit reason, 분석 상태 배지 | 옵션 없으면 공고 대표값 fallback 표시 |
| 4 | NoticeDetailPage | 공식 공고문 분석 상태와 근거 확인 | GET /api/notices/{id}, /documents/status, /unit-options | 체크리스트, 근거 문장, 주택형 옵션 표시 | 문서 API 실패 시 공고 기본 상세 유지 |
| 5 | Analysis | 공식 공고문 분석 실행 | POST /api/notices/{id}/documents/analyze | rules/LLM/mock 결과 저장 및 상태 표시 | PDF 실패 시 previous result 보존 또는 mock 분리 |
| 6 | FundingPage | 선택 옵션의 자금 부담 확인 | GET /api/recommendations/funding/{noticeId}?option_id=... | 계약금·중도금·잔금·부족액·월 목표 표시 및 옵션 저장 | 잘못된 option_id는 공식 확인 필요 또는 대표값 fallback |
| 7 | FloatingCoachChat | 추천 질문 버튼 또는 직접 질문 | POST /api/ai/chat | 근거 기반 답변과 추천 액션 표시 | LLM 실패 시 template fallback |
| 8 | FavoritesPage | 후보 저장 및 재확인 | GET/POST/DELETE /api/favorites | 공고/주택형/상품/정책 관심 목록 유지 | 삭제/중복 저장 처리 |

7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

| 화면 | 반드시 답해야 할 질문 | 대표 CTA | 좋은 문구 예시 | v6.2 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HomePage | 내가 이 서비스를 왜 써야 하지? | 내 조건 입력하기 / 샘플 시나리오 보기 | 공고문을 직접 읽기 전, 내 자금으로 검토할 주택형을 먼저 확인하세요. | P1에서 문구/CTA 정리 필요 |
| ProfileFormPage | 내 조건이 추천과 자금 계산에 어떻게 쓰이지? | 조건 저장하고 추천 보기 | 희망 면적과 계약금 준비액은 주택형 옵션 추천에 사용됩니다. | 기본 입력 흐름 유지 |
| RecommendationPage | 내가 볼 만한 공고와 주택형은 무엇이지? | 상세 보기 / 자금 보기 | 59A는 희망 면적과 가격 범위에 가장 가깝습니다. | Top-N 옵션과 분석 상태 배지 유지 |
| NoticeDetailPage | 공식 공고문 근거가 있나? | 공식 공고문 분석하기 / 근거 보기 | 공식 공고문 12쪽 공급금액표 기준입니다. | 문서 분석과 근거 표시 핵심 화면 |
| FundingPage | 계약금과 중도금을 감당할 수 있나? | 다른 옵션 비교 / 옵션 저장 / AI에게 질문 | 현재 현금 기준 계약금이 약 1,200만 원 부족합니다. | 옵션 저장 기능이 추가됨 |
| FloatingCoachChat | 지금 뭘 물어봐야 하지? | 추천 질문 버튼 | 59A와 74A 중 어떤 옵션이 더 현실적인지 비교해줘. | 5개 quick prompt 연결 |
| FavoritesPage | 나중에 다시 비교할 수 있나? | 옵션 자금 보기 / 공식 출처 | 관심 공고와 저장한 옵션을 한곳에서 다시 비교하세요. | 주택형 옵션 표시와 이동 지원 |

8. 현재 프로젝트 구조와 코드 분석 요약

| 항목 | new.zip 기준 확인 |
| --- | --- |
| 백엔드 코드 규모 | backend/apps 및 backend/config 기준 Python 코드 130개 파일, 약 7,836 lines. |
| 프론트 코드 규모 | frontend/src 기준 Vue/TS/CSS 코드 21개 파일, 약 4,046 lines. |
| 테스트 코드 | backend/apps/*/tests.py의 test_ 함수 44개 확인. P0 문서도 44 tests 통과로 기록. |
| 관리 명령 | import_lh, load_firsthome_fixture, analyze_notice_documents, check_representative_flow, check_sample_pdf_regression, import_finlife, import_youthcenter. |
| 핵심 백엔드 앱 | profiles, notices, notice_docs, recommendations, funding, ai_coach, products, policies, fixture_store. |
| 핵심 프론트 화면 | Home, Auth, ProfileForm, Recommendation, NoticeDetail, Funding, Map, AiCoach, Favorites, FloatingCoachChat. |

9. 백엔드 앱별 책임과 구현 상태

| 앱/모듈 | 현재 책임 | v6.2 구현/변경 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles | UserProfile, Favorite, 로그인/세션/비로그인 client_id | Favorite 타입에 option 추가. option favorite payload에 unit option, payment schedules, notice 정보 포함. | 옵션 메모, 비교 그룹, 타 사용자 접근 방지 테스트 강화. |
| notices | HousingNotice, LH import, 소유형/제외 분류 | LH 최신 10건이 임대/전세/오피스텔/잔여세대로 정상 제외되었다는 P0 기록. | 실제 공공분양이 잡히는 시점에 10~30건 분석 성공률 재측정. |
| notice_docs | 공식 문서 메타, PDF 분석, 옵션/납부/체크리스트/evidence 저장 | check_sample_pdf_regression 명령 추가. analyze_notice_documents report 옵션 보강. 금액 단위 보정 및 discovery keyword 정리. | 샘플 파일 포함 상태 정리, 표 파서 고도화, 관리자 검수, 임베딩 검색. |
| recommendations | 추천 점수, option_fit_score, best/top options | 대표 흐름 점검에서 recommendation_loaded 게이트 추가. | Top-N 옵션 비교 설명과 edge case 점수 튜닝. |
| funding | 공고 대표값 또는 option_id PaymentSchedule 기반 자금 계산 | FundingPage에서 옵션별 계획 조회와 옵션 저장 버튼 연결. | 옵션 비교 카드 가독성, schedule_source/근거 표시 강화. |
| ai_coach | provider switch, chat/summary, logs, safety filter | FloatingCoachChat quick prompt 5개, route notice/option context 우선 사용. | evidence/checklist context 강화, LLM 비용/성능 로그. |
| products/policies | 금융상품/청년정책 수집 및 매칭 | 관심 목록에서 상품/정책 저장 흐름 유지. | 계약금/중도금 준비 보조 레이어로 제한하고 evidence 연결. |
| fixture_store | DB 우선 조회 + fixture fallback | 대표 흐름 check 명령이 fixture with demo analysis를 로드해 검증. | fixture와 실제 분석 결과의 source 표시를 계속 구분. |

10. 프론트엔드 화면별 책임과 구현 상태

| 화면/컴포넌트 | 현재 기능 | v6.2 변경 포인트 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| HomePage | 대시보드, 추천 후보 요약, CTA | P0 문서상 문구/UX 정리 대상으로 남음. | 서비스 포지션을 “공고문 읽어주는 청약 자금 준비 코치”로 더 선명하게 표현. |
| RecommendationPage | 추천 카드, 점수, 분석 상태, top_options | 옵션 추천 흐름 유지. | 옵션 간 차이를 더 생활형 문구로 보여주기. |
| NoticeDetailPage | 공식 공고문 분석, 체크리스트, evidence, unit options | 분석 상태 문구와 공식 확인 안내 정리 반영. | needs_review 원인과 원문 대조 CTA 강화. |
| FundingPage | 선택 option_id 자금 계획, 옵션 비교 | 옵션 저장 버튼 추가. favorite_type=option과 연결. | 옵션 저장 후 상태 표시, 비교 그룹/메모는 후순위. |
| FloatingCoachChat | 플로팅 AI 채팅 | 5개 추천 질문 버튼 추가, route notice/option context 사용. | 답변에 evidence text/checklist를 더 연결. |
| FavoritesPage | 관심 공고/상품/정책 목록 | 주택형 옵션 목록, 옵션 자금 보기 링크 추가. | 저장 옵션 비교 UX와 빈 상태 문구 보강. |
| MapPage | 지역별 소유형 공고 리스트 | P0 문서상 문구/UX 정리 대상으로 남음. | 정밀 지도보다 분석 상태/옵션 수 중심 탐색 유지. |
| AiCoachPage | 요약형 AI UX | 플로팅 코치와 역할 중복 가능. | 상세/자금 화면의 질문 버튼 중심으로 통합 경험 정리. |

11. 공식 공고문 PDF 분석/회귀 파이프라인

v6.2에서도 PDF 분석 파이프라인은 서비스의 핵심 기술 축이다. 다만 이번 버전의 변화는 “분석 기능” 자체보다 “회귀 검증과 실제 LH 준비도 리포트”가 추가되었다는 데 있다.

11-1. 분석 파이프라인

POST /api/notices/{id}/documents/analyze 요청 또는 analyze_notice_documents 관리 명령으로 분석을 시작한다.

discover_documents_for_notice가 source_url/document_url/file_name 기준으로 문서 후보를 찾는다.

file://, local path, http/https PDF를 resolve하고 원격 PDF는 캐시한다.

pypdf 텍스트 추출과 pdfplumber table row 병합으로 페이지별 텍스트를 만든다.

retrieval.py가 공급금액/납부일정/자격조건 목적별 lexical Top-K chunk를 선별한다.

rules extractor가 주택형/금액/일정/체크리스트를 추출하고, 부족하거나 경고가 있으면 LLM structured extraction을 보조로 시도한다.

validators가 필수 필드, payment schedule, source_text, 금액 합계 등을 검증하고 NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence를 저장한다.

analysis_summary가 verified/needs_review/mock/failed/discovered/excluded 등 사용자 표시 상태로 변환된다.

11-2. v6.2 회귀/준비도 명령

| 명령 | 목적 | 완료 기준/주의 |
| --- | --- | --- |
| python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow.json | 대표 사용자 P0 흐름 전체 점검. 프로필 저장, 추천, 상세, 분석 상태, 옵션, Funding, AI 질문 5개, 관심 저장 확인. | fixture 기반 대표 루트의 완주성을 보장. 현재는 notice favorite 저장까지 확인하며 option favorite은 별도 테스트에서 확인. |
| python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression.json | 공공분양 include와 임대/비대상 exclude 샘플 PDF 회귀 검증. | expected.json이 참조하는 파일이 실제 공유본에 모두 포함되어야 ZIP/CI에서도 통과 가능. |
| python manage.py analyze_notice_documents --dry-run --include-excluded --provider=LH --exclude-fixture --limit=30 --report-json=... --report-md=... | 실제 LH 공고 분석 준비도 리포트 생성. | P0 문서상 최신 LH 10건은 모두 MVP 범위 밖으로 정상 제외. 실제 공공분양 공고 포착 시 재측정 필요. |

11-3. 분석 상태는 제품 신뢰도의 언어다

| stage | 사용자 표시 | 의미 | 다음 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| verified | 공식 분석 완료 | 공식 PDF 분석 결과가 있고 검증 경고가 낮다. | 옵션과 자금 일정을 비교한다. |
| needs_review | 근거 검토 필요 | 분석 결과는 있으나 validator 경고가 있다. | 금액/일정의 원문 근거를 확인한다. |
| mock | 임시 추정 | PDF 분석 실패 또는 미실행으로 mock 값이 사용됐다. | 공식 PDF 분석을 다시 실행한다. |
| failed | 분석 실패 | 문서 확보/파서/추출/검증 실패. | 실패 원인을 확인하고 재시도한다. |
| discovered | 문서 발견 | 문서 후보는 있으나 분석 전. | 분석하기를 실행한다. |
| excluded | 서비스 제외 | 소유형 공공분양 범위 밖. | 추천/지도 기본 대상에서 제외한다. |

12. 추천/자금 로드맵/관심 저장 구조

12-1. 추천 점수는 설명 가능해야 한다

| 점수 요소 | 배점 | 계산 기준 | 주의 |
| --- | --- | --- | --- |
| 청약 자격 적합도 | 35 | 무주택, 청약통장 기간, 나이/청년 조건, 소득/자산 조건, 특별공급 관심 | 확정 판정 금지. 공식 기준 확인 필요. |
| 자금 준비 가능성 | 25 | 계약금 준비율, 부족액, 월 저축 필요액 대비 가능액, 준비 기간 | 분양가/일정 누락 시 추정 제한. |
| 지역·주택유형 적합도 | 15 | 희망 지역/권역/공급유형 일치 | 좌표 기반 정밀 지도는 후순위. |
| 일정 적합도 | 10 | 접수일, 계약일, 입주 예정 시점의 준비 가능성 | 일정 추출 오류 시 needs_review. |
| 금융상품/정책 연계도 | 15 | 예·적금/정책 후보의 보조 연계 | 핵심 추천을 흐리지 않게 보조 점수로 제한. |

12-2. option_fit_score의 제품 의미

option_fit_score는 단순 점수가 아니라 “이 공고 안에서 사용자가 실제로 볼 만한 주택형 옵션”을 골라주는 장치다. 공고 대표값 추천은 보조이고, 진짜 사용자가 선택·저장·비교하는 단위는 HousingUnitOption이어야 한다.

| 입력 | 계산 의미 | 사용자 표시 |
| --- | --- | --- |
| 희망 면적 범위 | 전용면적이 사용자의 기대와 가까운지 판단 | 희망 면적에 가까움 / 조금 작음 / 범위 밖 |
| 희망 분양가 범위 | base_price가 예산 범위에 들어오는지 판단 | 예산 범위 내 / 예산 초과 |
| 최대 계약금 준비액 | 계약금과 현재 현금의 차이를 계산 | 계약금 부족액 |
| 월 납부 감당액 | 중도금 월 환산 부담 또는 월 준비 목표와 비교 | 월 준비 목표가 현재 저축 가능액보다 높음/낮음 |
| 분석 상태 | 공식 분석 결과인지 임시 추정인지 판단 | 공식 분석 완료 / 임시 추정 |

12-3. v6.2 관심 저장 구조

| 저장 타입 | 현재 지원 | 사용자 가치 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| notice | 지원 | 공고 전체를 나중에 다시 확인. | 공고별 분석 상태 변화 알림은 후순위. |
| option | v6.2에서 지원 | 검토할 주택형 옵션을 저장하고 옵션 자금 페이지로 바로 이동. | 옵션 메모, 비교 그룹, saved option comparison. |
| product | 지원 | 계약금 준비 보조 상품 저장. | 상품 조건 evidence 연결. |
| policy | 지원 | 청년/주거 정책 후보 저장. | 정책 대상 조건 evidence 연결. |

13. AI 코치와 LLM/임베딩 전략

13-1. AI의 제품상 역할

| AI 기능 | 해야 할 일 | 하지 말아야 할 일 | v6.2 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공식 공고문 구조화 | 후보 chunk를 읽고 주택형/납부 일정/체크리스트 JSON 추출 보조 | 전체 PDF를 무작정 넣고 원문에 없는 값을 생성 | 구조는 유지. 실호출 검증 필요. |
| AI 코치 요약 | 부족액, 일정, 공식 확인 항목, 이번 주 할 일을 쉬운 말로 정리 | 신청 가능/당첨 가능/대출 승인 확정 표현 | template fallback과 safety 유지. |
| AI 채팅 | 선택 옵션과 funding context 기반으로 짧고 안전한 답변 | 일반 부동산 상담이나 금융 자문으로 범위 확장 | 추천 질문 5개가 실제 UI에 연결. |
| 임베딩 검색 | PDF/정책 chunk 후보를 의미적으로 좁힘 | 검증 없이 LLM 답변을 곧바로 공식 결과처럼 표시 | 아직 미구현. P1 핵심 과제. |

13-2. v6.2 AI 우선순위

| 우선순위 | 과제 | 이유 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 답변 context 강화 | 현재 chat context는 notice, selected option, funding timeline 중심이다. evidence text/checklist까지 들어가야 “공식 근거 기반 코치”가 된다. | context_refs에 option, payment schedule, evidence/checklist가 명확히 포함. |
| 2 | retrieval/evidence 품질 강화 | LLM 모델보다 올바른 근거를 넣는 것이 답변 품질을 좌우한다. | 공급금액/계약금/중도금/소득/자산 질의별 Top-K 후보 확인. |
| 3 | LLM schema 실호출 검증 | adapter가 있어도 실제 response shape가 다르면 운영 불가. | OpenAI/local 각각 성공/실패 로그와 raw_response 저장. |
| 4 | 비용/성능 로그 | 운영 단계에서 비용 폭증과 timeout을 제어해야 한다. | token/cost/latency/cache_hit 기록. |
| 5 | 로컬 LLM 후보 검증 | 시연 안정성과 비용 절감에 유리하지만 품질 한계가 있다. | kanana-nano 등 1개 모델을 같은 chunk 입력으로 비교. |

13-3. 모델 후보

| 후보 | 적용 위치 | 장점 | 주의 | v6.2 판단 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| intfloat/multilingual-e5-small | PDF/정책 chunk 의미 검색 | 가볍고 MVP 실험 부담이 낮음 | 복잡한 표 문맥에는 한계 가능 | 1차 embedding 후보 |
| BAAI/bge-m3 | 검색 품질 고도화 | 다국어 retrieval 품질 기대 | 무겁고 운영 부담 큼 | 품질 부족 시 대안 |
| kakaocorp/kanana-nano-2.1b-instruct | 로컬 요약/채팅/짧은 JSON 추출 | 한국어 고려 경량 모델 | 긴 표 추론 한계 | 로컬 시연 후보 |
| OpenAI 계열 | 검증용 structured output/chat baseline | 구조화 출력 안정성 확보가 쉬움 | 비용/API Key/네트워크 리스크 | 개발 baseline, 시연은 fallback 준비 |

14. 데이터 수집과 Fixture 전략

| 데이터 | 현재 역할 | 한계 | v6.2 운영 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| LH 공고 | 공공분양/임대 공고 목록 수집과 정규화 | 필드명/공고 유형/source_url 구조 변화 가능 | 수집 후 DB 저장, 분류 결과와 실패 원인 로깅. 실제 공공분양 포착 시 10~30건 재측정. |
| 공식 PDF | 주택형, 가격, 납부 일정, 자격 조건의 원문 | 복수 첨부, 정정공고, HWP, 스캔 PDF | 온디맨드 분석, 캐시, content-type/%PDF 검증, 회귀 샘플 관리. |
| 금융상품 | 계약금 준비 보조 상품 후보 | 개인 가입 가능성/우대조건 완전 판정 어려움 | 확정 추천이 아니라 참고 후보로 표시. |
| 청년정책 | 주거/청년 정책 후보 | 자연어 조건과 지역/소득 매칭 모호 | 규칙 기반 1차, 임베딩 보조 검색 P1. |
| Fixture | 발표/개발 완주용 샘플 데이터 | 운영 데이터와 괴리 가능 | 공식 분석 결과와 임시 추정을 화면에서 구분. 샘플 파일 포함 정책 정리. |

14-1. Fixture가 반드시 포함해야 할 상태

공식 분석 완료 공고 1개 이상

근거 검토 필요 공고 1개 이상

임시 추정/mock fallback 공고 1개 이상

분석 실패 또는 문서 없음 공고 1개 이상

소유형 공공분양 include sample과 임대/비대상 exclude sample

대표 사용자 3명: 자금 부족, 자금 여유, 조건 미충족

v6.2 추가 기준: expected.json, manifest.json, 실제 PDF 파일 목록이 서로 일치해야 한다.

15. 현재 개발 현황과 남은 리스크

15-1. 구현 완료 또는 1차 구현 완료

| 영역 | 구현 내용 | 기획 평가 |
| --- | --- | --- |
| 계정/프로필 | 회원가입/로그인/로그아웃, 로그인 프로필, 세션 프로필 병합, client_id 관심목록 | MVP보다 제품형 서비스에 가까워짐. |
| 서비스 대상 분류 | ownership_type, is_service_target, exclude_reason 기반 필터 | 임대형 혼입을 막는 핵심 안전장치. |
| 공식 문서 도메인 | NoticeDocument, Extraction, UnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence | 프로젝트 차별화의 중심. |
| 원격 PDF/표 파싱 | download_remote_pdf, pypdf, pdfplumber table row 병합 | 실제 공고 분석으로 진입한 중요한 진전. |
| 문서 검색 레이어 | purpose별 lexical chunk ranking | 임베딩 전 단계로 적절하지만 검색 한계 존재. |
| 대표 흐름 점검 | check_representative_flow 명령 추가 | P0 완주성을 반복 검증 가능하게 만들었다. |
| PDF 회귀 점검 | check_sample_pdf_regression 명령 추가 | 분석 품질을 테스트 대상에 올렸다. ZIP 파일 포함 상태 정리 필요. |
| 옵션 추천 | best_option/top_options, option_fit_score, fit_reasons | 공고 추천에서 옵션 추천으로 제품 가치가 상승. |
| option_id Funding | PaymentSchedule 기준 FundingPlan, 옵션 비교 화면 | 사용자가 행동할 수 있는 수치 제공. |
| AI Chat | /api/ai/chat, template/LLM fallback, quick prompt 5개, safety filter | AI 기능이 실제 사용자 접점에 연결됨. |
| 옵션 관심 저장 | Favorite type option, FundingPage 저장, FavoritesPage 표시/이동 | 사용자가 검토할 주택형을 저장하는 제품 기능으로 진전. |

15-2. 가장 큰 리스크 6개

| 리스크 | 왜 중요한가 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| PDF 분석 품질 | 추출값이 틀리면 추천/자금/AI 전체 신뢰도가 무너진다. | 샘플 PDF expected set, needs_review, 관리자 검수. |
| 샘플 회귀 세트 불일치 | expected.json과 공유 ZIP 파일이 다르면 팀원/CI 환경에서 테스트가 실패할 수 있다. | 추적할 PDF만 expected에 남기거나, untracked 샘플 관리 절차를 명문화. |
| 기능 범위 과대 | 정책/상품/지도/AI가 많아지면 핵심 메시지가 흐려진다. | 메인 스트림 중심으로 P0/P1/P2 분리. |
| AI 과신 | 청약/금융 도메인에서 확정 표현은 위험하다. | 규칙 기반 점수, safety filter, 공식 확인 문구. |
| 사용자 행동 약함 | 정보는 많지만 다음 행동이 안 보이면 제품 가치가 약하다. | 화면별 CTA, 추천 질문 버튼, 옵션 저장. |
| 운영 검증 부족 | 실제 LH 공공분양 성공률이 없으면 발표 설득력이 떨어진다. | 공공분양 공고가 API에 잡히는 시점에 10~30건 E2E 리포트. |

16. QA, 보안, 운영 기준

16-1. QA 명령과 검증 흐름

| 구분 | 명령 | v6.2 판단 |
| --- | --- | --- |
| Backend 기본 | python manage.py check python manage.py makemigrations --check --dry-run python manage.py test | P0 문서 기준 44 tests 통과. 본 환경에서는 Django 미설치로 재현 불가. |
| Frontend 기본 | npm install 또는 npm ci npm run build | P0 문서 기준 build 통과. 본 환경에서는 node_modules 미설치로 재현 불가. |
| 대표 흐름 | python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow.json | fixture 기반 대표 시나리오 완주 점검. P0 핵심 게이트. |
| PDF 회귀 | python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression.json | 샘플 파일 포함 상태와 expected.json 일치 여부를 먼저 정리해야 함. |
| LH 준비도 | python manage.py analyze_notice_documents --dry-run --include-excluded --provider=LH --exclude-fixture --limit=30 --report-json=reports/lh_actual_readiness.json --report-md=reports/lh_actual_readiness.md | 실제 LH 최신 공고의 범위 제외/분석 준비도 리포트. |

16-2. QA Done 기준

fixture 기반 대표 시나리오가 홈 -> 조건 입력 -> 추천 -> 상세 분석 -> 옵션 자금 비교 -> AI 질문 -> 관심 저장까지 완주된다.

공고 favorite뿐 아니라 option favorite 저장/조회/삭제가 동작한다.

실제 LH 공고 10건 이상에서 단계별 성공률과 실패 원인이 기록된다. 단, 실제 공공분양이 없는 경우 “범위 밖 정상 제외”도 별도 리포트로 인정한다.

mock, needs_review, failed 상태가 사용자에게 명확히 구분되어 표시된다.

AI 활성/비활성/실패 상태에서 모두 화면이 깨지지 않는다.

추천 점수와 자금 계산에 NaN, 음수, 비현실적 0원 결과가 노출되지 않는다.

공식 확인 문구와 출처 링크가 모든 추천/자금/AI 화면에 표시된다.

expected.json/manifest.json/실제 sample_pdfs 파일 목록이 공유 ZIP 또는 CI 기준으로 일치한다.

16-3. 보안/개인정보/API Key

| 영역 | 기준 |
| --- | --- |
| API Key | .env로만 주입하고 Git/ZIP/문서/로그에 포함하지 않는다. |
| 민감 정보 | 소득/자산/부채/월저축 입력값은 본인만 접근하고 원문 금액 로그를 최소화한다. |
| AI 로그 | prompt/raw_response에 개인정보가 들어갈 수 있으므로 마스킹/저장 정책을 정한다. |
| 공식 문서 캐시 | 운영 환경에서는 캐시 삭제/만료/저장 위치/백업 제외 기준을 둔다. |
| 세션/인증 | CSRF/CORS/쿠키 SameSite/Secure 설정을 배포 환경에 맞게 검토한다. |
| 로컬 산출물 | backend/reports/는 로컬 실행 산출물이므로 .gitignore에 유지한다. |

17. P1/P2 개발 로드맵

17-1. P1: 다음 스프린트에서 품질을 올릴 것

| 우선순위 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | 샘플 회귀 세트 정합성 수정 | expected.json, manifest.json, 실제 PDF 파일, .gitignore 정책이 일치하고 공유 ZIP/CI에서 check_sample_pdf_regression이 통과. |
| P1-2 | 화면 문구/UX 세부 정리 | Home/Recommendation/NoticeDetail/Funding/AiCoach/Map의 사용자 문구가 제품 포지션과 공식 확인 기준을 지킴. |
| P1-3 | PDF 표 파서 고도화 | 병합 셀/회차/단위/융자금/옵션금액을 분리하고 validator warning을 세분화. |
| P1-4 | AI 답변 context 강화 | 선택 옵션, evidence text, checklist가 context_refs로 전달되고 답변에서 근거 연결이 강화. |
| P1-5 | Embedding retrieval 도입 | chunk table에 page/block/purpose/text/source_hash/embedding metadata를 두고 e5-small Top-K 검색 가능. |
| P1-6 | LLM 실호출과 비용/성능 로그 | token/cost estimate, timeout, retry, cache hit ratio, provider별 latency 저장. |
| P1-7 | 옵션 관심 저장 고도화 | option memo 또는 비교 그룹 저장을 검토하고 FavoritesPage에서 저장 옵션 비교 UX 제공. |
| P1-8 | 실제 LH 공공분양 재측정 | 실제 LH 공공분양 공고가 API에 잡히는 시점에 10~30건 분석 성공률 재측정. |

17-2. P2: 운영/확장 기능

관리자 검수/수정 화면: needs_review extraction을 사람이 승인/수정.

비동기 분석 job: queued/running/succeeded/needs_review/failed/retry 상태와 중복 요청 제어.

OCR/HWP fallback: 이미지 기반 PDF와 HWP 공고문 대응.

공고문 변경 감지: 정정공고/첨부 변경 시 기존 extraction과 비교.

알림/캘린더: 접수 마감, 계약금 납부, 서류 준비 일정.

CI/CD: test/build 자동화와 배포 환경 변수 관리.

18. 발표/시연 스토리라인

발표 핵심 저희 서비스는 공공분양 공고를 단순히 보여주는 것이 아니라, 공식 공고문 PDF 안의 주택형별 가격과 납부 일정을 추출해 사용자의 자금 상황과 연결합니다. v6.2에서는 사용자가 검토할 주택형 옵션을 저장하고 다시 자금 페이지로 돌아올 수 있습니다.

| 시연 루트 | 흐름 | 강조 메시지 | 백업 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fixture 안정 루트 | 홈 -> 조건 입력 -> 추천 TOP 3 -> 상세 -> 옵션별 자금 비교 -> AI 질문 -> 관심 저장 | 외부 API 없이도 핵심 Use Case가 완주된다. | 항상 준비. 발표 기본 루트. |
| 공식 PDF 분석 루트 | 상세 -> 문서 상태 -> 분석하기 -> 근거 문장/체크리스트/주택형 옵션 확인 | 단순 공고 조회가 아니라 공식 공고문에서 납부 구조를 읽는다. | 분석 성공 fixture 또는 사전 분석 DB 사용. |
| 옵션 저장 루트 | FundingPage에서 주택형 저장 -> FavoritesPage -> 옵션 자금 보기 | 사용자는 공고가 아니라 실제 검토할 주택형 옵션을 저장한다. | option favorite이 안 되면 공고 favorite 루트로 대체. |
| 실제 LH 루트 | import_lh -> analyze_notice_documents readiness report -> 추천/상세 표시 | 실데이터 적용 가능성을 보여준다. 현재 최신 LH 10건이 범위 밖이면 정상 제외를 설명한다. | 네트워크 실패 시 fixture로 전환. |
| AI 코치 루트 | 추천 질문 버튼 -> 부족액/일정/공식 PDF 질문 | AI는 확정 판단이 아니라 근거 기반 참고 안내를 제공한다. | AI_PROVIDER=template로도 동작. |

19. Definition of Done

| 범위 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 대표 Use Case | 홈 -> 조건 입력 -> 추천 -> 상세 -> 분석 -> 옵션 자금 비교 -> AI 질문 -> 관심 저장이 중단 없이 동작한다. |
| 공식 분석 | 샘플 PDF와 실제 LH 공고 일부에서 주택형 옵션, 납부 일정, 체크리스트, evidence가 저장되고 화면에 표시된다. |
| 추천/자금 | 공고 대표값 fallback과 option_id PaymentSchedule 계산이 구분되어 표시된다. |
| 관심 저장 | 공고/주택형 옵션/상품/정책 저장이 동작하고, 주택형 옵션은 FavoritesPage에서 FundingPage로 이동할 수 있다. |
| AI | template/openai/local 설정이 분리되고 실패 시 fallback이 동작하며 safety_filter가 확정 표현을 제거한다. |
| UX | 사용자는 추천 결과에서 검토할 옵션, 계약금 부족액, 공식 확인 항목, 다음 행동을 이해한다. |
| QA | backend test, makemigrations check, frontend build, representative flow, sample PDF regression, 수동 E2E 체크리스트가 통과한다. |
| 문서화 | README, 실행 가이드, API/화면/데이터 모델, 발표 시나리오가 최신 코드와 불일치하지 않는다. |
| 보안 | .env와 API Key가 공유 ZIP에 포함되지 않고 민감 정보 로그와 AI raw_response 저장 정책이 정리된다. |

20. 부록: 주요 파일/명령/체크리스트

20-1. 주요 파일 경로

| 영역 | 파일 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 설정/라우팅 | backend/config/settings.py, backend/config/urls.py | 환경 변수, AI_SETTINGS, API endpoint 등록 |
| 공고 모델/분류 | backend/apps/notices/models.py, services/classifier.py, services/lh.py | HousingNotice, LH 정규화, 소유형 공공분양 분류 |
| 공식 문서 모델 | backend/apps/notice_docs/models.py | NoticeDocument, NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence |
| 공식 문서 분석 | backend/apps/notice_docs/services/analysis.py | 분석 전체 orchestration |
| PDF 파서 | backend/apps/notice_docs/services/pdf_parser.py | 원격 PDF 다운로드/캐시, pypdf/pdfplumber 추출 |
| 문서 검색 | backend/apps/notice_docs/services/retrieval.py | lexical chunk ranking |
| 회귀 명령 | backend/apps/notice_docs/management/commands/check_representative_flow.py, check_sample_pdf_regression.py | 대표 흐름/PDF 샘플 회귀 점검 |
| 분석 리포트 | backend/apps/notice_docs/management/commands/analyze_notice_documents.py | provider/exclude_fixture/report_json/report_md 옵션 포함 |
| 관심 저장 | backend/apps/profiles/models.py, views.py | Favorite type option 포함 |
| LLM/AI | backend/apps/ai_coach/services/ai_client.py, prompt_templates.py, safety_filter.py | provider switch, prompts, safety |
| 추천/자금 | backend/apps/recommendations/services/ranking.py, backend/apps/funding/services/calculator.py | option_fit_score와 FundingPlan |
| 프론트 API/타입 | frontend/src/api/firsthome.ts, frontend/src/types/firsthome.ts | API wrapper와 DTO |
| 분석 상태 UI | frontend/src/utils/analysisStatus.ts | analysis_summary 표시 통일 |
| 핵심 화면 | RecommendationPage.vue, NoticeDetailPage.vue, FundingPage.vue, FloatingCoachChat.vue, FavoritesPage.vue | 추천/상세/자금/AI 코치/관심 화면 |