FirstHome Navigator AI

개발공유용 확장기획서 v6.5

목차

0. v6.5 작성 의도와 읽는 법

1. Executive Summary: v6.5 기준 제품 정의

2. v6.2 대비 05.24.zip 핵심 변화

3. 제품 포지션과 핵심 메시지

4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

8. 현재 프로젝트 구조와 코드 분석 요약

9. 백엔드 앱별 책임과 구현 상태

10. 프론트엔드 화면별 책임과 구현 상태

11. 공식 공고문 PDF 분석/회귀 파이프라인

12. 추천/자금 로드맵/관심 저장 구조

13. AI 코치와 LLM/임베딩 전략

14. 데이터 수집과 Fixture 전략

15. 현재 개발 현황과 남은 리스크

16. QA, 보안, 운영 기준

17. P1/P2 개발 로드맵

18. 발표/시연 스토리라인

19. Definition of Done

20. 부록: 주요 파일/명령/체크리스트

0. v6.5 작성 의도와 읽는 법

v6.5는 제품 방향을 새로 바꾸는 문서가 아니라, v6.2에서 잡은 제품 정체성을 유지하면서 05.24.zip의 실제 코드 상태를 다시 정리한 개발공유용 기준 문서다. v6.4는 일부 내용이 v6.3으로 남아 있고 팀 공유 문서로 바로 쓰기에는 구조와 세부 설명이 부족하므로, 보조 참고자료로만 사용했다.

1~5장은 “우리가 어떤 제품을 만들고 있는가”를 맞추는 제품 판단 영역이다.

6~14장은 화면, API, 데이터, PDF 분석, AI 구조를 이해하는 구현 공유 영역이다.

15~17장은 현재 완료/리스크/다음 스프린트 작업을 결정하는 실행 영역이다.

18~20장은 발표, Definition of Done, 명령/파일 체크리스트다.

v6.5의 한 문장 • FirstHome Navigator AI는 청약 신청을 대신하는 서비스가 아니라, 공식 공고문 PDF를 주택형 옵션·납부 일정·내 자금 부족액·다음 행동으로 번역해주는 첫 집 준비 코치다.

1. Executive Summary: v6.5 기준 제품 정의

| 항목 | v6.5 정의 |
| --- | --- |
| 서비스명 | FirstHome Navigator AI |
| 한 줄 정의 | 사회초년생이 공식 공고문을 직접 해석하지 않아도, 소유형 공공분양 공고 안의 주택형 옵션·납부 일정·자격 확인 항목을 내 자금 상황과 연결해 이해하도록 돕는 첫 집 준비 웹서비스. |
| 핵심 고객 | 공공분양을 처음 검토하는 사회초년생, 청년, 신혼 전 단계 사용자. 청약홈/LH 공고문을 읽어야 한다는 것은 알지만 주택형별 금액, 계약금, 중도금, 잔금, 자격 조건을 한 번에 이해하기 어려운 사람. |
| 핵심 문제 | 공고 목록은 공고 단위 정보 중심이고, 실제 의사결정에 필요한 값은 PDF 안의 표와 문장에 흩어져 있다. 사용자는 “이 공고가 나에게 맞는지”보다 먼저 “공고문 어디를 봐야 하는지”에서 막힌다. |
| 핵심 해결 | 공식 공고문 PDF에서 주택형 옵션·납부 일정·체크리스트·근거 문장을 구조화하고, 사용자의 현금·월 저축 가능액·희망 면적/가격과 연결해 옵션별 자금 로드맵을 보여준다. |
| AI의 역할 | AI는 확정 판정자가 아니라 공식 근거 기반 설명자다. 부족액, 일정, 확인 항목, 이번 주 행동을 짧고 안전하게 설명한다. |
| v6.5의 의미 | P0 완주 이후 PDF 회귀 세트, area-prefix 표 파서, AI 근거 chip, AI smoke, 비용/성능 로그, demo analysis 고정이 반영된 안정화 정리 버전이다. |
| North Star | 대표 사용자가 3분 안에 검토할 주택형 옵션, 계약금 부족액, 공식 근거, 이번 주 할 일을 이해하고 관심 옵션으로 저장한다. |

2. v6.2 대비 핵심 변화

| 영역 | v6.2 상태 | v6.5 확인 | 기획 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF 회귀 샘플 | expected/manifest 정합성 정리가 필요했다. | sample_pdfs에 include 6건 + exclude 1건, 총 7개 샘플이 실제 포함되어 있다. 왕숙 푸르지오 B2가 include 회귀 샘플로 승격됐다. | 공유 ZIP 기준 회귀 세트 정합성이 개선됐다. 이제 “샘플이 빠져 실패”하는 리스크는 크게 줄었다. |
| 표 파서 | 기본 unit row와 compact regex 중심이었다. | AREA_PREFIX_ROW_PATTERN이 추가되어 “074.9400A 74A ... 495,516,000”처럼 전용면적 코드가 먼저 나오는 행을 처리한다. | LH 실제 PDF의 표 다양성을 반영한 중요한 확장이다. 다만 병합 셀/융자금/발코니 오탐은 계속 P1 과제다. |
| AI 근거 표시 | context_refs 구조는 있었으나 UI 노출이 약했다. | FloatingCoachChat이 “사용한 근거” chip을 표시하고, 공식 refs는 unit_option/payment_schedule/checklist/evidence까지 확장됐다. | AI가 범용 챗봇이 아니라 공식 근거 기반 코치라는 메시지가 화면에 드러난다. |
| AI smoke/로그 | 대표 흐름 안에서 AI 질문을 확인했다. | check_ai_chat_smoke 명령이 추가되고 AiChatLog에 latency_ms, prompt_chars, response_chars, estimated_cost_krw가 추가됐다. | 운영형 관찰 가능성이 생겼다. 다음은 provider별 비용/latency 기준을 정리하는 단계다. |
| Fixture 안정화 | with-demo-analysis가 환경 설정에 영향받을 수 있었다. | load_firsthome_fixture --with-demo-analysis가 LLM 추출을 끄고 rules 기반으로 데모 분석을 고정한다. | 발표/개발 기본 루트가 .env의 AI 설정에 흔들리지 않는다. |
| 관심 저장 | option favorite이 들어왔고 비교 UX가 다음 과제였다. | FundingPage는 공고/옵션/상품/정책 저장을 처리하고, FavoritesPage는 저장한 주택형 옵션을 자금 페이지로 연결한다. | 사용자가 공고가 아니라 실제 검토 단위인 주택형 옵션을 저장한다는 제품 가치가 강화됐다. |
| 검증 게이트 | P0 문서 기준 44 tests/build/대표흐름/PDF 회귀 통과 기록. | 05.24.zip 정적 확인 기준 test 함수 49개, 관리 명령 check_representative_flow/check_sample_pdf_regression/check_ai_chat_smoke 존재. | 팀 로컬/CI에서 같은 명령을 공식 게이트로 유지해야 한다. |

3. 제품 포지션과 핵심 메시지

3-1. 추천 포지셔닝: 공고문 읽어주는 청약 자금 준비 코치

| 비교 대상 | 피해야 할 경쟁 구도 | 우리가 잡아야 할 포지션 |
| --- | --- | --- |
| 청약홈/LH | 공식성·정확성 경쟁 | 공식 원문을 대신하지 않고, 공식 원문을 더 쉽게 해석하고 준비 행동으로 바꾸는 보조 서비스. |
| 네이버 부동산/직방/호갱노노 | 매물 탐색량·정밀 지도 경쟁 | 공공분양 공고 안의 주택형 옵션과 납부 일정 해석에 집중. |
| 일반 AI 챗봇 | 범용 답변 품질 경쟁 | 공식 PDF 근거와 내 조건을 함께 읽는 제한형 전문 코치. |
| 금융상품/정책 추천 서비스 | 상품 수·정책 수 경쟁 | 계약금과 중도금 준비를 돕는 부가 레이어. |

3-2. 팀 전체가 반복해야 할 설명 문장

“공고 추천”이 아니라 “공고 안의 주택형 옵션 추천”입니다.

“AI가 판단합니다”가 아니라 “공식 공고문 근거를 AI가 쉽게 설명합니다”입니다.

“당첨 가능성 예측”이 아니라 “준비 가능성 점검”입니다.

“정책·상품까지 다 해주는 서비스”가 아니라 “계약금/중도금 준비를 돕는 보조 정보를 붙이는 서비스”입니다.

v6.5부터는 “AI 답변이 사용한 공식 근거를 화면에서 확인할 수 있고, 저장한 주택형 옵션을 다시 자금 페이지에서 비교할 수 있다”고 설명할 수 있습니다.

4. 대표 사용자와 핵심 Use Case

| 항목 | 대표 사용자 값 |
| --- | --- |
| 사용자 | 만 27세 사회초년생, 첫 집 마련을 막 준비하기 시작한 직장인 |
| 소득/자산 | 연소득 3,600만 원, 보유 현금 800만 원, 부채 300만 원 |
| 청약 조건 | 무주택, 청약통장 가입 24개월, 생애최초/청년 조건 관심 |
| 저축 여력 | 월 저축 가능액 80만 원, 12~24개월 안에 계약금 준비 희망 |
| 희망 조건 | 서울 또는 경기 남부, 전용 49~59㎡, 소유형 공공분양 우선 |
| 서비스 결과 | 공고 TOP 3, Top-N 주택형 옵션, 계약금 부족액, 납부 일정, 공식 근거, AI 답변, 관심 옵션 저장 |

4-1. 핵심 Use Case 흐름

프로필에서 자금·청약·희망 면적/가격 조건을 입력한다.

추천 결과에서 서비스 대상 공고와 Top-N 주택형 옵션을 확인한다.

공고 상세에서 공식 공고문 분석 상태와 근거 문장을 본다.

FundingPage에서 선택 옵션의 계약금, 중도금, 잔금, 부족액, 월 준비 목표를 확인한다.

AI 코치 추천 질문을 눌러 공식 확인 포인트와 이번 주 행동을 묻는다.

관심 공고 또는 관심 주택형 옵션을 저장하고 FavoritesPage에서 다시 비교한다.

4-2. v6.5 완료 기준

사용자는 추천 결과를 보고 “어떤 공고가 좋은지”보다 “어떤 주택형 옵션을 검토할지”를 이해한다.

상세 화면에서 공식 분석 완료/근거 검토 필요/임시 추정 상태가 명확히 구분된다.

자금 화면에서 부족액과 월 준비 목표가 NaN, 음수, 비현실적 0원 오류 없이 표시된다.

AI 답변은 확정 표현 없이 공식 확인 항목과 다음 행동을 제공하고, 사용한 근거 chip을 표시한다.

관심 목록에서 저장한 주택형 옵션을 확인하고 해당 옵션의 FundingPage로 이동할 수 있다.

외부 API와 LLM이 실패해도 fixture/template fallback으로 핵심 흐름이 완주된다.

5. 서비스 범위, 비범위, 우선순위

| 구분 | 핵심 범위 | 후순위/제외 | v6.5 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주택 유형 | 공공분양주택, 신혼희망타운 공공분양, 민간참여형 공공분양 | 행복주택, 국민임대, 영구임대, 매입임대, 전세임대, 장기전세, 분양전환임대 | 첫 집 “소유” 준비가 핵심이므로 임대형은 과감히 제외한다. |
| 추천 단위 | 공고 + HousingUnitOption | 공고 대표값만으로 최종 판단 | 차별화는 공고 안의 옵션별 자금 부담을 보여주는 데 있다. |
| AI 역할 | 요약, Q&A, chunk 기반 구조화 보조, 공식 근거 설명 | 당첨 예측, 신청 가능 확정, 대출 승인 판단 | 근거 chip과 safety filter를 계속 강화한다. |
| PDF 분석 | 공식 PDF rules parser + 검증 + LLM 보조 + 회귀 테스트 | 검증 없는 LLM 결과 직행 | 회귀 세트를 넓히되 needs_review를 숨기지 않는다. |
| 관심 저장 | 공고, 주택형 옵션, 상품, 정책 저장 | 옵션 메모, 비교 그룹, 알림은 후순위 | 저장 단위가 옵션으로 내려간 것이 v6.5의 제품상 중요 진전이다. |
| 지도 | 지역별 소유형 공공분양 탐색과 상세 이동 | 정밀 좌표 기반 부동산 지도 경쟁 | 권역 탐색은 필요하지만 제품 핵심은 PDF/자금 해석이다. |

5-1. 기능 우선순위 재정의

| 우선순위 | 기능 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| P0 완료 기준 | 소유형 공공분양 필터, 공식 PDF 분석, 주택형 옵션 추출, PaymentSchedule 기반 자금 로드맵, 근거 표시, AI 코치 fallback, 대표 흐름 회귀 명령, 샘플 PDF 회귀 명령, AI smoke 명령 | 핵심 Use Case 완주에 직접 필요하다. 현재 대부분 코드화되어 있다. |
| P1 | LLM 공식 refs 병합/검증, 임베딩 검색, 표 파서 고도화, 실제 LH 공공분양 대량 분석 리포트, 저장 옵션 비교 UX, 비용/성능 로그 정교화 | 신뢰도와 사용성 고도화에 필요하다. |
| P2 | 관리자 검수 화면, 비동기 분석 job, OCR/HWP, 공고문 변경 감지, 알림/캘린더, CI/CD | 운영 품질과 확장성에 필요하다. |
| P3 | 마이데이터, 대출/DSR 교육용 시뮬레이터, 정밀 정책 수급 판정 | 개인정보/법적 리스크가 커서 충분한 검토 후 진행한다. |

6. 전체 사용자 여정과 화면/API 흐름

메인 스트림: 조건 입력 -> 추천 공고/Top-N 옵션 -> 공고 상세/근거 확인 -> 옵션별 자금 로드맵 -> AI 코치 질문 -> 관심 저장/재비교

| 단계 | 화면/명령 | 주요 API/명령 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Home/Dashboard | GET /api/dashboard | 추천 후보와 시작 CTA가 보인다. |
| 2 | ProfileFormPage | GET/PUT /api/profile | 조건 저장 후 추천으로 이동한다. |
| 3 | RecommendationPage | GET /api/recommendations/housing | 공고와 Top-N 옵션, 분석 상태가 보인다. |
| 4 | NoticeDetailPage | GET /api/notices/{id}, /documents/status, /unit-options | 공식 분석 상태, 체크리스트, 근거 문장, 옵션을 확인한다. |
| 5 | FundingPage | GET /api/recommendations/funding/{id}?option_id=... | 선택 옵션 기준 계약금·중도금·잔금과 부족액을 본다. |
| 6 | FloatingCoachChat | POST /api/ai/chat | 답변, 추천 행동, 사용한 근거 chip이 표시된다. |
| 7 | FavoritesPage | GET/POST/DELETE /api/favorites | 저장한 공고/옵션/상품/정책을 다시 확인한다. |
| 검증 | 관리 명령 | check_representative_flow, check_sample_pdf_regression, check_ai_chat_smoke | 대표 시나리오, PDF 회귀, AI fallback/LLM smoke를 반복 검증한다. |

7. 화면별 UX 설계 기준과 CTA

| 화면 | 현재 상태 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- |
| HomePage | 서비스 포지션 문구는 정리되었으나 README/일부 문서에는 MVP 초기 표현이 남아 있다. | 첫 화면에서 “공고문 해석 + 옵션 자금 준비”를 더 즉시 전달한다. |
| RecommendationPage | Top-N 옵션과 분석 상태 중심. 공고 추천에서 옵션 추천으로 전환되어 있다. | 옵션 간 생활형 차이 설명 강화. 예: 계약금 부족액, 월 준비 목표, 근거 상태. |
| NoticeDetailPage | 공식 분석 상태, 체크리스트, 근거 문장, 주택형 옵션 표시. | needs_review 원인과 원문 대조 CTA를 더 명확히 한다. |
| FundingPage | 옵션별 자금 계획, 옵션 저장, 상품/정책 저장. option_id 흐름 유지. | 저장 옵션 비교 UX와 저장 후 상태 표시 강화. |
| FloatingCoachChat | 5개 추천 질문, route notice/option context, “사용한 근거” chip 표시. | LLM 응답이 context_refs를 축소해도 서버 공식 refs를 병합/유지한다. |
| FavoritesPage | 저장 주택형 표시와 자금 페이지 이동 가능. | 옵션 비교 표, 메모/그룹, 빈 상태 문구는 P1/P2 검토. |
| MapPage | 지역별 소유형 공고 리스트, 분석 상태, 옵션 수 표시. | 정밀 지도보다 분석 상태/옵션 수 중심 탐색 유지. |
| AiCoachPage | 요약형 AI UX 유지. | FloatingCoachChat과 역할 중복을 줄이고 상세/자금 화면의 질문 버튼 중심 경험으로 정리. |

8. 현재 프로젝트 구조와 코드 분석 요약

| 항목 | 현재 기준 확인 |
| --- | --- |
| 백엔드 코드 규모 | backend/apps 기준 Python 코드 129개 파일, 약 8,058 lines. backend/config 포함 시 130개 이상. |
| 프론트 코드 규모 | frontend/src 기준 Vue/TS/CSS 코드 21개 파일, 약 4,151 lines. |
| 테스트 코드 | backend/apps/*/tests.py의 test_ 함수 49개 확인 |
| 프론트 빌드 | package.json 기준 npm run build = vue-tsc -b && vite build. 현재 작업 환경에는 node_modules/vue-tsc가 없어 실행은 실패했다. |
| 핵심 백엔드 앱 | profiles, notices, notice_docs, recommendations, funding, ai_coach, products, policies, fixture_store. |
| 핵심 프론트 화면 | Home, Auth, ProfileForm, Recommendation, NoticeDetail, Funding, Map, AiCoach, Favorites, FloatingCoachChat. |
| 관리 명령 | load_firsthome_fixture, import_lh, analyze_notice_documents, check_representative_flow, check_sample_pdf_regression, check_ai_chat_smoke, import_finlife, import_youthcenter. |
| 샘플 PDF | sample_pdfs에 include 6건, exclude 1건. expected.json/manifest.json과 실제 파일 목록이 이번 ZIP에서는 맞춰져 있다. |

9. 백엔드 앱별 책임과 구현 상태

| 앱/모듈 | 현재 책임 | v6.5 구현/변경 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles | UserProfile, Favorite, 로그인/세션/비로그인 client_id | Favorite 타입에 option 추가. option favorite payload에 unit option, payment schedules, notice 정보 포함. | 옵션 메모, 비교 그룹, 타 사용자 접근 방지 테스트 강화. |
| notices | HousingNotice, LH import, 소유형/제외 분류 | LH import/classifier 구조 유지. v6.4 보조문서 기준 최신 LH 10건은 범위 밖 정상 제외로 기록. | 실제 공공분양이 잡히는 시점에 10~30건 분석 성공률 재측정. |
| notice_docs | 공식 문서 메타, PDF 분석, 옵션/납부/체크리스트/evidence 저장 | AREA_PREFIX_ROW_PATTERN, check_sample_pdf_regression, report 옵션, 7개 샘플 회귀 세트. | 표 파서 다양성 확대, warning 세분화, 관리자 검수, 임베딩 검색. |
| recommendations | 추천 점수, option_fit_score, best/top options | 대표 흐름 점검에서 recommendation_loaded 게이트가 포함된다. 옵션 추천 중심 방향 유지. | Top-N 옵션 비교 설명과 edge case 점수 튜닝. |
| funding | 공고 대표값 또는 option_id PaymentSchedule 기반 자금 계산 | FundingPage에서 옵션별 계획 조회와 옵션 저장 버튼 연결. | 납부 회차/융자금/잔금 설명 강화, schedule_source/근거 표시 강화. |
| ai_coach | provider switch, chat/summary, logs, safety filter | context_refs 강화, AiChatLog 비용/성능 로그, check_ai_chat_smoke 명령. | LLM 공식 refs 병합/검증, provider별 비용/latency 기준 수립. |
| products/policies | 금융상품/청년정책 수집 및 매칭 | 관심 목록에서 상품/정책 저장 흐름 유지. | 계약금/중도금 보조 레이어로 제한하고 evidence 연결. |
| fixture_store | DB 우선 조회 + fixture fallback | load_firsthome_fixture --with-demo-analysis가 LLM 추출을 비활성화하고 rules demo analysis로 고정. | fixture/source/mock 구분 유지, README/문서 최신화. |

10. 프론트엔드 화면별 책임과 구현 상태

| 화면/컴포넌트 | 현재 기능 | v6.5 상태 |
| --- | --- | --- |
| FloatingCoachChat.vue | AI 플로팅 채팅 | 5개 quick prompt, route option_id 감지, context_refs를 “사용한 근거” chip으로 표시. |
| FundingPage.vue | 선택 option_id 자금 로드맵, 상품/정책 후보 | 옵션별 FundingPlan을 병렬 조회하고 공고/옵션/상품/정책 저장 버튼 제공. |
| FavoritesPage.vue | 관심 목록 | notice/option/product/policy를 분리 표시하고 저장 주택형을 FundingPage로 연결. |
| NoticeDetailPage.vue | 분석 상태/근거/옵션/체크리스트 | 공식 문서 분석 중심 화면 유지. fallback checklist도 제공. |
| RecommendationPage.vue | 추천 카드, Top-N 옵션, 분석 상태 | 옵션 추천 중심 제품 방향 유지. |
| Home/Map/AiCoach | 진입/탐색/요약 | 문구는 정리되었으나 v6.5 포지션에 맞춰 더 압축 가능. |

11. 공식 공고문 PDF 분석/회귀 파이프라인

v6.5에서 가장 중요한 기술 변화는 실제 LH PDF의 다른 표 구조를 회귀 세트로 승격하고, AI 답변에 공식 근거 refs를 더 잘 연결하기 시작했다는 점이다. 모든 표를 무리하게 valid로 만드는 것보다, 틀릴 수 있는 결과를 needs_review로 정확히 분리하고 원문 근거를 사용자가 확인할 수 있게 만드는 것이 제품 신뢰도의 핵심이다.

11-1. 분석 파이프라인

POST /api/notices/{id}/documents/analyze 요청 또는 analyze_notice_documents 관리 명령으로 분석을 시작한다.

discover_documents_for_notice가 source_url/document_url/file_name 기준으로 문서 후보를 찾는다.

file://, local path, http/https PDF를 resolve하고 원격 PDF는 캐시한다.

pypdf 텍스트 추출과 pdfplumber table row 병합으로 페이지별 텍스트를 만든다.

retrieval.py가 공급금액/납부일정/자격조건 목적별 lexical Top-K chunk를 선별한다.

rules extractor가 주택형/금액/일정/체크리스트를 추출하고, 부족하거나 경고가 있으면 LLM structured extraction을 보조로 시도한다.

validators가 필수 필드, payment schedule, source_text, 금액 합계 등을 검증하고 NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence를 저장한다.

analysis_summary가 verified/needs_review/mock/failed/discovered/excluded 등 사용자 표시 상태로 변환된다.

11-2. v6.5 회귀 샘플과 명령

| 구분 | v6.5 기준 |
| --- | --- |
| 회귀 샘플 수 | expected.json 기준 include 6건, exclude 1건, 총 7개. 실제 PDF 파일도 sample_pdfs에 포함되어 있다. |
| 신규/중요 샘플 | private_public_sale_wangsuk_prugio_b2_20250729.pdf: 전용면적 코드가 앞에 나오는 area-prefix 표 구조 검증. |
| 신규 파서 대응 | AREA_PREFIX_ROW_PATTERN: “074.9400A 74A ... 495,516,000 ...” 형태 행을 처리해 940A/800A 오탐을 줄임. |
| 검증 명령 | python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression.json |
| 준비도 리포트 | python manage.py analyze_notice_documents --dry-run --include-excluded --provider=LH --exclude-fixture --limit=30 --report-json=... --report-md=... |
| 대표 흐름 | python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow.json |
| AI smoke | python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke.json; --require-llm 사용 시 LLM 응답을 강제 검증. |

11-3. 분석 상태는 제품 신뢰도의 언어다

| stage | 사용자 표시 | 의미 | 다음 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| verified | 공식 분석 완료 | 공식 PDF 분석 결과가 있고 검증 경고가 낮다. | 옵션과 자금 일정을 비교한다. |
| needs_review | 근거 검토 필요 | 분석 결과는 있으나 validator 경고가 있다. | 금액/일정의 원문 근거를 확인한다. |
| mock | 임시 추정 | PDF 분석 실패 또는 미실행으로 mock 값이 사용됐다. | 공식 PDF 분석을 다시 실행한다. |
| failed | 분석 실패 | 문서 확보/파서/추출/검증 실패. | 실패 원인을 확인하고 재시도한다. |
| discovered | 문서 발견 | 문서 후보는 있으나 분석 전. | 분석하기를 실행한다. |
| excluded | 서비스 제외 | 소유형 공공분양 범위 밖. | 추천/지도 기본 대상에서 제외한다. |

12. 추천/자금 로드맵/관심 저장 구조

12-1. 추천 점수는 설명 가능해야 한다

| 점수 요소 | 배점 | 계산 기준 | 주의 |
| --- | --- | --- | --- |
| 청약 자격 적합도 | 35 | 무주택, 청약통장 기간, 나이/청년 조건, 소득/자산 조건, 특별공급 관심 | 확정 판정 금지. 공식 기준 확인 필요. |
| 자금 준비 가능성 | 25 | 계약금 준비율, 부족액, 월 저축 필요액 대비 가능액, 준비 기간 | 분양가/일정 누락 시 추정 제한. |
| 지역·주택유형 적합도 | 15 | 희망 지역/권역/공급유형 일치 | 좌표 기반 정밀 지도는 후순위. |
| 일정 적합도 | 10 | 접수일, 계약일, 입주 예정 시점의 준비 가능성 | 일정 추출 오류 시 needs_review. |
| 금융상품/정책 연계도 | 15 | 예·적금/정책 후보의 보조 연계 | 핵심 추천을 흐리지 않게 보조 점수로 제한. |

12-2. option_fit_score의 제품 의미

| 입력 | 계산 의미 | 사용자 표시 |
| --- | --- | --- |
| 희망 면적 범위 | 전용면적이 사용자의 기대와 가까운지 판단 | 희망 면적에 가까움 / 조금 작음 / 범위 밖 |
| 희망 분양가 범위 | base_price가 예산 범위에 들어오는지 판단 | 예산 범위 내 / 예산 초과 |
| 최대 계약금 준비액 | 계약금과 현재 현금의 차이를 계산 | 계약금 부족액 |
| 월 납부 감당액 | 중도금 월 환산 부담 또는 월 준비 목표와 비교 | 월 준비 목표가 현재 저축 가능액보다 높음/낮음 |
| 분석 상태 | 공식 분석 결과인지 임시 추정인지 판단 | 공식 분석 완료 / 임시 추정 |

12-3. v6.5 관심 저장 구조

| 저장 타입 | 현재 지원 | 사용자 가치 | 다음 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| notice | 지원 | 공고 전체를 나중에 다시 확인. | 공고별 분석 상태 변화 알림은 후순위. |
| option | 지원 | 검토할 주택형 옵션을 저장하고 옵션 자금 페이지로 바로 이동. | 옵션 메모, 비교 그룹, 저장 옵션 comparison. |
| product | 지원 | 계약금 준비 보조 상품 저장. | 상품 조건 evidence 연결. |
| policy | 지원 | 청년/주거 정책 후보 저장. | 정책 대상 조건 evidence 연결. |

13. AI 코치와 LLM/임베딩 전략

13-1. AI의 제품상 역할

| AI 기능 | 해야 할 일 | 하지 말아야 할 일 | v6.5 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공식 공고문 구조화 | 후보 chunk를 읽고 주택형/납부 일정/체크리스트 JSON 추출 보조 | 전체 PDF를 무작정 넣고 원문에 없는 값을 생성 | 구조는 유지. 실호출 검증 필요. |
| AI 코치 요약 | 부족액, 일정, 공식 확인 항목, 이번 주 할 일을 쉬운 말로 정리 | 신청 가능/당첨 가능/대출 승인 확정 표현 | template fallback과 safety 유지. |
| AI 채팅 | 선택 옵션과 funding/evidence/checklist context 기반으로 짧고 안전한 답변 | 일반 부동산 상담이나 금융 자문으로 범위 확장 | 추천 질문 5개, 근거 chip, AI smoke 명령. |
| 임베딩 검색 | PDF/정책 chunk 후보를 의미적으로 좁힘 | 검증 없이 LLM 답변을 곧바로 공식 결과처럼 표시 | 아직 미구현. P1 핵심 과제. |

13-2. v6.5 AI 우선순위

| 우선순위 | 과제 | 이유 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LLM context_refs 공식 refs 병합/검증 | LLM이 refs를 줄이거나 비워도 서버가 보유한 option/payment/checklist/evidence refs를 유지해야 한다. | 응답의 refs가 부족해도 서버가 공식 refs를 병합하고 UI chip이 유지된다. |
| 2 | retrieval/evidence 품질 강화 | LLM 모델보다 올바른 근거를 넣는 것이 답변 품질을 좌우한다. | 공급금액/계약금/중도금/소득/자산 질의별 Top-K 후보 확인. |
| 3 | LLM schema 실호출 검증 | adapter가 있어도 실제 response shape가 다르면 운영 불가. | OpenAI/local 각각 성공/실패 로그와 raw_response 저장. |
| 4 | 비용/성능 로그 정교화 | 운영 단계에서 비용 폭증과 timeout을 제어해야 한다. | token/cost/latency/cache_hit/provider별 지표 저장 및 리포트화. |
| 5 | 로컬 LLM 후보 검증 | 시연 안정성과 비용 절감에 유리하지만 품질 한계가 있다. | kanana-nano 등 1개 모델을 같은 chunk 입력으로 비교. |

13-3. 모델 후보

| 후보 | 적용 위치 | 장점 | 주의 | v6.5 판단 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| intfloat/multilingual-e5-small | PDF/정책 chunk 의미 검색 | 가볍고 MVP 실험 부담이 낮음 | 복잡한 표 문맥에는 한계 가능 | 1차 embedding 후보 |
| BAAI/bge-m3 | 검색 품질 고도화 | 다국어 retrieval 품질 기대 | 무겁고 운영 부담 큼 | 품질 부족 시 대안 |
| kakaocorp/kanana-nano-2.1b-instruct | 로컬 요약/채팅/짧은 JSON 추출 | 한국어 고려 경량 모델 | 긴 표 추론 한계 | 로컬 시연 후보 |
| OpenAI 계열 | 검증용 structured output/chat baseline | 구조화 출력 안정성 확보가 쉬움 | 비용/API Key/네트워크 리스크 | 개발 baseline, 시연은 fallback 준비 |

14. 데이터 수집과 Fixture 전략

| 데이터 | 현재 역할 | 한계 | v6.5 운영 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| LH 공고 | 공공분양/임대 공고 목록 수집과 정규화 | 필드명/공고 유형/source_url 구조 변화 가능 | 수집 후 DB 저장, 분류 결과와 실패 원인 로깅. 실제 공공분양 포착 시 10~30건 재측정. |
| 공식 PDF | 주택형, 가격, 납부 일정, 자격 조건의 원문 | 복수 첨부, 정정공고, HWP, 스캔 PDF | 온디맨드 분석, 캐시, content-type/%PDF 검증, 회귀 샘플 관리. |
| 금융상품 | 계약금 준비 보조 상품 후보 | 개인 가입 가능성/우대조건 완전 판정 어려움 | 확정 추천이 아니라 참고 후보로 표시. |
| 청년정책 | 주거/청년 정책 후보 | 자연어 조건과 지역/소득 매칭 모호 | 규칙 기반 1차, 임베딩 보조 검색 P1. |
| Fixture | 발표/개발 완주용 샘플 데이터 | 운영 데이터와 괴리 가능 | 공식 분석 결과와 임시 추정을 화면에서 구분. sample_pdfs 파일/expected/manifest 정합성 유지. |

14-1. Fixture가 반드시 포함해야 할 상태

공식 분석 완료 공고 1개 이상

근거 검토 필요 공고 1개 이상

임시 추정/mock fallback 공고 1개 이상

분석 실패 또는 문서 없음 공고 1개 이상

소유형 공공분양 include sample과 임대/비대상 exclude sample

대표 사용자 3명: 자금 부족, 자금 여유, 조건 미충족

expected.json, manifest.json, 실제 PDF 파일 목록이 공유 ZIP/CI 기준으로 일치해야 한다.

15. 현재 개발 현황과 남은 리스크

15-1. 구현 완료 또는 1차 완료

소유형 공공분양 분류와 임대형 제외 기준.

공식 문서 모델: NoticeDocument, NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence.

PDF rules extraction, 원격 PDF 다운로드/캐시, pypdf/pdfplumber 병합.

샘플 PDF 회귀 명령과 대표 사용자 흐름 점검 명령.

왕숙 푸르지오 B2 area-prefix 표 구조 대응.

option_id 기반 FundingPlan과 option favorite 흐름.

AI chat fallback/LLM provider, safety filter, context_refs, 비용/성능 로그, smoke 명령.

Frontend AI 근거 chip 표시와 주요 화면 문구 정리.

15-2. 남은 리스크

| 리스크 | 왜 중요한가 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| PDF 표 다양성 | LH 공고 표 구조가 계속 다르면 추출 오류가 발생한다. | 회귀 샘플 확대, 파서별 test, needs_review 유지. |
| needs_review 원인 설명 부족 | 사용자는 왜 검토가 필요한지 모르면 신뢰하지 못한다. | warning을 화면 문구와 원문 근거로 연결. |
| LLM context_refs 품질 | LLM이 공식 refs를 축소/왜곡할 수 있다. | 서버에서 공식 refs 병합/필터링. |
| 임베딩 미구현 | 긴 PDF에서 정확한 근거 검색에 한계가 있다. | P1에서 chunk embedding table과 e5-small 실험. |
| 관리자 검수 부재 | needs_review 결과를 사람이 고칠 수 없다. | P2에서 검수/수정 화면. |
| 실제 소유형 공공분양 부족 | 실데이터 성공률을 보여주기 어렵다. | 공식 PDF 샘플 회귀와 범위 밖 정상 제외 리포트로 설명하고, 실제 공공분양 포착 시 재측정. |
| README/문서 최신성 | 프로젝트 루트 README 일부는 초기 MVP 설명에 머물러 현재 notice_docs/AI 근거/옵션 저장을 충분히 설명하지 못한다. | Run Guide와 README를 v6.5 기준으로 업데이트. |

16. QA, 보안, 운영 기준

| 구분 | 명령 | v6.5 판단 |
| --- | --- | --- |
| Backend 기본 | python manage.py check / makemigrations --check --dry-run / test | 소스상 test 함수 49개. 현재 작업 환경은 Django 미설치로 재현 불가. 팀 로컬/CI에서 공식 게이트로 유지. |
| Frontend 기본 | npm install 또는 npm ci / npm run build | 현재 작업 환경은 node_modules 미설치로 재현 불가. package-lock 기준 npm ci 권장. |
| 대표 흐름 | python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow.json | fixture + demo analysis 기준 P0 flow를 확인. 현재 명령은 notice favorite까지 확인하고, option favorite은 별도 test/화면에서 확인. |
| PDF 회귀 | python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression.json | 7개 샘플 기준. expected/manifest/파일 정합성 유지 필요. |
| AI smoke | python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke.json | 기본은 fallback도 통과, --require-llm은 source=llm 강제. provider별 smoke 결과 문서화 필요. |
| LH readiness | python manage.py analyze_notice_documents --dry-run --include-excluded --provider=LH --exclude-fixture --limit=30 --report-json=... --report-md=... | 실제 LH 공고 분석 준비도와 범위 밖 정상 제외를 리포트화. |

16-1. 보안/개인정보/API Key

.env와 API Key는 Git/ZIP/문서/로그에 포함하지 않는다.

backend/reports/는 로컬 산출물이므로 공유 여부를 팀에서 명확히 정한다.

AI raw_response와 prompt에는 개인정보가 들어갈 수 있으므로 저장/마스킹 정책이 필요하다.

소득/자산/부채/월저축 입력값은 본인만 접근하고 원문 금액 로그를 최소화한다.

배포 환경에서는 CORS, CSRF, 쿠키 SameSite/Secure, DEBUG=false를 별도 점검한다.

17. P1/P2 개발 로드맵

17-1. P1: 다음 스프린트에서 품질을 올릴 것

| 우선순위 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | LLM context_refs 공식 refs 병합/검증 | LLM 응답이 refs를 줄여도 서버가 option/payment/checklist/evidence refs를 유지하고 UI chip에 표시. |
| P1-2 | PDF validator warning 세분화 | 금액 합계, 융자금, 회차, 발코니 금액 오탐을 다른 warning으로 표시. |
| P1-3 | Embedding retrieval 도입 | PDF chunk에 page/block/purpose/text/source_hash/embedding metadata를 두고 e5-small Top-K 검색 가능. |
| P1-4 | 저장 옵션 비교 UX 강화 | FavoritesPage에서 저장 옵션들의 분양가/계약금/부족액/월 목표를 한 표로 비교. |
| P1-5 | 실제 LH 공공분양 재측정 | 실제 소유형 공공분양이 잡히는 시점에 10~30건 분석 성공률과 실패 원인 기록. |
| P1-6 | 발표용 QA 리포트 묶음 | 대표 흐름/PDF 회귀/AI smoke/readiness report를 한 번에 생성하는 절차 정리. |
| P1-7 | README/Run Guide 최신화 | 루트 README와 실행 가이드가 v6.5 기능: notice_docs, option favorite, AI refs, 회귀 명령을 모두 반영. |

17-2. P2: 운영/확장 기능

관리자 검수/수정 화면: needs_review extraction을 사람이 승인/수정.

비동기 분석 job: queued/running/succeeded/needs_review/failed/retry 상태와 중복 요청 제어.

OCR/HWP fallback: 이미지 기반 PDF와 HWP 공고문 대응.

공고문 변경 감지: 정정공고/첨부 변경 시 기존 extraction과 비교.

알림/캘린더: 접수 마감, 계약금 납부, 서류 준비 일정.

CI/CD: test/build 자동화와 배포 환경 변수 관리.

18. 발표/시연 스토리라인

v6.5 발표 핵심은 “공식 PDF를 읽어 주택형별 자금 부담으로 바꾸고, AI가 그 근거를 설명한다”이다. v6.2의 옵션 저장 메시지에 v6.5의 근거 chip, 회귀 샘플 안정성, AI smoke/비용 로그를 덧붙이면 된다.

| 시연 루트 | 강조 메시지 | 백업 |
| --- | --- | --- |
| Fixture 안정 루트 | 외부 API 없이도 핵심 Use Case가 완주된다. | load_firsthome_fixture --with-demo-analysis |
| 공식 PDF 분석 루트 | 공식 공고문에서 공급금액/납부일정을 읽는다. | 분석 완료 fixture 또는 sample PDF regression 결과 |
| 푸르지오 B2 회귀 루트 | 실제 표 구조가 달라도 회귀 샘플로 관리한다. | check_sample_pdf_regression report |
| 옵션 저장 루트 | 사용자는 공고가 아니라 검토할 주택형 옵션을 저장한다. | FavoritesPage option 목록과 FundingPage 이동 |
| AI 코치 루트 | AI 답변에는 사용한 근거가 함께 표시된다. | AI_PROVIDER=template fallback, check_ai_chat_smoke |
| 실제 LH 준비도 루트 | 현재 API에 소유형 공공분양이 없어도 범위 밖 정상 제외를 데이터로 설명한다. | analyze_notice_documents readiness report |

19. Definition of Done

| 범위 | v6.5 완료 기준 |
| --- | --- |
| 대표 Use Case | 홈 -> 조건 입력 -> 추천 -> 상세 -> 옵션 자금 비교 -> AI 질문 -> 관심 저장이 중단 없이 동작. |
| 공식 분석 | 샘플 PDF에서 주택형 옵션, 납부 일정, 체크리스트, evidence가 저장되고 화면에 표시. |
| 회귀 샘플 | expected.json, manifest.json, 실제 sample_pdfs 파일 목록이 일치하고 check_sample_pdf_regression이 통과. |
| 추천/자금 | 공고 대표값 fallback과 option_id PaymentSchedule 계산이 구분되어 표시. 저장한 옵션이 FundingPage로 연결. |
| AI | template/openai/local 설정이 분리되고 실패 시 fallback이 동작. AI 답변은 공식 확인 문구와 context_refs를 제공. |
| QA | backend test, makemigrations check, frontend build, representative flow, PDF regression, AI smoke가 팀 로컬/CI에서 통과. |
| 문서화 | README, 실행 가이드, API/화면/데이터 모델, 발표 시나리오가 최신 코드와 불일치하지 않음. |
| 보안 | .env와 API Key가 공유 ZIP에 포함되지 않고 민감 정보 로그와 AI raw_response 저장 정책이 정리됨. |

20. 부록: 주요 파일/명령/체크리스트

20-1. 주요 파일 경로

| 영역 | 파일 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 설정/라우팅 | backend/config/settings.py, backend/config/urls.py | 환경 변수, AI_SETTINGS, API endpoint 등록. |
| 공고 모델/분류 | backend/apps/notices/models.py, services/classifier.py, services/lh.py | HousingNotice, LH 정규화, 소유형 공공분양 분류. |
| 공식 문서 모델 | backend/apps/notice_docs/models.py | NoticeDocument, NoticeExtraction, HousingUnitOption, PaymentSchedule, Checklist, Evidence. |
| 공식 문서 분석 | backend/apps/notice_docs/services/analysis.py | 분석 전체 orchestration. |
| PDF 파서 | backend/apps/notice_docs/services/pdf_parser.py | 원격 PDF 다운로드/캐시, pypdf/pdfplumber 추출. |
| 문서 검색 | backend/apps/notice_docs/services/retrieval.py | lexical chunk ranking. P1에서 embedding index로 확장. |
| 규칙 추출/검증 | extractors.py, validators.py | 주택형/금액/일정/체크리스트 추출 및 검증. area-prefix row parser 포함. |
| LLM/AI | backend/apps/ai_coach/services/ai_client.py, prompt_templates.py, safety_filter.py | provider switch, prompts, safety, context_refs, cost/latency log. |
| 추천/자금 | backend/apps/recommendations/services/ranking.py, backend/apps/funding/services/calculator.py | option_fit_score와 FundingPlan. |
| 프론트 API/타입 | frontend/src/api/firsthome.ts, frontend/src/types/firsthome.ts | API wrapper와 DTO. |
| 분석 상태 UI | frontend/src/utils/analysisStatus.ts | analysis_summary 표시 통일. |
| 핵심 화면 | RecommendationPage.vue, NoticeDetailPage.vue, FundingPage.vue, FavoritesPage.vue, FloatingCoachChat.vue | 추천/상세/자금/관심/AI 코치 화면. |

20-2. 핵심 명령

# Backend 기본 cd backend python manage.py check python manage.py makemigrations --check --dry-run python manage.py test # Fixture + demo analysis python manage.py load_firsthome_fixture --with-demo-analysis # P0/P1 검증 게이트 python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow.json python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression.json python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke.json python manage.py check_ai_chat_smoke --require-llm --report-json=reports/ai_chat_smoke_llm.json # LH readiness python manage.py analyze_notice_documents --dry-run --include-excluded --provider=LH --exclude-fixture --limit=30 --report-json=reports/lh_actual_readiness.json --report-md=reports/lh_actual_readiness.md # Frontend cd frontend npm ci npm run build

20-3. v6.5 팀 체크리스트

v6.4 문서 대신 v6.5 문서를 기준 공유 문서로 둔다.

공유 ZIP에는 .env, reports, DB 파일, 캐시 PDF가 들어가지 않게 한다.

sample_pdfs에 포함된 파일과 expected.json/manifest.json이 맞는지 PR마다 확인한다.

AI 관련 변경은 check_ai_chat_smoke와 safety 문구를 같이 확인한다.

PDF 파서 변경은 최소 7개 샘플 회귀를 모두 통과해야 한다.

대표 시나리오는 반드시 option_id Funding과 FavoritesPage option 이동까지 사람이 한 번 눈으로 확인한다.