FirstHome Navigator AI

개발 공유용 MVP 기획서 v2.0

사회초년생 첫 집 청약·자금 준비 AI 도우미 | 구현 명세 강화판

문서 목적: 팀원 및 개발자가 동일한 기준으로 화면, API, 데이터, 추천 로직, AI 적용 범위, QA 기준을 이해하고 바로 구현에 착수할 수 있도록 정리한다.

1. 서비스 정의와 MVP 원칙

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 한 줄 정의 | 사회초년생이 청약 조건·자금 상황·희망 지역을 입력하면 신청 가능성이 높은 공공분양/뉴홈/생애최초/청년 공공주택 후보와 준비해야 할 자금·금융상품·지원정책·다음 행동을 함께 추천받는 웹서비스. |
| 핵심 타겟 | 첫 집 마련을 준비하지만 청약 제도, 특별공급 조건, 계약금/중도금/잔금, 청년정책 정보를 한 번에 이해하기 어려운 사회초년생·청년·신혼 전 단계 사용자. |
| MVP 원칙 | 실시간 심사·확정 판정이 아니라 공개 데이터와 fixture를 기반으로 사전 필터링, 추천 점수, 준비 로드맵을 보여주는 참고용 의사결정 도우미로 구현한다. |
| AI 원칙 | AI는 추천 점수 자체를 결정하지 않는다. 추천 점수는 규칙 기반으로 계산하고, AI는 공고/정책/상품 요약, 추천 사유, 다음 행동 체크리스트 생성에 집중한다. |
| 시연 성공 기준 | 대표 사용자 1명이 조건을 입력했을 때 청약 후보 TOP 3, 자금 로드맵, 상품/정책 추천, AI 코치 문장이 한 흐름으로 표시되어야 한다. |
| 개발 성공 기준 | 기능 수보다 대표 USE CASE 완주율을 우선한다. 외부 API가 실패해도 fixture만으로 핵심 흐름이 동작해야 한다. |

2. MVP 범위 확정

| 구분 | MVP 포함 | 후순위/제외 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 | 회원가입/로그인, 사용자 조건 입력·수정 | 간편인증, 마이데이터 연동, 가족 구성원 복합 심사 |
| 청약 | 공공분양/뉴홈/생애최초/청년 공공주택 샘플 후보 추천 | 모든 청약 유형 자동 판정, 실제 청약 신청 대행 |
| 자금 | 계약금/중도금/잔금 기준 부족 금액과 월 저축 목표 계산 | DSR/LTV 정밀 대출 심사, 금융기관 승인 가능성 판정 |
| 금융상품 | 목표 기간·월 납입 가능액에 맞는 예·적금 후보 노출 | 상품 가입 유도, 개인별 투자 자문 |
| 정책 | 나이·소득·지역·주거상황 기반 청년/주거 정책 후보 추천 | 수급 확정 판단, 정책 신청 대행 |
| AI | 추천 이유, 공고 요약, 다음 행동 체크리스트, 주의 문구 생성 | 실시간 법률/금융 자문, 당첨 가능성 확정 예측 |
| 관리자 | Django Admin으로 fixture 확인/수정 | 별도 관리자 대시보드 고도화 |

3. 대표 USE CASE와 완료 기준

대표 USE CASE는 개발 중 모든 화면·API·데이터 판단의 기준이다. 기능을 늘리는 대신 이 흐름이 완성도 있게 동작하는 것을 우선한다.

| 항목 | 대표 사용자 값 |
| --- | --- |
| 사용자 | 만 27세 사회초년생, 첫 집 마련 준비를 시작한 직장인 |
| 소득/자산 | 연소득 3,600만 원, 보유 현금 800만 원, 부채 300만 원 |
| 청약 조건 | 무주택, 청약통장 가입 24개월, 생애최초/청년 대상 조건 관심 |
| 저축 여력 | 월 저축 가능액 80만 원, 12~24개월 안에 계약금 준비 희망 |
| 희망 지역 | 서울 또는 경기 남부, 공공분양/뉴홈/청년 공공주택 우선 |
| 서비스 결과 | 신청 가능성이 있는 청약 후보 TOP 3, 후보별 추천 사유, 계약금 부족액, 월 저축 목표, 예·적금 후보, 청년/주거 정책 후보, AI 코치 체크리스트 제공 |

대표 USE CASE 완료 기준

조건 입력값 저장 후 새로고침해도 값이 유지된다.

청약 후보 TOP 3가 점수와 추천 사유를 포함해 표시된다.

후보 하나를 선택하면 자금 로드맵과 상품/정책 추천이 같은 맥락으로 이어진다.

AI 코치가 금지 표현 없이 추천 이유, 이번 주 할 일, 공식 확인 항목, 주의 문구를 생성한다.

외부 API 호출 없이도 fixture만으로 위 흐름이 완주된다.

4. 화면 흐름과 API 호출 순서

그림 1. 대표 사용자 화면 흐름과 API 호출 순서

| 단계 | 화면 | 사용자 행동 | 호출 API | 성공 시 화면 | 예외/빈 결과 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 홈/대시보드 | 첫 집 준비 시작하기 클릭 | GET /api/dashboard | 조건 입력 CTA 표시 | 추천 데이터가 없으면 샘플 시나리오 보기 제공 |
| 2 | 내 조건 입력 | 프로필·청약·자금·희망 조건 저장 | GET/PUT /api/profile | 저장 후 추천 결과로 이동 | 필수값 누락 시 필드별 오류 문구 표시 |
| 3 | 청약 추천 결과 | 후보 카드 TOP 3 확인 | GET /api/ Recommendations /housing | 점수·추천 사유·주요 일정 표시 | 후보 없음: 조건 완화 제안 및 공식 사이트 링크 표시 |
| 4 | 공고 상세 | 후보 카드 선택 | GET /api/ notices/{id} | 자격 조건·일정·체크리스트 표시 | 공식 URL 없음: 데이터 갱신일과 확인 필요 문구 표시 |
| 5 | 자금 로드맵 | 자금 준비 탭 확인 | GET/api/ recommendations/ funding/{noticeId} | 부족액·월 저축 목표·타임라인 표시 | 금액 누락 시 추정 계산하지 않고 확인 필요 표시 |
| 6 | 상품/정책 추천 | 상품·정책 탭 확인 | GET products / policies | 예·적금·정책 후보 카드 표시 | 매칭 없음: 추천 조건 설명 및 공식 검색 안내 |
| 7 | AI 첫집 코치 | AI 요약 생성 클릭 또는 자동 생성 | POST /api/ai/ coach-summary | 이번 주 할 일·주의 문구 표시 | AI 실패 시 고정 템플릿 fallback 표시 |

5. 조건 입력 필드 정의

필드명은 프론트엔드 form state, API request body, Django serializer에서 동일하게 사용한다. 금액은 원 단위 integer로 저장하고 화면에서는 만 원 단위로 포맷한다.

| 구분 | 필드명 | 타입 | 필수 | 예시 | 활용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기본 | birth_year | number | 필수 | 1999 | 나이/청년 조건 계산 |
| 기본 | job_status | string | 선택 | employed | 사회초년생/무직/학생 등 표시용 |
| 자금 | annual_income | integer | 필수 | 36000000 | 소득 조건 매칭 |
| 자금 | asset | integer | 필수 | 8000000 | 계약금 준비율 계산 |
| 자금 | debt | integer | 선택 | 3000000 | 참고 정보. MVP에서는 정밀 대출 판단 제외 |
| 자금 | monthly_saving | integer | 필수 | 800000 | 월 저축 목표와 비교 |
| 청약 | is_homeless | boolean | 필수 | true | 무주택 조건 필터링 |
| 청약 | subscription_months | number | 필수 | 24 | 청약통장 가입기간 조건 |
| 청약 | special_conditions | array | 선택 | ["first_home", "youth"] | 생애최초/청년 등 관심 조건 |
| 희망 | preferred_regions | array | 필수 | ["서울", "경기 남부"] | 지역 적합도 계산 |
| 희망 | preferred_supply_types | array | 선택 | ["공공분양", "뉴홈"] | 공급유형 적합도 계산 |
| 희망 | target_months | number | 필수 | 18 | 계약금 준비 가능성 계산 |

6. 핵심 화면과 기능 정의

| 화면 | 목적 | 핵심 컴포넌트 | API |
| --- | --- | --- | --- |
| 홈/대시보드 | 서비스 가치와 현재 준비 현황 요약 | 추천 후보 수, 자금 준비율, AI 한 줄 조언, CTA | GET /api/dashboard |
| 내 조건 입력 | 청약·자금·희망 조건 수집 | 기본 정보, 청약 조건, 자금 조건, 희망 지역/주택유형 | GET/PUT /api/profile |
| 청약 추천 결과 | 신청할 만한 후보 TOP 3 표시 | 후보 카드, 적합도 점수, 추천 사유, 주요 일정, 필요 자금 | GET /api/recommendations/housing |
| 공고 상세 | 선택 공고의 신청 조건과 공식 확인 항목 표시 | 자격 조건, 공급유형, 일정, 공식 공고 확인 체크리스트 | GET /api/notices/{id} |
| 자금 로드맵 | 계약금·중도금·잔금 기준 준비 계획 표시 | 타임라인, 부족 금액, 월 저축 목표, 상품 후보 | GET /api/recommendations/funding/{noticeId} |
| 지원정책/상품 | 목표 금액과 조건에 맞는 상품·정책 후보 표시 | 예·적금 카드, 정책 카드, 조건 매칭, 출처/갱신일 | GET /api/recommendations/products, policies |
| AI 첫집 코치 | 복잡한 추천 결과를 쉬운 문장으로 요약 | 추천 이유, 이번 주 할 일, 주의사항, 공식 확인 항목 | POST /api/ai/coach-summary |
| 마이페이지 | 입력 조건과 저장 후보 관리 | 관심 청약, 저장 상품, 저장 정책, 추천 이력 | GET /api/me, POST /api/favorites |

7. UX 상태와 예외 처리 기준

| 상태 | 발생 상황 | 처리 기준 |
| --- | --- | --- |
| Loading | API 응답 대기 | 스켈레톤 카드 또는 로딩 문구 표시. 10초 이상 지연 시 재시도 안내. |
| Empty | 추천 후보 없음 | 조건이 너무 제한적일 수 있음을 안내하고 지역/공급유형 완화 버튼 제공. |
| Partial Data | 공고 가격·일정 일부 누락 | 추정하지 않고 “공식 공고 확인 필요” 표시. 점수 계산에서 해당 항목은 중립값 처리. |
| AI Failure | LLM/API 호출 실패 | reasons_json 기반 고정 템플릿 fallback 문장 표시. |
| External API Failure | 수집 API 장애 | 서비스 화면은 fixture/DB 기준으로 동작. 관리 명령어 실패 로그만 남김. |
| Sensitive Data | 소득/자산/부채 조회 | 인증 사용자 본인만 조회 가능. 로그에 원문 금액을 남기지 않는다. |

8. SW 구조도

그림 2. MVP 소프트웨어 구조도

| 계층 | 구현 기준 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vue 3 + Vue Router + Pinia + Axios. 화면은 pages와 components로 분리한다. | 디자인 시스템은 과하게 만들지 않고 추천 카드/타임라인/AI 박스 중심으로 구현한다. |
| Backend API | Django + Django REST Framework. 앱별 serializer, viewset, service layer를 분리한다. | 추천 계산은 view가 아니라 services 모듈에서 처리한다. |
| Data Ingestion | management/commands에서 공공 API를 호출해 raw JSON 저장 후 모델에 정규화한다. | API 장애 대비를 위해 fixtures/*.json을 반드시 준비한다. |
| AI Layer | embedding 검색은 policies 앱 또는 ai_coach 앱에서 호출하고, LLM 요약은 ai_coach에서만 수행한다. | AI 결과는 추천 확정이 아니라 설명 생성으로 제한한다. |
| DB | 개발은 SQLite도 가능하지만 발표 전 PostgreSQL 전환을 권장한다. | 금액, 날짜, 출처, 갱신일 필드가 중요하다. |

9. 데이터 모델과 주요 Entity 상세

| Entity | 주요 필드 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| UserProfile | user, birth_year, job_status, annual_income, asset, debt, monthly_saving, target_months | 사용자 계정과 소득·자산·부채·월 저축 가능액 등 기본 조건을 저장한다. |
| Subscription Profile | user, is_homeless, subscription_months, preferred_supply_types, special_conditions | 무주택 여부, 청약통장 가입기간, 특별공급 관심 조건을 저장한다. |
| HousingNotice | title, provider, region, district, supply_type, apply_start, apply_end, contract_date, move_in_date, price, source_url, updated_at | 청약홈/LH/뉴홈 공고 정보를 표준화해 저장한다. |
| Housing EligibilityRule | notice, min_income, max_income, max_asset, required_subscription_months, youth_supported, first_home_supported | 공고별 자격 조건을 별도 저장해 추천 점수 계산에 사용한다. |
| Winning ScoreHistory | region, supply_type, competition_rate, cutoff_score, announcement_date | 과거 경쟁률과 커트라인 참고값을 저장한다. MVP에서는 참고 지표로만 사용한다. |
| FinancialProduct | bank_name, product_name, base_rate, max_rate, term_months, monthly_limit, join_condition, protection_status, source_url | 예·적금 상품과 금리, 가입조건, 예금자보호 여부를 저장한다. |
| YouthPolicy | title, region, age_min, age_max, income_condition, policy_category, support_content, apply_url, updated_at | 청년/주거 지원정책의 대상 조건과 신청 링크를 저장한다. |
| Recommendation Result | user, notice, total_score, eligibility_score, funding_score, location_score, schedule_score, policy_score, reasons_json, created_at | 청약 후보별 총점과 세부 점수, 추천 사유를 저장한다. |
| FundingPlan | user, notice, down_payment, middle_payment, final_payment, available_cash, shortfall, monthly_target, timeline_json | 추천 청약별 계약금·중도금·잔금 기준 자금 준비 계획을 저장한다. |

10. 추천 점수와 계산 로직 상세

추천 점수는 설명 가능성이 중요하다. 따라서 모델이 임의로 결정하지 않고, DB 필터링과 규칙 기반 가중치로 산출한다.

| 점수 요소 | 배점 | 하위 계산 기준 | 구현 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 청약 자격 적합도 | 35점 | 무주택 8, 청약통장 기간 7, 나이/청년 조건 6, 소득/자산 조건 10, 특별공급 관심 일치 4 | eligibility.py |
| 자금 준비 가능성 | 25점 | 계약금 준비율 10, 부족액 규모 5, 월 저축 필요액 대비 가능액 7, 목표 기간 일치 3 | funding/calculator.py |
| 지역·주택유형 적합도 | 15점 | 희망 지역 일치 9, 권역 일치 3, 공급유형 일치 3 | scoring.py |
| 일정 적합도 | 10점 | 접수일 여유 3, 계약일까지 준비 기간 5, 입주 예정 시점 적합 2 | scoring.py |
| 금융상품/정책 연계도 | 15점 | 활용 가능한 예·적금 후보 6, 청년/주거 정책 후보 6, 예금자보호/출처 신뢰도 3 | policy_linker.py |

총점 계산식: total_score = eligibility_score + funding_score + location_score + schedule_score + policy_score

점수 보정 규칙

공식 출처 URL이 없는 공고는 추천 결과에 표시할 수 있으나 “공식 확인 필요” 배지를 붙인다.

가격 또는 계약일이 누락된 공고는 자금 점수를 중립값으로 처리하고 자금 로드맵에서는 계산 제한 문구를 표시한다.

소득/자산 조건이 명확히 불일치하면 전체 추천 후보에서 제외하거나 점수를 크게 낮춘다.

과거 경쟁률/가점은 당첨 가능성 예측에 사용하지 않고 참고 지표로만 표시한다.

11. REST API 명세와 JSON 예시

| Method | Endpoint | 요청/응답 핵심 | 담당 앱 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/dashboard | 추천 후보 수, 자금 준비율, AI 한 줄 조언 | profiles, recommendations |
| GET/PUT | /api/profile | 사용자 기본 조건, 청약 조건, 자금 조건 저장/조회 | profiles |
| GET | /api/notices | 공고 목록, 지역/유형/상태 필터 | notices |
| GET | /api/notices/{id} | 공고 상세, 일정, 자격 조건, 출처 URL | notices |
| GET | /api/recommendations/housing | 사용자 조건 기준 청약 후보 TOP N, 점수, 추천 사유 | recommendations |
| GET | /api/recommendations/funding/{noticeId} | 계약금/중도금/잔금, 부족액, 월 저축 목표 | funding |
| GET | /api/recommendations/products | 목표 기간과 납입 가능액 기준 예·적금 후보 | products |
| GET | /api/recommendations/policies | 나이/지역/소득/주거상황 기준 정책 후보 | policies |
| POST | /api/ai/coach-summary | 추천 결과를 입력받아 요약, 다음 행동, 주의사항 생성 | ai_coach |
| POST/DELETE | /api/favorites | 관심 청약/상품/정책 저장 및 해제 | profiles |

11-1. 핵심 API 응답 예시

GET /api/recommendations/housing

{ "user_id": 1, "results": [ { "notice_id": 101, "title": "서울 A지구 공공분양", "region": "서울", "supply_type": "공공분양", "total_score": 82, "score_detail": { "eligibility": 30, "funding": 18, "location": 14, "schedule": 8, "policy_link": 12 }, "reasons": [ "무주택 조건과 청약통장 가입기간이 기본 조건에 부합합니다.", "희망 지역과 공급 지역이 일치합니다.", "계약금 기준 약 700만 원의 추가 준비가 필요합니다." ], "source_url": "https://www.applyhome.co.kr/" } ] }

GET /api/recommendations/funding/{noticeId}

{ "notice_id": 101, "price": 320000000, "down_payment": 32000000, "available_cash": 8000000, "shortfall": 24000000, "months_until_contract": 18, "monthly_target": 1334000, "timeline": [ {"label": "계약금", "date": "2026-10-15", "amount": 32000000}, {"label": "중도금", "date": "2027-03-15", "amount": 160000000}, {"label": "잔금", "date": "2028-09-30", "amount": 128000000} ], "notice": "자금 로드맵은 참고용이며 실제 납부 조건은 공식 공고를 확인해야 합니다." }

POST /api/ai/coach-summary

{ "summary": "이 후보는 희망 지역과 공급유형이 잘 맞고, 청약통장 기간도 기본 조건에 가깝습니다.", "todo_this_week": [ "공식 공고에서 소득·자산 조건을 확인하세요.", "청약통장 납입 기간과 납입 횟수를 확인하세요.", "계약금 부족액 기준으로 월 저축 목표를 다시 계산하세요." ], "official_checklist": ["소득 기준", "자산 기준", "접수일과 계약일"], "warning": "추천 결과는 참고용이며 청약 당첨이나 정책 수급을 보장하지 않습니다.", "source": "llm_or_template" }

12. 데이터셋/API 적용 위치와 fixture 전략

아래 데이터는 실시간 호출보다 “수집 -> 정규화 -> fixture/DB 저장 -> 서비스 조회” 흐름으로 구현한다. 발표 환경에서는 API 인증키, 트래픽, 장애 이슈를 피하기 위해 fixture 우선 전략이 안전하다.

| 데이터/API | 실제 주소 | 활용 위치 |
| --- | --- | --- |
| 청약홈 분양정보 조회 서비스 | https://www.data.go.kr/data/ 15098547/openapi.do | HousingNotice 후보 목록/일정/상세 수집. import_applyhome.py에서 호출한다. |
| 청약홈 청약 신청·당첨자 정보 조회 서비스 | https://www.data.go.kr/data/ 15110812/openapi.do | WinningScoreHistory 경쟁률/가점 참고값 수집. 추천 카드에 참고 지표로 표시한다. |
| 청약홈 청약통장 통계 조회 서비스 | https://www.data.go.kr/data/ 15114369/openapi.do | 시장 수준 참고 지표. MVP에서는 대시보드 보조 지표로만 사용한다. |
| LH 분양임대공고문 조회 서비스 | https://www.data.go.kr/data/ 15058530/openapi.do | 공공분양/임대/청년 공공주택 후보 보강. import_lh.py에서 호출한다. |
| LH 분양임대공고별 공급정보 조회 서비스 | https://www.data.go.kr/data/ 15056765/openapi.do | 주택형/세대수/공급유형 상세 보강. 상세 페이지에 사용한다. |
| 온통청년 Open API | https://www.youthcenter.go.kr /cmnFooter/openapiIntro/oaiDoc | YouthPolicy 후보 수집. 나이/지역/소득 조건과 매칭한다. |
| 금융상품통합비교공시 API | https://finlife.fss.or.kr/finlife/main/ contents.do?menuNo=700029 | FinancialProduct 예·적금 상품 후보 수집. 목표 기간과 월 납입액 기준으로 정렬한다. |
| 예금보험공사 예금자보호 금융상품 | https://www.data.go.kr/data/ 3037352/openapi.do | 금융상품 카드의 예금자보호 여부 배지 또는 필터에 사용한다. |

fixture 최소 구성

| 파일명 | 최소 수량 | 구성 기준 |
| --- | --- | --- |
| housing_notices.sample.json | 10~20건 | 지역/공급유형/가격/일정이 서로 다른 공고를 포함 |
| financial_products.sample.json | 10건 이상 | 정기예금/적금, 기간 6·12·24개월, 예금자보호 여부 포함 |
| youth_policies.sample.json | 10건 이상 | 청년 주거, 월세, 전세, 상담, 공간 지원 등 카테고리 분산 |
| winning_score_history.sample.json | 10건 이상 | 경쟁률/가점은 참고값으로만 사용 |
| sample_users.json | 3명 | 대표 사용자, 조건 부족 사용자, 자금 여유 사용자 |

13. AI 모델/도구 적용 위치와 fallback 기준

| AI 기능 | 후보 모델/도구 | 주소 | 구현 위치 | 사용 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정책/공고 의미 검색 | intfloat/multilingual -e5-small | https://huggingface.co/ intfloat/multilingual-e5-small | backend/apps/policies/ services/embedding.py | 정책명, 지원대상, 신청조건을 임베딩하여 사용자 조건 문장과 유사도 검색한다. 384차원이라 MVP에 가볍다. |
| 정책/공고 의미 검색 대안 | BAAI/bge-m3 | https://huggingface.co/ BAAI/bge-m3 | backend/apps/policies/ services/embedding.py | 다국어 검색 품질을 더 중시할 때 대안으로 검토한다. 모델이 커질 수 있어 로컬 환경 성능을 확인한다. |
| AI 코치 문장 생성 | kakaocorp/kanana- nano-2.1b-instruct | https://huggingface.co/kakaocorp/ kanana-nano-2.1b-instruct | backend/apps/ai_coach/ services/ai_client.py | 로컬 또는 Hugging Face 기반 한국어 요약/체크리스트 생성 후보. GPU가 없으면 API형 LLM 또는 고정 템플릿으로 대체한다. |
| 한국어 LLM 대안 | beomi/Llama-3 -Open-Ko-8B -Instruct-preview | https://huggingface.co/beomi/ Llama-3-Open-Ko- 8B-Instruct-preview | backend/apps/ai_coach/ services/ai_client.py | 한국어 instruction 모델 후보. 8B급이라 1인 MVP에서는 로컬 실행 부담이 있을 수 있어 선택형으로 둔다. |
| 안전 문구 필터 | 규칙 기반 금지어 리스트 + LLM 검토 | 내부 구현 | backend/apps/ai_coach/ services/safety_filter.py | 당첨 보장, 수급 확정, 대출 승인, 투자 수익 보장처럼 오해될 수 있는 표현을 제거한다. |

AI fallback 정책

LLM 호출 실패 시 reasons_json과 score_detail을 기반으로 고정 템플릿 문장을 생성한다.

정책 데이터가 30건 이하라면 임베딩 검색보다 규칙 기반 필터를 우선 적용하고, 임베딩은 보조 정렬에만 사용한다.

AI 생성 결과는 safety_filter를 통과하지 못하면 화면에 표시하지 않고 템플릿 문장으로 대체한다.

AI 응답에는 source: "llm_or_template" 값을 넣어 디버깅 가능하게 한다.

14. AI 프롬프트 입력/출력 기준

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 데이터 | 추천 후보명, 공급유형, 지역, 주요 일정, 추천 점수 구성, 자금 부족액, 월 저축 목표, 추천 정책/상품 후보, 공식 확인 항목 |
| 출력 형식 | ① 추천 이유 2~3문장 ② 이번 주 할 일 3개 ③ 공식 공고에서 확인할 항목 3개 ④ 주의 문구 1개 |
| 금지 표현 | 당첨됩니다, 신청 가능합니다로 단정, 대출 승인됩니다, 수익을 보장합니다, 정책 수급이 확정됩니다 등 확정적 금융/청약 표현 |
| 대체 표현 | 신청 가능성이 있습니다, 공식 공고 확인이 필요합니다, 자금 준비 참고용입니다, 실제 자격은 기관 기준을 확인해야 합니다 |
| 프롬프트 예시 | 아래 추천 결과를 사회초년생이 이해하기 쉬운 말로 요약하되, 당첨·수급·대출 승인을 보장하는 표현은 사용하지 마세요. 출력은 추천 이유, 이번 주 할 일, 공식 확인 항목, 주의 문구 순서로 작성하세요. |

15. 폴더 구조도와 앱별 구현 상세

firsthome-navigator/ ├─ backend/ │ ├─ config/ # settings, urls, env 분리 │ ├─ apps/ │ │ ├─ profiles/ # 회원가입, 로그인, 사용자 조건 │ │ ├─ notices/ # HousingNotice, 공고 import │ │ │ └─ management/commands/ # import_applyhome.py, import_lh.py │ │ ├─ products/ # FinancialProduct, 예/적금 import │ │ ├─ policies/ # YouthPolicy, 정책 import, embedding index │ │ ├─ recommendations/ # eligibility, scoring, ranking │ │ ├─ funding/ # 계약금/중도금/잔금, 월 저축 목표 계산 │ │ └─ ai_coach/ # prompt_templates, ai_client, safety_filter │ ├─ fixtures/ # 발표 안정성을 위한 샘플 JSON │ ├─ tests/ # 추천 산식/자금 계산 단위 테스트 │ └─ manage.py ├─ frontend/ │ ├─ src/ │ │ ├─ api/ # axios client, endpoint wrappers │ │ ├─ pages/ # Home, ProfileForm, Recommendation, MyPage │ │ ├─ components/ # NoticeCard, FundingTimeline, AiCoachBox │ │ ├─ stores/ # Pinia 상태 관리 │ │ ├─ router/ # Vue Router │ │ └─ assets/ │ └─ package.json ├─ docs/ # API 명세, 데이터 사전, 화면 정의 └─ README.md

| 앱/폴더 | 구현할 파일 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| apps/profiles | models.py, serializers.py, views.py | 사용자 조건 입력값을 저장하고 추천 API에서 재사용할 Profile DTO를 제공한다. |
| apps/notices | models.py, import_applyhome.py, import_lh.py | 청약홈/LH 데이터를 HousingNotice 모델로 정규화하고 source_url, updated_at을 저장한다. |
| apps/recommendations | eligibility.py, scoring.py, ranking.py | 조건 필터링, 점수 계산, 추천 사유 JSON 생성을 담당한다. |
| apps/funding | calculator.py, serializers.py | 계약금/중도금/잔금 기준 필요 금액, 부족 금액, 월 저축 목표를 계산한다. |
| apps/products | models.py, import_finlife.py, matcher.py | 예·적금 상품을 수집하고 목표 기간/납입 가능액/예금자보호 여부로 정렬한다. |
| apps/policies | models.py, import_youth_policy.py, embedding.py, matcher.py | 청년/주거 정책 조건을 정규화하고 규칙+임베딩 검색으로 후보를 찾는다. |
| apps/ai_coach | prompt_templates.py, ai_client.py, safety_filter.py | 추천 결과를 쉬운 문장으로 바꾸고 금지 표현을 검토한다. |
| frontend/src/pages | ProfileForm.vue, RecommendationPage.vue, FundingPage.vue | 대표 USE CASE 흐름을 페이지 단위로 구현한다. |
| frontend/src/components | NoticeCard.vue, ScoreBadge.vue, FundingTimeline.vue, AiCoachBox.vue | 핵심 UI를 재사용 컴포넌트로 만든다. |

16. QA 체크리스트와 Definition of Done

| 테스트 항목 | 검증 내용 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 조건 입력 저장 | 필수값 검증, 저장 성공, 새로고침 후 유지 | 대표 사용자 입력값이 DB에 저장되고 추천 API에서 재사용된다. |
| 청약 추천 결과 | TOP 3 노출, 점수 구성, 추천 사유 | 각 후보에 total_score, score_detail, reasons, source_url이 표시된다. |
| 자금 로드맵 | 부족액, 월 저축 목표, 타임라인 | 음수/NaN 없이 표시되고 공식 확인 필요 문구가 포함된다. |
| 상품/정책 추천 | 조건 매칭, 출처/갱신일 | 최소 3개 후보 또는 빈 결과 안내가 표시된다. |
| AI 코치 | 추천 이유, 할 일, 확인 항목, 주의 문구 | 금지 표현 없이 표시되고 실패 시 fallback이 동작한다. |
| 권한/보안 | 본인 데이터만 조회 | 다른 사용자 profile/favorite 접근이 차단된다. |
| 시연 안정성 | fixture 기반 완주 | 인터넷/외부 API 없이 대표 USE CASE가 끝까지 동작한다. |
| 반응형/가독성 | 노트북 화면 기준 | 추천 카드와 자금 타임라인이 겹치지 않고 읽힌다. |

Definition of Done

대표 USE CASE가 홈 → 조건 입력 → 추천 결과 → 공고 상세/자금 로드맵 → AI 코치 → 관심 저장까지 중단 없이 동작한다.

추천 점수와 자금 계산 결과가 고정 fixture 기준으로 재현 가능하다.

모든 추천 화면에 참고용 안내와 공식 출처 링크가 표시된다.

README에 실행 방법, fixture 로드 방법, 대표 계정/시나리오가 정리되어 있다.

17. 이후 프로젝트 발전 방향

MVP에서 제외한 기능은 발표에서 “확장 가능성”으로 설명한다. 단, 지금 구현 범위에는 넣지 않아야 한다.

| 후순위 기능 | 발전 설명 문장 |
| --- | --- |
| 실시간 API 자동 갱신 | 이후 프로젝트를 발전시킨다면 청약홈/LH/온통청년/금융상품 API를 스케줄러로 주기 수집해 최신 공고와 정책이 자동 반영되는 기능을 구현하면 좋을 것 같습니다. |
| 정밀 자격 판정 | 이후 프로젝트를 발전시킨다면 공급유형별 세부 자격 rule을 별도 룰 엔진으로 분리해 생애최초, 신혼부부, 청년, 지역 우선 조건을 더 정밀하게 판정하면 좋을 것 같습니다. |
| 마이데이터/자산 연동 | 이후 프로젝트를 발전시킨다면 사용자가 직접 입력하지 않아도 소득·자산·저축 현황을 안전하게 불러와 자금 준비율을 자동 계산하는 기능을 구현하면 좋을 것 같습니다. |
| 대출 가능성 시뮬레이션 | 이후 프로젝트를 발전시킨다면 DSR/LTV 등 대출 규칙을 반영한 교육용 대출 가능성 시뮬레이터를 추가해 자금 로드맵을 고도화하면 좋을 것 같습니다. |
| 알림/캘린더 | 이후 프로젝트를 발전시킨다면 청약 접수일, 서류 준비일, 계약금 준비 목표일을 캘린더와 알림으로 연결해 실행력을 높이는 기능을 구현하면 좋을 것 같습니다. |
| 관리자 대시보드 | 이후 프로젝트를 발전시킨다면 fixture 관리 수준을 넘어 추천 가중치, 금지 문구, 데이터 갱신 상태를 시각적으로 관리하는 관리자 대시보드를 구현하면 좋을 것 같습니다. |

18. 개발 시 주의사항

추천 결과는 참고용이며 청약 당첨, 정책 수급, 대출 승인, 금융상품 수익을 보장하지 않는다는 문구를 모든 추천 화면에 표시한다.

소득, 자산, 부채, 월 저축 가능액은 민감 정보이므로 인증 사용자 본인만 조회할 수 있도록 API 권한을 확인한다.

외부 API 데이터에는 출처 URL과 갱신일을 함께 저장해 사용자가 공식 페이지를 확인할 수 있게 한다.

AI가 생성한 문장은 safety_filter를 거친 뒤 저장하거나 화면에 표시한다.

시연 데이터는 fixtures로 고정하고, 실시간 API 장애가 있어도 대표 USE CASE가 동작해야 한다.

19. 참고 URL

한국부동산원 청약홈 분양정보 조회 서비스: https://www.data.go.kr/data/15098547/openapi.do

한국부동산원 청약 신청·당첨자 정보 조회 서비스: https://www.data.go.kr/data/15110812/openapi.do

한국부동산원 청약통장 통계 조회 서비스: https://www.data.go.kr/data/15114369/openapi.do

한국토지주택공사 LH 분양임대공고문 조회 서비스: https://www.data.go.kr/data/15058530/openapi.do

한국토지주택공사 분양임대공고별 공급정보 조회 서비스: https://www.data.go.kr/data/15056765/openapi.do

온통청년 Open API 제공목록: https://www.youthcenter.go.kr/cmnFooter/openapiIntro/oaiDoc

금융상품통합비교공시 API 안내: https://finlife.fss.or.kr/finlife/main/contents.do?menuNo=700029

예금보험공사 예금자보호 금융상품 API: https://www.data.go.kr/data/3037352/openapi.do

intfloat/multilingual-e5-small: https://huggingface.co/intfloat/multilingual-e5-small

BAAI/bge-m3: https://huggingface.co/BAAI/bge-m3

kakaocorp/kanana-nano-2.1b-instruct: https://huggingface.co/kakaocorp/kanana-nano-2.1b-instruct

beomi/Llama-3-Open-Ko-8B-Instruct-preview: https://huggingface.co/beomi/Llama-3-Open-Ko-8B-Instruct-preview